天津市教育委员会-天津市教育数据平台建设(一期)项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0776）

天津市政府采购中心

2025.8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市教育委员会委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市教育委员会-天津市教育数据平台建设(一期)项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市教育委员会-天津市教育数据平台建设(一期)项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0776

二、项目内容

第一包：天津市教育数据平台（一期）建设，合同履行期限：自签订合同之日起45个自然日内完成天津市80%普通本科院校和职业院校的数据采集接口的开发，获取最少5000张表单的采集，验收前完成所有数据对接；市级教育系统27个数据采集接口的开发和75个库表的采集任务，获取最少480表单的采集，验收前完成所有数据对接。自签订合同之日起6个月内完成项目平台建设并进行初验；初验完成后进入系统试运行期；系统试运行期6个月，在试运行期间完成对使用该系统的相关人员培训，试运行期结束后进行终验，终验完成后提供三年驻场服务。自甲方通知之日起提供一年政务云服务。

第二包：网络安全等保测评服务，合同履行期限：自采购人通知之日起90天内完成相关服务并验收。

第三包：商用密码应用安全性评估服务，合同履行期限：自采购人通知之日起90天内完成相关服务并验收。

第四包：软件评测服务，合同履行期限：自采购人通知之日起90天内完成相关服务并验收。

第五包：审计服务，合同履行期限：自采购人通知之日起90天内完成相关服务并验收。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：11440000元，其中服务器240000元，服务器操作系统20000元，集中式数据库280000元，其他部分10900000元。

第二包：100000元。

第三包：100000元。

第四包：200000元。

第五包：10000元。

注：每部分的投标报价不得超出该部分的预算最高限价，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）第一包投标人须进行“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”，提供相关文件扫描件；或提供承诺函，承诺自中标通知书发出之日起5个工作日内，提供进行“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”的相关文件复印件。

（二）根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第三包投标人应列入国家密码管理局公告（第49号）机构目录之内。

（三）第五包供应商具备会计师事务所执业证书，提供证书扫描件。

（四）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（五）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月4日至2025年8月11日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年8月4日9:00至2025年8月26日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年8月26日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年8月26日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年8月26日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、李楠、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市教育委员会

（二）采购人地址：天津市南开区水上公园北道50号

（三）采购人联系人：辛老师

（四）采购人联系电话：022-83215151

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市教育委员会

2. 联系地址：天津市南开区水上公园北道50号

3. 联 系 人：辛老师

4. 联系方式：022-83215151

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年8月4日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：自签订合同之日起45个自然日内完成天津市80%普通本科院校和职业院校的数据采集接口的开发，获取最少5000张表单的采集，验收前完成所有数据对接；市级教育系统27个数据采集接口的开发和75个库表的采集任务，获取最少480表单的采集，验收前完成所有数据对接。自签订合同之日起6个月内完成项目平台建设并进行初验；初验完成后进入系统试运行期；系统试运行期6个月，在试运行期间完成对使用该系统的相关人员培训，试运行期结束后进行终验，终验完成后提供三年驻场服务。自甲方通知之日起提供一年政务云服务（特殊情况以合同为准）。

第二至五包：自采购人通知之日起90天内完成相关服务并验收（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区水上公园北道50号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包：合同签订生效后30个工作日内，采购人向中标人支付合同款的40%；完成敏感数据区搭建和数据采集服务后30个工作日内，采购人向中标人支付合同款的40%；完成项目建设并通过初验后30个工作日内，采购人向中标人支付合同款的10%；系统试运行时间6个月，系统运行稳定并通过终验后30个工作日内，采购人向中标人支付合同款的10%（特殊情况以合同为准）。

第二至五包：签订合同后，中标人与采购人沟通项目启动时间；项目正式启动前30个工作日内，采购人支付合同总额的70%，验收合格之日起30个工作日内支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# 第一包

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（十三）项目开发期间，投标人需提供不少于5人的驻场团队进行驻场开发服务，项目完成验收后，需提供不少于5人的驻场运维团队。运维期间需提供5*8小时技术支持服务。

（十四）投标人须于解密当日（2025年8月26日）9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心二楼政府采购大屏幕前递交软件视频演示讲解光盘，视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过15分钟，未提供视频光盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：

1、教育数据管理平台的教育数据集成模块

数据地图子模块

支持资源内容详细展示，包括资源基本信息、支持的交换形式、数据结构、资源样例，数据接口手册如功能说明、接口协议（HTTP/S和WebService）、请求参数、返回参数、请求示例、响应示例、状态码说明、接口在线测试等；支持资源的在线关注及在线申请，数据需求方可按需进行资源订阅申请，根据申请字段的安全等级及字段，确权部门发起不同等级的审核流程。

2、教育数据管理平台的教育数据治理模块

（1）元数据管理子模块：

支持在同一个页面查看原始数据采集、数据转换关系、数据集成关系任务配置界面，提供任务的周期调度、立即执行、日志记录查询等功能；支持通过可视化的单表关系映射、多表关联关系映射操作创建原始数据到标准数据的转换关系；支持设置数据过滤条件、配置字段码值转换。

（2）数据标准子模块

支持内置国家教育部教育数据项标准目录及清单，可取用及引用标准中已定义的数据项；可提供代码标准、数据项标准的使用映射情况统计及检索，支持查询映射版本及映射表的详细信息，支持导出数据项映射报告，报告中需对数据项标准的建设及使用映射情况进行分析。

（3）数据开发子模块

支持人工智能算法开发，包含算法模型及读数据表、写数据表、线性回归、随机森林回归、逻辑回归、决策树、DBSCAN聚类、K-means聚类等多种机器学习组件，支持通过可视化的拖/拉/拽操作完成模型训练及模型使用；可在数据开发工作流中调用算法实验，进行数据同步、数据计算及数据挖掘。

（4）数据质量管理子模块

质检报告包括但不限于查看指定日期下质检总表数、检核表数、检核字段数、检核数据量、问题率、问题表、问题字段、问题数据、已解决/未解决问题数据、重点字段数、重点字段问题率、检核规则数量、检核维度数、检核维度分布数据质量问题率趋势分析图、重点字段质检云图、汇总统计质检总字段数据、问题字段数据、问题率生成多维趋势图，辅助分析问题率趋势变化及问题数据解决效率，支持导出Word版质检报告。

（5）数据安全子模块：

提供数据安全脱敏算法配置，内置常见的掩码（包括，身份证号掩码、保留前n后m位字符、掩码前n后m位字符、保留自x至y位字符、掩码自x至y位字符、姓名掩码等）、哈希（包括，MD5、SHA-1、SHA-256、HMAC）、截断（包括，日期类型截断、数值类型截断、字符位移）、加密（包括，DES加密、AES加密）等多种脱敏算法配置，同时支持自定义扩展数据脱敏算法。

3、教育数据管理平台的数据市级中枢（市校数据节点系统）

（1）市级中枢数据集配置

数据网络应支持不同的数据集采集，一个数据集内包含多张不同类型的数据表，数据表的字段和结构不尽相同。需具备对数据版本的灵活控制和调整能力，能够在总节点灵活定义数据表结构，灵活定义在子节点的数据展示形式、查看权限、查询条件等，并能够将多种主题的数据表按照一级分类、二级分类的目录树的形式进行组织。数据集中的数据表支持多版本迭代，满足数据集随着业务的变化弹性扩展。

（2）市级中枢采集任务管理

对于建立好的数据集和数据校验逻辑，数据中枢能跨层级下发数据任务进行数据采集，能够在数据中枢管理端建立统一的数据采集任务，跨层级下发到高校，支持数据集创建和升级，支持任务的多阶段状态监测，包含数据采集任务接收状态、数据集更新状态、数据校验通过状态、数据传输状态等。

4、教育数据应用平台的主要数据应用场景演示

（1）教育管理专题－GIS学情分布场景：

支持展示区域义务教育优质均衡发展指标，查看基础教育现代化发展水平和教育标准化情况，并对师生比、生均教学仪器设备值、生均图书、教师学历、每百名学生教师学历比、生均用地面积、教师职称、每百名学生教师职称比、生均校舍建筑面积等指标进行预警，鼠标悬停于指标时显示指标的计算方式；支持按所属区域和教育阶段查看关联学校的综合优质均衡详情；支持按学校名称检索单校优质均衡详情。

（2）全息画像专题－师生画像场景：

支持以男女数字人形式展示学生形象，包括对基础信息进行展示、对五育信息进行展示、对高校和高职院校的学生、对中小学学生信息进行展示。支持通过学校、班级和学生姓名进行人员的检索；支持以时间轴的形式查看学生校内成长经历信息；支持查看学生不同体测时间的身心健康发展数据，包含体测时间、50米跑数据、立定跳远数据、引体向上数据和肺活量数据，同时支持以码表方式展示身高体重BMI数据信息。

其他各包

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的数据治理或数据中台类软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多4分 | 4 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # （1）具备可信数安-数据安全治理能力等级证书（三级或以上），提供证书扫描件得1分； # （2）具备软件服务商交付能力证书，提供证书扫描件，一级得0.5分，其他不得分； # （3）具备DSMM数据安全能力成熟度认证，提供证书扫描件，四级及以上得0.5分，其他不得分； # （4）具备信息安全服务资质-信息系统安全集成服务（一级）、信息安全服务资质-软件安全开发服务（一级），提供1份证书扫描件得0.5分，最多1分。 | 3 |
| 3 | 制造商能力评价 | # 所投终端安全及防病毒（EDR）制造商是国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位、国家信息安全漏洞共享平台（CNVD)技术组成员，提供1份证明材料扫描件得1分，最多2分 | 2 |
| 4 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、信息安全工程师证书、系统规划与管理师证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多4分； （2）技术负责人具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的DCMM数据管理师证书，人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多4分； （3）实施负责人具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的DCMM数据管理师、高级网络与信息安全工程师证书，中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS IT服务项目经理证书，人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得0.5分，最多2分； （4）驻场负责人具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，工业和信息化部教育与考试中心颁发的大数据分析师（高级），中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS IT服务工程师证书，国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证网络安全管理I级证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得0.5分，最多2分； 注：以上均不得兼任 | 12 |
| 5 | 产品认证评价 | （1）提供所投门禁一体机产品的商用密码产品认证证书扫描件得2分； （2）所投终端安全及防病毒（EDR）产品具备信息产业信息安全测评中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》主机型入侵检测产品（增强级）资质证书，提供证书扫面件得1分； | 3 |
| 6 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投终端安全及防病毒（EDR）的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多4分 A. 采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁； B. 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析； C. 支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵； D. 具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁； （2）提供所投下一代防火墙的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多7分 A. 支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改； B. 支持服务器漏洞防扫描功能，开启功能后，在对服务器进行扫描攻击时，主动进行拦截，并对扫描行为进行记录方便溯源； C. 产品支持SD-WAN组网丢包优化功能，优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求； D. 产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护； E. 支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； F. 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； G. 支持与本次采购的终端安全及防病毒软件进行协同防护，在防火墙上发现恶意流量后可以联动杀毒进行病毒查杀； （3）提供所投万兆交换机的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多2分 A. 支持IPv4路由表项≥192K，支持IPv6路由表项≥96K； B. 设备支持独立蓝色ID指示灯维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置； （4）提供所投视频安全门禁系统支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多1分 A. 支持对实时预览画面、视频回放、下载的视频和抓拍的图片添加水印，水印类型包括明文水印、隐式水印、二维码水印、图片水印，水印内容包括：当前登录用户名、主机名、终端IP地址、终端MAC地址、系统时间、开机时间和自定义信息。下载的加密视频中水印内容包含视频下载外发时间； 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 14 |
| 7 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 项目背景、建设目标、建设内容及需求分析情况 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4.5分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 方案内容存在3处瑕疵：1.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 技术总体设计方案评价 | 至少包括数据应用流向方案（数据应用流向图、数据源、采集方式、数据治理、5大应用等）、数据变化流向方案（数据变化流向图、采集市级教育系统、普通本科院校、职业院校及其它学校的数据进行数据变化流向说明、数据采集、数据治理、数据资产、数据分析、数据应用等）、系统设计整体架构方案（8大数据管理模块、5大业务平台及5+x应用场景(x为现有教育系统举例） 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 平台数据管理详细设计方案 | 至少包含项目数据采集方案（数据采集范围、采集信息等）、8大数据管理模块关系方案（提供教育数据集成、教育数据治理、教育数据共享、教育数据运维管理、教育数据指标管理、数据可视化报表、教育数据GIS地图、教育智能填报关系图并在关系图中说明模块功能）、8大数据管理模块功能方案（提供教育数据集成、教育数据治理、教育数据共享、教育数据运维管理、教育数据指标管理、数据可视化报表、教育数据GIS地图、教育智能填报功能结构图及业务流程图并加以说明）等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 4 | 平台数据应用详细设计方案 | 至少包含5大数据应用场景数据模型方案（提供天津市GIS学情分布、学术资源统计、AI教育政策问答、师生画像和财务资产统计分析数据模型表并加以说明）、5大数据应用场景AI教育政策问答场景方案（提供AI教育政策问答场景的业务流程图并加以说明）、财务分析场景方案（提供财务分析场景的市级教育项目预算模块业务流程图、动态监测“两个只增不减”业务流程图、政府采购业务流程图、财务管理业务流程图并加以说明）等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 5 | 项目实施方案 | 至少包含项目组织机构、质量保证措施、项目实施进度安排、风险管理等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 6 | 售后与运维服务方案评价 | 至少包含售后服务及运维内容、提供详细可行的售后服务及运维方案、满足技术保障需要且具有应急措施等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 7 | 演示讲解情况评价 | 评标委员会观看各投标人递交的软件演示讲解光盘，经评委会认定，完全满足技术要求第（十四）项中任意一项内容的得1分，最多10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供等级保护测评业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 具备网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证或网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，提供证书扫描件得3分 | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | # 投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）项目经理（1人）： # 具备高级网络安全等级测评师证书、注册信息安全专业人员渗透测试工程师证书（CISP-PTE），提供1份证书扫描件得2分，最多4分； # （2）项目组成员（项目经理除外）： # A. 具备中级或以上网络安全等级测评师证书，提供1人的证书扫描件得2分，最多4分； # B. 具备初级或以上测评师证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多4分； # C. 具备CISAW信息安全保障人员认证证书，提供证书扫描件得2分； # 注：同一人在A/B项中不兼得分 | 14 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：13分，其他0分。 | 13 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 服务方案评价 | 至少包含针对本项目的人员安排、进度安排、应急处置措施、保密管理等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 等级保护测评方案评价 | 等级保护测评方案中应包含等级保护测评计划，包含三级系统测评的各个环节、测评范围、完成标准，实施方案充分体现等级保护测评工序，在工期表中详细体现测评工作量。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 安全和风险管理方案评价 | 至少包含对测评人员的行为管理、项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施、安全和风险预测机制、预案和控制措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 人员保密管理制度 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施、制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供商用密码应用安全性评估业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核》证书（成绩优秀）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、信息系统项目管理师证书，提供1份证书扫描件得2分，最多6分； （2）技术负责人具备硕士或以上学位证书、《商用密码应用安全性评估从业人员考核》证书（成绩优秀）、信息安全保障人员认证证书（CISAW），提供1份证书扫描件得2分，最多6分； （3）团队人员（不含项目经理和技术负责人）具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核证书》（成绩优秀）证书，提供证书扫描件得2分，最多10分； | 22 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目测评 方案 | 至少包含咨询服务方案、密码应用安全性评估方案、技术支持和应急服务方案、培训服务方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 工作进度及进度控制措施评价 | 至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 项目测评环境评价 | 至少包含完善的测评环境，配备密评网络抓包、密码算法、协议分析工具、随机数检测工具以及常用密码设备，具有模拟以及验证被测评系统密码应用方案的条件等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 人员配置方案评价 | 至少包含人员分工、岗位职责。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供软件测评服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备信息系统项目管理师证书、国际软件测试工程师认证（ISTQB）证书，提供1份证书扫描件得3分，最多6分； （2）技术负责人具备中国软件评测中心颁发的软件性能测试高级工程师证书、工业和信息化部教育与考试中心颁发软件质量检验师（高级）证书，提供1份证书扫描件得3分，最多6分； （3）项目组其他成员（不包括项目经理、技术负责人）具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的软件测评师证书，提供1人的证书扫描件得2分，最多8分。 | 20 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：12分，其他0分。 | 12 |
| 第三部分 主观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 整体实施方案评价 | 至少包含项目测试流程、测试内容及方法、测试技术、项目重点难点、进度安排及保障措施等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 质量保证措施评价 | 至少包含保证体系、保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 应急预案评价 | 至少包含应急处理程序、防范措施、保障措施等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 售后服务评价 | 至少包含服务方式、服务措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第五包

| 第一部分 价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化项目审计服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件 1个证书扫描件1分，最高3分。 | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目负责人 A. 具备大本或以上毕业证书（审计相关专业）、中华人民共和国注册会计师证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分； B. 具备审计工作经验，提供工作简历，能表明该人员具备以上工作经验，每个满足以上要求的工作经验得2分，最多4分； （2）项目团队人员（项目负责人除外） A. 具备大本或以上毕业证书（审计相关专业），提供1人的证书扫描件得1分，最多6分； B. 具备审计工作经验，提供用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），能表明该人员具备以上工作经验，每个满足以上要求的人员得1分，最多6分； | 20 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的审计服务方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 进度安排评价 | 至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价 | 至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 第一包

# 一、项目背景

# 本项目拟建设一套完整的教育数据仓库、数据管理、数据应用综合平台体系，功能涵盖数据采集、数据治理、数据共享、数据资产管理和AI数据应用等，实现天津市教育数据平台“1+5+X”总体建设目标，而且，通过专用网络传输数据，降低数据被嗅探、篡改或中间人攻击的风险，为天津市教育数字化可持续发展提供强有力的保障。

# 通过该项目，对接不少于20个教育部及天津市教育相关系统，采集覆盖30所本科院校、26所高职院校、16个区教育局、中小学和特殊教育学校的所有教育数据，形成全市教育数据一张网。遵循《天津市高等教育数据标准（试行）》、《天津市职业教育数据标准（试行）》、《天津市基础教育数据标准（试行）》等标准，制定天津市教育数据标准和代码规范，形成教育数据原始库、标准库与主题库。依托教育数据集成、教育数据治理、教育数据共享、教育数据运维管理、教育数据指标管理、数据可视化报表、教育数据GIS地图、教育智能填报等八大功能模块支撑数据全生命周期管理，完成千万级的全量数据标准化治理。为教育部数据收集、天津市数据共享提供不少于3500张教育基础数据表单。并深度挖掘教育数据价值，建设天津市GIS学情分布、学术资源统计、AI教育政策问答、师生画像和财务资产统计分析五个数据应用场景，及不少于100个领导驾驶舱展示大屏。同时，融合Deepseek等AI大模型能力，构建覆盖“监测-执行-服务”全链路的教育智能体，建成覆盖数据智察、业务智办、智能问答的智能服务矩阵。通过数据驱动的精准分析与应用，为教育资源优化配置、政策科学制定提供全方位支撑，推动教育管理从经验驱动向智能决策转型，提升教育服务精准度，助力天津市教育高质量发展。

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、教育数据管理标准制定（集采外）

# 建立一套数据管理的标准化工作机制，实现天津市教育数据资源的标准制定、统筹规划和协调管理；提高数据的质量（准确性和完整性），保证数据的安全性（保密性、完整性及可用性），实现数据资源的安全共享；推进信息资源的整合、对接和共享，从而提升天津市智慧教育的整体信息化水平，充分发挥信息化作用。

# 需交付如下规范文件：《天津市教育数据标准规范》《天津市教育数据代码标准规范》《天津市教育数据接口标准规范》《天津市教育数据交换标准规范》《天津市教育数据安全管理办法》《天津市教育数据治理平台管理办法》《天津市教育数据资源目录》《天津市教育数据分级分类管理目录》。

# 三、教育数据平台软件开发（集采外）

# 需要实现以下五方面要求

# （一）数据采集

# （1）通过网络专线通路采集部建系统、市级系统的业务数据，包括全国学生资助管理信息系统、全国学前教育管理信息系统、国家智慧教育公共服务平台、全国中小学校舍信息管理系统、全国教师管理信息系统、全国中小学生学籍信息管理系统、全国中等职业学校学生管理信息系统、国家教育事业统计年报系统、天津市中学生综合素质评价信息管理平台、天津市普通高中综合素质评价信息管理平台、天津市中小学数字图书馆、天津语言文字网、天津市中小学教师继续教育网、天津终身学习网、天津市基础教育资源公共服务平台、幼儿园三级监控系统、天津市高校校园安全监控系统等系统数据。

# （2）需支持接口对接采集天津市30所普通本科院校的学校基本数据、学籍数据、专业设置数据、专业建设数据、课程建设数据、教务数据、科研数据、学工数据、产教融合数据、招生就业数据、财务数据、人事数据等相关信息。支持接口对接采集天津市26所高等职业院校的学校基本数据、学籍数据、专业设置数据、专业建设数据、课程建设数据、教务数据、科研数据、学工数据、实习实训数据、校企合作数据、产教融合数据、招生就业数据、财务数据、人事数据等相关信息。不少于9000张数据表单信息。开发不少于200个数据接口。

# （3）支持以系统对接、数据上报、智能填报等形式采集全市16个区教育局、中小学、特殊教育学校、老年大学等各级各类学校的学生信息、德育信息、课程信息、成绩信息、身体健康信息、美育教育信息、劳动教育信息等相关数据。不少于3500张数据表单信息，开发不少于80个数据接口。

# （4）需支持接口对接采集采购公告信息数据、项目采购结果公告数据等相关数据。支持以库表采集的形式对国家招生政策信息、天津市义务教育阶段学校招生入学信息等相关数据进行相关采集。

# （5）采集市级教育系统不少于20个（包括全国学生资助管理信息系统、全国学前教育管理信息系统、国家智慧教育公共服务平台、全国中小学校舍信息管理系统、全国教师管理信息系统、全国中小学生学籍信息管理系统、全国中等职业学校学生管理信息系统、国家教育事业统计年报系统、天津市中学生综合素质评价信息管理平台、天津市普通高中综合素质评价信息管理平台、天津市中小学数字图书馆、天津语言文字网、天津市中小学教师继续教育网、天津终身学习网天津市基础教育资源公共服务平台、幼儿园三级监控系统、天津市高校校园安全监控系统等系统数据），应支持以库表对学校基本信息、办学条件建筑信息、教育机构办学条件、学生基本信息、家庭成员信息等基础教育信息进行采集。

# （6）需支持通过接口形式采集区域信息、资源信息、组织信息等相关教育信息。

# （二）数据平台功能要求

# （1）建设数据仓库，包括教育原始库、教育标准库、教育主题库。其中，教育原始库存储市级系统、部建系统（全国学生资助管理信息系统等20+系统）及30所本科院校、26所高职院校、16个区教育局等多源异构数据，涵盖9000+张表单、3500+张教育基础数据表单及200+招生政策文件。基于《教育基础信息数据规范》（GB/T 36342-2018）、《教育基础数据》（JY/T 0633—2022）、《天津市高等教育数据标准（试行）》《天津市职业教育数据标准（试行）》《天津市基础教育数据标准（试行）》等相关文件，建成单位基本数据子类、学校基本数据子类、人员基本数据子类、学生基本数据子类、教职工基本数据子类、教学数据子类、办学条件数据子类、设施设备数据子类、图书期刊基本数据子类等700+张表。通过数据清洗规则，实现原始数据到标准数据的自动转换。

# （2）建设平台功能包括教育数据集成、教育数据治理、教育数据共享、教育数据运维管理、教育数据指标管理、数据可视化报表、教育数据 GIS地图、教育智能填报等八大模块。其中，数据集成模块包括数据源管理、结构化采集、半结构化采集、非结构化采集、离线数据导入、采购日志等6个子模块功能，数据治理模块包括数据标准化、主数据管理、元数据管理、数据质量检核等4个子模块功能，数据共享模块包括数据集市、交换概览、资源维护、业务审核、交换明细等5个子模块功能，数据运维模块包括运行概览、任务监控、调度监控、工作流实例、任务实例、算法实验日志等6个子模块功能，数据指标管理模块包括指标创建、指标库管理、血缘分析、监控预警、权限控制、应用支持等6个子模块功能，数据可视化模块包括可视化设计、数据分析、交互管理、版本管理、数据展示、报表生成、实时监控等7个子模块功能，数据GIS地图模块包括地图数据采集、地图数据可视化、空间分析、地图服务引擎、地图标注编辑、地图操作控制、接口服务管理等8个子模块功能，数据智能填报模块包括表单配置、填报中心、职能中心、统计分析、运管中心等5个子模块功能。平台通过开发数据接口、配置数据采集任务等手段，涵盖API接口、文件传输、数据库直连等方式，与不少于20国家/市级系统进行实时数据同步，自定义按月、按天、按小时、按分钟级进行更新。进行元数据管理、数据血缘分析、数据生命周期管理等一系列数据治理，建立分级数据共享机制，建成不少于30个类别的数据集市，向天津市政务云、学校管理平台等平台系统按需开放数据服务；分别配置各级教育行政单位及各级各类学校的分级授权，7×24 小时实时监测数据采集状态、接口调用量（QPS）、资源使用率（CPU/内存）。建立包含120+核心指标的教育指标体系，包括区域均衡发展、学生综合素质评价、教师专业发展等，整合学校分布、教育资源密度、安全监控点位、产教融合、校企合作、学术科研、国际交流等数据，基于GIS构建教育资源分布热力图。提供AI辅助填报功能，自动填充已知信息。

# （三）数据治理

# 对系统采集的全量数据进行过滤、清洗和标准化治理，按照周次、月次、年次形成数据质量报告和动态跟踪分析展示大屏。设定合理的过滤规则，自动识别和过滤不符合要求的数据，剔除重复、无效或异常数据；设立不少于500个数据清洗规则，采用专业的数据清洗工具和技术，对过滤后的数据进行深度清洗，处理缺失值、修正错误值、去除冗余信息等。制定统一的数据标准和规范，包括数据格式、编码规则、命名约定等，对清洗后的数据进行数据格式转换、数据编码映射等标准化处理。建立分级质量规则库，构建数据血缘图谱，按照单个业务系统生成不少于20份数据质量报告，实现正向追踪与反向溯源，呈现数据质量趋势分析以及数据质量改进建议，进行数据完整性、一致性、及时性、准确性等多维度质量评估。通过可视化技术和数据挖掘算法，对数据进行深入分析和挖掘，展示数据接入总量、实时清洗成功率、接口健康状态等关键指标，通过GIS地图等多种展示方式呈现各级教育行政单位、各级各类学校等维度的数据质量差异。

# （四）数据分析

# 建设教育管理业务平台、教育服务业务平台、教育资源业务平台、全息画像业务平台、分析决策业务平台等五大教育业务平台，对教育数据进行挖掘分析，发挥数据价值，辅助领导决策，构建天津市GIS学情分布、学术资源统计、AI教育政策问答、师生画像和财务资产统计分析五个数据应用场景，及不少于100个领导驾驶舱展示大屏。直观呈现数据分析结果，将数据分析结果与天津市教育领域的实际需求相结合，提出不少于20项具有可操作性的建议和措施。基于16个区教育局、30所本科院校、26所高职院校及中小学数据，构建不少于17张全市学生分布热力图，叠加交通、医疗等外部数据，分析学位缺口区域；对不少于9000张院校表单数据进行挖掘，评估课程建设质量，构建专业竞争力指数、综合就业率、企业满意度、科研成果等不少于70项三级指标体系，利用知识图谱技术关联课程、专业、师资等数据。整合国家及天津市招生政策、资助政策等不少于200个文件，构建政策知识库，自动生成不少于20份政策影响分析报告，进行政策文本语义分析，实体识别准确率≥95%。

# （五）AI+应用场景

# 将Deepseek、盘古大模型、通义千问等前沿大模型能力融入平台底层，构建教育专用大型模型、知识图谱、智能算法等核心组件，基于模型层的输出结果，构建数据智察、业务智办、智能问答等人工智能服务，采用灵活的部署方式，构建覆盖“监测-执行-服务”全链路的50个教育智能体，与教育数据平台无缝对接，直接调用数据仓库API获取实时数据。对采集到的海量教育数据进行深度挖掘与分析，构建不少于20项数据智察服务，自动识别数据中的关键信息、异常值及潜在趋势，开发智能预警功能，对可能出现的教育问题进行提前预警。结合教育领域的业务流程特点，自动化处理教育管理中的常规事务，通过分析历史数据与当前情况，提供多套的最优业务处理方案与建议。通过语音或文字形式提问，迅速理解并给出准确回答；根据用户的历史查询记录与偏好，通过智能问答服务为用户提供个性化的服务定制，如政策解读与业务指导、学习建议与资源推荐等。智能体将涵盖数据分析、预警预测、自动化流程管理、辅助决策、自然语言交互等多个方面，并以运行看板嵌入教育场景应用，展示服务调用量、响应速度、问题解决率等不少于20个核心指标，形成完整的人工智能服务体系。

# 具体功能清单如下：

# 1、建设数据仓库

| 序号 | 大类 | 模块 | 一级功能 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设数据仓库需求 | 建立教育数据原始库 | 建立原始库 | 1.需保持原始库数据结构与数据源的一致性，按照各类教育单位建设各类原始库。 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 基础教育 | 2.需支持建立学校基本信息、办学条件建筑信息、学前教育机构办学条件等数据表。 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 普通本科院校 | 3.需支持建立学校基本数据、课程基本数据、课程建设数据等数据表。 | 1 | 项 |
| 4 |  |  | 职业院校 | 4.需支持建立学校基本数据、课程基本数据、课程建设数据等数据表。 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 其他 | 5.需支持建立特殊教育学校情况、特殊教育班数、特殊教育学生数等数据表。 6.提供原始库的数据条数变化趋势。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 建立教育数据标准库 | 建立标准库 | 7.需支持建立标准库，保持和原始库一样的数据粒度，在原始库的基础上对数据进行清洗、转换、标准化等处理过程后形成的标准数据库。 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | 基础教育 | 8.需支持建立学校（机构）基础信息、教职工基础信息、学生基础信息等标准库。 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | 普通本科教育 | 9.需支持建立学校（机构）基础信息、教职工基础信息、学生基本信息等标准库。 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 职业教育 | 10.需支持建立学校（机构）基础信息、教职工基础信息、学生基本信息等标准库。 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 其他 | 11.需支持建立特殊学校基础信息、项目采购标准库、项目采购类型等标准库。 12.提供标准库的数据条数变化趋势。 | 1 | 项 |
| 11 |  | 建立教育数据主题库 | 建立数据主题库 | 13.需支持教育数据进一步组织和分类形成主题数据库。 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 基础教育 | 14.需支持建立学校基本信息、集团校组织信息、学校年级信息等主题库。 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 普通本科教育 | 15.需支持建立学校基本信息、二级单位信息、学科点信息等主题库。 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 职业教育 | 16.需支持建立学校基本信息、二级单位信息、学科点信息等主题库。 | 1 | 项 |
| 15 |  |  | 其他 | 17.需支持建立特殊学校基础信息、项目预算信息、项目采购信息等主题库。 18.提供主题库的数据条数变化趋势。 | 1 | 项 |

# 2、教育数据管理平台

| 序号 | 大类 | 模块 | 一级功能 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教育数据管理平台需求 | 教育数据集成模块 | 数据源管理子模块 | 1.需具备数据源连接配置、连接状态监测、任务状态监测、开发/生产环境映射等数据源管理功能。 2.支持数据源的统一管理及在线连通测试，包括但不限于国产数据库GaussDB、SFTP、HDFS，满足不同数据源之间的数据集成与传输需求； 3.需支持多种异构数据源之间的数据读写，如人大金仓、达梦、南大通用等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据同步子模块（数据交换平台模块） | 4.支持以可视化零代码的方式，快速配置结构化数据采集任务，并支持以自动建表方式创建原始表；支持以流水数据追加采集、变化数据更新两种增量采集方式，配置增量采集任务；平台支持配置API接口地址、请求参数、返回参数、分页属性等内容完成API接口数据采集；支持excel文本导入的方式，完成线下数据采集，并支持配置数据导入权限，可查看导入日志，包含但不限于导入人员、导入时间、导入数据条数等数据项。 5.需具备向导模式、脚本模式、全量/增量同步、定点增量同步、整库同步、FTP同步、同步日志管理等数据交换管理功能。 6.需支持10种以上数据源的并发数据交换；支持200万条/s数据传输能力；数据传输延迟毫秒级别。 7.需具备脏数据管理的功能，支持对脏数据是否需要记录进行配置，支持可配置当脏数据量超过一定数量或一定比例时任务置为失败，提示及时排查脏数据问题；支持脏数据的统计，包括每个同步任务的脏数据产生趋势，脏数据产生较多的任务。 8.非结构化资源需支持以SFTP交换形式根据设定的周期频次将文件同步至订阅文件服务器中、以API接口形式通过HTTP/S协议或WebService协议进行接口文件调用、以在线查询形式在数据门户中在线查询下载文件； 9.需具备更具针对性的非结构化数据断点续传功能，即在同步任务失败后，任务下一次同步时可接着上次同步失败的标记点进行同步。 10.消息资源需支持以实时通讯形式，由资源发布系统推送消息，资源订阅系统在指定的消息区实时获取消息数据； | 1 | 项 |
|  |  |  | 监控中心子模块 | 11.需具备实例运行情况汇总、当日实例完成情况、执行耗时、实例执行状态等监控分析功能。 12.需具备任务管理、任务运行历史、周期实例管理、手动任务和实例管理、实例重跑、置为成功、手动启停等监控管理功能。 13.需具备任务监控总览功能，包含可视化指标展示需≥10种；支持并发批处理数据峰值达100GB；支持单节点任务并发最大可达80条/s。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据地图子模块 | 14.需具备数据资产目录展示、数据查找、数据表元数据管理、数据血缘解析、数据资产目录的构建与管理的功能。需具备资产目录、数据源、UDF资源等数据权限的管理，支持对开发项目进行授权管理，管理员可手动授权。 15.提供数据集市资源清单检索，包括但不限于展示各部门发布资源类型、资源名称、资源主题、发布系统、责任部门、浏览量、关注数、订阅数、资源支持交换形式，支持根据资源责任部门、发布系统、资源类型、资源主题、交换形式、是否关注及资源名/资源备注/资源内容进行模糊匹配或精准搜索。 16. 支持资源内容详细展示，包括资源基本信息、支持的交换形式、数据结构、资源样例，数据接口手册如功能说明、接口协议（HTTP/S和WebService）、请求参数、返回参数、请求示例、响应示例、状态码说明、接口在线测试等；支持资源的在线关注及在线申请，数据需求方可按需进行资源订阅申请，根据申请字段的安全等级及字段，确权部门发起不同等级的审核流程。 17.支持根据申请数据的安全等级及责任单位，发起数据多级审批流程，保证数据使用安全。 18.需具备数据资产访问数据管理功能，支持申请权限访问数据资产目录的数据；支持授权后的数据访问。 19.需支持教育管理人员查看脏数据表的基本信息，如数据量、表结构等，支持脏数据产生趋势的统计分析。 20.需具备对表的生命周期管理功能，支持数据表创建、编辑、删除等操作的审核管理，支持查看每张表的审核历史记录。 21.需具备数据脱敏配置功能，支持管理员指定某个字段进行脱敏，其他无权限用户即无法查询此字段的具体内容。 22.需支持在脱敏管理模块中查看某个脱敏规则关联的表、字段信息。 23.需支持多种数据脱敏模式，创建脱敏规则（支持字符覆盖）并进行字段脱敏。 24.需支持对表的结构变更操作进行记录和审核，包括表结构变更类型、操作用户、操作时间。支持对表进行编辑，包括表名称、是否流水表等信息；支持数据类目的构建，并将表指定到类目中；支持根据类目进行表查询。 25.需支持内置数据仓库表小文件合并的自动化清理功能，支持教育管理人员通过灵活配置文件来定义合并的具体条件，如文件大小阈值、合并时间窗口等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 安全审计子模块 | 26.需具备用户各类行记录监控功能，支持用户访问记录、对用户登入登出、任务提交发布、任务修改、任务冻结、操作IP、操作状态、操作内容等操作进行审计监控，支持监控敏感数据的访问和相关记录，这些记录为后续分析和问题定位提供了原始数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育数据盘点模块 | 数据盘点子模块 | 27.需支持数据提供方和数据接入方在某一时间节点数据的完整性、一致性、正确性进行核对和检验。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 盘点分析子模块 | 28.需支持配置不同盘点策略，策略中配置目标资源，支持批量配置多个资源。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据接入盘点服务子模块 | 29.需支持根据数据盘点条件和要求，采取接入时盘点和接入后盘点。 30.需支持接入时，完成数据清单和接入数据的对比工作。 31.需支持接入后，对数据的完整性、正确性进行盘点。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育数据治理模块 | 数据治理机制子模块 | 32.需支持对采集数据进行清洗任务的管理能力，并可对清洗规则、数据标准进行相应的定义和配置，建立一套相应的数据治理机制，形成数据治理机制文档。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 治理任务管理子模块 | 33.需支持以表和字段为维度进行数据治理时的规则配置，并对治理的任务进行统一的管理。 34.需支持元数据管理，主要对原始库采集到的数据源、数据表和数据字段进行管理。 35.需支持数据标准管理，对存量数据进行后向管理，映射至已有元数据上。 36.需支持表单规则配置，表单规则配置主要是对各数据表的清洗规则进行配置，并可对各数据表的规则配置情况进行展示查看。 37.需支持清洗任务管理，管理人员可以对平台清洗任务进行管理。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 治理规则配置子模块 | 38.需支持治理规则配置，需实现页面将以列表的形式，展示各数据表的清洗规则配置情况，根据规则生成的类型有预制规则和自定义规则。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 元数据管理子模块 | 39.元数据检索：支持基于元模型的元数据管理，提供表、视图、字段等元数据信息的查询检索、版本发布、版本变更比对等，以及历史版本追溯等操作。展示数据表来源于那些数据库，展示常用查询某些表的查询信息。 40.元数据管理：提供元数据血缘地图，支持表、字段的血缘溯源分析及影响分析，溯源分析需向上追溯至业务库，影响分析需向下追踪至数据共享交换； 41.元数据目录：提供描述元数据使用创建过程的UC矩阵，支持绘画系统内各系统表的U/C矩阵及表中字段的U/C矩阵，记录表及字段的使用与产生过程，进入数据表能够查看数据目录，以及元数据表的表结构、数据预览、血缘关系，可以展示元数据表的相关技术属性；需具备资产查询、资产详情查看及维护、血缘解析、数据周期同步、元数据采集的功能。 42.需支持元数据同步速度不低于3张表/s。 43.需具备元模型的属性、组合、被组合、依赖、被依赖等自定义功能。提供元模型的属性配置能力，属性的配置数据项包括但不限于元模型的继承性、数据类型、长度、精度、最大值、最小值、是否为空、是否显示。支持维护元模型之间父类、子类、组合、被组合、依赖、被依赖一对一，一对多，多对多等关系。 44.需支持元模型规范、支持元数据的变更订阅、支持多维度自动统计元数据变更趋势；支持查看指定数据库中所有表的血缘数据。 45.需提供可视化的数据治理，支持通过系统页面展示数据治理概况，包含但不限于采集任务总数、采集对象总数、字段总数、数据总量、转换任务总数、转换标准对象总数、数据字段总数、数据集成任务总数、数据集成主题对象数、数据资产字段分布、内置数据标准总数、数据标准使用分布、元数据类型、元数据目录、元数据总数等信息，支持以漏斗图、环形图、饼图、柱状图、折线图等展示数据资产的各指标情况，以面积图展示数据资产字段分布。 ①支持在同一个页面查看原始数据采集、数据转换关系、数据集成关系任务配置界面，提供任务的周期调度、立即执行、日志记录查询等功能；支持通过可视化的单表关系映射、多表关联关系映射操作创建原始数据到标准数据的转换关系；支持设置数据过滤条件、配置字段码值转换。 ②支持提供复杂场景的自定义SQL编写，通过自动解析SQL语句实现数据转换、集成关系的快速创建。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据标准子模块 | 46. 支持内置国家教育部教育数据项标准目录及清单，可取用及引用标准中已定义的数据项；可提供代码标准、数据项标准的使用映射情况统计及检索，支持查询映射版本及映射表的详细信息，支持导出数据项映射报告，报告中需对数据项标准的建设及使用映射情况进行分析。 47.支持通过数据项标准的多级体系建设，构建数据项多级目录体系、定制数据项子集及数据项子类、维护子类间数据项的取用、引用关系； 48.需具备数据标准统计、标准定义、标准映射、词根管理、码表管理、行业模板的功能。 49.提供代码标准、数据项标准的标准知识库，下级机构可按需同步获取上级机构已发布的标准，同时支持下级机构基于上级机构的代码标准、数据项标准进行信息调整，也支持下级机构通过代码知识库实时了解上级机构的标准更新情况，及时同步更新。 50.需具备元数据字段智能拾取功能，支持利用平台已采集的教育字段元数据，智能识别其中的共性、标准信息。通过数据血缘分析自动分配字段责任部门，支持结合线下调研结果进行调整，并提供各部门确权确认进度查询。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据开发子模块 | 51.性能指标：需支持单节点平均处理数据量可达1.5亿条/h，单节点平均数据处理流量可达40GB/h。 52.需支持通过多种方式搜索任务、函数、临时查询及组件等对象。需具备任务开发功能、支持使用数据库操作任务、支持通过预定义的组件快速创建任务、支持任务代码及配置的完全复制功能、支持多个维度进行搜索。 53.需支持使用数据库操作任务，支持在不同场景下的教育数据治理需求、支持教育管理人员通过简单的页面点击操作、支持实时显示任务运行的过程日志、支持高效管理各类资源、支持教育管理人员对于特定数据处理逻辑的需求引用。 54.需支持通过简单的拖拉拽、连线等操作，组合不同开发组件，创建完整的工作流；支持组件间依赖关系定义、条件分支设置及多级工作流嵌套。 55.支持工作流过程管理，支持跨多个维度配置，支持工作流中不同任务在不同周期之间的自动依赖关联、支持基于任务计划时间、业务日期及运行时间等基准时间生成自定义参数的功能。支持自定义参数、支持将系统参数或用户自定义的参数智能地替换为对应的目标值、支持在SQL任务中设置前置SQL脚本和后置SQL脚本。 56.提供开发组件需包括但不限于DataX、Shell、Python、SQL、Procedure、Http。 57.支持人工智能算法开发，包含算法模型及读数据表、写数据表、线性回归、随机森林回归、逻辑回归、决策树、DBSCAN聚类、K-means聚类等多种机器学习组件，支持通过可视化的拖/拉/拽操作完成模型训练及模型使用；可在数据开发工作流中调用算法实验，进行数据同步、数据计算及数据挖掘。提供算法实验日志信息查看，包含算法实验任务名称、任务类型、实验类型、使用模型、版本、状态、实验者、时长、开始时间、结束时间。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据质量管理子模块 | 58.性能指标：需支持1000w数据量单表校验任务运行耗时不多于10min。需支持1000w数据量多表比对任务运行耗时不多于15min，质量探查预设规则≥20个。 59.提供预置常用的规则模板，包括但不限于：空值检测、重复检测、手机、邮箱、证件号码格式检查、不在代码表检测、日期格式检测、数值范围检测、长度不合规检测等，并提供可扩展的自定义规则模板管理能力。 60.需具备单表校验规则设置功能，支持教育管理人员自定义过滤条件、设置强弱规则以及配置规则调度周期，可关联离线开发任务，根据质量校验结果影响离线任务运行。 61.提供将不同检核类别下的质检规则进行组合，构成一个完整的质检方案进行统一管理，支持方案的上下线、手动执行、周期调度、监控、告警等操作，并提供根据质检结果生成系统质检报告及详细分析，其中详细分析支持通过层层下钻分析系统、表层、字段层的问题率，变化趋势，数据质量对比等，并支持导出异常数据。 62.提供全面质检运行监控，支持针对不同的质检规则自定义配置告警级别、阈值类型、阈值关系、阈值、消息接收用户等，在规则运行超过设定的阈值时，给指定用户发送给告警信息。 63.需具备规则定义配置、数据质量报告、业务系统分析、表级分析、字段级分析等功能。 64.需具备规则集任务功能，支持根据规则集任务状态展示规则集中各个规则的运行情况。 65.需支持从多种维度统计教育数据质量情况，支持对于校验未通过的规则，存储记录不符合规则的明细数据。 66.支持展示数据质量监控信息，包括但不限于原始数据与标准数据的问题率、下次质检倒计时、质检规则、质检方案、质检次数、质检数据对象、质检数据字段、质检数据条数、覆盖部门、覆盖业务系统面、检核维度、各业务系统质检规则分布、各业务系统质检执行情况、质量最优的系统、质量问题最高的系统、质量问题最高的表信息、质量告警分析等，以便人员处理；支持设定每个检测规则的监测调度周期（小时、天、周、月、自定义），支持手动触发。 67.质检报告包括但不限于查看指定日期下质检总表数、检核表数、检核字段数、检核数据量、问题率、问题表、问题字段、问题数据、已解决/未解决问题数据、重点字段数、重点字段问题率、检核规则数量、检核维度数、检核维度分布数据质量问题率趋势分析图、重点字段质检云图、汇总统计质检总字段数据、问题字段数据、问题率生成多维趋势图，辅助分析问题率趋势变化及问题数据解决效率，支持导出Word版质检报告。 68.质检分析支持颗粒度至字段级，支持通过层层下钻可查看指定业务系统、指定表、指定字段最近一次检核时间、检核表数、检核字段数、问题率，支持将具体表或具体字段问题导出Excel文件。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据安全子模块 | 69.需具备对敏感数据配置、字段分类设置功能。 70.提供数据安全脱敏算法配置，内置常见的掩码（包括，身份证号掩码、保留前n后m位字符、掩码前n后m位字符、保留自x至y位字符、掩码自x至y位字符、姓名掩码等）、哈希（包括，MD5、SHA-1、SHA-256、HMAC）、截断（包括，日期类型截断、数值类型截断、字符位移）、加密（包括，DES加密、AES加密）等多种脱敏算法配置，同时支持自定义扩展数据脱敏算法。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 资产盘点子模块 | 71.需具备已接入平台的数据源统计、各个层级数据分布情况、各个数据资产血缘分析的功能。 72.需具备查看次数、查看使用次数、查看影响数量、统计并分析各个教育数据源类型中的存储使用情况、分析查询教育数据的类型、复杂度、执行效率等维度。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 问题数据反馈 | 73.需支持跟踪数据质量情况，根据数据治理结果，将问题数据通过表格形式反馈给数源单位，督促数源单位进行整改，实现问题数据在各单位之间有序流转。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 平台管理子模块 | 74.需具备各种数据源和用户角色管理，全面的数据源管理与用户角色机制管理功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育数据共享模块 | 数据源管理子模块 | 75.需具备数据源管理子模块涉及数据源的接入和管理能力，支持对数据源进行新增、编辑与删除等功能。支持通过添加数据源，可快速从数据源中引用具体元数据，以提供给数据分析或业务处理系统。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 共享申请服务子模块 | 76.需支持对数据资源申请管理，工作人员申请之后提交到后台进行审核，数据共享交换提供实时API、批量共享等多种方式。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 角色与权限子模块 | 77.需支持通过用户管理、角色定义、权限控制，确保系统内的资产数据能被不同的用户角色有限制地进行访问,能够有效地识别和管理每个用户，确保他们能够按照其职能需求访问适当的数据和工具。 | 1 | 项 |
|  |  |  | API生成与注册子模块 | 78.需支持向导模式生成API，提供自动解析脚本填写API配置参数；支持展示API返回的JSON样例、请求示例和异常示例。支持通过SQL语言和mybatis语法复杂查询逻辑的API生成。支持对API创建服务分组，通过配置不同API的流量管控策略实现应用访问限制。 79.需具备脚本模式创建API、API分页配置、API超时时间配置、API调用测试、外部API注册、协议支持的功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | API提交与发布子模块 | 80.需具备对API进行发布或导入导出的功能。 81.需支持API文档导出功能是整理和分享API信息的重要工具。在数据平台中，每个API都需要详细的文档来描述其功能、入参、出参以及请求响应示例。 82.需支持通过API文档导出功能，将相关信息导出为各种格式，如PDF或Word文档。 | 1 | 项 |
|  |  |  | API管理子模块 | 83.需具备API授权、API流控策略配置、API调用、API授权记录查看的功能。 84、需预留符合教育部及天津市教委相关对外服务规范的统一标准接口。 85.需API状态变更功能，支持对API进行状态管理，包括上线和下线API接口服务，并提供业务审核流程。 | 1 | 项 |
|  |  |  | API申请与调用子模块 | 86.需具备API申请、API调用、API请求和返回内容查看的功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | API共享子模块 | 87.需支持以API方式实现数据共享。通过文档快速导入或API共享接口服务实现数据交互，满足各单位和各学校协同工作的需求。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 批量共享子模块 | 88.需具备数据批量共享的能力，通过库表授权与库表交换方式，实现批量数据共享。 89、需具备批量共享功能，支持采用前置机中转的库表交换方式，支持建立批量数据共享管理制度。 | 1 | 项 |
|  |  |  | API安全子模块 | 90.需具备API的申请审批、API调用限流、IP地址白名单限制的功能。 91.需具备多种API安全认证能力，适用于内部系统或测试环境的API调用。 92.支持开发团队使用简单的令牌认证方式进行内部系统的测试，确保开发阶段的安全性和便利性。摘要签名认证：这种加密签名的认证方式适用于需要高安全性的应用场景。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 接口开发服务子模块 | 93.本次项目需根据实际情况，对接各部门和各学校数据需求，本地数据共享接口要求符合教育部及天津市教委相关对外服务接口规范，接口调用响应时间应低于1500毫秒，高频调用接口可支撑每秒3000次并发量。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 接口规范管理子模块 | 94.必须遵循教育部《教育管理信息系统互操作规范》（GB/T 36344-2018）。 95.采用 HTTPS1.3协议进行数据传输，支持OAuth 2.0认证机制。 96.主数据交换格式须符合教育部《教育数据元》标准（JY/T 10001-2020）。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育数据运维管理模块 | 全局配置子模块 | 97.需具备单集群配置、资源管理、局参数、自定义调度日期管理的功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 公共管理子模块 | 98.需具备数据源中心、审批中心、告警通道、页面配置的管理功能。 99.需具备安全审计功能，支持记录教育管理人员的操作日志，如用户登录、用户新增/编辑/删除、角色、权限、操作时间、IP地址、操作结果等信息。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 资源管理子模块 | 100.需支持管理和配置数据平台中的数据计算资源，支持分组资源管理机制，确保系统能够同时为多个小组提供服务，而各小组之间的用户信息、业务数据保持完全隔离。 101.需通过有效管理和配置资源管理模块，支持每个分组在系统中拥有独立的用户管理体系和数据存储空间、互不干扰。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 系统管理子模块 | 102.提供自定义配置审核流程，任意设置单个/多个审核节点，支持配置部门负责人或指定用户或指定角色进行审核，可控制节点会签、或签；支持将审核流程与不同的审核场景、安全等级进行关联使用。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育数据指标管理模块 | 指标中心子模块 | 103.需具备原子指标、派生指标、复合指标、自定义指标、指标发布/下线、指标目录不同指标的管理功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 指标应用子模块 | 104.需具备教育数据指标应用进行统一管理能力，帮助管理者利用数据模型指标进行教育决策和优化。支持用户对指标数据接口进行发布、禁用、删除等操作；可灵活控制接口开放状态，设定访问权限。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 全局概览子模块 | 105.需提供一个全面的指标视图，汇总和展示教育系统中从各类数据采集内容（如学校基本信息、学籍基本信息、教职工信息、科研信息、资产信息及党建信息）中提取的关键指标。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据可视化报表模块 | 大数据分析模块 | 106.需具备教育管理人员查看所有生成的图表内容、多种的教育数据来源选择、数据拖拽、新建筛选器对图表添加标题、标题链接和副标题、数据拖拽功能、两表关联、新建筛选器的功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 主题类管理子模块 | 107.需支持教育管理人员新建图表类并自定义名称、菜单类型及归属，实现个性化分类组织；支持新建与修改图表类相关信息；支持查看所有已创建的图表类。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 主题报告子模块 | 108.需支持教育管理人员可以新增、复制、修改和删除主题，还能直观地查看所有主题内容的概览；支持自由调整主题布局，添加各类数据元素如图表、表格、数据指标、文本说明及图片等。 109.需支持教育管理人员根据需求指定教育数据来源类型，如数据库、文件、API接口等。在接入过程中，支持预览数据源内容，特别是表格数据源；支持教育管理人员使用新的表格数据源上传并替换旧数据;对于不再需要的数据源，支持教育管理人员删除操作；支持可以根据时间、名称等维度进行升序或降序排序，以便快速找到所需数据源，支持导出。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 大屏可视化子模块 | 110.需支持多个内置的默认教育主题大屏模板，为教育管理人员提供了即插即用的可视化解决方案。 111.需支持允许教育管理人员随时查看已经创建的数据大屏；支持新增大屏功能；内置的大屏模板为九宫格和中间突出两类，支持多种类型的内容添加，包括图表、表格、动态数据、文本和图片等。 112.需支持允许教育管理人员自由新增图表，通过填写图表标题及选择相应类别；支持通过键入名称关键字进行图表搜索；支持按条件筛选图表；具备编辑器视图功能；具备选项视图功能；具备运行图表生成器功能；支持对表格和文字配置管理；支持新增和修改文字配置。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育数据GIS地图模块 | 地图控件 | 113.需直接接入人工智能大模型，提供一个地图控件，负责处理用户与地图的交互功能包括：比例尺、缩放工具、定位功能、城市选择列表、自定义控件、比例尺控件等，支持用户了解地图上距离的实际大小，在查看学校分布时，用户可以通过比例尺了解不同区域之间的距离。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 绘制覆盖物 | 114.需具备所有叠加到地图上的内容功能，这些内容称为地图覆盖物。支持每个覆盖物都有自己的地理坐标，这意味着它们会随着地图的拖动或缩放而相应地移动。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 标注点 | 115.需支持在地图上添加点标记，这些标记可以是默认的图标样式，也可以通过Icon类来指定自定义图标。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 标注线 | 116.需支持在地图上绘制折线，将一组点连接起来形成路径。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 标注面 | 117.需支持在地图上绘制多边形覆盖物，这些多边形是由一组点按顺序连接而成，最终围成一个封闭的区域。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 文本标注 | 118.需支持在地图上添加自定义的文本内容。这可以用于标记地点名称、添加说明性文字等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 线图层 | 119.需支持在地图上创建和展示各种线条样式，包括传统的实线、虚线、描边线、贴图纹理填充线和间隔图标填充线。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 面图层 | 120.需支持在地图上使用标准面颜色填充和图片纹理填充来展示区域数据。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 自定义HTML图层 | 121.需支持开发者将各种自定义DOM元素叠加到地图上，Canvas、SVG、DOM元素等。这种功能常用于显示自定义的表格、图片、文字、GIF动画和视频。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 简易行政区划图层 | 122.需支持新版行政区划数据的展示，并能够以jsapi方式进行数据获取和展示。这包括多级行政区划的数据获取与展示，如省、市、县等不同级别的行政区划数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 教育智能填报模块 | 智能表单引擎子模块 | 123.支持数据表单（无需审核）和流程表单（需要设置对应的审批流程）两类表单的创建，创建流程表单时需配置对应的审批流程和流程高级设置参数，表单设计时可从已有同类型表单中选取模板复用进行二次设计。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 自定义流程引擎子模块 | 124.支持自定义的流程设计，满足不同场景的流程审批。支持多级节点的流程设置，包括审批节点和抄送节点。支持审批节点个性化配置功能，需支持按部门负责人、角色、指定人员来设置审批人员，可以单人或多人办理；多人时支持依次审批、会签、或签等审批模式的设置。支持流程高级设置功能，实现对审批意见是否必填、是否启用自动去重规则、是否支持转交、填报人是否可撤回、审批人退回至上一节点或发起人等流程全局控制项的自定义配置。 | 1 | 项 |
|  |  | 市级中枢数据资源目录模块 | 数据资源目录基础功能 | 125.可视化制作表单，能支持多种属性表单，如日期控件、单选控件、复选控件、下拉控件、图片控件、国家地区等。支持表单动态更新。 126.能够实现灵活的审批流程配置，能够实现提交、驳回、跳转、同意、终止等不同的审批动作，包含多种网关逻辑，如并行、互斥、包容等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录通用功能 | 127.支持查看本账号接收到的所有通知消息。 128.支持平台页面水印，防止数据外泄。 129.支持通过后台用户中心添加的用户使用该模块登录。 130.支持对接统一身份认证数据库，实现数据互通。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录主页功能 | 131.支持基于资源的名称进行模糊匹配、搜索历史记录，搜索所有资源。 132.展示用户的待审核申请数量、留存超7天的申请数量，可快速跳转至用户中心。 133.展示目前平台已有资源目录、总信息项、共享库表、数据接口数量。 134.展示访问量排行前四的数据资源，可快速跳转至数据资源申请菜单。 135.展示四个关于后台配置的标准规范，可下载。 136.展示四个关于后台配置的常见问题，点击打开详情页。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录管理 | 137.支持基于数据资源目录的名称进行模糊匹配、搜索历史记录，搜索所有数据资源目录。 138.支持用户通过平台提交未录入的数据资源目录的需求申请。 139.展示所有数据资源目录的列表信息，包含名称、所属系统、来源、资源更新时间、共享属性、访问量、累计申请量。可根据资源目录分类、共享类型进行筛选，根据访问量进行排序。 140.支持根据部门进行数据资源目录筛选。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录申请 | 141.支持基于数据资源的名称进行模糊匹配、搜索历史记录，搜索所有数据资源。 142.支持展示所有数据资源的列表信息，包含名称、来源、资源更新时间、共享属性、访问量、累计申请量、资源类型。可根据资源目录分类、共享类型、资源类型进行筛选，根据访问量进行排序。 143.支持根据部门进行数据资源筛选。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录使用 | 144.支持展示用户提交的所有资源申请，包含全部、进行中、已完成、待提交，可修改、查看申请单。 145.支持展示用户收藏的所有数据资源和数据资源目录，可查看对应资源详情、取消收藏对应资源。 146.支持用户查看自己提交的反馈内容及管理员回复的内容。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录提供 | 147.资源管理者用于审核申请的菜单，操作包含：通过、驳回、驳回补正。 148.支持资源管理者查看自己管理的所有申请数据的页面。 支持资源部门的所有用户查看自己管理的所有数据资源目录的页面，若为该部门的普通用户，仅有查看操作；若为该部门的资源管理者，则有管理按钮，点击跳转后台管理页面。 149.支持资源部门的所有用户查看自己管理的所有数据资源的页面，若为该部门的普通用户，仅有查看操作；若为该部门的资源管理者，则有管理按钮，点击跳转后台管理页面。 150.支持资源部门所有用户查看本部门资源收到的反馈信息的页面。反馈分为：已回复、待回复。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录受理 | 151.用户进行资源受理的页面，支持的受理操作包含：通过、驳回、驳回补正。 152.支持用户查看所有资源的申请数据。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录编制 | 153.支持资源管理者维护和管理信息系统的数据。 154.支持资源管理者维护和管理数据资源目录的数据，可设置管理的数据资源目录的自动审核、自动受理等条件信息。 155.支持资源管理者维护和管理数据资源目录的信息项的数据。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源目录审核 | 156.支持资源管理者维护和管理数据资源的数据接口，发布时将会经过审核，审核通过后在前台显示，同时可设置所管理接口的自动审核、自动受理等条件信息。 157.支持资源管理者维护和管理数据资源的共享库表，发布时将经过审核，审核通过后在前台显示，同时可设置所管理库表的自动审核、自动受理等条件信息。 158.支持用户审核接口和库表管理，分为：新发布、删除资源、内容变更，内容变更数据将记录并标记变更的内容。审核操作分为通过、驳回。 159.支持用户管理所有审核信息的模块。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据资源报表配置 | 160、报表分享和授权机制，配置报表的分享对象、是否可以导出和分享时长。 161、通过系统内置模板创建报表，更改数据源和数据集就能生成新的报表。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据市级中枢（市校数据节点系统） | 市级中枢数据集配置 | 162.数据集为某一个专项工作任务，如高等教育质量监测，用于评估本科教学质量。数据网络应支持不同的数据集采集，一个数据集内包含多张不同类型的数据表，数据表的字段和结构不尽相同。需具备对数据版本的灵活控制和调整能力，能够在总节点灵活定义数据表结构，灵活定义在子节点的数据展示形式、查看权限、查询条件等，并能够将多种主题的数据表按照一级分类、二级分类的目录树的形式进行组织。数据集中的数据表支持多版本迭代，满足数据集随着业务的变化弹性扩展。通过数据集版本和数据表版本实现业务不确定性的化解和指标的持续迭代更新。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 市级中枢数据校验管理 | 163.数据校验管理是为了提升数据采集过程中数据质量，保证采集到中枢端的数据是经过严格的质量控制和逻辑校验的。数据校验包含了表内校验和标间校验，表内校验通常是数据表中的某一个字段和其他字段的数值比较。标间校验通常是某张数据表中的某个数据项和其他数据表中的某个数据项之间的关联关系。通过表内和表间校验逻辑的设定，筛选出不符合填报标准的数据，由业务部门更正后再次提交。数据校验管理可查询各高校数据校验结果和明细内容，为过程管理提供依据。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 市级中枢数据码表管理 | 164.数据码表管理是为了提升数据质量和数据标准化程度而建设的集成多种数据集的数据码表管理和查询功能，支持数据码表创建、导入、更新、数据码值的隐藏等功能设置，中枢端建立好的数据码表可以通过数据同步的方式同步到高校端，用于高校的查询和下载等操作。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 市级中枢采集任务管理 | 165. 对于建立好的数据集和数据校验逻辑，数据中枢能跨层级下发数据任务进行数据采集，能够在数据中枢管理端建立统一的数据采集任务，跨层级下发到高校，支持数据集创建和升级，支持任务的多阶段状态监测，包含数据采集任务接收状态、数据集更新状态、数据校验通过状态、数据传输状态等。为中枢端管理数据采集任务提供依据。并可针对性的督促学校数据准备和数据提交工作。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 市级中枢开发者管理 | 166.开发者管理，是满足各高校通过数据接口获取中枢端的数据表和数据任务以及数据码表而设置的数据调用账号，并为每个学校生成一个数据加密秘钥，用于对核心字段和敏感字段进行数据加密。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 市级中枢节点管理 | 167.支持在中枢端对节点进行日常监控，监测节点健康状态和各项任务执行状态。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 校级节点端功能 | 168.数据录入支持通过数据ETL的方式和界面填报的方式进行数据录入，ETL方式针对大批量明细数据，通过学校数据平台或者业务系统推送到叶子节点数据库中。同时支持Web界面数据填报方式，能够进行数据的填写、导入、删除、修改、查询等操作，提升数据填报友好程度。 169.数据校验：对于填报好的数据，学校通过数据校验，使用中枢端定义好的校验规则进行数据的筛查，并提示不准确的数据内容。数据调整后支持重新校验。 170.数据上报：支持查看多条数据采集任务，并在数据校验通过且数据锁定进行数据上报。 171.数据传输：待到数据传输任务开始后，各高校陆续启动数据传输任务，并记录数据传输日志和传输结果，对于传输失败的任务，各高校能够清晰查看，并进行后续处理。 172.数据版本：支持查看不同数据版本情况和数据更新日志，方便高校了解每个版本的数据结构和数据内容更新日志，便于高校针对性的调整数据录入和填报内容。 173.数据开发者：支持ETL开发者创建数据库账号，并授权相应的数据表，支持数据库对接文档下载，提升数据开发工作者的工作效率。 174.数据标准查询：中枢端定义好的各类数据码表和数据标准，支持高校在本地查看下载并可共享给数据ETL开发者。支持查看不同版本的数据码表和引用该数据码表的数据表。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据集 | 175. 支持基于SQL、数据表的创建数据集两种方式，并提供数据集表结构预览功能。 176. 支持字段名称重定义、层次扩展、字段类型格式化、日期数据格式化、字段扩展等功能。 177.支持左关联、右关联、全关联等操作。 178.支持刷新预览数据等功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 仪表板 | 179.支持拖拽式进行组件选择和布局，自动调整和适配各种屏幕大小，支持移动端数据可视化组件自动适配。 180.支持PC、移动等多终端的配置，并且能做到一次配置自动适配多终端。 181.支持柱状图、折线图、条形图、面积图、饼图、气泡地图、色彩地图、仪表盘、雷达图、散点图、漏斗图、指标看板、矩阵树图、词云图、来源去向图、交叉表、进度条等图表组件。 182.多组件关联查询，一个查询组件可实现控制多个组件的查询。 183.组件联动分析，基于组件可以实现多个组件的联动分析与查询，实现在线数据分析。 184.组件下钻分析，通过设置字段之间的层次关系，可以自动化实现数据钻取的功能。 185.支持筛选器、文本、iframe、TAB、图片等种控件。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 开放服务 | 186.当前已提供40+API开放接口，提供Java SDK。 187. 基于数据集，开放 数据报表查询引擎能力，让客户能够自定义数据服务 API。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 数据门户 | 188. 支持门户标题、LOGO、整体肤色、导航栏颜色、页脚信息、数据门户链接等信息配置。 189. 支持导航栏的名称定义、图标控制等基本定义。 190. 支持导航栏的功能菜单配置，包括仪表板、外部链接等。 191. 支持功能菜单的打开方式控制，包括当前页打开、新窗口打开。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 系统管理 | 192. 提供多层次的安全访问机制，从系统访问登录、工作空间隔离到行级数据权限的一整套安全访问机制。 193. 支持用户组织管理、用户角色管理。 194. 支持基于用户角色的访问授权。 195. 支持批量导入用户数据。 196. 支持多级工作空间角色管理，包括管理员、开发者、分析师、阅览者等。 197. 支持行级数据访问权限控制，支持类组织架构的轻量级管理。 198. 支持权限管理的API服务。 199. 支持报表管理、血缘分析、门户管理等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 安全嵌入 | 200.支持将群空间中的报表（仪表板）嵌入到其他系统中，以便和其他应用系统集成，更便捷实现业务一体化应用。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 账号 | 201.数据报表需提供100账号数量，并且满足50QPS的单节点无高可用无容灾部署架构。 | 1 | 项 |

# 3、教育数据应用

| 序号 | 大类 | 模块 | 一级功能 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育数据应用平台 | 建设五大教育业务平台 | 教育应用管理工作台 | 1.需具备应用管理、应用列表、应用搜索、应用流量监控、用户管理、角色管理、日志记录的管理功能。 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 教育管理业务平台 | 2.在应用展示中需支持教育管理类的应用展示；需要支持PC端与手机端使用。 需支持应用搜索功能。使用人员仅需输入应用名称的关键字进行搜索，平台便能快速精准筛选出特定应用。 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 教育服务业务平台 | 3.在应用展示中需支持教育服务业务平台展示，包括与国家智慧教育公共服务平台对接上架；需要支持PC端与手机端使用。 需支持应用搜索功能。使用人员仅需输入应用名称的关键字进行搜索，平台便能快速精准筛选出特定应用。 | 1 | 项 |
| 4 |  |  | 教育资源业务平台 | 4.在应用展示中需支持教育资源业务平台展示；需要支持PC端与手机端使用。 需支持应用搜索功能。使用人员仅需输入应用名称的关键字进行搜索，平台便能快速精准筛选出特定应用。 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 全息画像业务平台 | 5.在应用展示中需支持全息画像业务平台展示；需要支持PC端与手机端使用。 需支持应用搜索功能。使用人员仅需输入应用名称的关键字进行搜索，平台便能快速精准筛选出特定应用。 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | 分析决策业务平台 | 6.在应用展示中需支持分析决策业务平台展示；需要支持PC端与手机端使用。 需支持应用搜索功能。使用人员仅需输入应用名称的关键字进行搜索，平台便能快速精准筛选出特定应用。 | 1 | 项 |
| 7 |  | 统一认证系统 | 用户管理 | 7.需提供全面的用户管理能力，为管理员提供可灵活扩展的用户自定义配置能力，方便管理员对用户数据进行维护。功能需包括：组织机构类型、机构专属字段、组织部门类型、部门专属字段、组织角色类型、角色专属字段的自定义维护等。 8.需提供灵活配置的用户供应能力，支持对用户供应策略进行灵活的配置，管理员可根据不同时期的用户供应要求，进行灵活增减和配置相关限制条件。功能需包括用户注册管理、默认密码管理等。 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | 组织机构管理 | 9.需具备对组织的全量机构的归纳管理、岗位管理、组织用户管理的功能。 10.需支持从多维度创建、维护以及展示多个机构树，可在不同维度机构树之间切换展示，方便组织集中统一管理行政组织架构和业务组织架构和按需同步至下游各应用系统。 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 应用认证管理 | 11.需具备应用配置、应用集成、应用访问管理和控制的设置管理功能。 12.需提供API安全和管理功能，支持API令牌管理和安全策略等功能，满足应用级别管理API的单独权限能力。确保应用数据的交互和访问控制符合安全标准。 13.需对应用接入风险进行校验管控，支持应用key/serect校验，应用各类操作的审核校验，应用接口订阅的鉴权和审核校验。 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 用户自助服务 | 14.需具备访问和权限管理能力，用户可以查看和管理自己对各种资源的访问权限。并且能够自主申请不具备权限的应用。 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 多租户管理模块 | 15.需具备租户隔离性和数据安全管理和灵活租户个性化能力配置的功能。 16.需提供一个中央管理界面，供管理所有租户的配置和监控其使用情况。允许每个租户通过自己的管理界面配置和管理自己的用户和权限。 | 1 | 项 |
| 12 |  | 建设五个数据应用场景 | 教育管理专题－GIS学情分布场景 | 22.学情分布场景设计需包含基础概况、学校分布、学校概况、校园监控等模块，以支持全面的学情资源管理和分析。支持地图放大、缩小和拖动功能，并在地图上展示学校落点情况，区域资源列表仅显示地图可见范围内的学校落点清单；选择学校后可展示学校名称、教育阶段、办学类别、学校地址、主管单位、建校年月和招生片区等信息，招生片区支持以可视化形式在地图上展示范围。支持展示区域义务教育优质均衡发展指标，查看基础教育现代化发展水平和教育标准化情况，并对师生比、生均教学仪器设备值、生均图书、教师学历、每百名学生教师学历比、生均用地面积、教师职称、每百名学生教师职称比、生均校舍建筑面积等指标进行预警，鼠标悬停于指标时显示指标的计算方式；支持按所属区域和教育阶段查看关联学校的综合优质均衡详情；支持按学校名称检索单校优质均衡详情。 | 1 | 项 |
| 13 |  |  |  | 23.需在合同签订之日起60个自然日内完成，自行在国家法律法规允许的情况下，获取相关表单数据，完成GIS学情分布场景。 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 教育服务专题－AI教育政策问答 | 24. 问答识别率≥90%； 平均恢复时间≤0.5h； 智能对话机器人支持不少于10个； 资料文档问答数量不少于1000个。 | 1 | 项 |
| 15 |  |  |  | 25.需支持接入DeepSeek、盘古大模型、通义千问等人工智能大模型，完成知识导入和模型训练。根据不同场景，创建各类特色助手，支持通过设定助手类型、助手简介、欢迎语和回复随机性，定义助手服务的范围，支持快速在已有数据基础上快速构建新助手； 知识管理：支持上传pdf、txt、docx等知识文档，支持系统高速自行学习文档知识，支持自动学习网址知识，支持基于知识文档标题与内容搜索文档。 智能问答：支持基于基础知识文档和大模型训练成果，为教师和学生提供校本知识问答服务，支持提供通用知识问答服务，支持对话记录都可保存并支持历史查询； 文档溯源：支持查看文档来源，显示多个文档来源及上下文； 问答引导：支持系统根据用户提问，自动提供相关问题引导和答案； 基础模型管理：支持根据用户需求配置7B、14B、70B、671B等不同参数量的基础模型，支持本地部署，支持开源模型； 查办一体：支持与存量系统打通，实现问-答-办的业务闭环。 | 1 | 项 |
| 16 |  |  | 教育资源专题－学术资源统计场景 | 26.需具备数据模型设计、学术交流、科研成果模块展示的功能，学术资源场景设计需包含科研项目、科研经费、科研平台、科研成果等模块，以全面了解和管理学术资源情况。 | 1 | 项 |
| 17 |  |  | 全息画像专题－师生画像场景 | 27.教师数据模型设计需包含教师的基础信息、岗位聘任、荣誉信息、学生获奖、项目（课题）、论文、著作、国内培训、学习经历、公开课以及专利或软件著作等关键指标模型。 | 1 | 项 |
| 18 |  |  |  | 28.支持以男女数字人形式展示教师形象，同时可展示其基础信息、岗位聘任、工作经历、学习经历等信息。包括包括教师专业技术职务聘任、教师资格、师德信息-荣誉信息、教育教学、教学科研成果及获奖－项目(课题)、教学科研成果及获奖－著作、教学科研成果及获奖－论文教学科研成果及获奖－奖励、教学科研成果及获奖－专利或软件著作权、教学科研成果及获奖－指导学生参加竞赛获奖、教学科研成果及获奖－承担公开课等情况、入选人才项目、人才项目、记录教师入选的各类人才项目名称及入选年份、国内培训、技能及证书－其他技能、技能及证书－证书信息等。 | 1 | 项 |
| 19 |  |  |  | 29.学生画像场景分析模型设计需具备学生的相关信息，包含基础信息、五育信息、课程信息、荣誉信息、学生获奖、科研课题、论文、著作、活动培训、学习经历等。 | 1 | 项 |
| 20 |  |  |  | 30.需支持通过GIS学情分布场景跳转到师生画像场景，将教师数据与学校的地理位置信息进行空间分析和可视化。 | 1 | 项 |
| 21 |  |  |  | 31.支持以男女数字人形式展示学生形象，包括对基础信息进行展示、对五育信息进行展示、对高校和高职院校的学生、对中小学学生信息进行展示。支持通过学校、班级和学生姓名进行人员的检索；支持以时间轴的形式查看学生校内成长经历信息；支持查看学生不同体测时间的身心健康发展数据，包含体测时间、50米跑数据、立定跳远数据、引体向上数据和肺活量数据，同时支持以码表方式展示身高体重BMI数据信息。 | 1 | 项 |
| 22 |  |  | 分析决策专题－财务资产分析场景 | 32.市级教育项目预算： 支持市级教育项目预算的填报、审批、分配、执行监控及后续管理 具备预算申报、预算审批、预算调整、预算拆解、预算执行、绩效目标自评的功能 | 1 | 项 |
| 23 |  |  |  | 33.动态监测“两个只增不减”： 支持各区教育局和各级各类学校在线填报财政教育投入预测表、导入模板数据、进行预算缺口预估和预警分析。 支持在线填报《财政教育投入预测表》和《学段预测情况表》。 支持模板导入，且导入失败时提供原因提示。 支持每月填报已拨付、已支出数据，并估算预算缺口。 支持分析并预警缺口和数据异常，推送预警信息给相关人员。 | 1 | 项 |
| 24 |  |  |  | 34.具备政府采购信息监测功能：包括对接天津政府采购网招标系统数据采集并进行预警分析。 | 1 | 项 |
| 25 |  |  |  | 35.具备财务管理功能： 支持各级学校的财务数据填报、预警分析与回溯，确保资产、负债和收入费用的透明监控与合规管理。 | 1 | 项 |
| 26 |  |  |  | 36.具备系统管理功能：包括组织架构、角色管理、用户管理日志记录管理功能。 | 1 | 项 |
| 27 |  |  |  | 37.具备数据统计分析功能：包括数据模型设计和展示。 | 1 | 项 |

# 四、政务云资源

# 1、基础要求

# （1）项目提供云资源须为天津市市级政务云资源。

# （2）云主机之间须可做到隔离保护，其中任何一个云主机发生故障都不应影响同一个宿主机上的其他云主机的正常运行，每个云主机上的用户权限只限于本机之内；云主机须可实现物理机的全部功能，如具有内存、CPU、网卡、存储等资源，可以指定单独的IP地址、MAC地址等；当云主机操作系统出现故障时，支持自动重启或者迁移该云主机，保障业务连续性；多台宿主机可以组成虚拟化集群，集群内的物理机数量可以按需扩展。

# 2、计算资源要求

# 须提供灵活的云服务器配置规格，用户可根据业务需要，随时创建并使用云服务器，可实现分钟级按需交付；创建时可选择实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、专有网络VPC、安全组、弹性公网IP，可设置云服务器的实例名称、登录密码；支持手动设置私网IP；支持使用自定义私有镜像、公共镜像、共享镜像或市场镜像；支持多台云服务器创建在不同的宿主机上；用户可以根据自身业务需求进行升配及降配；支持用户对单台、多台云服务器进行开机、关机、重启、重置密码等操作；支持对云服务器克隆；提供网卡管理功能；提供安全组管理功能；提供镜像管理功能；支持查看云服务器的CPU使用率、内存使用率、内存使用量、磁盘使用率、磁盘使用量、磁盘读/写带宽、磁盘读/写IOPS、读写等待时间、流入/流出速率监控信息、丢包率、丢包数、TCP连接数等信息。

# 3、存储资源要求

# 用户可以将单独创建的数据盘挂载到云主机上；用户可以将数据盘从云主机上卸载下来；当云盘容量不满足业务需要时，用户可进行弹性扩容；用户可以创建快照进行数据保护；用户可查看读写IOPS、吞吐量、时延等基本性能监控信息；用户可查看操作日志，包括操作类型、操作人、操作结果、操作时间；支持创建备份策略，创建时可以选择备份周期、备份时间点和备份副本保留规则；备份策略创建完成后可以修改；支持删除备份策略。

# 4、网络资源要求

# （1）须提供专有网络VPC，支持在线创建、删除专有网络VPC，支持对创建的专有网络进行查看、重命名操作；支持通过专有网络VPC的对基本云资源和网络资源进行划分隔离；支持添加自定义路由条目；支持已创建单栈子网开启IPv6双栈；支持网络ACL；支持虚拟IP；每个VPC可创建一个路由器，对应一个路由表。

# （2）须提供弹性公网IP，支持弹性公网IP的创建、退订、查询；支持弹性公网IP绑定以及解绑云服务器、裸金属服务器以及负载均衡；支持IPv4、IPv6，支持最大带宽值不小于1Gbps；支持对弹性公网IP公网流入速率以及流出速率的监控。

# 5、安全资源要求

# （1）提供云防火墙，包括精细化访问控制、高效威胁防护和高级威胁检测等功能。

# （2）提供云Web应用防火墙，包括注入攻击防护，跨站脚本攻击（钓鱼攻击）防护，网页木马防护，信息泄露防护，网络/应用层DOS攻击防护等功能。

# （3）提供云防篡改，可对Web站点目录提供全方位的保护，防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片等任何类型的文件进行非法篡改和破坏产品。

# （4）提供云主机安全，包括病毒防御、APT攻击防御、webshell 防御、安全基线核查、防暴力破解、防火墙等功能保护云服务器免遭黑客、病毒的攻击的产品。

# （5）提供云VPN网关，支持建立IPSec VPN、SSL VPN通道。

# （6）提供云堡垒机，包括资产账号管理、运维操作审计等功能。

# （7）提供日志审计服务，通过接入用户各节点产生的日志信息，为用户提供日志的安全存储、检索、监测、告警等能力。

# （8）提供云数据库审计，可对来自应用系统客户端和DBA对数据库的访问行为进行全面审计，对SQL注入、危险操作进行记录和实时预警。

# （9）提供漏洞扫描，包括资产管理、系统漏扫、网站漏扫、数据库漏扫、弱口令扫描、实时在线的网站监控预警、等级保护检查评估等功能。

# （10）提供基于国产密码标准体系和密码管理体系密码服务套餐，包括云密码机、签名验签、时间戳、密钥管理、CA数字证书认证、移动端数据安全、国密VPN、数据库加密、隧道加密、电子签章等服务。

# 6、云资源清单

# （1）政务云计算、存储资源需求清单（集采内）

| 序号 | 区域 | 资源名称 | 一级分类 | 二级分类 | 数量 | VCPU | 内存（GB） | 系统盘（GB） | 数据盘 （GB） | 系统盘合计（GB) | 数据盘合计（GB) | VCPU总数 | 内存总数（GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网区 | 应用服务器 | 教育数据平台运维管理模块 |  | 1 | 4 | 8 | 50 | 300 | 50 | 300 | 4 | 8 |
| 2 |  | 应用服务器 | 应用服务 | 数据库 | 2 | 8 | 32 | 150 | 500 | 300 | 1000 | 16 | 64 |
| 3 |  | 应用服务器 |  | 数据集成模块、数据治理模块 | 2 | 8 | 64 | 200 | 300 | 400 | 600 | 16 | 128 |
| 4 |  | 应用服务器 |  | 数据可视化报表模块 | 1 | 8 | 64 | 200 | 300 | 200 | 300 | 8 | 64 |
| 5 |  | 应用服务器 |  | 教育智能填报模块 | 1 | 8 | 64 | 200 | 300 | 200 | 300 | 8 | 64 |
| 6 |  | 应用服务器 |  | 驾驶舱 | 1 | 8 | 64 | 200 | 300 | 200 | 300 | 8 | 64 |
| 7 |  | 应用服务器 |  | 财务资产一体化系统 | 1 | 8 | 64 | 200 | 300 | 200 | 300 | 8 | 64 |
| 8 |  | 应用服务器 |  | 反向代理服务器 | 2 | 8 | 64 | 150 | 300 | 300 | 600 | 16 | 128 |
| 9 |  | 应用服务器 |  | 缓存服务器 | 2 | 8 | 64 | 150 | 300 | 300 | 600 | 16 | 128 |
| 10 |  | 应用服务器 | 大数据管理服务 |  | 1 | 16 | 32 | 150 | 300 | 150 | 300 | 16 | 32 |
| 11 |  | 应用服务器 | 大数据计算存储服务 |  | 5 | 16 | 32 | 150 | 4000 | 750 | 20000 | 80 | 160 |
| 12 |  | 应用服务器 | trino引擎 |  | 3 | 32 | 64 | 100 | 200 | 300 | 600 | 96 | 192 |
| 13 | 互联网区 | 应用服务器 | 五大业务平台 |  | 1 | 8 | 64 | 200 | 300 | 200 | 300 | 8 | 64 |
| 14 |  | 应用服务器 | 数据共享模块/数据指标管理模块 |  | 1 | 8 | 32 | 200 | 300 | 200 | 300 | 8 | 32 |
| 合计 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 3750 | 25800 | 308 | 1192 |

# （2）政务云安全需求清单（集采目录外）

| 序号 | 区域 | 资源名称 | 参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网区 | 防火墙 | 支持TCP/IP访问控制，网络吞吐：1Gbps，并发连接数：500000，每秒新建连接数：20000。 | 1 |
| 2 |  | 日志审计 | 500EPS 1资产 | 22 |
| 3 |  | 堡垒机 | 可管理1资产 | 1 |
| 4 |  | WEB应用防火墙 | 网络吞吐200Mbps，每秒新建连接数1000，支持1个IP+1个端口 | 1 |
| 5 |  | 主机安全 | 提供虚拟化主机安全防护，包含轻代理主机防病毒AV、主机防火墙FW、主机入侵防御IPS、防暴力破解四个功能 | 22 |
| 6 |  | 数据库审计 | 可审计1个DB实例 | 6 |
| 7 |  | 负载均衡 | 50Mbps负载均衡服务 | 1 |
| 8 |  | VPN 网关 | 50Mbps 带宽，支持IPSec-VPN、SSL-VPN等多种VPN协议以满足不同客户业务使用场景 | 1 |
| 9 |  | NAT网关 | 小型，支持最大连接数1万 | 1 |
| 10 |  | 密评套件 | 1、云密码机 支持国产SM2、SM3、SM4密码算法，实现对用户可选择性的敏感数据加密 2、签名验签 支持国产SM2密码算法，提供数据签名与验证、文件签名与验证、证书有效期验证、CA根验证、CRL验证等服务 3、时间戳服务 支持国产SM2密码算法，提供可靠的时间信息，证明某份文件（或某条信息）在某个时间（或以前）存在，保障证据的不可抵赖性和完整性 4、密钥管理 支持国产SM2、SM3、SM4密码算法，提供密钥托管相关的支持活动，如密钥托管服务、密钥安全隔离和存储服务等 5、CA数字证书 支持国产SM2密码算法，为云上业务系统的实体签发代表身份的数字证书服务，提供统一的网络身份认证和验证管理 默认包含1张企业数字证书 6、移动端数据安全 支持国产SM2密码算法，用软件实现密码设备、密码运算和CA数字证书全部功能，实现业务信息在移动终端上的安全性，包括用户身份防伪造、数据防篡改、信息防被窃 默认包含1张企业手机证书 7、SSL VPN安全传输 支持SM2、SM3、SM4算法，提供国密SSL加密链路，为终端与云上业务系统、不同VPC间的业务系统提供安全的传输通道，保障数据传输的机密性和完整性 SSL连接数默认为1000 | 1 |
| 11 | 互联网区 | 防火墙 | 支持TCP/IP访问控制，网络吞吐：1Gbps，并发连接数：500000，每秒新建连接数：20000。 | 1 |
| 12 |  | 日志审计 | 500EPS 1资产 | 2 |
| 13 |  | WEB应用防火墙 | 网络吞吐200Mbps，每秒新建连接数1000，支持1个IP+1个端口 | 1 |
| 14 |  | 主机安全2 | 提供虚拟化主机安全防护，包含轻代理主机防病毒AV、主机防火墙FW、主机入侵防御IPS、防暴力破解四个功能 | 2 |
| 15 |  | NAT网关 | 小型，支持最大连接数1万 | 1 |
| 16 | 整体系统 | 渗透测试 | 1个业务系统3人日 | 1 |
| 17 |  | 漏洞扫描 | WEB漏洞扫描（1个URL），支持系统、Web、数据库 | 1 |
| 18 |  | 备份服务 | 80T本地数据备份，通过备份策略实现本地文件、操作系统、数据库、虚拟化平台、云平台的备份； | 1 |

# （3）操作系统、数据库资源需求清单（集采目录外）

| 序号 | 区域 | 资源名称 | 参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网区 | 操作系统 | 操作系统服务、安装、技术支持，可按需进行版本升级。 | 22 |
| 2 |  | 数据库 | 提供数据库服务、安装、技术支持，可按需进行版本升级。 | 6 |
| 3 | 互联网区 | 操作系统 | 操作系统服务、安装、技术支持，可按需进行版本升级。 | 2 |

# 五、软硬件采购

# 天津市教育数据平台中包含大量教育系统敏感数据，针对此类数据需要进行本地化存储部署。因此本项目需进行敏感数据区私有云服务采购，内容包含服务器、基础软件、等保相关设备、密改相关设备、数据库等，并针对相关内容在天津市教委机房中进行本地化部署，提供配套改造工作。

★1. 投标产品实质性要求

按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，须提供所投数据库审计、终端安全及防病毒（EDR）、日志审计、下一代防火墙由具备资格的机构发放的安全认证合格或安全检测符合的证明材料扫描件，或仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 大类 | 采购标的 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敏感数据存储区-计算存储资源 | 服务器 | 详见部分产品详细参数 | 2 | 台 | 内 |
| 2 |  | 机柜 | - 42U（≥宽600*深1000*高2020mm)服务器机柜； - 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491； PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准； - 单开平板六角网孔前门，双开平板六角网孔后门； - 方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm； - 含3个托盘，2组PDU。 | 1 | 套 | 外 |
| 3 | 敏感数据存储区-基础软件 | 服务器操作系统 | 详见部分产品详细参数 | 2 | 套 | 内 |
| 4 |  | 集中式数据库 | 详见部分产品详细参数 | 2 | 套 | 内 |
| 5 | 敏感数据存储区-等保相关设备 | 万兆交换机 | - 交换容量≥786Mpps。 - 包转发率≥2.56Tbps。 - ★千兆电口≥24，10G/25光口≥4，100G/40G光口≥2。 - ★设备支持扩展插槽≥2。 - 支持IPv4路由表项≥192K，支持IPv6路由表项≥96K。 - 设备全端口MACsec组网。 - 设备支持独立内缩的复位按钮和请配置按钮。 - 设备支持独立蓝色ID指示灯维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。 - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 - 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 - 单台实配：交流电源*2，10G多模0.3KM 光模块*8，40G单模10KM光模块*4。 | 2 | 台 | 外 |
| 6 | 敏感数据存储区-等保相关设备 | 数据库审计 | - ★性能参数：最大硬件吞吐量≥3Gbps，最大数据库纯SQL流量≥400Mb/s，不限制数据库实例，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒。 - ★硬件参数：规格≥2U，内存≥8G，硬盘≥4T SATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口。 - ★产品CPU和操作系统符合安全可靠测评公告要求 - 支持主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongDB、K-DB、虚谷 - 深度解码数据库网络传输协议，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL语句、SQL模版、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL预计响应时间； - 支持精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快 - 内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； - 数据库威胁分析，可以通过自定义交互分析设置正常访问和异常访问视图、数据库泄密分析、图形化泄密轨迹分析、数据窃取、数据库风险、外发数据人员、受攻击业务系统、风险总次数这几个维度实时监控内网数据威胁态势并且提供交互式分析视图帮助企业快速溯源； - 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能； - 支持SNMP方式，提供系统运行状态给第三方网管系统；支持Syslog方式向外发送审计日志； | 1 | 套 | 外 |
| 7 |  | 终端安全及防病毒（EDR） | - ★提供不少于100点软件授权 - 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 - 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； - 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 - 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看； - 支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵； - 支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能； - 支持Linux主机和Windows主机应用弱密码检测，结合自有算法和弱密码库判断应用是否包含弱密码； - 支持勒索风险管理，基于部署在服务器上的轻量防护插件，能持续有效评估服务器资产上的勒索风险，包括勒索利用端口、应用弱密码和勒索风险漏洞等，为加固风险提供数据支撑； - 支持轻补丁漏洞免疫功能。可直接在内存里对有漏洞的代码进行修复，避免遭受漏洞攻击，提高业务无感知的轻补丁修复能力。 - 采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁。 - 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 - 具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。 | 1 | 套 | 外 |
| 8 |  | 日志审计 | - ★性能参数：包含主机审计许可证书数量≥100，可用存储量≥4TB，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 - ★硬件参数：规格≥2U，内存≥16G，硬盘≥4T SATA，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 - ★产品CPU和操作系统符合安全可靠测评公告要求 - 支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 - 支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为 - 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； - 支持自定义过滤条件检索，支持对模糊ip、多个ip、ip地址段、应用、协议、MAC地址等其他字段精准检索，至少支持AND、OR、NOT三种运算符； - 支持预置审计策略模板，包括：Windows主机类审计策略模板、Linux/Unix主机类审计策略模板、数据库系统类审计策略模板等，内置审计规则数量不少于40条。 - 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 - 支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求。 | 1 | 套 | 外 |
| 9 | 敏感数据存储区-密改相关设备 | 下一代防火墙 | - ★性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥15G，并发连接数≥350万，HTTP新建连接数≥16万。 - ★硬件参数：规格≥1U，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口。 - ★产品CPU和操作系统符合安全可靠测评公告要求。 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 - 支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 - 支持NAT44 、NAT64、NAT66地址转换方式。 - 支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 - 支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 - 支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。 - 支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 - 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 - 支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 - 支持服务器漏洞防扫描功能，开启功能后，在对服务器进行扫描攻击时，主动进行拦截，并对扫描行为进行记录方便溯源。 - 支持高危行为联动封锁，通过AI智能引擎自动分析研判网络侧的高危行为，对识别为威胁的流量进行阻断，并保留分析和处理日志。 - 支持与本次采购的终端安全及防病毒软件进行协同防护，在防火墙上发现恶意流量后可以联动杀毒进行病毒查杀。 - 支持针对木马远控、勒索软件通信、恶意链接的防护。 - 为了保障设备的使用效果，需配置一名安全专家作为专属服务经理，提供持续在线服务，安全专家需为招标方创建专属的服务微信群，对招标方咨询或上报的安全问题进行及时响应并给出建议。 - 节假日期间有应急专家在线服务，对发生的重大安全事件进行7*24H响应，并在节假日期间每日进行值守总结，在服务群发送节假日值守总结快报。 - 针对重大安全事件需有后端应急专家7*24H快速响应支撑，帮助对事件进行紧急遏制、分析事件的影响范围、针对事件发生原因进行溯源排查、提供对应的安全加固方案等，并通过服务群发送安全事件的响应情况通告。 - 产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 - 产品支持SD-WAN组网丢包优化功能，优化互联网场景下丢包严重的问题，改善实时类应用的业务访问体验，满足用户业务稳定访问需求。 | 1 | 套 | 外 |
| 10 |  | 门禁一体机 | - 设备采用嵌入式linux系统。 - 屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 - 应能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持5个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置。 - TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 - 应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证。 - 应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像； - 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 - 设备离线应支持10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码 - 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 - 应支持通过WEB端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8个时段自定义。 - 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地U盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地U盘升级、在线远程升级功能。 - 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 - 应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 - 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 - 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 | 1 | 台 | 外 |
| 11 |  | 门禁一体机电源 | - 输入电压：100-240VAC； - 输出电压：12VDC； - 输出电流：4.17A； - 输出功率：50W； - 支持蓄电池接入 | 1 | 个 | 外 |
| 12 |  | 卡片发卡器 | - 3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； - 采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； - 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； - 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； - 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 1 | 台 | 外 |
| 13 |  | 国密CPU卡 | - 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； - 支持国密SM1、SM4算法加密； - 容量为80K byte； | 20 | 张 | 外 |
| 14 |  | 单门磁力锁 | - 最大静态直线拉力：230kg±10%； - 断电开锁，满足消防要求； - 指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； - 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 1 | 1台 | 外 |
| 15 |  | 单门磁力锁支架 | 配合磁力锁使用 | 1 | 1台 | 外 |
| 16 |  | 开门按钮 | - 开门按钮 - 结构：塑料面板； - 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； - 输出：常开； - 类型：适合埋入式电器盒使用； | 1 | 个 | 外 |
| 17 |  | 视频安全门禁系统 | - 硬件内存≥64G，硬盘≥1T，≥2个千兆电口，≥2个USB3.0，≥2个USB2.0，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个MIC接口，≥1个 L-OUT接口；内置1张密码卡。 - 支持用户口令+智能密码钥匙双重身份鉴别方式，可对智能密码钥匙中的数字证书有效期进行手动更新。数字证书认证过程采用经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现。 - 支持对通过C/S客户端和B/S客户端下载的视频和图片文件进行加密，需使用专用的播放器并输入用户口令、插入智能密码钥匙才可访问加密的视频文件；支持对视频的完整性进行校验，当视频文件被篡改时无法被播放。 - 支持接入商密门禁设备，并对电子门禁记录进行存储完整性保护，相关密码运算、密钥生成及存储采用自主研发并经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现，符合商密技术规范要求。 - 支持视频外发功能，可设置外发视频的用户口令、播放次数、使用期限、开启/关闭自删除；外发的视频文件需在预设的使用期限内和播放次数范围内使用专用的播放器才可正常播放。 - 支持对实时预览画面、视频回放、下载的视频和抓拍的图片添加水印，水印类型包括明文水印、隐式水印、二维码水印、图片水印，水印内容包括：当前登录用户名、主机名、终端IP地址、终端MAC地址、系统时间、开机时间和自定义信息。下载的加密视频中水印内容包含视频下载外发时间。 - 支持设置水印的透明度、颜色、旋转角度、显示模式、显示位置、水印大小；明文水印可设置水印文字的字体、字号、字符样式（斜体、下划线、删除线）、加粗权值、对齐方式，支持根据预设的水印参数实时预览水印效果画面；支持通过视频水印进行事件追溯，可对上传的隐式水印视频截图进行分析并自动生成溯源报告。 - 支持设置对C/S客户端和B/S客户端的实时预览画面、回放视频画面、下载的视频画面进行截屏/录屏保护，截图软件不可对上述视频画面进行截屏/录屏；非法对视频画面进行截屏/录屏时可产生报警信息。 - 支持通过C/S客户端、B/S客户端和手机APP对视频画面进行预览和回放，可同时通过多个浏览器对视频画面进行预览；支持通过C/S客户端和手机APP对录像进行查询，并在日历上显示当天是否有录像。 - 支持将视频文件回传至NVR、CVR或云盘，支持计划回传和手动回传2种模式。 - 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像3种录像模式，不同类型的录像可以不同的颜色 进行区分；支持录像标签功能，可对录像标签进行搜索、修改和删除，并可通过标签对录像进行定位和回放。 - 支持在线、离线电子地图和静态地图导入，可在同一个区域添加多张静态地图；支持在电子地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等工具，支持在电子地图上对设备点位进行搜索。支持设备报警时在电子地图上用不同的颜色显示，按照不同的报警等级显示报警数量；支持在电子地图上显示监控点位的监控角度和监控半径，并设置监控点位的监控方向，按颜色区分监控点位的在线/离线状态。 - 支持大屏控制功能，对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游等操作，开窗后的视频画面可再次分割，并将大屏的配置保存为场景模式；支持通过iPad进行视频上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。 - 支持通过手机APP采集人脸照片；支持通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片的命名、大小和质量是否符合要求。 - 支持外接读卡器完成开卡、挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等操作；支持远程控制门禁开门/关门并联动C/S客户端查看实时视频画面。 - 支持门禁权限下发，认证方式可设置为证件、人脸、指纹、密码单独或组合认证；支持将门禁权限下发到设备，可设置固定时间、固定次数自动下发门禁权限。 - 支持对门禁事件进行订阅、查询并联动动作，门禁设备可在电子地图上显示；支持对人员出入事件和设备事件进行查询，将人员通行记录分为内部人员、外部人员、陌生人员。 - 支持扩展入侵报警、巡更、访客管理、可视对讲功能。 | 1 | 套 | 外 |
| 18 |  | 红外半球 | - 支持输出2560×1440@25fps码流。 - 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 - 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 - 内置2.7-13.5mm电动变焦镜头。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 - 在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。 - 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 - 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 - 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 - 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 - 样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 - 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 - 红外补光距离不小于50米。 - 需支持IP67防护等级。 | 2 | 台 | 外 |
| 19 |  | POE交换机 | - 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 - 交换容量 20 Gbps - 包转发率 14.88 Mpps - 支持IEEE 802.3at/af - 端口最大供电功率：30W - 整机最大供电功率：60W | 1 | 台 | 外 |
| 20 |  | 硬盘录像机 | - 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 - 支持基于数字证书的设备接入认证能力 - 支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 - 支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 - 支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 - 内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求 - 支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 - 支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 - 存储接口：9个SATA接口，配置1块12TB硬盘 - 视频接口：2×HDMI，2×VGA - 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 - 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） - 反向供电：1路DC12V 1A - 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 - USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 - 扩展接口：1×eSATA - 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） - 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） - 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 - 解码能力：最大支持32×1080P - 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 - RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 1 | 台 | 外 |
| 21 | 终端-密改相关安全设备 | 国密安全浏览器 | 1.支持SM2/SM3/SM4等国产SSL/TLS密码协议套件，支持国产密码算法、国产数字证书，同时支持通用的国际算法。 2.支持国产SM2证书链的管理。 3.兼容不同厂商的USBKey调用。 4.支持Blink内核，支持IE内核，可指定IE内核版本。 5.支持WindowsXP/Win7/Win8/Win10/Win11、Linux、Mac操作系统。 6.支持龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏、海光等国产CPU，支持中标麒麟、银河麒麟、UOS、中科方德等国产操作系统，以及国产CPU与国产操作系统的组合。 | 100 | 套 | 外 |
| 22 |  | 智能密码钥匙（USBKey） | 1.支持国产密码算法。 2.证书支持X509。支持签名证书和交换证书功能。同时支持RSA证书和SM2证书。 3.随机数支持硬件真随机数发生器。可擦写次数≥100，000次。数据保持时间≥20年。 | 100 | 套 | 外 |
| 23 | 集成服务 | 系统集成 | 1.敏感数据存储区服务器、网络设备、安全设备等安装集成服务。 | 1 | 项 | 外 |

# 详见部分产品详细参数

# 服务器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 配置2颗C86-3G架构处理器；单颗处理器核心数≥32核心，64线程，基频≥2.7GHz，三级64MB，支持超线程技术 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持2颗C86架构处理器，内存配置4条64GDDR4内存 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持32条内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 机型支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口； 板载可直出2个PCIe或SATA规格M.2插槽，支持2个SATAM.2组RAID； |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 支持PCIe3.0插槽接口 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 最大支持10个PCIe4.0插槽（2个内置专用插槽） |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 不涉及 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 4条 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 配置DDR4内存，单条容量64GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 不涉及 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 支持SATA/SAS硬磁盘、SATA/SAS/NVMe/PCIe固态盘 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 480GSSD硬盘 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | SATA接口 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 2块 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMeSSD 2、板载支持≥8个U.2NVMeSSD 3、板载可支持2个内置M.2SSD，兼容PCIe和SATA规格，支持2个SATAM.2组RAID 4、后置支持≥4个2.5寸硬盘，支持anybay 5、后置支持≥4个3.5寸硬盘，支持SAS/SATA/SSD |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | 配置1块2G缓存 RAID卡，支持0/1/5 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 不涉及 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 不涉及 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 配置2块双口千兆网卡，速率1G，配置2块双口万兆网卡，速率10G |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 配置独立网卡，独立网口为4个1G网口，4个10G网口（含模块） |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 独立网口为4个1G网口，4个10G网口（含模块） |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 1个VGA接口 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 4个USB3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不涉及 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | 1个RJ-45管理接口位于机箱后部 可选1个COM口位于机箱后部 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 1+1冗余电源 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 2块 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单电源模块800瓦 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 服务器应具备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | a）2U高度机架式服务器，机箱深度小于800mm b）设计遵循标准化、系列化的要求。机箱的内部结构应符合通用部件的安装需要； |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 2U机架服务器 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa； |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 噪声符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不涉及 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 不涉及 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 不涉及 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 不涉及 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存效验功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 不涉及 |
| 56 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 不涉及 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 配置2G RAID卡，支持RAID0/1/5 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 不涉及 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 服务器具备过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 服务器采用风冷散热 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 不涉及 |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 服务器具备远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 服务器支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)具备访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 服务器支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 不涉及 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 不涉及 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 不涉及 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 不涉及 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 不涉及 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 不涉及 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 不涉及 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 不涉及 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 不涉及 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 不涉及 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 不涉及 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 不涉及 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 不涉及 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 不涉及 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 不涉及 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 不涉及 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 不涉及 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 不涉及 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商应构建从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试用例等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 不涉及 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 不涉及 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | a)CPU内嵌可信密码模块 b)CPU内嵌可信密码获得国家密码管理商用密码产品认证 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 服务器的安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.7GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥32核心，64线程 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥2666MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不涉及 |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 不涉及 |
| 109 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 不涉及 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 千兆网口速率为1G，万兆网口速率为10G |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 不涉及 |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 支持3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 支持3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | 不涉及 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 不涉及 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 支持2种及以上厂商的网卡产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 服务器应兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 支持3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 支持3个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 支持3个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 服务器的MTBF值不低于400000小时 |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 服务器风扇寿命不低于40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔 |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商应提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需由供应商在随机文件中明确。 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 服务器应提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具备合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 不涉及 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商应提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 不涉及 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 不涉及 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 不涉及 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 供应商应具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商应提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 不涉及 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商应具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |

# 操作系统

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 操作系统支持多CPU架构 | ★同源兼容多CPU平台架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU |
| 2 | 功能要求 | 操作系统支持CPU内置功能 | ★多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| 3 | 功能要求 |  | ★CPU虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
| 4 | 功能要求 |  | ★动态调节CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
| 5 | 功能要求 |  | ★支持多CPU | 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构 |
| 6 | 功能要求 |  | ★支持CPU内置安全功能 | 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁 |
| 7 | 功能要求 | 安装部署 | ★安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
| 8 | 功能要求 |  | ★安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 9 | 功能要求 |  | ★安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
| 10 | 功能要求 |  | ★系统引导 | a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导；b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT |
| 11 | 功能要求 |  | ★引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 12 | 功能要求 |  | ★引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 |
| 13 | 功能要求 |  | ★数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
| 14 | 功能要求 |  | ★分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 15 | 功能要求 |  | ★安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
| 16 | 功能要求 | 系统内核 | ★内核要求 | a)若操作系统是基于Linux内核的服务器操作系统应兼容4.19版内核b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 17 | 功能要求 | 进程、线程调度 | ★NUMA | 操作系统支持基于NUMA的亲和调度 |
| 18 | 功能要求 |  | ★多核轮询 | 操作系统支持CPU多核轮询调度 |
| 19 | 功能要求 |  | ★进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
| 20 | 功能要求 | 内存管理 | ★内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于4TB |
| 21 | 功能要求 |  | ★内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| 22 | 功能要求 |  | ★NUMA | 操作系统支持NUMA近节点优化 |
| 23 | 功能要求 |  | 内存超分 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 |
| 24 | 功能要求 | 存储管理 | ★RAID支持 | 操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10 |
| 25 | 功能要求 |  | 软raid管理工具 | 操作系统针对NVME磁盘，提供软raid管理和监控工具；支持对nvme磁盘具有便捷创建和清理软RAID功能；支持通过智能监控，实时监控软RAID组故障、慢盘故障、硬件故障等，并提供告警功能；支持具有自动完成踢盘、点灯和加组等功能，提升软RAID的运维效率和用户体验 |
| 26 | 功能要求 |  | ★虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
| 27 | 功能要求 |  | ★文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
| 28 | 功能要求 |  | ★可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
| 29 | 功能要求 |  | ★外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 30 | 功能要求 |  | ★多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡 |
| 31 | 功能要求 |  | ★故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 32 | 功能要求 |  | ★虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
| 33 | 功能要求 |  | ★网络块设备挂载 | 操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
| 34 | 功能要求 | 网络管理 | ★网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| 35 | 功能要求 |  | ★TCP卸载引擎 | 操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡 |
| 36 | 功能要求 |  | ★网络协议 | 操作系统支持IPv4、IPv6 |
| 37 | 功能要求 |  | ★多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 38 | 功能要求 |  | 用户态TCP/IP协议栈 | 操作系统支持用户态TCP/IP协议栈 |
| 39 | 功能要求 | 文件系统 | ★文件系统支持 | 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
| 40 | 功能要求 |  | ★日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 41 | 功能要求 |  | ★文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节 |
| 42 | 功能要求 |  | ★分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 43 | 功能要求 | 授权激活 | 产品许可机制 | a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等方式；未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；b)免激活的系统不适用 |
| 44 | 功能要求 | 应用开发运行环境 | ★集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等 |
| 45 | 功能要求 |  | ★开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括GNUC、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等 |
| 46 | 功能要求 |  | ★编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等 |
| 47 | 功能要求 |  | ★文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等 |
| 48 | 功能要求 |  | ★软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
| 49 | 功能要求 |  | ★开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
| 50 | 功能要求 | 服务支持 | ★网络服务 | 操作系统支持TCP/UDP |
| 51 | 功能要求 |  | ★网络共享 | 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
| 52 | 功能要求 |  | ★WEB服务 | 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务 |
| 53 | 功能要求 |  | ★加密传输服务 | 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务 |
| 54 | 功能要求 |  | ★数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
| 55 | 功能要求 |  | ★访问控制服务 | 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
| 56 | 功能要求 |  | ★网络管理服务 | 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF等协议的网络管理服务 |
| 57 | 功能要求 |  | ★时间同步服务 | 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务 |
| 58 | 功能要求 |  | ★远程连接服务 | 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务 |
| 59 | 功能要求 |  | ★邮件服务 | 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务 |
| 60 | 功能要求 |  | ★身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 61 | 功能要求 |  | ★数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
| 62 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
| 63 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 64 | 功能要求 |  | ★存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储 |
| 65 | 功能要求 |  | ★集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 66 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 67 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
| 68 | 功能要求 |  | ★分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 69 | 功能要求 |  | ★负载均衡模式 | 操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式 |
| 70 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
| 71 | 功能要求 |  | ★高可用服务 | 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测 |
| 72 | 功能要求 | 开源组件 | 开源数据库 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源数据库，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 73 | 功能要求 |  | 开源中间件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源中间件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 74 | 功能要求 |  | 单机虚拟化管理 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源单机虚拟化管理软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 75 | 功能要求 |  | 容器虚拟化软件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器虚拟化软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 76 | 功能要求 |  | 容器管理工具 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源容器管理工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 77 | 功能要求 |  | 分布式存储软件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源分布式存储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 78 | 功能要求 |  | 云计算管理平台 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 79 | 功能要求 | 虚拟化 | ★虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 80 | 功能要求 |  | ★内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持KVM虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacyBIOS方式启动；支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口pty/pipe/file等设备；支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定 |
| 81 | 功能要求 |  | ★KVM虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传 |
| 82 | 功能要求 | 容器 | ★容器虚拟化 | 操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息 |
| 83 | 功能要求 |  | ★容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
| 84 | 功能要求 |  | ★容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 85 | 易用性要求 | 中文支持 | ★字符编码集 | 操作系统应符合GB18030的要求 |
| 86 | 易用性要求 |  | ★中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 87 | 易用性要求 |  | 多语言图形界面 | 操作系统的多文种图形用户界面应支持GB18030规定 |
| 88 | 易用性要求 |  | 中文图形界面 | 操作系统支持中文图形操作界面 |
| 89 | 易用性要求 | 管理工具 | ★系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
| 90 | 易用性要求 |  | ★网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合 |
| 91 | 易用性要求 |  | ★日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 92 | 易用性要求 |  | ★日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 93 | 易用性要求 |  | ★帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
| 94 | 易用性要求 |  | ★用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 95 | 易用性要求 |  | ★存储管理工具 | 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理 |
| 96 | 易用性要求 |  | ★SNMP协议工具包 | 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索 |
| 97 | 易用性要求 |  | ★文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 98 | 易用性要求 |  | ★服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 99 | 易用性要求 |  | ★配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
| 100 | 易用性要求 |  | ★监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等 |
| 101 | 易用性要求 |  | ★守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
| 102 | 兼容性要求 | 基础组件兼容 | ★版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 103 | 兼容性要求 |  | ★兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
| 104 | 兼容性要求 |  | 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
| 105 | 兼容性要求 | 运行环境 | ★文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 106 | 兼容性要求 |  | ★运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 107 | 兼容性要求 |  | ★命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 108 | 兼容性要求 | 软件包格式 | 软件包格式转换 | 操作系统支持RPM或DEB格式的软件包，当系统不支持RPM或DEB格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换 |
| 109 | 兼容性要求 | 软件兼容 | ★集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容性要求 |  | ★虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 111 | 兼容性要求 |  | ★容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 112 | 兼容性要求 |  | ★存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 113 | 兼容性要求 |  | ★数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 114 | 兼容性要求 |  | ★中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 115 | 兼容性要求 |  | ★运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 116 | 兼容性要求 |  | ★备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 117 | 兼容性要求 |  | ★大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 118 | 兼容性要求 |  | ★终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 119 | 兼容性要求 |  | ★网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 120 | 兼容性要求 |  | ★身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 121 | 兼容性要求 | 硬件兼容 | ★服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 122 | 兼容性要求 |  | ★AI服务器 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 123 | 兼容性要求 |  | ★存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 124 | 兼容性要求 |  | ★部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单 |
| 125 | 可靠性要求 | 稳定性 | ★操作系统连续运行168小时 | 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 |
| 126 | 可靠性要求 | 备份还原 | ★备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
| 127 | 可靠性要求 | 内存纠错 | ★内存纠错 | 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错 |
| 128 | 可靠性要求 | 热插拔 | CPU热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持CPU热插拔 |
| 129 | 可靠性要求 |  | 内存热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 |
| 130 | 可靠性要求 |  | ★硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 131 | 可维护性要求 | 维护工具 | ★远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
| 132 | 可维护性要求 |  | ★文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
| 133 | 可维护性要求 |  | ★内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
| 134 | 可维护性要求 |  | IO诊断工具 | 操作系统提供IO诊断工具，具有系统调用追踪（记录系统内核中各种系统调用的信息,包括调用者、参数、返回值等）、IO性能分析（收集iops、延迟、吞吐量等I/O相关的统计数据）等功能，便于快速定位IO问题；提供网络诊断工具，具有内核网络协议栈延时统计、故障诊断、异常检测等功能；提供网络延时探测工具，具有探测网络链路中各节点的时延信息功能，便于快速确定问题边界 |
| 135 | 可维护性要求 |  | 场景调优工具 | 操作系统提供自研场景调优工具，通过执行一条命令，收集服务器的全量性能数据，包含CPU、内存、网络、IO、系统配置详细数据，并形成可视化数据报告，用于分析系统性能指标，自动定位系统瓶颈及提供可视化的调优指导，引导客户实施优化，提升场景应用性能；支持智能调优，通过AI迭代运算得出最佳配置参数组合，提升客户场景应用性能；支持冷热火焰图 |
| 136 | 可维护性要求 |  | 应用性能监控工具 | 操作系统提供自研应用性能监控工具，支持监控应用性能指标、系统资源（CPU、内存）、进程（进程状态、进程数和僵尸进程）、网络（网卡带宽、网卡使用率）、磁盘（磁盘分区使用、inode使用和磁盘时延）。支持应用和系统监控联动功能，当监控到应用性能指标异常时，同步实时获取系统监控信息，综合两部分内容，形成最终监控结果，帮助用户判断及分析应用性能问题 |
| 137 | 可维护性要求 | 日志管理 | ★日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 138 | 可维护性要求 |  | ★日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制 |
| 139 | 可维护性要求 | 脆弱性管理 | ★脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
| 140 | 可维护性要求 | 热补丁 | ★热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
| 141 | 可维护性要求 | 系统升级 | ★升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
| 142 | 可维护性要求 |  | ★升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 143 | 可维护性要求 |  | ★数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 144 | 可维护性要求 |  | ★兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显示的提示告知用户 |
| 145 | 可维护性要求 |  | ★回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 146 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 供应商提供光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 |
| 147 | 服务要求 | 服务周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 148 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 149 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | ≥3年 |
| 150 | 服务要求 |  | ★售后服务最小保障期 | ≥8年 |
| 151 | 服务要求 | 售后服务 | ★原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 152 | 服务要求 |  | ★服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 153 | 服务要求 |  | ★技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 |
| 154 | 服务要求 |  | ★本地服务 | 操作系统厂商在本地应有不少于12人的技术服务团队 |
| 155 | 服务要求 |  | ★技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 156 | 服务要求 |  | ★技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 157 | 服务要求 | 现场交付与安装调试 | ★现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 158 | 服务要求 |  | ★配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 159 | 服务要求 | 系统更换 | ★系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 160 | 服务要求 | 厂商能力要求 | ★服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 161 | 供应保障要求 | 数据安全保障 | ★数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 162 | 供应保障要求 |  | ★数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 163 | 供应保障要求 | 代码无风险 | ★代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 164 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 165 | 安全要求 | 密码算法支持 | ★密码算法实现 | 操作系统支持GM/T0002、GM/T0003和GM/T0004规定的密码算法运算 |
| 166 | 安全要求 |  | ★随机数生成 | 操作系统随机数质量符合GM/T0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 167 | 安全要求 |  | ★内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 |
| 168 | 安全要求 |  | ★密码协议实现 | 操作系统支持符合GB/T38636—2020的TLCP |
| 169 | 安全要求 | 安全管理 | ★防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 |
| 170 | 安全要求 |  | ★安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 171 | 安全要求 |  | 安全架构 | 操作系统提供双体系架构的同品牌自研可信执行环境与通用计算环境，支持可信度量、可信启动、白名单策略、可信根、资源隔离和交互机制、数据安全访问等功能的完整可信信任链。支持图形化界面的监测、设置和度量报告 |
| 172 | 安全要求 |  | 静态度量 | 操作系统支持基于硬件可信根:TCM1.0、TCM2.0、TPM2.0的静态度量PCR扩展功能。（全架构(X86、ARM、龙芯)支持基于硬件可信根TPM2.0的静态度量PCR扩展功能:S5000c支持基于硬件可信根TCM1.0及TCM2.0的静态度量PCR扩展功能） |
| 173 | 安全要求 |  | 动态度量 | 操作系统支持动态完整性度量特性通过在程序运行时对内存中的关键数据（如代码段）进行度量，并将度量结果和基准值进行对比，确定内存数据是否被篡改，从而检测攻击行为，并采取应对措施；支持度量用户态进程、内核模块、内核内存代码段数据，系统调用表、中断向量表；支持将度量结果扩展至TPM2.0/TCM1.0/TCM2.0芯片PCR寄存器；支持配置度量策略；支持国密SM3度量算法 |
| 174 | 安全要求 |  | 安全加固 | 操作系统提供安全加固包括安全服务、内核参数、安全网络、系统命令、系统审计、系统设置、潜在危险等16类检查项，提供等保三级、安全默认模板；提供自定义模板，用户可针对139个加固项快速细粒度的自定义并加固，用户也可以根据大类（16个大类）进行粗粒度的自定义和加固。提供简单易用的图形和命令行交互式工具，方便用户进行操作。并能进行加固还原 |
| 175 | 安全要求 | 身份鉴别 | ★身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
| 176 | 安全要求 | 访问控制 | ★自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 177 | 安全要求 |  | ★强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 178 | 安全要求 |  | 执行控制 | 操作系统提供应用程序的控制功能，可对全系统中的二进制执行程序、动态库进行执行控制，可以对bash、dash、python、perl等脚本的执行进行管控 |
| 179 | 安全要求 |  | ★安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
| 180 | 安全要求 | 漏洞管理 | ★漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

# 数据库

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 安装与升级 | ★数据库安装 | a) 支持命令行或图形化的安装； b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力； c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d) 提供图形化软件组件管理向导工具 |
| 2 | 功能要求 |  | ★数据库重启 | a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
| 3 | 功能要求 |  | ★安装配置日志 | a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 |
| 4 | 功能要求 |  | ★升级维护 | a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
| 5 | 功能要求 |  | 安装和升级的兼容性 | 支持在不同 CPU 架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似 |
| 6 | 功能要求 |  | 节点部署 | a) 支持节点安装配置； b) 支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上 |
| 7 | 功能要求 | 数据配置 | ★参数配置 | a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 |
| 8 | 功能要求 |  | 存储配置 | a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能； b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能； c) 提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能； d) 提供索引数据存储参数管理功能 |
| 9 | 功能要求 |  | 内存配置 | a) 提供数据库内存规划和配置建议； b) 依据物理内存规划数据库可用内存； c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小 |
| 10 | 功能要求 | SQL 功能 | ★基础数据类型 | a) 支持数值类型； b) 支持字符类型； c) 支持二进制类型； d) 支持日期和时间类型； e) 支持布尔类型； f) 支持（大）文本类型； g) 支持大对象类型 |
| 11 | 功能要求 | SQL 功能 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON 等数据类型 |
| 12 | 功能要求 |  | 自定义数据类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求 |
| 13 | 功能要求 |  | ★数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 14 | 功能要求 |  | 数据存储增强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型 |
| 15 | 功能要求 |  | ★数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 16 | 功能要求 |  | 数据检索增强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型； c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索 |
| 17 | 功能要求 |  | ★核心SQL 能力 | a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 |
| 18 | 功能要求 |  | ★字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 |
| 19 | 功能要求 |  | ★常用操作符 | a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 |
| 20 | 功能要求 |  | ★条件表达式 | a) 支持对比条件表达式； b) 支持逻辑条件表达式； c) 支持空值条件表达式； d) 支持等于条件表达式； e) 支持模式匹配条件表达式； f) 支持区间条件表达式； g) 支持 IN 条件表达式； h) 支持存在条件表达式； i) 支持以上条件表达式的复合表达式 |
| 21 | 功能要求 |  | ★SQL 执行计划 | 支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
| 22 | 功能要求 | 数据库对象 | ★基础对象类型 | a) 支持用户的创建、删除、修改； b) 支持角色的创建、删除、修改； c) 支持存储过程的创建、删除、修改； d) 支持表操作功能； e) 支持自增序列； f) 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g) 支持游标功能； h) 支持视图的创建、删除、修改； i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
| 23 | 功能要求 |  | 扩展对象类型 | a) 支持包的创建、删除、修改； b) 支持触发器的创建、删除、修改； c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问； d) 支持作业的创建、删除、修改； e) 支持全局唯一的自增序列； f) 支持创建函数索引； g) 支持定义同义词 |
| 24 | 功能要求 |  | ★基础表分区管理 | a) 哈希分区方式； b) 范围分区方式； c) 列表分区方式 |
| 25 | 功能要求 |  | 扩展表分区管理 | a) 支持数据库表分区及二级分区能力； b) 支持建立分区索引 |
| 26 | 功能要求 |  | 查看对象 | a) 支持查看数据库信息； b) 支持查看表对象信息； c) 支持查看索引对象信息； d) 支持查看字段对象信息； e）支持查看约束对象信息； f）支持查看数据库实例信息； g）支持查看表空间信息 |
| 27 | 功能要求 |  | 查看日志、系统信息 | a) 支持查看日志文件的能力；b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具； c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具； d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化管理工具 |
| 28 | 功能要求 |  | ★对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；b)支持在线变更表结构、索引；c)支持数据的增加、删除、修改和查询 |
| 29 | 功能要求 |  | 查看会话系统表/视图 | a) 提供查看会话标识的视图或图形化管理工具； b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具； c) 提供查看用户标识的视图或图形化管理工具； d) 提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具； e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具； f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具； g) 提供查看会话状态的视图或图形化管理工具； h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具； i) 提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具； j) 提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具 |
| 30 | 功能要求 |  | 查看监控连接系统表/视图 | a) 提供查看连接标识的视图或图形化管理工具； b) 提供查看连接状态的视图或图形化管理工具； c) 提供查看连接用户的视图或图形化管理工具； d) 提供查看连接类型的视图或图形化管理工具； e) 提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具 |
| 31 | 功能要求 |  | 异构数据库联机访问 | 提供异构数据库数据联机访问功能 |
| 32 | 功能要求 |  | 完整性管理 | a) 支持验证表存储完整性； b) 支持验证索引存储完整性； c) 支持验证数据库存储结构完整性； d) 支持查看视图定义完整性；e) 支持查看存储过程/函数定义完整性 |
| 33 | 功能要求 | 事务能力 | ★事务基础特性 | 支持事务的ACID |
| 34 | 功能要求 |  | ★死锁检测与处理 | a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 |
| 35 | 功能要求 | 运维 | ★运行时统计信息基础功能 | a）数据库慢 SQL 统计： 1）支持统计 SQL 语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计 SQL 平均响应时间； 3）支持统计高频 SQL |
| 36 | 功能要求 | 运维 | 运行时统计信息增强功能 | a)支持统计集群节点 CPU 使用情况；b)支持统计集群节点内存使用情况；c)支持统计集群节点磁盘使用情况；d)支持统计集群节点网络使用情况 |
| 37 | 功能要求 |  | ★日志 | a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式；d) 支持中文日志 |
| 38 | 功能要求 |  | ★远程运维 | 具备远程维护功能 |
| 39 | 功能要求 |  | ★报警 | a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
| 40 | 功能要求 |  | SQL 监测与优化建议 | a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情况； b) 提供查询计划的缓存管理功能； c) 提供 SQL 改写的优化建议 |
| 41 | 功能要求 | 迁移 | 应用迁移 | a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行； b) 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验； c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行 |
| 42 | 功能要求 |  | ★数据迁移 | a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
| 43 | 功能要求 |  | ★数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
| 44 | 功能要求 |  | 数据比对增强功能 | 数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对，提供数据修复功能 |
| 45 | 功能要求 | 备份恢复 | ★数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
| 46 | 功能要求 |  | 备份数据管理 | a) 支持备份数据的加密； b) 支持备份数据的压缩； c) 支持备份数据的存储 |
| 47 | 功能要求 |  | 用户/模式备份、恢复 | a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |
| 48 | 功能要求 |  | ★多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
| 49 | 功能要求 |  | ★备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
| 50 | 功能要求 | 集群管理 | ★集群构建与管理 | a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
| 51 | 功能要求 |  | 集群构建与管理扩展要求 | 在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力 |
| 52 | 功能要求 |  | 共享存储架构下的集群要求 | 在共享存储集群架构的基础上： a) 支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量； b) 支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持 ACID 特性； c) 支持节点间的缓存一致性 |
| 53 | 功能要求 | 工具 | ★数据库开发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL语句和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 |
| 54 | 功能要求 |  | 数据库预编译工具 | 厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL编程 |
| 55 | 功能要求 |  | 网络配置工具 | a) 提供客户端、服务器端网络配置向导；b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、协议等内容 |
| 56 | 功能要求 |  | 创建、修改、删除工具 | a) 支持数据库的创建、修改和删除； b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数； c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等） |
| 57 | 功能要求 |  | ★用户、角色管理工具 | a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
| 58 | 功能要求 |  | ★SQL 执行计划查看工具 | a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 |
| 59 | 功能要求 |  | ★数据库对象工具 | a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
| 60 | 功能要求 |  | ★导入导出工具 | a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 |
| 61 | 功能要求 |  | 触发器、存储过程/函数工具 | a) 支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置； b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |
| 62 | 功能要求 |  | ★数据库运维工具 | a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
| 63 | 功能要求 |  | 监控跟踪工具 | a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈； b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等； c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优； d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f) 支持跟踪数据库等待事件；g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态 |
| 64 | 功能要求 | 图形化管理 | 图形化远程启动、关闭数据库 | a) 提供数据库资源配置向导； b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能 |
| 65 | 功能要求 |  | ★图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
| 66 | 功能要求 |  | ★图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
| 67 | 功能要求 |  | 图形化展示工具 | 厂商提供图形化数据展示工具 |
| 68 | 功能要求 |  | 图形界面配置参数基础功能 | a）基本配置参数： 1）配置资源使用限额； 2）配置连接数； 3）配置白名单； b）逻辑存储配置： 1）图形界面支持逻辑存储配置； 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能； c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 1）支持图形化界面配置审计策略； 2）支持查看审计数据 |
| 69 | 功能要求 |  | 图形化管理数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列 |
| 70 | 功能要求 |  | 图形化监控 | a）支持多实例集成监控与管理；b）支持操作系统和网络资源集成监控与管理 |
| 71 | 功能要求 |  | 图形化管理归档 | 支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理 |
| 72 | 功能要求 |  | 图形化管理数据的备份、还原/恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能 |
| 73 | 功能要求 |  | 图形化界面易用性 | a) 支持浏览器图形界面管理； b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、文字、快捷键统一并易于理解 |
| 74 | 可靠性要求 | 稳定运行 | ★稳定运行 | a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 75 | 可靠性要求 | 故障切换 | ★快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
| 76 | 可靠性要求 |  | ★恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
| 77 | 可靠性要求 | 容灾能力 | ★主备备份 | a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b) 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
| 78 | 可靠性要求 |  | ★实例容灾 | a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s |
| 79 | 可靠性要求 |  | ★容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能；b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
| 80 | 可靠性要求 |  | ★同城容灾 | a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0， RTO 时间小于 1 分钟 |
| 81 | 可靠性要求 |  | 异地容灾 | a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地； b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心，RPO 时间小于 1分钟，RTO 时间小于 10 分钟 |
| 82 | 可靠性要求 | 容错性 | ★服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
| 83 | 可靠性要求 |  | ★网络容错 | 支持网络中断时，保障事务一致性 |
| 84 | 可靠性要求 |  | ★检测报警 | a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
| 85 | 可靠性要求 |  | ★故障恢复 | a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 |
| 86 | 可靠性要求 |  | ★不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
| 87 | 兼容要求 | 软件兼容 | 云化部署 | 持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
| 88 | 兼容要求 | 硬件兼容 | ★硬件平台兼容 | a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： 1) ARM； 2) LoongArch； 3) MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 |
| 89 | 兼容要求 | 标准兼容 | ★ODBC | 支持 ODBC |
| 90 | 兼容要求 |  | ★JDBC | 支持 JDBC |
| 91 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
| 92 | 服务要求 | 服务周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 93 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 |
| 94 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 |
| 95 | 服务要求 |  | ★售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
| 96 | 服务要求 | 供应链与服 务保障 | ★供应链与服务保障基础要求 | a) 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b) 提供技术支持服务，支持同城4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
| 97 | 服务要求 |  | 定制服务 | 针对关键客户提供代码级定制优化服务 |
| 98 | 服务要求 |  | 驻场服务 | 提供原厂团队驻场服务 |
| 99 | 服务要求 |  | 在线反馈 | 支持在线问题反馈 |
| 100 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
| 101 | 安全要求 | 基础安全 | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型 |
| 102 | 安全要求 |  | ★漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
| 103 | 安全要求 |  | ★身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定 |
| 104 | 安全要求 | 增强安全 | 防篡改 | a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及相应的操作记录 |
| 105 | 安全要求 |  | 全密态 | 支持全密态的等值、非等值查询能力 |
| 106 | 安全要求 |  | 安全扩展要求 | 支持自身数据的动态脱敏和透明加密 |
| 107 | 安全要求 |  | 闪回查询 | 支持数据库闪回查询 |
| 108 | 安全要求 |  | 闪回恢复 | 支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复 |

# 六、验收方法及标准

# 验收依据：

# 根据合同内容、需求说明书、招标文件等为依据，对项目系统进行验收。

# 验收标准：

# （1）中标人需按照采购人聘请的第三方监理单位要求，进行项目实施和管理。中标人应在验收开始前制定验收计划，提交采购人。

# （2）中标人提交系统开发过程文档，包括但不限于项目实施方案、需求说明书、概要设计说明书、软件产品源代码、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试方案、测试报告、操作手册、培训方案等。

# （3）本项目详细需求以采购人签字确认的需求规格说明书为准。

# （4）在验收前，中标人需完成第三方软件评测工作，并配合采购人完成等保测评及商用密码安全性评估工作。

# 第二包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、测评范围

| 序号 | 被测单位名称 | 被测系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市教育委员会 | 天津市教育数据平台建设项目一期 | 三级 |

# 三、测评标准

# 中标人应依据国家网络安全等级保护相关标准开展工作，依据标准包括但不限于如下国家标准：

# GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

# GB/T 28448-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

# GB 17859-1999 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

# GB/T 28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

# GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》

# GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

# 根据国家网络安全等级保护测评相关标准，中标人对天津市教育委员会的信息系统进行网络安全等级保护测评的内容包括但不限于以下内容：

# 安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心；

# 安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

# 四、测评要求

# 1、中标人应详细描述本次网络安全等级保护测评的整体实施方案，包括项目概述、等保测评方案、项目实施方案、测试过程中需使用测试设备清单、时间安排、阶段性文档提交和验收标准等。

# 2、中标人应详细描述测评人员的组成、资质及各自职责的划分。中标人应配置有经验的测评人员进行本次等级保护测评工作。

# 3、对于在测评过程中采用的测评方法、测评所使用的工具、测评所覆盖的各方面，需要符合信息安全等级保护主管部门要求，包括但不仅仅包括网络隐患检测工具、数据库漏洞检测工具、应用安全检测工具、网站安全检测工具等。

# 4、安全测评工具软件运行可能需要的硬件平台（如笔记本电脑、PC、工作站等）和操作系统软件等由中标人推荐，经采购人确认后由中标人提供并在测评中使用。

# 5、安全测评需要的运行环境（如场地、网络环境等）由采购人提供，中标人应详细描述需要的运行环境的具体要求。

# 6、中标人应在合同签订后6个月内完成所有项目的网络安全等级保护评测工作，提交公安部门进行备案，并完成成果移交。因采购人原因影响项目进度的，服务期顺延。

# 7、测评及现场检测工作所使用的测评工具需采购人同意后方可使用。

# 8、本次需要测评的天津市教育数据平台建设项目一期系统内容如果需要变更，中标人需要协助变更备案流程，完成备案。

# 9、中标人应保证本项目在采购人条件成熟时应立即开展实施；

# 10、中标人在项目实施过程中应服从采购人的统一领导和协调，采购人有权裁决中标人的责任范围，中标人必须执行，在采购人限定的时间内解决问题。如果中标人不能按时完成测评内容，采购人有权中止项目、索赔或拒付款项；

# 11、中标人应根据采购人工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，并制定项目突发事件应急方案及保障措施，以确保工程实施按时保质的完成；

# 五、测评报告要求

# 1、中标人在测评完成后，应对采购人的各个信息系统出具符合等级保护主管部门要求的《网络安全等级保护测评报告》。

# 2、对不符合信息安全等级保护有关管理规范和技术标准的，中标人出具可行的系统整改建议报告，指导采购人完成整改。如测评后，采购人存在制度等不完善的情况，中标人需协助采购人完善制度等。

# 3、中标人需提供信息系统安全等级保护测评问题的具体解决方案，包括但不仅限于缺少的网络安全设备种类，对于中标人出具的中高低风险问题、重大风险隐患问题以及安全整改建议进行专业术语和专业指导意见的解读等。

# 六、项目要求

# ①保密要求：中标人必须和采购人签订保密协议，中标人必须要与参加此次测评项目的所有项目组成员签订保密协议，在合同签定时一并提供给采购人。中标人对本规范书中的内容及在应标过程中接触的设备信息、数据资料等负有保密责任，不得泄露给任何第三方。无论中标人中标与否，其对上述内容的保密责任将长期存在。

# ②培训及漏扫服务要求：一年两次网络安全知识培训，一年两次天津教育数据平台漏扫服务。

# ③网络安全等级保护测评的服务要求：中标人应指派工作经验丰富、技术实力雄厚的安全顾问，结合技术领先、结论可靠的测评工具为客户作全面等级保护测评。承诺测评过程按照国家标准进行，并保证对客户的资料严格保密。

# ④售后服务要求：项目验收完成后，提供为期一年的免费技术咨询服务，以保证项目正常运行。售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，双方提前协商好进行现场解决。

# 七、验收方法及标准

# ①本项目输出包括且不仅仅包括以下成果：《网络安全等级保护测评报告》、《定级备案表》、《网络安全安全等级保护定级报告》等，并配合办理信息系统安全保护测评备案手续，该项目将产生一定数量的文档。

# ②中标人测评工作结束后，提出整改意见并配合实施整改，最后出具符合公安机关要求的信息系统安全保护等级测评报告；

# ③在服务期内系统发生等级变更或重新定级等情况，中标人提供免费咨询和备案协助等服务，协助天津市教育委员会完成信息系统安全保护等级备案工作。

# ④中标人应对所有正式交付件的综合质量审查负责，指定各交付件的相关责任人，明确相关职责。

# ⑤中标人应提交验收方案，供采购人参考。

# ⑥采购人将依据本项目的要求，组织相关部门或单位的技术专家对供应商提交的项目成果进行验收。

# 第三包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、测评范围

| 序号 | 被测单位名称 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市教育委员会 | 天津市教育数据平台建设项目一期 |

# 三、评估依据

# 商用密码应用安全性评估依据的标准包括但不限于以下内容：

# 《中华人民共和国网络安全法》

# 《中华人民共和国密码法》

# 《商用密码管理条例》

# 《商用密码应用安全性评估管理办法》

# 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786—2021

# 《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》GB/T 43206—2023

# 《信息系统密码应用测评过程指南》GM/T 0116—2021

# 四、服务要求

# 密码测评的目的是通过对采购单位指定的信息系统在密码应用技术要求和密码应用管理要求方面的测评，对这些信息系统的密码应用情况与其相应级别的密码应用要求进行差距分析和测评,深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，测评结果作为采购单位进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据。密码应用安全性评估的技术服务包括以下内容：

# ①通用测评要求

# 核查信息系统中使用的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务是否满足国家密码管理的相关标准或规范要求。

# ②密码应用技术要求测评

# 具体包括：物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评，制定安全验证性测评工作方案，验证不同安全等级信息系统的密码应用是否达到相应安全等级的安全保护能力、是否满足相应安全等级的保护要求。

# 五、评估服务流程

# 商用密码应用安全性评估过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析与报告编制活动。供应商和采购方之间的沟通与洽谈贯穿整个密码应用安全性评估过程。

# ①测评准备活动

# 根据供应商和采购方签订的委托测评协议书和被测信息系统规模，供应商组建测评项目组，从人员方面做好准备，并编制项目计划书。供应商通过查阅被测系统已有资料并使用调查表格的方式，了解整个系统的构成和密码保护情况，为编写密评方案和开展现场测评工作奠定基础。测评项目组成员在进行现场测评之前，熟悉与被测信息系统相关的各种组件、调试测评工具、准备各种表单。

# ②方案编制活动

# 根据已经了解到的被测信息系统情况，分析整个被测系统及其涉及的业务应用系统，以及与此相关的密码应用情况，确定出本次测评的测评对象；根据已经了解到的被测系统定级结果，确定出本次测评的测评指标；确认测评过程中需要现场检查的关键安全点，并且充分考虑到检查的可行性和风险，最大限度的避免对被测系统，尤其是在线运行业务系统的影响；确定现场测评的具体实施内容；最终完成测评方案的编制。

# ③现场测评活动

# 现场测评准备：召开测评现场首次会，供应商介绍测评工作，交流测评信息，进一步明确测评计划和测评方案中的内容，说明测评过程中具体的实施工作内容，测评时间安排，测评过程中可能存在的安全风险，以便于后面的测评工作开展。供应商和采购方确认现场测评需要的各种资源，包括采购方的配合人员和需要提供的测评条件，确认被测信息系统已备份过系统及数据。采购方签署现场测评授权书。密评人员根据会议沟通结果，对测评结果记录表单和测评程序进行必要的更新。测评项目组根据密评方案以及现场测评准备的结果，安排密评人员在现场完成测评工作，汇总现场测评的测评记录；召开测评现场结束会，供应商和采购方对测评过程中发现的问题进行现场确认；密评机构归还测评过程中借阅的所有文档资料，并由采购方文档资料提供者签字确认。

# ④分析与报告编制活动

# 在现场测评工作结束后，供应商对现场测评获得的测评结果进行汇总分析，形成评估结论，并编制评估报告。密评人员在初步判定各测评单元涉及的各个测评对象的测评结果后，还需进行单元测评、整体测评、量化评估和风险分析。经过整体测评后，有的测评对象的测评结果可能会有所变化，需进一步修订测评结果，而后进行量化评估和风险分析，最后形成评估结论。

# 六、验收方法及标准

# 服务完成后，应提供《信息系统密码应用方案商用密码应用安全性评估报告》和《信息系统商用密码应用安全性评估报告》。

# 第四包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、测评范围

| 序号 | 被测单位名称 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市教育委员会 | 天津市教育数据平台建设项目一期 |

# 三、测评服务依据标准

# GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》。

# GB  8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》

# GB/T 12504-1990《计算机软件质量保证计划规范》

# GB/T 1988-1998 《信息技术信息交换用七位编码字符集》

# GB/T 11457-1995 《软件工程术语》

# 四、测评内容

# ①功能测试

# 功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程、用户文档等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求；

# 分析被测信息系统功能需求，依据《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》和软件产品质量要求验证系统实现了全部需求和设计，测试覆盖所有功能点，确保各项功能是可正确执行的；

# 根据系统《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行；

# 分析信息系统业务需求，对业务流程进行数据流向测试，确保关键业务流程正确执行；必须既包括正常输入和正常业务流程测试，也包括对非法数据输入和异常处理的测试，对系统非正常操作的测试用例一般应占到总数的20%-30%。同时要求测试内容覆盖整个业务周期；

# 分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误；

# 信息系统遵循可维护性原则，具备监控运行状态和故障诊断的能力，能够通过维护向导或监控指标快速判断故障发生点，系统故障易分析、易定位、易修复性和可测试性，并能够出具真实可验证的依据；

# 依据用户视觉感受和使用习惯，信息系统人机交互友好，界面风格一致，简洁美观，有关系统执行过程中的各种中断操作的问题、提示消息和操作结果都有相应的提示信息，并且信息内容易理解。

# ②性能测试

# 使用先进的性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求；

# 各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定；

# 时间特性和资源利用特性；

# 分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；

# 系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；

# 系统数据容量在设计值范围内，响应时间满足用户性能需求；

# 系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；

# 测试在大用户量、大并发量、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况；

# 确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。

# ③安全测试

# 测试验证系统软件实现的保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性等信息安全性指标是否满足项目建设需求，包含系统保密性：测试软件及其数据访问的可控制性；系统完整性：验证对软件产品是否具有对未授权用户非法访问的控制能力；系统抗抵赖性：测试软件是否具有在请求的情况下为数据原发者提供数据原发证据的功能；系统可核查性：测试系统是否将用户进程与所有者用户相关联，使用户进程的行为可以追溯到进程的所有者用户；系统真实性：验证软件是否具有当前使用系统的用户列表和配置表。

# 五、服务要求

# 1.软测要求

# ①规范各系统文档资料，协调测试计划时间安排，组织完成测试业务需求分析、编写测试方案计划，并组织实施测试。根据测试结果，编写并提交测试报告，保证测试内容与测试方案一致；

# ②严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，确保测试工作按时保质完成；根据各信息系统上线和部署要求，合理安排软件测试计划。

# ③根据信息系统需求、系统设计编写测试方案、测试计划、测试用例、测试报告等相关文档，确保文档质量；

# ④在测试过程中报告发现的缺陷并实时提出优化建议；在承建单位完成整改后进行回归测试，验证缺陷和优化建议已得到正确处理且未引入新的缺陷；要求每次测试至少含一轮回归测试；

# ⑤通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对被测试系统进行评估，为系统上线并最后总体验收使用提供质量保证；

# 2.软测应遵循的原则

# ①公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测试工作。

# ②标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测试工作。本测试要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

# ③优质服务原则：本测试要求实施方提供的是最低限度的要求，实施方应保证提供符合本测试要求和有关标准的优质服务，并确保测试报告符合项目验收的所有要求。

# ④保密原则：对测试服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

# 3.软测质量

# ①测评准确性：测评结果准确无误，能够正确发现软件中的各类问题，包括功能缺陷、性能瓶颈、安全漏洞等；

# ②测评完整性：按照测评相关标准，对软件的所有规定功能、性能指标、安全要求等进行全面测评，无遗漏重要测试点；

# ③测评规范性：测评过程严格遵循相关国家标准、行业标准和测评规范，包括测试用例设计、测试执行、问题记录与报告等环节，操作规范、流程合规；

# 六、验收方法及标准

# 需在服务后输出《软件测评报告》。

# 第五包

# 一、项目背景

# 本项目属于商务服务业。

# 二、审计内容

# ①全过程财务审计

# 项目前期阶段

# 1、该阶段审计内容主要包括：

# 2、建设单位内控制度建立和完善情况；

# 3、项目开工前各项手续是否完备、程序是否合规；

# 4、项目资金是否落实、项目执行概算和资金计划是否确定等；

# 5、招标程序是否合规合理、合同文本是否规范以及合同签订程序是否合规合理；

# 6、招标控制价确定的管理程序是否合规合理；

# 7、前期资金结算是否完整、准确、合规。

# 8、对已完成项目进行财务专项审计。

# ②项目建设阶段

# 1、建设单位内部控制制度是否严格执行并不断完善；

# 2、是否按概算、资金计划和合同进行投资控制和管理；

# 3、资金拨付是否严格执行合同规定；

# 4、建设期进行的招标和采购是否按照规定执行；

# 5、合同执行中的各类变更、签证等决策程序是否合规、依据是否合理；

# 6、甲供材料和物资的采购是否按照规定完善出入库手续和定期盘点；

# 7、建设过程对各类检查发现的问题是否及时整改；

# 8、过程结算和财务核算工作是否满足竣工结决算的工作要求；

# 9、是否对投资形成的资产标准、产权等进行计划和准备；

# 10、项目核算是否完整、准确、及时、合规。

# 11、协助校方建立基建财务账目、财务管理制度及审批流程。

# ③项目竣工决算阶段

# 1、是否对所有工程完成了验收和工程结算工作；

# 2、是否完成了概算执行分析、资产产权落实、项目资产移交、资金结算、尾工和预留费用方案等决算编制前的基础工作；

# 3、编制及审核竣工财务决算。

# ④其他要求

# 1、做好各标段的投资计划和实施审计工作；

# 2、制定、完善工程审计有关的制度建设；

# 3、做好合同执行情况的跟踪审计工作；

# 4、做好各类款项支付的动态、跟踪审计工作，建立台账；

# 5、做好风险管理工作，及时向业主做风险分析和提示；

# 6、对决策过程、招标过程是否规范，是否满足权限要求，及时向业主进行提示；

# 7、按照相关法律、规章以及审计要求，完善涉及审计方面的手续；

# 8、法律、法规规定的其它需要审计的内容。

# ⑤审计成果

# 1.项目前期代垫费用结算审计报告

# 2.项目建设过程中的财务审计总结报告

# 3.项目竣工财务决算审核报告

# 4.项目建设期对建设单位提供的财务审计意见和建议

# 三、验收方法及标准

# 需在服务后输出阶段性审计报告、终审报告（含风险清单及整改建议）、数据证据包（审计底稿、抽样记录、访谈纪要）。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

第一包

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 项 目 | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |
| 教育数据管理标准制定 |  |  |
| 教育数据平台软件开发 |  |  |
| 政务云资源 |  |  |
| 软硬件采购 |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

3-1教育数据管理标准制定

单位：元

| 分项名称 | 价格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1. 填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应与投标总价中教育数据管理标准制定保持一致。

3-2教育数据平台软件开发

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价中教育数据平台软件开发保持一致。

3-3政务云资源

单位：元

| 分项名称 | 价格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）政务云计算、存储资源 |  |  |  |
| （二）政务云安全资源 |  |  |  |
| （三）操作系统、数据库资源 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1. 填写分项价格及分项名称，分项名称须按照以上三部分内容分别填写，并填写每部分价格小计，分项价格汇总应与投标总价中政务云资源保持一致。

3-4软硬件采购

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明软硬件采购中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件7－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件7－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件7－3）

（5）专业人员简历（详见附件7－4）

附件7-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件7-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件7-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件7-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9

售后服务承诺及培训内容

附件10-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件10-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件12：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件15：投标人认为需要提供的其他资料

投标文件封面格式

第二包至第五包

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件8-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件8-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件9

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容 2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件12：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件13：投标人认为需要提供的其他资料