南开区部分供热使用权转让项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1191）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市南开区供热燃气服务中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，实施南开区部分供热使用权转让项目。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：南开区部分供热使用权转让项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1191

二、项目内容

第一包：南开区部分供热使用权转让，合作期限28年

三、项目预算

第一包：28年合作期总报价不得低于31470.69万元，否则视为无效投标。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月19日至2025年11月26日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场、不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月19日9:00至2025年12月10日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月10日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月10日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月10日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、张艳

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、招标人的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：天津市南开区供热燃气服务中心

（二）招标人地址：天津市南开区昔阳南里5号楼旁

（三）招标人联系人：贾德博

（四）招标人联系电话：15522253987

十二、质疑方式

供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

招标人质疑受理：

1. 联系部门：天津市南开区供热燃气服务中心

2. 联系地址：天津市南开区昔阳南里5号楼旁

3. 联 系 人：贾德博

4. 联系方式：15522253987

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年11月19日

第二部分  招标项目要求

# ★一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应为获得经营资格后，28年合作期向招标人支付的总款项。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：使用协议生效之日起至项目移交日止28年的合作期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：南开区行政区域内（含津涞花园供热站）（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

首付款不低于中标价的30%，于使用协议签订之日3日内支付；全部尾款须于2026年3月20日前结清。若未按期支付，每日按逾期金额的万分之五计收违约金；逾期超30天，出让方有权解除协议并收回资源使用权（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金

本项目收取投标保证金：开标前，投标人应向天津市南开区供热燃气服务中心提供人民币500万元的投标保证金，此保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。未按以上要求提供投标保证金的，视为无效投标。

投标保证金缴纳联系人：贾德博，电话：15522253987。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）报价低于31470.69万元的，投标无效，其他投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（投标报价/评标基准价）×30 注：满足招标文件要求且报价最高的投标报价为评标基准价。 | 30 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人或其控股公司或其股东业绩 | 完全按照以下要求提供投标人或其控股公司或其股东管理实施的市政供热运营规模，提供合同、协议或其他证明材料（供热许可证或供热行业主管单位出具的相关证明材料），按运营规模评分： 所运营区域供热面积≥8000万平米的得8分； 所运营区域供热面积6000万（含）~8000万（不含）平米以上得6分； 所运营区域供热面积4000万（含）~6000万（不含）平米以上得4分； 所运营区域供热面积2000万（含）~4000万（不含）平米以上得2分； 所运营区域供热面积＜2000万平米的不得分。 提供证明材料不得遮挡涂黑，否则不予得分。 | 8 |
| 2 | 投标人或其控股公司或其股东相关证书 | 投标人或其控股公司或其股东具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件 1个证书扫描件1分，最高3分。 | 3 |
| 3 | 投标人或其控股公司或其股东人员评价 | 投入人员应为投标人或其控股公司或其股东的正式员工，提供姓名、开标日前三个月任意一个月的由投标人或其控股公司或其股东为投入人员缴纳社会保险金证明扫描件，否则不予认定加分 （1）供热、热能、暖通等相关专业高级工程师5人 （2）供热、热能、暖通等相关专业中级（或以上）工程师10人 （3）特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理A）、特种设备安全管理和作业人员证（工业锅炉司炉G1）、特种设备安全管理和作业人员证（锅炉水处理G3） 满足以上全部条件，得5分； 满足以上任意2项条件，得3分 满足以上任意1项条件，得1分 以上条件均不满足，不得分 | 5 |
| 4 | 投标人或其控股公司或其股东净资产规模 | 投标人或其控股公司或其股东净资产规模累计 净资产规模>3亿元，得5分； 净资产规模2~3亿元（含），得3分； 净资产规模1~2亿元（含），得1分； 净资产规模<1亿元，不得分。 以2024年度经会计师事务所审计的财务报告为准，提供以上报告扫描件，否则不予认定给分。 | 5 |
| 5 | 投标人或其控股公司或其股东融资授信额度评价 | 提供投标人或其控股公司或其股东与银行签订的授信合同或借款合同扫描件，否则不予认定给分 授信总额累计＞5亿元，得5分 授信总额累计4~5亿元（含），得4分 授信总额累计3~4亿元（含），得3分 授信总额累计2~3亿元（含），得2分 授信总额累计1~2亿元（含），得2分 授信总额累计＜1亿元，不得分。 | 5 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的组织管理方案评价 | 至少包含针对本项目的项目组织架构、岗位职责、人员配备和管理机制等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 运营管理方案评价 | 至少包含针对本项目的项目的运营体系、管理流程、工作计划、人员培训、绩效考核等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 定期安全检查及质量保障措施评价 | 至少包含针对本项目安全检查频次、检查内容、检查方式和质量保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时，如何保证供热服务正常运转的措施，临时增配人员设备、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 合作期结束移交方案评价 | 至少包含移交工作启动时间、移交内容、移交方式、移交对接方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 以上评分因素中“投标人的控股公司”需提供以下材料，否则不予认定。

# 行政部门盖章的证明材料，该证明材料应表明投标人拥有该控股公司股权的50%以上（不含50%）。

# 以上评分因素中“投标人的股东”需提供以下材料，否则不予认定。

# 行政部门盖章的证明材料，该证明材料应表明股东拥有投标人的公司股份。

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

（一）建设依据

本项目是《天津市供热专项规划（2021－2035年）》的重要组成部分，符合《天津市国土空间总体规划（2021—2035年）》。

（二）建设目标和任务

通过市场化改革盘活政府存量供热资产，建立公开、公平、竞争、择优的市场机制，重点引入具有先进运营管理经验和专业技术优势的使用人（即中标供应商）参与南开区集中供热运营。

一是提升基础设施运营效率和服务质量，扩大供热范围，构建智慧化、精细化的现代供热体系；二是优化财政支出结构，减轻政府财政负担，实现国有资产保值增值；三是完善城市功能配套，以高品质供热服务助力南开区城市品质提升和宜居环境建设，切实增强市民获得感和幸福感。

（三）项目功能和定位

保障稳定供热服务：依托完善的供热基础设施和专业化运营管理体系，构建全天候、全周期的热能供应保障体系，确保为居民用户、工商企业和公共机构提供安全稳定、温度达标的供热服务。通过精准负荷预测、智能化调度和应急保障机制，有效应对极端天气变化，全面提升供热可靠性和用户满意度，切实保障民生需求和社会经济活动的正常运转。

提高运营效率与管理水平：通过引入专业经营者，充分发挥其技术、管理和规模优势，优化供热系统运行模式，提升运营效率和服务水平。借助智能化监控、精细化管理和先进节能技术，降低单位供热能耗，减少运营成本，实现高效、低碳、可持续的供热服务。

项目通过引入市场化竞争机制，优化运营管理模式，在提升供热服务效率与质量的同时，有效降低运营成本，实现了民生保障与财政效益的双重提升。

（四）建设地点

本项目主要位于天津市南开区，具体地点以实际合作范围为准：

### 二、建设内容及规模

本项目合作范围包括10个供热站，供热方式为燃气供热；鼓楼换热站热源为津安热电南开处供热站；总供热面积为1133.19万平方米，服务总户数为157387户。详见下表。

表1-1 项目存量供热范围

| 序号 | 供热站 | 供热方式 | 总面积 （㎡） | 总户数（户） | 居民 |  | 非居民 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面积 （㎡） | 户数 （户） | 面积 （㎡） | 户数 （户） |
| 1 | 天拖供热站 | 燃气 | 4986720.35 | 57185 | 3114902.04 | 54491 | 1871818.309 | 2694 |
| 2 | 津涞供热站 | 燃气 | 71880.71 | 1227 | 70253.53 | 1209 | 1627.18 | 18 |
| 3 | 三峰供热站 | 燃气 | 133104.60 | 2704 | 112560.88 | 2617 | 20543.72 | 87 |
| 4 | 宜君里供热站 | 燃气 | 559644.74 | 10658 | 540218.69 | 10519 | 19426.05 | 139 |
| 5 | 丝绸供热站 | 燃气 | 550836.02 | 8795 | 471571.694 | 8616 | 79264.33 | 179 |
| 6 | 天明供热站 | 燃气 | 463542.52 | 7594 | 406251.176 | 7477 | 57291.34 | 117 |
| 7 | 万德庄供热站 | 燃气 | 1257801.15 | 17623 | 1034195.703 | 17141 | 223605.45 | 482 |
| 8 | 永基供热站 | 燃气 | 262947.19 | 4265 | 212378.674 | 3920 | 50568.52 | 345 |
| 9 | 兴泰里供热站 | 燃气 | 862199.16 | 13426 | 690847.677 | 13131 | 171351.484 | 295 |
| 10 | 红日南路供热站 | 燃气 | 2120588.98 | 32982 | 1455665.551 | 29059 | 664923.43 | 3923 |
| 11 | 鼓楼换热站 | 趸热 | 62586.57 | 928 | 14035.52 | 218 | 48551.05 | 710 |
| 合计 |  |  | 11331851.99 | 157387 | 8122881.13 | 148398 | 3208970.86 | 8989 |

### （一）存量资产情况

#### 1. 存量资产内容、资产权属及建设运营时间

本项目合作范围包括10个供热站，供热方式为燃气供热；鼓楼换热站热源为津安热电南开处供热站；总供热面积为1133.19万平方米，服务总户数为157387户。

（1）房屋建筑

1）供热站

表1-2 供热站资产情况

| 序号 | 供热站 | 建成及投入运营时间 | 建筑面积（m2） | 资产权属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天拖供热站 | 2015年 | 12090.97 | 政府 |  |
| 2 | 津涞供热站 | 2000年 | 516.72 | 政府 | 无产权证 |
| 3 | 三峰供热站 | 2014年 | 3098 | / | 租赁的房屋 |
| 4 | 宜君里供热站 | 2000年 | 1186.55 | 政府 |  |
| 5 | 丝绸供热站 | / | 1851.59 | / | 租赁的房屋 |
| 6 | 天明供热站 | 1996年 | 873.14 | 政府 |  |
| 7 | 万德庄供热站 | 1998年 | 4798.73 | 政府 | 无产权证 |
| 8 | 永基供热站 | 2014年 | 1524 | / | 租赁的房屋 |
| 9 | 兴泰里供热站 | 1998年 | 4103.04 | 政府 |  |
| 10 | 红日南路供热站 | 2003年 | 4724 | 政府 | 无产权证 |

2）换热站及收费站

鼓楼换热站建成及投入运营时间为2001年，建筑面积132.9平方米；云阳收费站建成及投入运营时间为1990年，建筑面积242.20平方米；169座换热站建成及投入运营时间为2000年—2019年。均无产权。具体详见下表。

| 序号 | 所属供热站 | 建筑物名称 | 结构 | 建成年月 | 建筑面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 鼓楼换热站 | / | 2001年 | 132.9 |
| 2 | 红日南路锅炉房 | 云阳收费站 | 砖混 | 1990年 | 242.20 |
| 3 | 天拖供热中心 | 109学校换热站 | 砖混（地上） | 2001年 | 50.00 |
| 4 | 天拖供热中心 | 21幼换热站 | 砖混（地上） | 2001年 | 31.49 |
| 5 | 天拖供热中心 | 11幼换热站 | 砖混（地上） | 2001年 | 33.21 |
| 6 | 天拖供热中心 | 43中学换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 90.21 |
| 7 | 天拖供热中心 | 66中学11号换热站 | 砖混（地上） | 2003年 | 80.00 |
| 8 | 天拖供热中心 | 9幼换热站 | 砖混（地上） | 2001年 | 39.00 |
| 9 | 天明锅炉房 | 安全道换热站 | 砖混（地上） | 2006年 | 150.00 |
| 10 | 天拖供热中心 | 保北换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 230.12 |
| 11 | 天拖供热中心 | 保盈里换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 205.70 |
| 12 | 万德庄锅炉房 | 标志换热站 | 框架（地下负一层） | 2001年 | 300.00 |
| 13 | 天拖供热中心 | 昌宁南里换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 278.36 |
| 14 | 天拖供热中心 | 传染病医院换热站 | 砖混（地上） | 2002年 | 87.40 |
| 15 | 丝绸锅炉房 | 春晓花园换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 150.00 |
| 16 | 宜君里锅炉房 | 大园二期换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 80.00 |
| 17 | 宜君里锅炉房 | 大园三期换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 200.00 |
| 18 | 宜君里锅炉房 | 大园一期换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 80.00 |
| 19 | 天拖供热中心 | 淡化所换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 65.10 |
| 20 | 天拖供热中心 | 电话设备厂换热站 | 框架（地上） | 2005年 | 50.00 |
| 21 | 天拖供热中心 | 鼎名换热站 | 框架（地上） | 2005年 | 40.00 |
| 22 | 天拖供热中心 | 富祥园换热站 | 砖混（地上） | 2007年 | 161.57 |
| 23 | 天拖供热中心 | 工商银行换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 37.17 |
| 24 | 天拖供热中心 | 工业园换热站 | 砖混（地上） | 2003年 | 70.40 |
| 25 | 红日南路锅炉房 | 广灵里换热站 | 砖混（地上） | 2008年 | 180.00 |
| 26 | 天拖供热中心 | 桂荷园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 172.00 |
| 27 | 天拖供热中心 | 海岸带换热站 | 砖混（地上） | 2009年 | 36.40 |
| 28 | 天拖供热中心 | 红旗站换热站 | 框架（地上） | 2012年 | 86.10 |
| 29 | 天拖供热中心 | 华栋换热站 | 框架（地下负一层） | 2002年 | 112.96 |
| 30 | 天拖供热中心 | 华科换热站 | 框架（地下负一层） | 2002年 | 70.55 |
| 31 | 天拖供热中心 | 华宁道换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 133.00 |
| 32 | 天拖供热中心 | 华夏小学换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 60.00 |
| 33 | 天拖供热中心 | 环保楼换热站 | 框架（地上） | 2005年 | 58.00 |
| 34 | 天拖供热中心 | 慧谷换热站 | 框架（地下负一层） | 2010年 | 74.00 |
| 35 | 天拖供热中心 | 慧祥职专换热站 | 砖混（地上） | 2009年 | 31.80 |
| 36 | 万德庄锅炉房 | 佳音里12#换热站 | 框架（地下负一层） | 2006年 | 100.00 |
| 37 | 红日南路锅炉房 | 嘉陵道（66中）换热站 | 框架（地下负一层） | 2014年 | 200.00 |
| 38 | 天拖供热中心 | 嘉陵道中学换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 115.50 |
| 39 | 永基锅炉房 | 假肢厂换热站 | 砖混（地上） | 2008年 | 300.00 |
| 40 | 天拖供热中心 | 建工集团换热站 | 框架（地上） | 2002年 | 80.10 |
| 41 | 天拖供热中心 | 江安里换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 303.00 |
| 42 | 天拖供热中心 | 江川里换热站 | 砖混（地上） | 2010年 | 62.37 |
| 43 | 天拖供热中心 | 金川西里换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 74.30 |
| 44 | 天拖供热中心 | 金典花园换热站 | 砖混（地上） | 2003年 | 169.00 |
| 45 | 天拖供热中心 | 金利康换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 30.00 |
| 46 | 万德庄锅炉房 | 金融街公建换热站 | 框架（地下负一层） | 2013年 | 200.00 |
| 47 | 万德庄锅炉房 | 金厦换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 180.00 |
| 48 | 丝绸锅炉房 | 金潭花园换热站 | 砖混（地上） | 2014年 | 160.00 |
| 49 | 宜君里锅炉房 | 锦园换热站 | 砖混（地上） | 2012年 | 69.00 |
| 50 | 天拖供热中心 | 晋宁北里换热站 | 彩钢（地上） | 2000年 | 100.20 |
| 51 | 红日南路锅炉房 | 泾水园换热站 | 砖混（地上） | 2014年 | 100.00 |
| 52 | 红日南路锅炉房 | 凯盛家园（橡胶六）换热站 | 框架（地下负一层） | 2007年 | 110.00 |
| 53 | 天拖供热中心 | 凯发换热站 | 框架（地下负一层） | 2007年 | 50.00 |
| 54 | 万德庄锅炉房 | 凯立站 | 框架（地下负一层） | 2001年 | 350.00 |
| 55 | 天拖供热中心 | 立信换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 76.00 |
| 56 | 天拖供热中心 | 科技广场换热站 | 框架（地下负一层） | 2015年 | 92.60 |
| 57 | 永基锅炉房 | 兰园2期换热站 | 框架（地下负一层） | 2016年 | 150.00 |
| 58 | 天拖供热中心 | 利和集团换热站 | 砖混（地上） | 2019年 | 131.00 |
| 59 | 丝绸锅炉房 | 临江里换热站 | 砖混（地上） | 2011年 | 120.00 |
| 60 | 红日南路锅炉房 | 临渭家园（四餐具）换热站 | 框架（地下负一层） | 2007年 | 200.00 |
| 61 | 宜君里锅炉房 | 留园里换热站 | 砖混（地上） | 2012年 | 176.00 |
| 62 | 天拖供热中心 | 滤清器厂换热站 | 彩钢（地上） | 2001年 | 54.60 |
| 63 | 天拖供热中心 | 麦迪逊换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 141.00 |
| 64 | 天拖供热中心 | 煤店换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 31.80 |
| 65 | 天拖供热中心 | 美坪园换热站 | 框架（地下负一层） | 2014年 | 298.00 |
| 66 | 天拖供热中心 | 南大换热站 | 框架（地下负一层） | 2002年 | 297.66 |
| 67 | 天拖供热中心 | 南江里小学换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 57.57 |
| 68 | 红日南路锅炉房 | 南开职专换热站 | 砖混（地上） | 2002年 | 150.00 |
| 69 | 红日南路锅炉房 | 清科换热站 | 框架（地下负二层） | 2021年 | 400.00 |
| 70 | 红日南路锅炉房 | 十幼（冶金里小学）换热站 | 砖混（地上） | 2002年 | 160.00 |
| 71 | 红日南路锅炉房 | 南开区综合执法局换热站＃ | 砖混（地上） | 2013年 | 40.00 |
| 72 | 天拖供热中心 | 鹏荣换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 117.56 |
| 73 | 兴泰里锅炉房 | 清新园二期换热站 | 框架（地下负一层） | 2003年 | 80.00 |
| 74 | 兴泰里锅炉房 | 清新园换热站 | 砖混（地上） | 2003年 | 150.00 |
| 75 | 天拖供热中心 | 评剧院换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 68.34 |
| 76 | 天拖供热中心 | 晴川底商换热站 | 框架（地下负一层） | 2008年 | 35.00 |
| 77 | 天拖供热中心 | 晴川花园换热站 | 框架（地下负一层） | 2008年 | 154.00 |
| 78 | 天拖供热中心 | 人才公寓换热站 | 框架（地下负一层） | 2010年 | 91.78 |
| 79 | 天拖供热中心 | 瑞丽园换热站 | 砖混（地上） | 2002年 | 115.90 |
| 80 | 天拖供热中心 | 赛博广场换热站 | 框架（地上） | 2012年 | 75.00 |
| 81 | 天拖供热中心 | 赛德广场换热站 | 砖混（地上） | 2012年 | 54.15 |
| 82 | 三峰锅炉房 | 三峰本站换热站 | 框架（地上） | 2014年 | 100.00 |
| 83 | 天拖供热中心 | 石化换热站 | 框架（地下负一层） | 2012年 | 99.24 |
| 84 | 天拖供热中心 | 市政三公司换热站 | 彩钢（地上） | 2009年 | 80.00 |
| 85 | 丝绸锅炉房 | 丝绸锅炉房换热站 | 框架（地上） | 2014年 | 100.00 |
| 86 | 天拖供热中心 | 天房换热站 | 框架（地下负一层） | 2003年 | 50.00 |
| 87 | 天拖供热中心 | 天环里换热站 | 彩钢（地上） | 2000年 | 46.00 |
| 88 | 万德庄锅炉房 | 天荣换热站 | 框架（地下负一层） | 2001年 | 210.00 |
| 89 | 丝绸锅炉房 | 天水公寓换热站 | 砖混（地上） | 2014年 | 80.00 |
| 90 | 天拖供热中心 | 通用电缆换热站 | 砖混（地上） | 2006年 | 45.90 |
| 91 | 万德庄锅炉房 | 万德大厦A换热站 | 框架（地下负一层） | 2001年 | 40.00 |
| 92 | 万德庄锅炉房 | 万德大厦C换热站 | 框架（地下负一层） | 2001年 | 100.00 |
| 93 | 红日南路锅炉房 | 万科金色家园换热站 | 框架（地下负一层） | 2017年 | 120.00 |
| 94 | 丝绸锅炉房 | 万维花园换热站 | 彩钢（地上） | 2014年 | 50.00 |
| 95 | 红日南路锅炉房 | 五金二换热站 | 框架（地下负一层） | 2011年 | 100.00 |
| 96 | 红日南路锅炉房 | 五金三换热站 | 框架（地下负一层） | 2011年 | 120.00 |
| 97 | 红日南路锅炉房 | 五金四换热站 | 框架（地下负一层） | 2015年 | 150.00 |
| 98 | 红日南路锅炉房 | 五金一换热站 | 框架（地下负一层） | 2007年 | 150.00 |
| 99 | 万德庄锅炉房 | 西湖村小学换热站 | 砖混（地上） | 2012年 | 80.00 |
| 100 | 红日南路锅炉房 | 昔阳里换热站 | 框架（地下负一层） | 2006年 | 130.00 |
| 101 | 天拖供热中心 | 禧顺换热站 | 砖混（地上） | 2002年 | 108.00 |
| 102 | 红日南路锅炉房 | 乡宁里换热站 | 砖混（地上） | 2006年 | 150.00 |
| 103 | 天明锅炉房 | 小园里换热站 | 砖混（地上） | 2009年 | 150.00 |
| 104 | 天拖供热中心 | 鑫茂园换热站 | 砖混（地上） | 2002年 | 60.00 |
| 105 | 天拖供热中心 | 星环里换热站 | 彩钢（地上） | 2000年 | 27.36 |
| 106 | 兴泰里锅炉房 | 兴泰里本站 | 框架（地上） | 2014年 | 200.00 |
| 107 | 天拖供热中心 | 雅安道小学换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 57.12 |
| 108 | 天拖供热中心 | 雅安东里6号换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 49.20 |
| 109 | 天拖供热中心 | 雅江里换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 96.00 |
| 110 | 天拖供热中心 | 雅阳家园换热站 | 框架（地下负一层） | 2014年 | 197.40 |
| 111 | 天明锅炉房 | 南开外国语学校＃ | 砖混（地上） | 2009年 | 35.00 |
| 112 | 天明锅炉房 | 水郡花园换热站 | 框架（地下负一层） | 2009年 | 150.00 |
| 113 | 天明锅炉房 | 雅园里换热站 | 砖混（地上） | 2006年 | 130.00 |
| 114 | 三峰锅炉房 | 锦润名轩换热站 | 框架（地下负一层） | 2014年 | 170.00 |
| 115 | 三峰锅炉房 | 延长里换热站 | 砖混（地上） | 2014年 | 80.00 |
| 116 | 红日南路锅炉房 | 怡美（七塑）换热站 | 框架（地下负一层） | 2011年 | 150.00 |
| 117 | 天拖供热中心 | 宜宾里1号楼换热站 | 砖混（地上） | 2001年 | 38.50 |
| 118 | 天拖供热中心 | 宜宾里小学换热站 | 砖混（地上） | 2000年 | 57.60 |
| 119 | 宜君里锅炉房 | 宜君里换热站 | 框架（地上） | 2008年 | 151.00 |
| 120 | 兴泰里锅炉房 | 英俊站换热站 | 框架（地下负一层） | 2006年 | 220.00 |
| 121 | 天拖供热中心 | 盈江东里换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 37.72 |
| 122 | 天拖供热中心 | 盈江西里换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 40.52 |
| 123 | 天拖供热中心 | 盈艺盈秀园换热站 | 框架（地下负一层） | 2018年 | 332.50 |
| 124 | 红日南路锅炉房 | 拥军里换热站 | 框架（地上） | 2014年 | 280.00 |
| 125 | 永基锅炉房 | 永基本站 | 框架（地上） | 2007年 | 50.00 |
| 126 | 永基锅炉房 | 永基地下室换热站 | 框架（地下负一层） | 2014年 | 210.00 |
| 127 | 天拖供热中心 | 优耐特换热站 | 框架（地上） | 2010年 | 50.00 |
| 128 | 天拖供热中心 | 云龙里换热站 | 彩钢（地上） | 2009年 | 40.40 |
| 129 | 红日南路锅炉房 | 云川里换热站 | 框架（地下负一层） | 2020年 | 260.00 |
| 130 | 红日南路锅炉房 | 云阳里换热站 | 砖混（地上） | 2014年 | 100.00 |
| 131 | 红日南路锅炉房 | 长虹家具城换热站1＃ | 砖混（地上） | 2000年 | 40.00 |
| 132 | 红日南路锅炉房 | 长虹家具城换热站2＃ | 砖混（地上） | 2000年 | 30.00 |
| 133 | 红日南路锅炉房 | 自行车研究院换热站＃ | 框架（地上） | 2000年 | 60.00 |
| 134 | 红日南路锅炉房 | 制本厂换热站 | 砖混（地上） | 2017年 | 120.00 |
| 135 | 天拖供热中心 | 中环电子换热站 | 彩钢（地上） | 2002年 | 124.25 |
| 136 | 兴泰里锅炉房 | 众望站换热站 | 框架（地下负一层） | 2006年 | 50.00 |
| 137 | 天拖供热中心 | 紫桂换热站 | 框架（地下负一层） | 2002年 | 119.65 |
| 138 | 万德庄锅炉房 | 紫莱A换热站 | 框架（地下负一层） | 2000年 | 90.00 |
| 139 | 万德庄锅炉房 | 紫莱B换热站 | 框架（地下负一层） | 2000年 | 90.00 |
| 140 | 万德庄锅炉房 | 紫莱C换热站 | 框架（地下负一层） | 2000年 | 90.00 |
| 141 | 万德庄锅炉房 | 紫云换热站 | 砖混（地上） | 2001年 | 80.00 |
| 142 | 天拖供热中心 | 新工业园换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 110.00 |
| 143 | 天拖供热中心 | 灯具厂换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 22.80 |
| 144 | 天拖供热中心 | 汽车大厦换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 166.00 |
| 145 | 天拖供热中心 | 乐谷大厦换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 60.00 |
| 146 | 天拖供热中心 | 祥平园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 120.00 |
| 147 | 天拖供热中心 | 东川二号楼旁养老院 | 砖混（地上） | 2005年 | 20.00 |
| 148 | 天拖供热中心 | 工业缝纫机换热站 | 彩钢（地上） | 2005年 | 145.00 |
| 149 | 天拖供热中心 | 规划院换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 126.00 |
| 150 | 天拖供热中心 | 二冷、美丽新殿换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 498.56 |
| 151 | 天拖供热中心 | 王顶堤大厦换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 95.20 |
| 152 | 天拖供热中心 | 秋泽园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 290.00 |
| 153 | 天拖供热中心 | 实泽园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 250.00 |
| 154 | 天拖供热中心 | 江坪园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 252.59 |
| 155 | 天拖供热中心 | 景丰园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 218.00 |
| 156 | 天拖供热中心 | 春丰园换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 96.10 |
| 157 | 天拖供热中心 | 天保换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 200.00 |
| 158 | 天拖供热中心 | 力神三期换热站 | 彩钢（地上） | 2005年 | 56.00 |
| 159 | 天拖供热中心 | 力神四期换热站 | 框架（地上） | 2005年 | 50.00 |
| 160 | 天拖供热中心 | 绿色能源换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 50.40 |
| 161 | 天拖供热中心 | 力神大厦换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 145.60 |
| 162 | 天拖供热中心 | 山姆燃气换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 170.00 |
| 163 | 天拖供热中心 | 园林绿化换热站 | 框架（地上） | 2005年 | 46.61 |
| 164 | 万德庄锅炉房 | 天机换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 150.00 |
| 165 | 万德庄锅炉房 | 金地换热站 | 框架（地下负二层） | 2005年 | 400.00 |
| 166 | 万德庄锅炉房 | 融汇南苑换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 200.00 |
| 167 | 万德庄锅炉房 | 融汇北苑换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 200.00 |
| 168 | 永基锅炉房 | 卫安南里换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 80.00 |
| 169 | 宜君里锅炉房 | 服装厂换热站 | 框架（地下负一层） | 2005年 | 200.00 |
| 170 | 鼓楼锅炉房 | 鼓楼东街换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 79.80 |
| 171 | 鼓楼锅炉房 | 鼓楼西街换热站 | 砖混（地上） | 2005年 | 53.10 |

（2）管道和沟槽

管道和沟槽共计1452项，包括一次管网和二次管网，建成年代为1980-2018年之间，主要为DN400、DN500、DN125、DN200、DN100、DN70等型号的管道，绝缘方式为聚氨酯直埋保温管、架空式岩棉保温玻璃布树脂漆外壳，管道材质为碳钢，目前管道均可正常使用。

（3）机器设备

机器设备包括：控制柜、变频器、电动调节阀、锅炉及辅助设备、玻璃钢水箱、板式换热器、除污器、循环水泵、补水泵、水箱、软水器、压力阀、安全阀、蝶阀、除氧器、燃烧器等，启用日期自2000年-2022年之间，设备分布在各供热站点（包括：万德庄供热站、兴泰里供热站、丝绸供热站、三峰供热站、天明供热站、红日南路供热站、宜君里供热站、天拖供热站、津涞路供热站和永基供热站）。设备全部正常在用。

（4）电子设备

电子设备包括：办公设备、电机、变频柜、控制柜、电子污水处理器、压力变送器、控制箱等，启用日期自2000年-2020年之间，设备分布在各供热站点（包括：万德庄供热站、兴泰里供热站、丝绸供热站、三峰供热站、天明供热站、红日南路供热站、宜君里供热站、天拖供热站、津涞路供热站和永基供热站）。设备全部正常在用。

2. 资产评估价值

根据北京中建华资产评估有限公司出具的《天津市南开区城市管理委员会拟进行南开区供热资源整合涉及的南开区部分供热使用权转让项目资产评估报告》（中建华评报字（2025）第050号），在评估基准日2024年12月31日持续经营前提下，以收益法进行评估，28年使用权评估值为31470.69万元。

3. 主要需求和产出

（1）主要需求

本项目供热服务范围为南开区，目前供热系统现存在运营效率不高、管理方式滞后等问题，亟须通过市场化改革提升整体运营水平。

（2）产出

本项目合作范围为包括10个供热站，供热方式为燃气供热；鼓楼换热站热源为津安热电南开处供热站；总供热面积为1133.19万平方米，服务总户数为157387户。

本项目服务按照《城镇供热系统运行维护技术规程》（CJJ 88-2014）、《城镇供热系统抢修技术规程》（CJJ 203-2013）、《供热计量系统运行技术规程》（CJJT 223-2014）及《天津市供热用热条例》等相关规范执行。

运营内容包括但不限于：

（1）项目范围内供热设施的日常维护、维修、抢修及管理工作，包括锅炉房、供热站、换热站、供热一次管网、供热二次管网及项目范围内用热户户外供热设施和户内的共用供热设施；

（2）为项目范围内用热户提供供热服务；

（3）负责项目范围内所有供热设施的大修、更新重置；

（4）依据《天津市供热专项规划（2021—2035年）》，在规划范围内为市场和市政配套建设提供服务。

## 三、项目实施机构

#### （一）实施机构基本情况

天津市南开区供热燃气服务中心为南开区城市管理委员会下属单位，机构职责为：承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作。

四、项目主要内容

    - （一）收费渠道和方式

本项目供热采暖费收费标准按照《关于调整居民住宅集中供热价格的通知》（津价商〔2008〕285号）、《关于我市调整非居民供热价格的通知》（津发改价管〔2013〕1135号）及《关于印发天津市供热计量收费管理办法的通知》（津城管公用规〔2023〕3号）执行。

本项目收费来源为供热采暖费收入。运营期政府根据天津市燃气供热补贴等文件给予集中供热运行补贴。

本项目按照政府价格行政主管部门确定的价格标准执行，运营期内采暖费收费标准如有更新，应按新标准执行。

    - （二）实施方式

根据《关于印发〈市政公共资源有偿使用收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕116号）文，本项目采用市政公共资源有偿使用方式实施。

    - （三）项目合作范围

本项目合作范围包括10个供热站，供热方式为燃气供热；鼓楼换热站热源为津安热电南开处供热站；总供热面积为1133.19万平方米，服务总户数为157387户。

    - （四）项目服务范围

本项目由使用人出资组建项目公司，负责本项目投融资、大修、运营、维护和移交，合作期限届满后，将项目资产、使用权及经营权无偿移交给区政府或其指定机构。

本项目使用协议签订后移交给使用人，进入运营期。

项目运营期间，运营服务内容包括但不限于：

- 项目范围内供热设施的日常维护、维修、抢修及管理工作，包括锅炉房、供热站、换热站、供热一次管网、供热二次管网及项目范围内用热户户外供热设施和户内的共用供热设施；

- 为项目范围内用热户提供供热服务；

- 负责项目范围内所有供热设施的大修、更新重置；

- 依据《天津市供热专项规划（2021—2035年）》，在规划范围内为市场和市政配套建设提供服务。

本方案运营维护范围及标准按照《城镇供热系统运行维护技术规程》（CJJ 88-2014）、《城镇供热系统抢修技术规程》（CJJ 203-2013）、《供热计量系统运行技术规程》（CJJT 223-2014）及《天津市供热用热条例》等相关规范执行，具体维护内容结合项目的实际情况由合作双方在使用协议中约定。

（五）运营期补贴方式

本项目运营期根据《关于2021-2022采暖期集中供热运行补贴资金清算结果的通知》（津城管财〔2022〕246号）、《关于2022—2023采暖期集中供热运行补贴资金清算结果的通知》（津城管财〔2023〕202号）及《关于2023-2024采暖期集中供热运行补贴资金清算结果的通知》（津城管财〔2024〕245号）等文件给予集中供热运行补贴。

五、政府承诺和保障

（一）项目实施过程中平等对待所有潜在使用人

政府对某一潜在使用人在本项目实施过程中披露的信息，应同时告知其他潜在使用人，对某一潜在使用人做出的承诺，同时适应于其他潜在使用人。

（二）政府对项目前期和运营期间的工作协助与支持

- 确保使用人能够正常使用本项目范围内资产，保证项目正常开展。

- 在使用协议签署前完成天津市宏源热力工程有限责任公司（以下简称“宏源热力”）股权转让相关事宜。

- 积极协调项目运营期间出现的属于地方政府政策和环境支持等问题，为使用人提供良好的投资、建设和运营环境。

- 协助使用人协调其与相关政府部门的关系，协助使用人尽快办理相关手续，以便推进项目运营环节各项行政审批手续的申报和审批工作。

- 在项目建设运营过程中做好群众工作，协助解决项目建设过程中的阻挠施工现象，保障项目顺利实施。

- 积极配合使用人，宣传项目的意义和进程，营造良好的舆论环境。

- 政府在严防新增地方政府隐性债务的前提下，积极争取符合国家及地方各项政策的补助资金，确保使用人取得本项目集中供热运行补贴。

- 不要求使用人承担或支付国家、辖区内地方政府法规以外的其他义务和费用。

- 依法保护使用人合法权益。

- 因合作期限届满重新选择使用人的，在同等条件下，原使用人优先获得本项目使用权。

- 不得承诺固定投资回报和其他法律、行政法规禁止的事项。

### （三）安置补偿

本项目原供热运营单位（宏源热力）的全部在岗员工共计194人，将由使用人整体接收并妥善安置，其中，劳务派遣员工170人需使用人全部安置，正式员工24人可根据岗位需要、个人意愿，履行相关程序后双向选择。使用人接收后，原供热运营单位正式员工将按照新劳动合同重新签订协议，建立新的劳动关系。对于拒绝签订新劳动合同的正式员工，由原供热运营单位依法支付经济补偿金后解除劳动关系，具体按《人员安置实施方案》执行；对于拒绝签订新劳动合同的劳务派遣员工，原供热运营单位依法将其退回劳务派遣单位不再继续留用，劳务派遣单位据此与劳务派遣员工解除劳动合同的，由原供热运营单位依法支付经济补偿金，具体按《人员安置实施方案》执行。

1.权责起止与责任主体：使用人的责任始于安置人员的接收之日，对接收日前产生的任何历史遗留问题由原供热运营单位解决。

2.被接收职工的权益保障

原供热运营单位现有在职职工（含企业正式编制员工和劳务派遣员工）被接收后，使用人应保证：

（1）劳动关系变更后，依法保障被接收职工的薪酬待遇及各项社会保险、住房公积金等权益的连续性与接续，按时缴纳各项费用；

（2）职工在使用人单位享有不低于原供热运营单位的薪酬福利待遇水平，不得擅自变更职工工资及各项福利待遇；

（3）可依法对职工进行劳动、人事管理，有权根据业务发展需要决定岗位设置及人员配备，但不得随意或采取非法手段解雇被接收职工；

（4）应确保职工队伍的稳定，在不发生《劳动法》《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》及相关法律、法规、政策规定的解除劳动合同/终止劳务派遣关系的情形下，两年内不得辞退职工。

### （四）排他性约定

除《使用协议》另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，实施机构授权使用人的项目使用权具有排他性。除《使用协议》终止情形及国家政策规定、公共利益需要外，实施机构承诺不擅自收回、不减少项目内容、不得再授予任何第三方。

具体以《使用协议》约定为准。

（五）统一规定的运营补贴

本项目运营补贴按行业补贴文件执行，实施机构确保使用人取得本项目集中供热运行补贴。

（六）政府保障

1. 在使用人不存在违反《使用协议》约定及相关事项不违反法律法规的前提下，保障使用人能够正常运营本项目并正常使用相关经营性资产，不因行政区划调整，政府换届、部门调整和负责人变更而影响使用协议的正常履行。

2. 项目合作期间，若有与本项目相关的任何补助资金，双方根据文件规定要求协商使用。

### （七）相关配套安排

政府为项目大修施工提供必要协助与其他支持；协助使用人完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接等，费用由使用人承担。

六、双方权利义务

### （一）使用人责任

1.使用人

- 项目前期阶段：主要对接金融机构、了解项目具体需求状况，项目基本情况等信息，为后续决策提供依据支撑；

- 项目公司组建阶段：出资组建项目公司。

2.项目公司

- 存量资产移交阶段：成立存量资产接收工作组，开展资产清点盘查，签署《资产移交确认书》；

- 项目运营阶段：依据使用协议约定，提供良好的服务，保证设施均处于良好的运行状态，积极应对可能存在的各种风险；

- 项目移交阶段：本项目合作期届满后，确保全部项目设施设备完好且能够正常运行的前提下，将全部项目设施设备无偿地移交给政府指定机构，使用人和项目公司退出本项目。

### （二）资产权属

本项目全部资产为原资产所有权人所有，使用人仅拥有本项目资产的经营权、使用权和收益权，合作期满后，使用人将项目资产、使用权及经营权无偿移交给区政府或其指定机构，同时确保项目无债务、无抵押担保、符合设计要求且能正常运营。

本项目运营过程中所形成的数据资产，权属于实施机构，并且使用人负有保密责任。

### （三）各类重大变更处理原则

#### 1. 应急处置

使用人应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等事件的发生等各类可能发生的事故和所有危险源制定应急预案和现场处置方案，明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。使用人制定的应急预案应征求实施机构的意见并报经政府同意后实施。

#### 2. 提前终止补偿原则

- 如果实施机构违约、政治不可抗力以及实施机构选择终止造成的提前终止，政府应当收回项目，并根据实际情况和协议约定给予使用人公平合理补偿；

- 如果是使用人违约，使用人应按照使用协议约定履行有关资产移交、债务清偿、违约赔偿责任，并在清算移交期间配合政府维持有关公共服务和公共产品的持续性和稳定性；

- 如果是自然因素导致的不可抗力而提前终止的，原则上责任由双方共同承担风险。

- 为保证提前终止时政府快速接管，应由使用人承担应急托管费用，费用标准为上年度实际运行成本×110%，政府可优先从履约保函中划扣。

### （四）权利和义务边界

#### 1. 项目实施机构的权利和义务

项目实施机构的主要权利

- 依法授予本项目经营权的权利；

- 实施机构负责实施方案、使用人采购等前期相关工作，使用人采购服务费用由使用人承担，其余前期工作费用由实施机构承担。

- 按照本项目招标文件及使用协议文件的约定向使用人收取使用价款；

- 有权对使用人的投资建设和运营过程实施监管，包括项目融资及资金到位和使用情况、项目建设进度、工程质量、安全防范措施等；

- 在发生紧急事件时，在可能严重影响公众利益的情况下，统一调度、临时接管或依法征用项目设施的权利。

- 使用人严重违约时，有权直接介入、临时接管或提前终止合作；

- 基于国家安全及人民生命财产安全的前提下，有权通过使用人，对本项目的所有工程建设和运营维护介入管理；

- 有权在建设、运营期间对使用人进行绩效考核，并要求使用人提交运营维护记录，监督项目设施的维护状况，如发现存在违约情况，有权根据《使用协议》进行违约处理；

- 在合作期满时，有权无偿取得本项目按《使用协议》约定的项目设施及项目相关资料；

- 按照适用法律和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权利；

- 法律规定、建设管理法规赋予和《使用协议》约定的其他权利。

项目实施机构的主要义务：

- 协助使用人及时获得相关的许可或批复；

- 确保使用人能够正常使用本项目范围内资产，保证项目正常开展；

- 妥善解决项目范围内的全部资产及债务纠纷，实施机构对协议签署日前项目资产所涉的任何及全部债务、纠纷承担最终清偿与解决责任；

- 在使用协议签署前完成宏源热力股权转让相关事宜；

- 在合作期限内，若可能出现相关税费优惠，实施机构应协助使用人享有此优惠；

- 确保使用人取得天津市集中供热运行补贴；

- 如果因公共利益终止《使用协议》或因政府要求或法律变更导致使用人建设或运营成本增加时，给予使用人合理补偿；

- 合同期满后，及时接收项目资产和设备设施的移交；

- 运营期届满后，如政府继续采用使用权模式选择使用人，使用人享有在同等条件下的优先权；

- 应行使法律、法规赋予和《使用协议》约定的其他义务。

#### 2. 使用人的权利和义务

使用人的主要权利：

（1）按照《使用协议》《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的约定，负责项目公司的日常经营管理，对股东会表决事项行使表决权；

（2）按约定享有项目公司的利润。

使用人的主要义务：

（1）按照《使用协议》约定组建符合法律法规要求的项目公司；

（2）按照《使用协议》约定按期、足额出资资本金；

（3）按照《使用协议》约定全面负责本项目的投融资，确保本项目投资款额按计划及时足额到位，满足本项目建设的需要，完成融资工作，若融资不到位，对项目公司运营期间融资提供担保责任，有义务支付项目建设款项，并且不得要求变更合同价款或合同条件；

（4）按照项目实施方案中风险分配的约定，承担相应的风险责任；

（5）转让其持有的项目公司股权，应取得实施机构的同意。

（6）承担使用人采购服务费用。

（7）运营期间，12345工单受理量低于同期全市平均水平。

（8）供热采暖费应严格遵循“每年一收”的原则，不得提前收取。

#### 3. 项目公司的权利和义务

项目公司的主要权利：

- 按照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及项目合同的规定，自主开展涉及本项目运营期间的投融资、建设和运营等方面的活动。

- 在符合相关法律法规及《使用协议》约定的前提下，选择分包人、设备材料供应商等单位；

- 依据国家安全生产法、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，享有行使安全生产管理权；

- 按照《使用协议》的约定，取得投资回报；

- 为项目融资需要，可以将其在本项目下的收益权进行融资。但需要向实施机构书面申请批准，批准后方可实施，且融资需仅限于本项目使用；

- 如果因公共利益终止《使用协议》或因政府要求或法律变更导致项目建设或运营成本增加时，根据《使用协议》约定获得补偿；

- 法律法规赋予及使用协议约定的其他权利。

项目公司的主要义务：

- 在项目中履行本项目运营维护服务方的全部责任和义务，并按《使用协议》约定使本项目建成投入使用和提供整体运营维护服务；

- 自行承担因自身原因造成的工程投资超过工程建设费用控制价。

- 负责委派具有投融资能力、相应运营能力、经验丰富的管理、技术、财务等类别人员参加项目的实施；

- 承担本项目所需的项目申报审批事项，有义务满足获得项目相关批准要求的条件；

- 按照项目合同约定的进度、质量标准完成本项目的投资建设工作，自行承担相关的费用、责任和风险，并购买相关保险；

- 在实施机构现有前期工作基础上，负责完成本项目其他前期工作（承继政府前期为推动该项目而签署的相关协议并依据协议支付相关款项），并按规定报政府主管部门审查；

- 将中长期经营计划、年度工作报告和董事会决议及时报实施机构备案；

- 未经实施机构书面同意，不得擅自质押或转让实施机构授予的经营权、使用权和收益权；

- 按照国家有关规定建立健全的质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，确保项目的工程质量和财产、人员安全；

- 在运营期，制定运营和维护方案，按照规定的运营标准保障服务能力，提供不间断的服务（正常暂停除外），负责项目设施的维护和必要的更新工作；

- 接受和配合政府相关部门对本项目的监管，按政府有关规定接受有关部门的管理、监督和协调，接受政府有关部门、项目实施机构对《使用协议》履行期间的过程审核；

- 接受实施机构及其依法聘请的第三方专业机构、政府相关职能部门依法对本项目的监督与考核；接受政府依法对项目实施的临时接管或征用；

- 执行因法律变更导致的运营标准的变更；

- 在合同期内对新建工程建设质量及项目整体运营维护服务质量负责；

- 根据《使用协议》约定，保证项目及相关配套设施的建设符合法律、法规、规章规定和合同约定标准；

- 应行使法律、法规、当地政府的政策和文件，以及项目合同赋予的其他权利并履行规定的其他义务；

- 合同期满后，将项目设施、相关技术资料，无偿完整地移交给政府指定机构，保证项目资产处于良好、可使用状态，且全部资产未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的债务；

- 法律法规赋予及使用协议约定的其他义务。

七、交易结构与投融资结构

（一）交易结构

1. 运作方式

南开区部分供热使用权转让项目运作方式图

运作说明：

  - 南开区人民政府授权南开区供热燃气服务中心作为本项目的实施机构；

  - 南开区供热燃气服务中心作为本项目的实施机构，通过公开挂牌出让的方式依法选定使用人，使用人支付使用权价款，公开挂牌底价不得低于核准的评估值；

  - 实施机构与使用人签署使用协议，使用人组建项目公司；

  - 项目公司成立后，实施机构、使用人与项目公司签署三方协议；

  - 项目公司按照使用协议的要求，在合作期内，负责本项目的投融资、大修、运营、维护和移交，并在运营期获取政府提供的集中供热运行补贴；

  - 项目债务资金由项目公司负责筹集，项目公司作为融资主体，负责融资并承担偿还责任；

  - 行业监管部门对项目公司进行监管；

  - 合作期限届满后，项目公司将项目资产、使用权及经营权无偿移交给区政府或其指定机构。

#### （二）项目公司组建

1.注册公司

本项目由使用人在项目所在地出资组建项目公司，项目公司性质为有限责任公司。工商注册登记管理机构向项目公司签发营业执照的日期即为项目公司成立之日。项目公司具体经营范围最终以市场监管部门核定为准。

2.注册资本及股权比例

新设立项目公司注册资本暂定6000万元，由使用人筹措并缴纳到位。项目公司采取使用人100%控股的股权结构。

中选使用人均以货币形式出资，资金来源为自有资金。具体出资到位时间在《使用协议》中明确。

3.财务监管

项目公司须开设项目独立专用账户，并与实施机构、开户银行签订三方资金监管协议，明确各方权责。

#### （三）合同体系

本项目的合同体系分为两个层次：

第一层次为由项目实施机构、使用人之间围绕项目收益签署的合同，主要体现为《使用协议》。需要成立项目公司的，实施机构应当与依法选定的使用人签订《使用协议》，约定其在规定期限内注册成立项目公司，实施机构、使用人与项目公司签署三方协议。

第二层次为项目公司和本项目推进过程中的各有关主体签署的合同体系。包括项目公司与金融机构签署的《融资合同》、与施工单位签署的《施工合同》、与设备供应商签署的《设备采购合同》、与保险机构之间签署的《保险合同》等。

### （四）投融资结构

#### 1. 项目资本金比例

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35号）、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），本项目最低资本金比例为20%。本项目资本金设定为项目投资的20.56%，即投标报价中至少有6470.69万元为投标人自有资金。

#### 2. 股东出资要求

本项目由使用人出资组建项目公司。项目公司注册资本暂定6000万元，由使用人筹措并缴纳到位。

项目公司采取使用人100%控股的股权结构，由使用人自有资金解决。注册资本与资本金差额部分由使用人自有资金解决。

根据国家关于固定资产投资项目资本金制度的相关规定，如因项目规模或贷款条件调整导致需要追加项目资本金的，由使用人补足，项目资本金出资比例相应调整。

#### 3. 融资方式及限制条件

本项目资本金以外所需资金由项目公司负责融资，项目公司作为融资主体，使用人负责落实融资资金来源，共需融资25000.00万元。实施机构不为本项目融资提供任何形式的担保。同时政府方承诺不通过任何方式（含财政贴息、保底回购、出资回购、固定回报等）为项目公司新增隐性债务，否则按《预算法》《政府投资条例》追责。

项目公司可依据项目资金需求向银行等金融机构进行项目融资，包括但不限于获取银行等金融机构的债权融资款、在资本市场通过发行公司债券、企业债券、中期票据、定向票据等市场化方式进行融资等。若项目公司不能顺利完成项目融资的，中选使用人应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位。

#### 4. 清算后剩余收益分配要求

本项目合作期限届满后或本合同提前终止时，如需对项目公司清算，应当按照相关法律法规办理相关手续，但在清算注销之前应当满足以下条件：

（1）项目公司已经还清所有负债；

（2）项目公司已经向实施机构移交了项目及其相关技术档案资料；

（3）其他法律、法规规定的条件。

#### （五）奖补资金使用方式

项目合作期间，关于本项目的其他任意奖补资金，按照文件规定要求进行使用。

## 八、监督管理和运营评价

### （一）监督管理

项目监管主要包括履约监管、行政监管和公众监管。

- 履约监管

- 项目实施机构协同行业监督部门根据使用协议约定的各方权责利，对项目公司在项目合作期限内的合同履行情况进行监督管理。

- 项目公司与第三方签订的任何协议，应根据使用协议的约定或要求报相关部门或单位备案，且任何与第三方签订的协议皆不能免除使用人和项目公司按照使用协议约定的所应承担的责任与义务。

- 运营期监管：运营维护期间，项目实施机构协同行业监督部门对项目公司进行日常监管、不定期检查、中期评估等。监管内容包括但不限于项目公司是否按使用协议约定条款正常维护项目设施；项目公司的经营收入与支出情况；是否存在非合理理由情况下停运部分项目设施；是否及时对项目设施进行维修、养护；是否存在安全隐患并及时消除；项目公司是否存在其他违规经营情况等。

另外，在运营阶段，项目公司应每年向实施机构提交《项目运行维护报告》，包括但不限于：项目的运营情况、项目耗材等消耗情况、项目资产维护情况、环保达标情况、项目人员培训与安全管理情况、项目公司财务状况等。同时接受实施机构在财务、行政等工作方面的管理和在服务质量及社会满意度方面的监管。

- 中期考核：实施机构将在每3～5年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现的问题风险，制定应对措施，并报财政部门备案。

- 行政监管

为确保项目公司能提供优质供热服务，在合作期内，政府有权对以下内容进行监管：

- 政策引导。现阶段使用权模式相关政策文件虽然明确了项目监管的方向和重点，政府相关的行政监管机构还需对项目相关活动进行引导、管理和监督。政策引导可作为对法律法规的补充和完善，及时对项目公司的行为进行调控和约束。

- 依法合规监管。法律法规是监管机构对项目实施监管的基础和依据，也是其他监管制度建立的平台和前提。

- 行政监管内容：在不影响项目公司正常生产经营的前提下，包括但不限于政府主管部门可以随时进场监督、检查项目设施的建设、维护状况等；项目公司应向政府主管部门提交年度经营成本、管理成本、财务费用等的分析资料；项目公司向政府主管部门和其他相关部门定期报告和临时报告等。

- 公众监督

社会公众有权对本项目进行监督，向有关监管部门投诉，或者向项目公司提出意见。项目公司应按照适用法律要求，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，接受社会监督。

- 投诉处理。项目公司应建立投诉受理机制，及时解决社会公众使用过程中遇到的各类问题，听取社会公众对改善运营管理的建议和意见，并及时将投诉及处理情况向实施机构汇报。实施机构应建立投诉举报受理机制，接受社会公众对项目的投诉意见和举报（恶意举报除外），并依照相关政策规定及使用协议或运营服务标准的约定及时予以解决。

- 信息公开。社会公众有权对本项目进行监督，向有关监管部门投诉，或者向项目公司提出意见建议。项目公司应按照适用法律要求，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，接受社会监督。按照相关的法规要求，项目相关信息将及时在公开媒体上进行公示，接受社会公众的监督。

### （二）运营评价

#### 1. 评价方式

本项目考核目前依据现行有效的《天津市供热服务质量评估细则（试行）》（津城管热〔2024〕314号）《天津市供热考核管理办法（试行）》执行，考核结果与供热补贴挂钩。若该文件后续失效，则自动转为执行本方案约定的运营期考核标准，考核结果将与运营期履约保函挂钩。

项目公司在项目合作期内，应当严格按照国家规定开展本项目相关工作，同时南开区供热燃气服务中心及相关监督机构应当按照有关规定对项目运营情况开展相应的运营评价。

（1）考核主体

项目实施机构。项目实施机构代表政府全面行使本项目运营、维护管理的监管及考核职能。

（2）考核对象

依法成立的项目公司。

（3）考核程序

由项目实施机构组建绩效考核领导小组，对项目公司就项目的全生命周期运行情况进行绩效考核，绩效考核坚持公平、公正、客观、真实的原则。

本项目实施机构可自行或选聘专业的第三方咨询机构作为项目监管机构协助实施机构，对项目的公共服务质量、公众满意度等进行绩效评价。根据绩效评价的结果，结合《使用协议》约定对项目公司进行相关整改和惩罚，激励项目公司通过管理创新、技术创新提高公共服务质量。

（4）考核办法

本项目的绩效考核体系包括运营维护期考核以及双方认为应当进行的其他考核评价。

#### 2. 运营期考核

（1）运营期考核内容

根据供热领域相关技术规范，结合项目实际情况，对本项目的运营维护情况进行监督检查和考核，具体考核指标详见下表。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业管理（65分） | 运营标准（57分） | 运行参数（6分） | 采暖期内，收到市智慧供热监管平台下发运行确认单、提示单、督办单，超出3小时办理时限要求的，每次扣1分，扣完为止。（遇寒冷天气，超出《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012标准的除外） | 6 |
| 2 |  |  | 运营维护计划（4分） | 项目公司编制《运营维护手册》，内容完整、合理、专业、可行，得3分；若未编制《运营维护手册》，本项不得分；若编制内容不符合要求，酌情扣0.5—2分。 | 4 |
| 3 |  |  | 参数上传（7分） | 1.未与市智慧供热监管平台实现数据对接（包括温度、流量、热量等数据，燃气供热站还应对接燃气耗气量和购气量数据）的，扣4分。 2.市智慧供热监管平台传输数据出现中断或出现异常未及时处置，超过6小时的，每次扣1分，扣完为止。本项总分3分。 | 7 |
| 4 |  |  | 供热服务效能（12分） | 1.热线电话数量、热线服务人员在岗数量、12345平台服务人员在岗人数、采暖期每站维修人员在岗人数、采暖期供热管家设置不满足《市城市管理委关于印发天津市供热服务质量评估细则（试行）的通知》（津城管热〔2024〕314号）规定的，扣3分。 2.12345平台派发的供热工单应当建立台账，未建立台账的扣2分，台账信息不完善的扣1分。 3.12345平台派发的不满意工单应当设立病例档案，未建立档案的扣3分，档案信息不完善的扣2分。 4.未按照《天津12345政务服务便民热线供热工单处置工作规程》要求更新12345平台供热服务信息，扣3分。 5.根据《天津市供热用热条例》第19条，在供热期内，居民用热户安装供热设施的卧室、起居室（厅）温度应当不低于18摄氏度，其他部位应当符合设计规范标准要求。室温合格率＜98%时，本项不得分。 | 12 |
| 5 |  |  | 运营维护维修（16分） | 1.因热源或辅机检修不到位发生故障（因电力、气源、自来水等突发事件影响供热的，供热站向所在区城市管理委报备经核实的除外）的，每发现1次，扣1分。本项总分3分，扣完为止。 2.供热管网发生故障时间未超过6小时的，每次扣0.5分；超过6小时且未超过12小时的，每次扣1分；超过12小时的，每次扣2分。本项总分4分，扣完为止。 3. 上采暖期某点位发生供热故障，本采暖期同一点位再次发生管网故障的，核实后扣2分。 4.未在2小时内向市12345平台和市、区城市管理委报备故障信息的，每次扣2分。 5.未建立故障台账的，扣3分并限期整改。 6.未按照运营维护手册对项目进行定期养护的，扣2分。 | 16 |
| 6 |  |  | 安全保障（12分） | 1.管理制度及执行情况：安全生产管理制度；巡检巡查记录；人员培训记录；消防设施养护记录；特种设备年检报告。本项总分3分，每缺失一项扣1分。 2.应急体系建设：应急预案编制；应急抢险队伍建设情况；应急物资储备情况；应急演练开展；对人员的应急教育培训开展情况。本项总分3分，每缺失一项扣1分。 3.安全检查发现的安全隐患问题，未在规定时限内整改完成的，每处安全隐患扣1分。本项总分3分。 4.未按计划全面完成所有燃气设施的年度强制检验的，扣1分；对年检中发现的任何隐患或不合格项，未100%在规定时限内完成整改并通过复验，扣2分。 | 12 |
| 7 |  | 运营效果（8分） | 相关部门满意度（4分） | 项目实施过程中各相关部门的满意度情况。 满意度达到85%满分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
| 8 |  |  | 社会公众满意度（4分） | 项目范围内社会公众的满意度情况。 满意度达到85%满分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 4 |
| 9 | 协议执行（15分） | 履约情况（5分） | 违约情况（5分） | 项目公司应严格按照使用协议等有关规定执行。 每出现一次违约情况扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 10 |  | 组织管理（2分） | 团队建设（1分） | 项目公司内部管理组织架构清晰，部门、人员分工明确，一项不符合，扣0.3分，扣完为止。 | 1 |
| 11 |  |  | 人员管理（1分） | 项目运营、维护人员岗位、数量等安排到位，能够满足项目日常运维需求，得1分。 | 1 |
| 12 |  | 财务管理（2分） | 资金管理（1分） | 1.资金支付审批程序完善，得0.5分，每发现一笔资金支付审批程序不完善，扣0.1分，扣完为止； 2.款项支付进度符合合同约定，得0.5分，每发现一笔资金支付未按合同约定，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 13 |  |  | 会计核算（1分） | 1.严格按照国家相关规范，有明确的会计核算制度，得0.5分。 2.运营期各类账簿、报表及时编制，得0.5分，每发现一次账、表未及时编制的，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 14 |  | 制度管理（2分） | 制度健全性（1分） | 具备决策管理制度、供热管理制度、工程质量控制制度、合同管理制度、人事管理制度、档案管理制度，一项不符合扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 15 |  |  | 执行有效性（1分） | 日常管理活动与相关制度有效执行。 具备完整的审批流程、审批权限等文件，每发现1处文件审批不完整扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 16 |  | 履约保函（2分） | 运营期履约保函（2分） | 评价项目公司是否按照使用协议约定及时足额缴纳运营期履约保函。若及时足额缴纳运营期履约保函，得满分，否则本项不得分。 | 2 |
| 17 |  | 信息公开（2分） | 信息管理（2分） | 履行信息公开义务的及时性与准确性。 根据要求在政府相关网站或其他形式及时、准确、完整地公开信息，得1分，否则不得分。 | 2 |
| 18 | 项目效果（20分） | 直接效果（10分） | 处罚情况（5分） | 项目运营期间，因使用人或项目公司原因出现行政处罚的，每出现一次扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 19 |  |  | 投诉解决（5分） | 项目运营过程中收到社会公众直接投诉或政府部门转发的投诉时，应及时反馈、及时处理。收到投诉未及时反馈/处理的，每出现一次扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 20 |  | 外部影响（6分） | 舆情处理（6分） | 项目运营过程中应控制不得出现公众舆情事件，若出现的，应最大程度予以控制解决。 每出现一次因使用人或项目公司原因导致的舆情事件扣 1分，处置不当造成不良社会影响的，再扣1分。扣完为止。 | 6 |
| 21 |  | 可持续性（4分） | 运行管理可持续性（2分） | 项目资产状态情况，满足未来经营发展需要。有项目风险预警机制及风险应对措施。 1.项目公司资产状态良好，能满足日常开支需要，得1分； 2.项目公司制定项目风险预警机制及风险应对措施，得1分，缺少1项，本项不得分。 | 2 |
| 22 |  |  | 财务效益可持续性（2分） | 项目公司的运营能力、盈利能力、偿债能力能满足公司的日常运营需要，公司债务按期归还，无经济纠纷，得2分。 | 2 |

注：若国家、天津市出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以新出台标准为准进行调整并执行。

（2）运营期考核形式

运营维护期内，实施机构主要通过常规考核和临时考核（若有）的方式对项目公司服务绩效水平进行考核。

A. 常规考核

常规考核由实施机构组织实施或聘请第三方机构开展，每年进行一次。实施机构需提前五个工作日通知项目公司开始考核的时间，对运营维护质量、管理维护服务情况及服务效果进行评估。

B. 临时考核

实施机构也可以随时自行考核项目公司的管理维护服务，需提前48小时告知项目公司，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到实施机构的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

若项目公司未在要求的时间内完成整改，或临时考核发现的缺陷会导致本项目受到严重影响，或存在重大隐患的，则临时考核（若有）考核结果（考核得分）占最近一次常规考核得分的权重为10%。

无论是定期考核还是临时考核，项目公司存在运营缺陷的，项目公司均应及时完成整改，否则实施机构可根据《使用协议》相关约定兑取项目公司提交的运营期履约保函项下的相应金额。

（3）运营期考核结果处理

本项目采用绩效考核与扣费关联机制，根据绩效考核评分结果，以运营维护保函作为考核基数，实行百分制原则。

每期运营期履约保函扣减金额=运营期履约保函×（1-运营期绩效考核系数K1）

运营期绩效考核得分为A，考核结果公布后，按照以下方式确定运营期绩效考核系数K1：

运营期评价系数表

| 运营期绩效考核得分A | 运营期绩效考核系数K1 |
| --- | --- |
| A≧85 | 100% |
| 75≦A<85 | 100%-(85-A)×1% |
| 65≦A<75 | 95%-(75-A)×1.5% |
| A≦65 | 60% |

当85分＞运营期绩效考核得分≥65分时，项目公司有一次整改机会，若在规定时间内整改完毕且得分在85分及以上，则按照整改后得分计入绩效考核得分；若得分仍小于85分，则按照原考核得分计入绩效考核得分。

运营期绩效考核得分＜65分时视为不合格，项目公司有一次整改机会，若在规定时间内整改完毕，可按整改后运营期绩效考核得分的80%计分。若项目公司拒不整改的，实施机构有权提前终止合同并追究违约责任。

若连续两年考核得分<65分，项目公司则没有整改机会，直接以考核得分计入绩效考核得分。

连续三次出现年度考核在65分以下，双方协商解决或解除本合同，项目公司除应全额弥补政府损失外，同时应按照《使用协议》解约条款承担违约责任。

九、风险管控

（一）风险分配原则

- 最优风险分配原则。在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，风险应分配给能够以最小成本、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该风险的权利。

- 风险收益对等原则。既关注使用人对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与承担风险相匹配的收益水平的权利。

- 风险可控原则。应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

（二）风险识别及分配框架

按照风险分配的上述基本原则，本项目中因本级政策变化产生的风险主要由政府承担，项目财务和运营等风险由使用人和项目公司承担，存量资产权利转让风险、不可抗力等风险由政府、使用人和项目公司合理共担。根据项目及运作方式特点，本项目风险分配基本框架见下表。

项目风险分配基本框架表

| 风险类别 | 风险细目 | 实施机构 | 项目公司 | 使用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策风险 | 本级政府可控 | √ |  |  |
|  | 本级政府不可控 | √ | √ | √ |
|  | 行业标准变化 | √ | √ | √ |
| 法律风险 | 实施机构可控的法律变更 | √ |  |  |
|  | 实施机构不可控的法律变更 | √ | √ | √ |
|  | 合同文件冲突/不完备 | √ | √ | √ |
|  | 第三方违约 |  | √ | √ |
| 财务风险 | 基准利率浮动 |  | √ | √ |
|  | 融资失败/额外融资需要 |  | √ | √ |
|  | 项目超预算风险 |  | √ | √ |
|  | 资本金筹措 |  |  | √ |
| 存量资产权利转让风险 | 使用权评估与定价风险 | √ |  | √ |
|  | 交易税费风险 |  |  | √ |
|  | 产权界定风险 | √ |  | √ |
| 运营风险 | 经营风险 |  | √ |  |
|  | 供热服务质量 |  | √ |  |
|  | 安全管理 |  | √ |  |
|  | 行业的规定变化 |  | √ |  |
|  | 采暖收费标准调整 |  | √ |  |
|  | 项目大修 |  | √ |  |
|  | 项目移交风险 |  | √ |  |
|  | 提前收回 | √ | √ |  |
| 不可抗力风险 | 政策变动、战争、动乱、自然灾害等不可抗力风险 | √ | √ | √ |

风险分配结果和分担方式将在使用协议中进一步细化。

（三）风险管控措施

1.政策风险管控方案

主要取决于管理者对国家现行政策和宏观政策的理解和把握，及时关注相关政策的变化，实时调整自身发展战略，理顺国家政策与企业发展内在机制之间的关系。增强企业对政策风险的缓冲能力和适应能力。

2.法律风险管控方案

把握合同存续期间实行的法律法规，行业标准等内容；及时关注学习法律法规变化，建立法律法规变更的应对机制。通过合同体系动态调整，及时签订补充协议合理规避此类风险

3.财务风险管控方案

通过对本项目实施过程中存在的风险种类进行识别和评估，本项目财务风险中主要有融资风险，针对以上风险因素使用人及项目公司可采取以下应对措施：

融资风险，主要由使用人及项目公司承担，建议使用人及项目公司进行深入的市场调研和项目考察，制定完备合理的融资计划，加强与相关金融机构和政府部门沟通协调，采取多种措施降低融资成本，严格根据使用协议和项目实施进度及时足额到位资本金和其他建设资金，确保项目按照计划投入运营。

4.存量资产权利转让风险

在本项目存量资产转让阶段主要风险有使用权评估与定价风险、交易税费风险、产权界定风险，具体的应对措施如下：

（1）使用权评估与定价风险：由实施机构和使用人共担，实施机构委托具有资质的专业评估机构对项目使用权进行估值，确保估值结果客观、公正、准确。同时实施机构和使用人应建立定价协商机制，就转让价格进行充分沟通和协商，协商过程中应充分考虑项目的实际情况和双方利益，寻求合理的定价方案。

（2）交易税费风险：主要由使用人承担，使用人在接收存量资产权利前，对项目涉及的税费进行全面规划和评估，确保税费在可控范围内。进一步合理规划税费有助于降低项目的交易成本，提高项目的吸引力。

（3）产权界定风险：主要由实施机构和使用人承担，使用人在接收存量资产权利前，对项目的经营权进行全面梳理和界定，明确资产所有权、经营权、收费权等产权的归属，明确产权归属有助于避免产权纠纷，确保项目的顺利进行。

6.运营风险管控方案

经过梳理本项目运营期内的主要风险有经营风险、供热服务质量风险、项目移交风险、项目提前收回风险等，具体应对措施如下：

- 经营风险包括运营及维护成本超预期，主要由项目公司承担，鼓励项目公司通过技术创新、管理创新和商业模式创新等降低建设和运营成本，提高投资收益，促进政府和使用人合作项目更好实施。项目公司在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归项目公司所有。

（2）供热服务质量风险由项目公司承担，项目公司应保证项目运营期间供热服务质量满足国家及天津市供热服务质量标准及相关规范要求。项目公司可以通过建立完善的供热服务质量管控体系，定期对供热温度、压力、稳定性等关键指标进行监测与评估，确保供热系统高效、稳定运行；加强人员培训，提升运营团队的专业技能和服务意识，确保供热服务符合标准。设立用户投诉及应急响应渠道，对供热问题快速处理，并及时回应用户需求；同时制定专项应急保障方案，确保供热服务不中断。

（3）项目移交风险，由项目公司承担，项目公司应保证本项目在移交后的约定期限内能够正常使用，项目公司可以通过加强项目管理，优化施工方案，提高项目质量，从而降低因质量问题引发的移交风险。此外，项目公司还可以通过建立应急预案，在风险发生时迅速响应，减少风险对项目移交的影响。

（4）提前收回风险，提前收回风险的情况主要有两种：一是项目收费期内项目公司出现重大违约情况，导致项目无法正常运营。在这种情况下，实施机构可考虑将项目提前收回，并视项目公司在违约期内对项目造成的影响程度给予项目公司相应的处罚。二是基于公共利益需要，实施机构提前终止使用协议、实施通行费减免、降低收费标准等政策，给项目公司合法收益造成损失的，届时根据政策，双方签订补充协议予以解决。

7.不可抗力风险管控方案

项目公司可以通过与保险公司签订保险合同，将自然灾害等不可抗力风险转移给保险公司；项目公司还可以制定应急预案，提供紧急救援和修复措施，以减少风险的影响。

8.其他风险管控方案

项目实施过程中还存在其他多种风险，需要采取相应的风险管理措施进行规避、转移和减轻。同时，还需要建立完善的风险管理体系和监控机制，加强风险管理人员的培训和能力提升，以确保风险管理工作的有效实施。

十、调整、变更等边界条件

（一）协议变更与延期

1. 协议变更

在以下情形下，可考虑对项目使用协议进行修订：

（1）适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；

（2）国家、行业及地方与本项目相关的标准提高；

（3）因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；

（4）一方丧失履约能力；

（5）因情况发生变化，双方协商一致同意。

项目合作期限内，确需变更使用协议的，协议当事人应在协商一致的基础上签订补充协议。如协议变更可能对项目的存续债务产生重大影响的，应当事先征求债权人同意。

2. 协议延期

若实施机构未能在约定期限内完成使用权移交相关事宜的，使用人可以与实施机构协商延长合作期限。

（二）价格调整

本项目按照政府价格行政主管部门确定的价格标准执行，运营期内采暖费收费标准如有更新，应按新标准执行。若最终成交价高于评估价20%以上，溢价部分按中央与地方5:5分成，由区财政在收到价款后30日内上缴国库。

（三）补贴调整

本项目运营补贴按行业补贴文件执行，补贴标准若有更新，应按新标准执行；补贴标准若取消，由双方协商解决。

（四）项目公司股权变更

- 股权受让方应满足本项目实施所必需的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并应当以书面形式向政府明示，在其成为使用人后，督促并承接《使用协议》项下转让方的权利和义务。

- 股权转让条件、转让比例、受让方要求等具体由协议或公司章程中另行约定。但须保证实施机构不可控股。

- 本项目股权锁定期设定为5年，即项目公司的股东应确保在建设期及运营期前五年，任何原始股东都不应转让（包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方）其在项目公司中的全部或部分股权，除非应法律要求或报经政府预先批准，并且受让企业应为国有控股或国有占股比例达三分之一以上的国有企业。根据《使用协议》约定，需实施机构同意后实施。

（五）政府临时接管和征用

1. 政府临时接管

项目公司及使用人发生适用法律规定或使用协议约定的情形导致临时接管的情形的，实施机构有权实施临时接管，该类情形主要包括：

（1）擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目设施、项目用地，或在项目设施上设置其他权利限制的；

（2）擅自处分本项目使用权的；

（3）存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（4）因管理不善发生重大质量、安全事故的；

（5）擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和公共安全的；

（6）被依法注销、关停的；

（7）擅自将所经营的资产进行处置或者抵押的；

（8）我国法律规定的导致实施机构对使用人进行接管的其他情形。

临时接管产生的费用根据临时接管产生的原因的不同分别由实施机构或由使用人承担。临时接管期间，使用人须无条件服从实施机构或其指定机构接收或接管本项目的所有指令、命令，使用人应当在实施机构接管前善意履行看守职责，并继续履行使用协议项下的义务。

2. 政府征用

（1）特殊情况下的短期征用，主要是指在紧急情况下政府出于国家安全、抢险救灾或其他考虑对于项目的短期征用，而并非提前收回本项目。

（2）项目公司同意政府在特殊情况下按照《使用协议》规定短期征用本项目。

（3）项目公司在征用期间暂停享有项目的使用权，征用结束后，项目公司恢复享有项目的使用权。

（六）项目移交或提前退出

1. 项目移交

项目合作期满后，通常需要项目公司将全部项目设施及相关权益以约定的移交形式、条件和程序无偿移交给政府或政府指定的机构。在开展该项工作过程中，项目公司必须确保项目符合政府回收项目的基本要求，其中应重点明确项目期满移交的范围、移交的条件和标准、移交的程序等。若存在本项目范围外的新增供热设施设备，按现行法律法规办理。

对于本项目的期满移交，实施机构和项目公司应当在合作协议中重点明确以下内容：

（1）项目移交范围

本项目移交范围包括但不限于由股权投资和债权投资所形成的全部项目资产和相关权益。

具体包括：

- 项目涉及的所有建筑物、构筑物和设施；

- 本项目土地的占用、使用及收益权；

- 与项目设施的运营维护相关使用的所有机械、设备、装置、零部件、备品备件以及其他动产；

- 使用人和项目公司在运营期内为项目设施的运营而另行购置和取得的资产、货物、无形资产等；

- 运营和维护项目设施所要求的所有知识产权和技术秘密；

- 所有尚未到期的可以转让的保证、保险和其他合同的利益；

- 项目所有设备、设计、基建验收的各类技术图纸、规程规范、资料、生产运行的有关图纸资料，包括运营维护手册、运营记录、移交记录以及设备寿命消耗及管理表；

- 实施机构合理要求的其他物品与资料。

（2）项目移交的时间

运营期结束前12个月，实施机构会同政府相关部门及项目公司组成的移交委员会，办理移交资产，并将项目设施及相关资料移交相关行业主管部门接收管理，合作期满前3个月内完成移交。

（3）项目移交的条件和标准

- 权利方面的条件和标准。在协议签订过程中，政府和项目公司应当明确移交时本项目及相关配套设施、土地及所涉及的任何资产不存在任何权利缺陷，必要的情况下，应当由项目公司提供相应的担保。

- 技术方面的条件和标准。在项目期满移交时，项目公司应当保证移交的项目符合双方在协议中约定的技术、安全和环保标准，项目处于良好的运营状况中，以此保证项目移交的质量。

- 项目公司在移交6个月前，应对项目设施进行全面的维护，移交时应保证项目设备设施均处于良好的技术和安全状态，通过性能测试。

（4）项目移交的程序

A. 性能测试、评估。合作期届满，进行项目移交前，需要对项目的资产状况进行评估并对项目状况能否达到协议约定的移交条件和标准进行性能测试，评估和测试工作应由实施机构委托的独立专家或者由实施机构和使用人共同组成的移交工作组负责。

经评估和测试，本项目状况不符合约定的移交条件和标准的，实施机构有权提取移交维修保函，并要求项目公司对项目设施进行相应的恢复性修理、更新重置，以确保项目在移交时满足约定要求。

B. 办理移交手续。经评估和测试确定工程项目已具备移交条件，进行移交相关资产过户和合同转让等手续，由项目公司来负责，实施机构配合完成。

C. 承担移交费用。由项目公司承担移交手续的相关费用，办理移交手续的相关费用需在项目的财务安排中予以预先考虑；如果因为一方违约事件导致项目终止而需要提前移交，则由违约方来承担移交费用。

2. 提前退出

在合作期限内，因使用协议一方严重违约或不可抗力等原因，导致项目公司及使用人无法继续履行协议约定义务，或者出现使用协议约定的提前终止协议情形的，在与债权人协商一致后，可以提前终止协议。具体补偿方案按照《使用协议》中约定执行。合作期限届满终止或提前终止的，协议当事人应当按照使用协议约定，以及有关法律、行政法规和规定办理有关设施、资料、档案等的性能测试、评估、移交、接管、验收等手续。

合作期限届满终止或者提前终止，项目继续采用使用权转让模式的，实施机构应当根据《关于印发〈市政公共资源有偿使用收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕116号）规定重新选择使用人；同等条件下，可以优先选择原使用人。新的使用人选定之前，实施机构和原使用人应当制定预案，保障公共产品或公共服务的持续稳定提供。

（七）履约保障边界

1. 保险方案

项目建设和运营期间可能遇到不可预期或不可控制的风险，项目公司应按行业的国家管理规定办理和维持合理的建设和运营保险，保险单上的受益人包括但不限于区政府或项目实施机构和项目公司。

本项目强制保险内容主要包含：

建设期应投保险种：（1）建筑安装工程一切险；（2）第三者责任险。

除本条所述强制险种外，项目公司应根据谨慎运营惯例购买相应商业保险。

2. 履约担保体系

履约保函体系主要包括运营维护保函及移交保函。运营维护保函担保事项为项目质量事故或安全责任事故、项目运营维护及管理服务质量等。移交保函担保事项为项目设施恢复性大修、项目设施存在隐蔽性缺陷等。

各项保函在保证期间保持足额且持续有效，项目公司对此承担责任。如果实施机构在合作期内根据《使用协议》的规定兑取保函部分或全部金额，实施机构兑取保函后书面通知使用人，项目公司在接到书面通知后二十（20）个工作日内将保函金额恢复到下表中约定的数额，并向实施机构提供保函已恢复的凭证。若在规定时间内保函金额未恢复到下表中约定的数额，实施机构有权按日提取保函项下人民币五万元（¥50,000），直至保函项下不足以支付违约金。若保函金额连续一个月未恢复，则实施机构有权终止《使用协议》。

各类履约保函的具体内容如下表所示。

履约保函体系

| 条款 | 运营维护保函 | 移交保函 |
| --- | --- | --- |
| 提交主体 | 项目公司 | 使用人 |
| 提交时间 | 正式签署使用协议的同时 | 移交前12个月 |
| 退还时间 | 运营期满或移交完毕且保修责任完成；并提交移交保函 | 移交完毕且质量保证期满后 |
| 受益人 | 政府 | 政府 |
| 保函金额 | 2000万元人民币 | 2500万元人民币 |
| 担保事项 | 项目运营维护及管理服务质量等 | 项目设施恢复性大修、项目设施存在隐蔽性缺陷等 |

注：以上保函均为实施机构认可的见索即付、不可撤销的银行出具的保函。

3. 违约责任

项目建设及运营过程中，项目公司或使用人未按照使用协议履行约定义务的，应承担相应的违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失和解除协议等。当项目公司发生严重违约情形或危及社会安全和公共利益时，政府相关部门有权临时接管项目或提前终止协议。

4. 争议解决

项目实施过程中，使用人与实施机构应就发生的争议通过协商友好解决，签订补充协议并遵照执行；专业技术问题发生争议的，共同聘请专家或第三方机构进行调解，签订补充协议并遵照执行。若协商未能达成一致意见，将通过项目所在地的有管辖权的法院解决争议问题。使用人认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益的，有陈述、申辩的权利，并可以依法提起行政复议或者行政诉讼。

协议存续期间发生争议，当事各方在争议解决过程中，应当继续履行使用协议义务，保证公共产品或公共服务的持续性和稳定性。

十一、编制依据

主要法律法规、政策文件：

- 《中华人民共和国招标投标法》；

- 《中华人民共和国政府采购法》；

- 《中华人民共和国民法典》；

- 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

- 《企业会计准则》（2017）；

- 《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）；

- 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019年修订）；

- 《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）；

- 《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）；

- 《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）；

- 《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）；

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）；

- 国家发展改革委等部门《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（发改体改〔2023〕1054号）；

- 国家发展改革委《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作、努力调动民间投资积极性的通知》（发改投资〔2023〕1004号）；

- 国家发展改革委《关于完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境的通知》（发改财金〔2023〕1103号）；

- 中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》（2023年7月14日）；

主要使用权转让政策文件：

- 《关于印发〈市政公共资源有偿使用收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕116号）；

主要供暖相关政策、技术标准文件：

- 《城市供热规划规范》（GBT51074-2015）；

- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）；

- 《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T81-2013）；

- 《供热工程项目规范》（GB55010-2021）；

- 《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34—2022）；

- 《供热计量系统运行技术规程》（CJJT 223-2014）；

- 《城镇供热监测与调控系统技术规程》（CJJT 241-2016）；

- 《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》（CJJT 254-2016）；

- 《供热站房噪声与振动控制技术规程》（CJJT247-2016）；

- 《城镇供热服务》（GB/T 33833-2017）；

- 《城镇供热系统评价标准》（GB/T 50627-2010）；

- 《城镇供热系统运行维护技术规程》（CJJ 88-2014）；

- 国家发展改革委与建设部〔2006〕1325号文颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

- 《天津市供热用热条例》（2018年修正）；

- 《天津市供热专项规划（2021—2035年）》；

- 《关于调整居民住宅集中供热价格的通知》（津价商〔2008〕285号）；

- 《天津市供热采暖费退还管理规定》（建公用〔2010〕1194号）；

- 《天津市集中供热暂停和恢复用热管理办法》（建公用〔2010〕1195号）；

- (37)《天津市供热采暖收费管理办法》（建公用〔2011〕22号）；

- 《关于我市调整非居民供热价格的通知》（津发改价管〔2013〕1135号）；

- 《关于印发天津市集中供热设施管理办法的通知》（津公用规〔2020〕3号）；

- 《市城市管理委 市发展改革委关于印发天津市供热计量收费管理办法的通知》（津城管公用规〔2023〕3号）；

- 《市城市管理委关于印发天津市供热服务质量评估细则（试行）的通知》（津城管热〔2024〕314号）；

- 《天津市供热考核管理办法（试行）》；

本项目相关的其他资料：

- 《天津市南开区城市管理委员会拟进行南开区供热资源整合涉及的南开区部分供热使用权转让项目资产评估报告》（中建华评报字（2025）第050号）；

- 《天津市南开区城市管理委员会拟进行南开区供热资源整合涉及的南开区部分供热使用权转让项目资产评估说明》（中建华评报字（2025）第050号）；

- 《天津市宏源热力工程有限责任公司关于南开区部分供热使用权转让项目改革人员安置实施方案》

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “招标人”系指本次招标活动的委托单位，即“天津市南开区供热燃气服务中心”。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为招标人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，招标人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向招标人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）招标人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，招标人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，招标人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 招标人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 招标人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 招标人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。招标人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，招标人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向招标人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价低于31470.69万元；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由高到低顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，招标人或评标委员会经招标人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 招标人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 招标人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 招标人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，招标人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经招标人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我公司支付的，针对本项目涉及的南开区部分供热使用权28年经营期总费用为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向招标人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受招标人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 投标总价 | 经营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南开区部分供热使用权转让 |  | 28年 |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件8：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件9：投标人认为需要提供的其他资料