天津市应急管理局-天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1261）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市应急管理局委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市应急管理局-天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市应急管理局-天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1261

二、项目内容

第一包：信息化系统建设服务，合同履行期限：建设周期18个月，验收合格后提供1年的运维服务。

第二包：等保、密评及软件测评服务，合同履行期限：自签订合同之日起至本项目第一包完成验收，项目具备评估或测评条件，在接到通知的60日内完成等保、密评及软件保测评工作。

第三包：管理和监理服务，合同履行期限：自签订合同之日起至本项目第一包完成验收。

三、项目预算

第一包：9660000元；

第二包：180000元；

第三包：360000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第二包投标人应列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

若为联合体投标，联合体的各组成方均应满足（二）要求，并提供相关材料。

（三）本项目第一包接受联合体投标，第二和第三包不接受联合体投标。

（四）本项目第二和第三包专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目第一包对小微企业报价给予20%的扣除；若为联合体投标的，联合体的组成各方均为小微企业的，对该联合体报价给予20%的扣除；大中型企业与小微企业组成联合体共同参加本项目政府采购活动的，联合协议中约定，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体报价6%的扣除。第二和第三包专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月27日至2025年12月4日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月27日9:00至2025年12月18日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月18日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月18日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月18日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：李楠、张东伟、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市应急管理局

（二）采购人地址：天津市河西区怒江道58号

（三）采购人联系人：王盛

（四）采购人联系电话：022-28051731

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市应急管理局

2. 联系地址：天津市河西区怒江道58号

3. 联 系 人：吕老师

4. 联系方式：022-28051621

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月27日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：

第一包：开发费、培训费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第二包：人员费用、测评费用、交通费用、材料费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

第三包：人员费用、监理费用、交通费用、材料费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

第一包

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

第二和第三包：投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：建设周期18个月，验收合格后提供1年的运维服务（特殊情况以合同为准）。

第二包：自签订合同之日起至本项目第一包完成验收，项目具备评估或测评条件，在接到通知的60日内完成等保、密评及软件保测评工作作（特殊情况以合同为准）。

第三包：自签订合同之日起至本项目第一包完成验收（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包：签订合同之日起30日内支付合同总额的40%，通过验收后30日内支付合同总额的50%，运维期结束后且采购人验收合格无遗留问题及纠纷后30日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

第二和第三包：签订合同之日起30日内支付合同总额的50%，通过验收后30日内支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

第一包

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

# 第二和第三包

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | （1）完全按照以下要求提供投标人曾实施的安全风险管理类软件开发的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分。 注：若为联合体投标，联合体任意组成单位提供上述材料即可。 （2）完全按照以下要求提供投标人曾实施的安全风险评估服务相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分。 注：若为联合体投标，联合体任意组成单位提供上述材料即可。 | 12 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # （1）投标人具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，1个证书扫描件得0.5分，最高1分。 # （2）提供与“安全生产”、“风险管控”、“设备管理”、“双重预防”产品相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，且著作权人应为投标单位，每个合格的证书扫描件得0.5分，最多2分。 # 注：若为联合体投标，联合体任意组成单位提供上述材料即可。 | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的以下人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入本项目的评估人员具备安全类相关专业正高级职称或一级注册安全评价师证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多10分。 （2）投入本项目的软件开发人员具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统管理工程师、数据库系统工程师、软件设计师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分。 注：一人持多证不可以重复记分。若为联合体投标，联合体任意组成单位提供上述材料即可。 | 13 |
| 4 | 投入专家评价 | 投入本项目的专家人员为投标单位正式员工或针对本项目聘任的专家，投标单位正式员工提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，针对本项目聘任的专家提供聘任合同或合作意向协议（协议中需包含投标人盖章和受聘专家签字以及中标后该专家可投入到本项目中的表述）扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入的专家人数评价（3分） 投入本项目的专家不少于25人（含25人），其中危险化学品行业专家不少于10人，工贸行业专家不少于15人。提供人员名单及人员专业信息得3分，最多3分，未提供不得分。 （2）投入的专家职称评价（3分） 投入本项目的专家人员具备安全类相关专业正高级职称或一级注册安全评价师证书≥10人，提供证书扫描件，每提供1人的证书扫描件得0.3分，最多3分。注：同一人持多证不重复得分。 （3）投入的专家评价（3分） 投入本项目的专家具备国家部委、省市组建的专家库中安全生产、应急管理领域的专家资格，提供相关部委出具的聘书或专家证书，或相关部委出具的专家库名单或相关文件（名单或文件中需包含投入的专家姓名）扫描件，每提供1人满足上述要求的扫描件得0.3分，最多得3分。 注：若为联合体投标，联合体任意组成单位提供上述材料即可。 | 9 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。注：若为联合体投标，联合体各组成单位均应提供上述材料。 | 7 |
| 第三部分 主观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含项目建设背景（根据国家及相关部委的政策文件开展分析）、目标需求（包括数据需求、功能需求、业务需求、对接需求）和现状情况（包括机构情况、角色情况、业务管理情况、已有系统情况、需要对接系统情况等）的理解和分析。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的开展前期调研；项目工作方案编制；开展评估标准策划与编制（数据采集标准、风险评估指标体系、风险评估赋权方案）、培训；开展风险评估数据库及算法模型开发；开展风险辨识与数据采集；开展风险评估实施；开展数据分析与报告编制；绘制图册；开展成果总结与验收等工作的方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 系统总体设计方案评价 | （1）系统总体设计方案（4分） 至少包括总体框架、业务架构、数据框架、网络架构、安全架构、部署架构、技术路线、用户体系及权限划分等方面内容，并且通过图示描述与现有系统的关系。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） （二）企业风险数据采集工具-企业端（4分） 至少包括统一工作台；企业安全生产、风险信息、管控措施数字化与上报；企业自查管理、现场管理、设备管理、隐患排查等日常管理上报；企业自助服务；企业移动应用等功能详细设计方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） （三）企业风险数据采集工具-政府端（4分） 至少包括统一工作台、企业信息高级查询、网上巡查检查、权限管理、政府移动端等各项功能的详细设计方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） （四）安全生产风险评估系统（4分） 至少包括安全生产综合风险一张图、企业风险指标分析、企业风险指标管理与配置、风险研判分析、企业风险洞察智能体等各项功能的详细设计方案及企业风险数据治理方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 16 |
| 4 | 组织实施方案 | 至少包含项目实施进度安排、各任务阶段计划及目标、服务人员组成及分工、各岗位职责等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 5 | 售后与运维服务方案 | 至少包含售后与运维管理服务人员资质、运维能力、运维经验、运维流程、响应时间等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 6 | 培训方案 | 至少包含培训时长、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | （1）完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统网络安全等级保护测评服务的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多3分。 （2）完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统商用密码应用安全性评估服务的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多3分。 （3）完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件测评服务的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多3分。 |  | 9 |
| 2 | 投标人相关证书评价 |  | （1）投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证，提供证书扫描件，每个证书扫描件得1分，最多2分。 （2）投标人具备网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书或网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，提供证书扫描件得2分，最多2分。 | 4 |
| 3 | 投入的项目负责人评价 |  | 投入的以下人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入本项目的密码测评项目负责人具备商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单）、信息安全保障人员认证（CISAW）证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 （2）投入本项目的等保测评项目负责人具备网络安全等级测评高级测评师证书、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息安全工程师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 （3）投入本项目的软件测评项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（软件评测师、信息系统项目管理师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 注：以上人员不得兼任。 | 12 |
| 4 | 投入的项目人员评价 |  | 投入的以下人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入本项目的密码测评人员具备商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分。 （2）投入本项目的等保测评人员具备网络安全等级测评中级（或以上）测评师证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分。 注：同一人持多证不可以重复计分。 | 12 |
| 5 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：3分，其他0分。 | 3 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目测评方案评价 | 至少包含咨询服务方案、项目测评方案、技术支持和应急服务方案、培训服务方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 12 |
| 2 | 安全和风险管理方案 | 至少包含测评人员的行为管理方案，项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施，安全和风险预测机制、预案和控制措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 12 |
| 3 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 12 |
| 4 | 项目质量管理方案评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 5 | 档案管理制度评价 | 至少包含档案管理方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化项目管理服务、信息化监理服务、项目资产配置管理服务、项目文件归档服务或文档电子化服务的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个信息化项目管理服务业绩1分，最多2分； 每个信息化监理服务业绩1分，最多2分； 每个项目资产配置管理服务业绩1分，最多2分； 每个项目文件归档服务或文档电子化服务业绩1分，最多2分； 本项最多8分。 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书 | # 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，1个证书扫描件2分，最高6分。 | 6 |
| 3 | 投入的项目负责人评价 | # 投入的人员为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、开标前三个月内至少1个月的由投标单位为总监理工程师缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）投入本项目的项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统监理师），提供证书扫描件得1分，最多1分。 # （2）投入本项目的项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师）、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（系统架构设计师或系统分析师）、注册信息安全管理人员证书（CISP）、信息系统审计师（ISA），提供上述证书扫描件，每份合格的证书扫描件得2分，最多8分。 | 9 |
| 3 | 投入的项目人员评价（项目负责人除外） | # 投入的以下人员为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、信息系统监理师证书扫描件、开标前三个月内任意1个月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定此项得分。 # （1）投入本项目的项目人员具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统监理师），提供证书扫描件得1分，最多7分。 # （2）投入本项目的项目人员具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师）、注册信息安全管理人员证书（CISP）、信息系统审计师（ISA），提供证书扫描件得1分，最多3分。注：一人持多证不可以重复记分。 | 10 |
| 4 | 投标人信息化能力评价 | 投标人提供服务所使用的专用软件工具的计算机软件著作权登记证书扫描件； 提供到货验收所使用的软件工具得1分，最多1分； 提供项目日常管理所使用软件工具得1分，最多1分； 提供文档电子化服务所使用的软件工具得1分，最多1分； 提供网络性能查验所使用的软件工具得1分，最多1分； 提供资产配置管理所使用的软件工具得1分，最多1分。 | 5 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目组织机构设置与人员配置评价 | 至少包含项目团队组织结构及成员角色职责分工的描述等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 项目监理服务方案评价 | 至少包含针对本项目的监理服务方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 项目周期规划及阶段设计评价 | 至少包含针对本项目的周期规划及阶段设计方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 4 | 资产配置管理服务方案评价 | 至少包含针对本项目的资产配置管理服务方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 合同签署流程评价 | 至少包含针对本项目的合同从起草到签署的完整流程，合同起草签署工作的重点及操作要点的阐述，以及合同签署流程的相关工作成果交付物等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 合同模板评价 | 至少包含针对本项目的信息化建设项目合同范本及相关说明等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 到货验收流程评价 | 至少包含针对本项目的货物到货验收工作流程，到货验收工作的重点及操作要点的阐述，以及到货验收的相关工作成果交付物等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分；6 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 款项支付流程评价 | 至少包含针对本项目的合同款项支付方面的工作重点、流程、操作要点，以及该项工作输出物等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 9 | 运维服务管理评价 | 至少包含针对本项目的运维服务技术要求等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 10 | 文档编制规范评价 | 至少包含针对本项目的项目文档编制格式规范等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 11 | 文件归档能力评价 | 至少包含针对本项目的组卷规则、装订要求的项目文件归档规范要求等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 12 | 项目文档电子化服务能力评价 | 至少包含针对本项目的文档电子化的操作流程及方法，电子文档完整性保障措施，以及文档电子化服务成果交付物等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

为进一步筑牢重点领域安全防线，强化风险源头管控工作，着力解决天津市当前危险化学品行业和工贸行业安全生产存在的薄弱环节和突出问题，从2025年11月到2026年12月，通过建立集数据采集工具、数据获取组件、数据存储、分析计算引擎等功能于一体的城市安全风险评估工具，对评估范围内行业领域的风险数据采集类别、数据内容、辨识方法、赋值权重、对比耦合叠加等进行细化规范，建立风险综合分析研判模型，形成数据台账，完成危险化学品、工贸行业部分领域的城市安全风险评估工作。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、项目要求

供应商在服务期内应提供高水平的危险化学品、工贸两个行业城市安全风险评估专家工作团队和技术力量，具备承担大型城市安全风险评估类、危化企业风险评估类、工贸企业风险评估类项目技术服务和综合保障能力，在所涉及的学科领域范围全面，具有较高理论水平、技术能力和学术声誉，具有健全的内部控制、工作质量控制和资金使用管理等制度，工作团队人员构成专业合理，实践经历丰富。

三、技术要求

第一包

（一）评估及软件功能要求

1.风险评估标准编制

评估标准策划与编制。要对评估范围内行业领域的风险数据采集类别、数据内容、辨识方法、赋值权重、对比耦合叠加等进行细化规范，制定企业风险目录编码、编制《风险评估指标体系》、建立风险综合分析研判模型，为客观科学、量化可比研判风险提供依据。

（1）前期调研。调研危险化学品行业企业、工贸行业企业安全生产现状。对评估范围内行业领域的风险数据采集类别、数据内容等进行详细调研。

（2）工作方案编制。编制和完善风险评估工作方案，主要内容包括评估目标、范围、评估方法、主要任务、工作流程和项目成果等，成立项目组织机构，为项目团队提供清晰的方向和指导。

A.明确目标和任务：项目团队首先要与建设单位进行充分沟通明确工作的目标和任务。清晰、具体地阐述工作方案所要实现的目标，确保所有相关方都能准确理解。同时，进行目标可行性分析，评估目标的合理性、可实现性以及资源需求，确保目标符合实际情况。

B.调研与分析：要了解主要任务所处的环境和背景，包括相关政策、法规、市场情况等，确保方案符合实际需求。识别任务中可能存在的风险和挑战，制定相应的应对措施，降低方案实施的风险。

C.制定详细计划：要根据目标和任务需求，制定危化和工贸行业风险评估详细的工作计划。包括关键工作步骤，确保每项任务都能得到充分考虑和安排。同时，对人力资源分配和时间安排进行合理规划，确保工作的顺利进行。

D.明确责任和权限：要在工作方案中，明确建设单位、项目团队、属地政府单位、被评估企业的责任和权限。以此减少项目实施过程中的冲突和混乱，并确保各单位都明确自己的职责。设定适当的项目推进机制，以便及时发现和解决问题。

E.沟通和合作：要强调项目团队与建设单位，以及项目团队内部的沟通和合作。团队成员应该明确工作目标，并积极参与项目的讨论和决策。定期与项目建设单位沟通和反馈，并及时解决问题，有序推进项目实施。

F.调整机制：要在工作方案中明确项目实施过程中可调整的内容。在项目不同阶段，对实施情况进行监督，并根据项目进度质量进行调整和优化，以确保工作方案的有效性和可持续性。

(3)指导培训。对参与评估工作的工作人员、相关政府部门人员、被评估企业人员等进行业务培训，明确评估流程、评估规范要求和质量要求，以及被评估单位配合事项等，提高风险评估工作效率和质量。

A.项目实施流程：要向项目建设单位、工作组、属地政府部门、被评估企业等相关方，说明项目期限、基本流程、主要工作阶段、各阶段主要任务、企业风险填报要求以及各相关方的任务，以保障项目顺利实施。

B.评估规范要求：要向项目工作组、被评估企业单位等相关方，说明本次危化和工贸行业城市安全风险评估的规范要求，以及评估过程质量、成果质量的要求，指导各相关方按照规范要求开展相关评估工作。

C.被评估企业单位配合事项：要向被评估单位说明本次城市安全风险评估工作各阶段，其应注意和配合的事项，并以清单形式明确。

(4)评估标准策划与编制。对评估范围内危险化学品行业；工贸行业钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、有限空间等重点领域，编制《风险评估指标体系》，从人、物、管、环、监、绩等多个维度，明确风险数据采集类别、数据内容、辨识方法、赋值权重、对比耦合叠加等编制评估规范，针对天津市高危高危危化品企业（涉氯、硝、苯、光气、液氯、氯乙烯、双氧水）、企业工贸（钢铁、铝加工、涉爆粉尘（金属粉尘））建立风险综合分析研判模型，为客观科学、量化可比研判风险提供依据。

A.评估标准策划编制团队：要针对危险化学品行业和工贸行业城市安全风险评估标准的策划与编制工作，分别组建评估标准策划编制团队，团队聘请包括但不限于本行业安全管理、设备设施、生产工艺、特种设备、作业安全与环境、职业危害、化学产品安全、事故与应急等方面的相应数量的行业专家和业务骨干，投入评估标准策划编制工作。

B.评估标准内容：危险化学品行业和工贸行业要分别编制城市安全风险评估标准，标准主要内容包括但不限于以下方面：行业主要风险分类、风险辨识方法、风险分析要求、风险赋值权重、风险数据采集流程、风险数据内容、风险数据存储、风险评估方法、风险结果耦合叠加，以及风险评估基本流程、风险评估结论应用、与自然灾害风险普查成果融合、风险评估持续更新、标准变更等。

2.风险数据库、企业风险数据采集工具开发

要建立集数据采集工具、数据获取组件、数据存储、分析计算引擎、风险评估模型等功能于一体的城市安全风险评估工具。数据采集工具按照风险评估规范需求进行开发，向危化企业、工贸企业重点开放采集端口，定期采集更新风险数据。

系统包含企业端、企业端-移动应用、政府端（含专家端）、政府端-移动应用。

企业端主要支撑完成危化品、工贸企业安全生产风险信息上报，包括企业统一工作台；企业安全生产/风险信息/管控措施数字化与上报；企业自查管理/现场管理/设备管理/隐患排查等日常管理上报；企业自助服务等。企业端-企业移动应用包含：扫码登录、工作台、风险隐患上报、扫码检查等。

政府端主要实现企业信息多维度查看、企业风险信息上报进度跟踪、网上巡查巡检等，包含：统一工作门户、上报信息查询、网上巡查、申请信息处理、隐患排查治理、企业审核管理、政企信息互通、权限管理等。政府端-移动应用包含：监管检查、企业风险信息查询、信息处理、历史信息等。工具设计要规划市、区、乡镇、园区（含开发区等功能区）、企业、专家等权限管理。与统一门户、统一身份认证平台集成，企业端与危化、工贸SAAS系统、掌上应急、执法系统、行政许可系统等进行集成。同时形成企业基础信息库、风险目录库、企业风险信息库、风险评估信息库、法规知识库等企业风险数据库，与数据治理平台和数据资源池打通。配套形成一套企业基础信息和风险数据的采集上报长效机制，保证企业基础数据和风险数据的动态更新。

(1)需求分析与系统设计：评估工作业务骨干、行业专家、软件系统开发人员要共同组成提供开发团队，开发团队与用户紧密合作，深入了解用户需求，明确系统的功能、性能和可用性等方面的要求。通过需求分析，生成详细的需求规格说明书，为后续的设计和编程提供依据。在需求分析的基础上，进入系统设计阶段。根据需求规格说明书，制定系统架构、模块划分、数据库设计等方案。确保系统的结构清晰、模块之间具有良好的协作关系，以便于后续的编程和测试。

(2)编程与测试：开发团队要将根据设计文档编写代码，实现系统的各项功能。在编程过程中，注重代码的可读性、可维护性和可扩展性，以便于后期的软件测试和维护。为了发现软件中的缺陷和问题，确保软件的质量和性能，将实施软件测试。测试过程包括单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等多个阶段。每个阶段都要有相应的测试方法和技术，旨在全面覆盖系统的各个功能模块和业务流程，确保系统稳定运行。

(3)系统部署与上线：经过测试的软件要部署到目标硬件环境中，并进行最后的测试确认。系统部署完成后，将进行上线试运行，由建设单位给区、乡镇、企业等用户下发系统上线试运行通知，以验证系统在实际环境中的运行情况。试运行期间，开发团队会对系统进行调试和优化，确保系统能够满足业务需求并稳定运行。

(4)系统确认和完善：系统试运行没有问题后，系统功能进行最终确认，并对系统进行实际操作和测试，确保系统满足建设单位的需求和期望。由建设单位推进危化企业、工贸企业全面开展企业风险数据采集和填报工作。如果发现问题，需要与开发团队沟通并进行相应的修改和完善。

3.风险辨识和数据采集、数据纠偏

危险化学品行业和工贸行业风险评估与数据采集工作，分别组建工作团队并同步开展。针对天津市危险化学品企业；天津市工贸行业钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、有限空间等重点领域相关企业，不同风险种类及特点，识别其存在的危险、有害因素，分析可能产生的分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，并采集、复核各类风险数据。采集各点位风险数据信息，录入企业风险数据采集工具，支撑数据交互、共享和应用，并进行可视化存储。

(1)评估单元划分：为了便于评估工作的进行，有利于提高评估工作的准确性；城市风险评估单元的划分应考虑危险化学品和工贸行业领域的特点，结合典型生产工艺以及主要危险、有害因素的类别及其分布进行划分。通常以危险、有害因素的类别或装置、物质特征为主划分评价单元两种方法。

(2)风险辨识与数据采集：按照全面覆盖、动静结合、实事求是的原则，对不同风险种类及特点，识别其存在的主要危险、危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，以及分析风险控制措施的有效性。同时，按照前期编制的危险化学品和工贸行业城市安全风险评估标准有关要求，实施风险辨识和数据采集工作。

(3)数据抽检和纠偏：监管人员和行业专家对企业上报风险信息巡查抽检。市、区、园区、企业可自主和聘请行业专家对企业已上报的风险信息进行网上巡查抽查，并填写存在的问题和意见建议给企业。并可将相关问】题推送给执法人员，帮助执法人员开展精准执法。

4.安全生产风险评估系统研发、算法校验

(1)安全生产风险评估系统研发：基于制定的风险目录和风险指标体系建立风险综合分析研判模型，计算风险趋势和影响范围，评定企业风险评估结果，绘制安全风险四色分布图，动态生成评估报告，并将评估成果在“一张图”中实时呈现“安全生产综合风险一张图”。“安全生产综合风险一张图”中生成企业风险指标分析、企业风险指标管理与配置、风险研判分析，企业资料库管理，企业数据统计分析，企业预警叫应，安全生产综合风险PAD版等内容。并与相关系统互联互通（与应急管理综合应用平台、数据治理平台、短信平台、云调度平台、执法系统、危化/工贸监测预警系统等系统对接）。进行企业名录库数据治理工作和重点监管对象资料库数据处理工作，即对重点监管对象采集的企业基础信息、安全、设备、工艺、执法等相关数据开展数据整合与处理。实现企业风险信息库数据治理，编制数据资源目录标准规范、数据库标准规范。

A.需求分析与系统设计：评估工作业务骨干、行业专家、软件系统开发人员、在建“一张图”专家要共同组成提供开发团队，开发团队与用户紧密合作，研究评估结果与“一张图”的功能展现，详细研究安全生产综合风险评估系统需求，深入结合天津市实际情况、用户需求，明确系统的功能、性能和可用性等方面的要求。通过需求分析，生成详细的需求规格说明书，为后续的设计和编程提供依据。在需求分析的基础上，进入系统设计阶段。根据需求规格说明书，制定系统架构、模块划分、数据库设计等方案。确保系统的结构清晰、模块之间具有良好的协作关系，以便于后续的编程和测试。

B.编程与测试：开发团队要将根据设计文档编写代码，系统要能对企业风险指标体系进行管理并根据不同的企业行业类型进行配置，实现对危化、工贸行业企业的多维风险评估和系统的各项功能。在编程过程中，注重代码的可读性、可维护性和可扩展性，以便于后期的软件测试和维护。为了发现软件中的缺陷和问题，确保软件的质量和性能，将实施软件测试。测试过程包括单元测试、集成测试、系统测试和验收测试等多个阶段。每个阶段都要有相应的测试方法和技术，旨在全面覆盖系统的各个功能模块和业务流程，确保系统稳定运行。

C.系统部署与上线：经过测试的软件要部署到目标硬件环境中，并进行最后的测试确认。系统部署完成后，将进行上线试运行，以验证系统在实际环境中的运行情况。试运行期间，开发团队会对系统进行调试和优化，确保系统能够满足业务需求并稳定运行。

D.企业风险数据治理：为有效支撑编制安全风险评估报告，且能支撑一张图安全生产相关业务系统能有效使用企业底数和风险台账信息，须对企业基础信息、风险数据进行系统分析治理、提升数据质量。包括初始对接市工商局企业数据的治理、建立企业风险标志标签库、重点监管对象资料库数据处理。

E.标准规范编制：编制共享数据资源目录，包括对外共享的数据资源目录，规定信息资源名称、信息资源摘要、共享类型、共享条件、共享范围、共享方式、更新频率等。编制数据标准文档，规定数字格式、结构和定义。提供统一的数据交换和共享框架，使得数据在不同系统、不同部门和市区之间能够互相识别和集成，提高数据的价值和利用效率。

F.系统运行所需要的服务器资源、中间件、数据库软件、安全防护设施

G.技术规范、等保测评、软件测评、密码测评

(2)风险评估实施与算法校验。要以安全生产风险评估系统为工具，以风险辨识与数据采集结果为基础，采用定量、半定量、定性等多种评估方法相结合的方式，按照《风险评估指标体系》和相关风险评估模型，评估各类风险发生事故的可能性和后果严重程度，并划分各类安全风险等级，一般分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。通过风险分级，明确哪些风险可以接受，哪些风险需要控制，以及控制的优先级和风险管控措施。

5.风险评估报告、风险管控措施等相关评估成果

(1)数据分析与报告编制。对风险数据进行分析处理，提升数据质量。要完善风险原始数据并对数据进行清洗和整合，优化分析数据和评估数据，对数据质量进行控制和改进，旨在确保数据的准确性、完整性、一致性和可靠性。以风险辨识和评估结果为基础，梳理编制安全风险评估报告，对天津市重点危化、工贸企业从工艺设备、隐患风险、人员能力、管理体系、应急保障等有关数据指标开展评估，提出危化、工贸行业安全监管对策、建议与风险管控措施，形成天津市危险化学品行业城市安全风险评估报告和风险图册各1册、天津市工贸行业城市安全风险评估报告和风险图册各1册，针对天津市高危高危危化品企业（涉氯、硝、苯、光气、液氯、氯乙烯、双氧水）、企业工贸（钢铁、铝加工、涉爆粉尘（金属粉尘））形成企业综合风险评估报告，为天津市安全发展提供决策依据。

(2)成果总结与项目验收。总结梳理项目产出的评估规范、评估标准、评估系统、评估工具、数据库、评估报告等研究成果，组织实施项目评审验收。针对风险评估规范、评估软件系统和风险评估报告等不同项目成果，采取分步分项方式，组织专家实施评审验收。天津市危险化学品行业城市安全风险评估标准和工贸行业城市安全风险评估标准编制完成后，立即组织专家实施评审验收，根据专家意见修改完善后及时用于指导后续城市安全风险评估的实施。天津市城市安全风险评估工具部署上线确认完善后，及时组织专家实施评审验收，并立即投入使用，服务于后续城市安全风险评估的实施。

(3)拓展“N”种应用场景。以上述成果为基础，在今后工作中根据城市安全发展规划和风险管控要求，依托本次评估所建立的工作模式、风险综合分析研判模型和城市安全风险评估工具“母版”，持续拓展评估防控范围，不断拓展应用场景。

（二）软件性能要求

软件总体性能要求稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、操作维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。主要性能指标要求如下：

1.应用系统支持并发用户数不小于全部用户数的1%；

2.具有7×24小时稳定运行的能力，关键业务系统支持集群系统，避免单机故障造成的系统性宕机；

3.系统处理操作响应通常不大于1秒；复杂查询响应小于4秒；复杂业务实时生成操作小于5秒，特殊操作可适当延长；

4.支持业务扩展及流程变更的要求等。

（三）软件运行环境要求

软件运行环境需以高可靠、高安全为基础框架，构建于满足网络安全等级保护认证的政务云平台或符合国标的物理机房。网络架构须严格划分，通过防火墙实施最小化访问控制，主机系统应采用安全加固的操作系统或独立资源集群，保障业务高可用性与数据存储。

（四）软件安全要求

软件需满足等保认证要求，且需要严格依据《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》进行设计、开发与部署。除了在系统上考虑安全性外（如内外网隔离、防火墙等），也应提供基于角色（例如：系统管理员、操作员、高级用户、一般用户等）的安全控制策略。

（五）与采购人现有软件对接要求

与采购人现有系统进行充分对接和融合，包括企业端应用与安全生产企业SAAS端、政府端统一身份认证、监测数据对接、移动端与掌上应急集成、与执法系统、行政许可系统、12350系统对接与互通等。

（六）投入人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目评估人员 | 10 | 具备安全类相关专业正高级职称、一级注册安全评价师证书。 | 负责制定项目规范，明确项目建设范围及时间节点、组建团队明确分工并建立沟通机制，定期组织召开会议评估进度及时调整偏差 | 工作时间驻场 |
| 2 | 项目开发人员 | 3 | 具备信息系统管理工程师、数据库系统工程师、软件设计师证书。 | 负责开发风险数据采集工具、安全生产风险评估系统，并基于原有系统开展数据集成对接 | 不驻场 |
| 3 | 专家人员 | 25 | 其中危险化学品行业专家不少于10人，工贸行业专家不少于15人，投入本项目的聘任专家具备安全类相关专业正高级职称、一级注册安全评价师证书≥10人 | 负责制定风险评估标准、参与企业的调研及风险评估报告的编制工作 | 不驻场 |

第二包

1.密码测评

（1）服务目标

为贯彻落实《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例》与《商用密码应用安全性评估管理办法》中对密码应用与安全性评估要求，拟对天津市应急管理局重要网络与信息系统开展密码安全性评估工作，评估重要网络与信息系统的密码应用是否合规、正确、有效，并通过测评发现其密码保障系统存在的安全隐患和风险，编制被测评系统的密码应用安全性评估报告，并提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议；对系统密码应用方案提供咨询服务。

（2）服务对象

天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目包1开发的全部软件系统

（3）服务要求

A.密码测评供应商应具备成功实施重要网络与信息系统商用密码应用安全性评估的业绩案例。

B. 密码测评供应商须为本项目指派唯一的项目负责人，并具有商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单）、信息安全保障人员认证（CISAW）证书，全面负责本项目测评服务的交付。供应商至少具备3名商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单）、信息安全保障人员认证（CISAW）证书的密评人员，在1小时内作好服务应答和反馈，在2小时内到达现场，对出现的问题进行现场分析、记录、处置和归档。服务期间提供应急保障工作。

(4)人员要求

本项目涉及的专业领域包括但不限于密码测评、数据分析、信息技术服务管理、信息安全等方面，供应商应为本项目服务团队配备具有相应专业能力和经验的复合型人员。采购人有权对供应商拟派的项目负责人及团队成员进行面试，并可基于面试情况或其在工作中的能力与态度的不足，要求供应商更换相应人员；采购人有权要求项目负责人现场服务。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 密码测评项目负责人具备商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单）、信息安全保障人员认证（CISAW）证书。 | 具备对密码产品、系统及应用的合规性、安全性、有效性进行深度评估的能力，掌握密码学原理、秘钥管理、安全协议设计等核心领域的前沿技术，具备从理论到实践的全链条安全能力。确保项目核心管理岗位持证上岗，为项目合规性和专业性提供双重保障，深度把控测评技术方案的合规性与准确性，从源头确保项目高水平交付。 | 工作时间驻场 |
| 2 | 项目人员 | 3 | 投入本项目的密码测评人员具备商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单） | 依法开展密评工作，能深度覆盖测评全场景，精准识别各环节安全风险，保障测评过程与结果符合国家密码管理规范。 | 工作时间驻场 |

其中：

A. “商用密码应用安全性评估从业人员考核证书（成绩单）或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩单）”是商用密码应用安全性评估服务予以保证的关键目标，因此也是本项目服务专业能力的必备要求。

B.“信息安全保障人员认证”的风险管理、应急服务专业知识保证项目实施全过程的安全管理与控制，是承担本项目中“信息安全”服务的能力要求，预防测评过程中可能引入风险。

2.等级保护测评

(1)服务目标

据公安部及主管机构的相关文件要求，为提高系统安全、业务安全、数据安全，拟对天津市应急管理局重要信息系统进行信息安全等级保护测评服务。

(2)服务对象

天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目包1开发的全部软件系统

(3)服务要求

A.等保测评供应商应把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护2.0相关政策标准本身有较深的认识。

B.等保测评供应商应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效的控制。

C.等保测评供应商应具有完善的质量管理能力，具有等级保护测评和信息安全技术咨询方向的质量管理体系认证，确保本项目的质量得到保障。

D.等保测评供应商在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行,针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范。

E.等保测评供应商应具有完善的项目管理经验，包括制定项目汇报的流程、项目问题管理流程等。

F.等保测评供应商在等级保护项目中必须提交国家规定格式和标准的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

G.等保测评供应商项目组组长具备高级测评师和信息安全工程师专业认证。

(4)人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 等保测评项目负责人具备网络安全等级测评高级测评师证书、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息安全工程师）。 （3）软件测评项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（软件评测师、信息系统项目管理师）。 | 负责对第一包开发的软件进行等保测评，并对测试过程中的安全工作进行管理保障。 | 工作时间驻场 |
| 2 | 项目人员 | 3 | 投入本项目的等保测评评估人员具备网络安全等级测评中级（或以上）测评师证书 | 依法开展等保测评工作，能深度覆盖测评全场景，精准识别各环节安全风险，保障测评过程与结果符合国家等级保护管理规范。 | 工作时间驻场 |

3.软件测评

(1)服务目标

以相关行业及国家评测标准及规范为依据，利用系统、全面、科学的评测设计和有效的评测组织实施，独立、客观、公正、定量对被测系统做一次全面的评估。验证系统功能性、性能效率、可靠性、信息安全性、兼容性、易用性、维护性、可移植性是否满足软件设计需求。

(2)服务对象

天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目包1开发的全部软件系统

(3)服务要求

以相关行业及国家评测标准及规范为依据，利用系统、全面、科学的评测设计和有效的评测组织实施，独立、客观、公正、定量对被测系统做一次全面的评估。验证系统功能性、性能效率、可靠性、信息安全性、兼容性、易用性、维护性、可移植性是否满足软件设计需求，并为系统上线并最后总体验收使用提供质量保证和客观依据。

A.测评内容及测试范围

本次软件测评系统测试范围包括软件的功能性、性能效率、可靠性、信息安全性、兼容性、易用性、维护性、可移植性共八个质量特性的测试。

B.功能性测评

根据软件需求规格说明或用户说明书，对本次被测对象中的软件部分，即软件系统进行功能完备性、功能正确性、功能适合性的测试。（最终检测范围结合被测系统实际情况及用户实际确认的需求为准。）

功能完备性：软件功能应覆盖本次测试需求依据文档中的全部要求。

功能正确性：

①通过对软件功能设计执行测试用例，验证功能的正确性。

②软件不应自相矛盾，并且不与相关用户文档集矛盾。

功能适合性：在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，被测系统的所有功能应是可执行的。

C.性能效率测评

根据软件需求规格说明中对系统性能效率的描述，对本次被测对象中的软件部分，即软件系统进行性能效率的检测，如无明确性能指标要求，乙方根据系统实际应用场景进行需求调研，由甲方确认性能效率测试需求后，按照该需求检测系统性能效率情况，并记录测试结果。

性能效率的测试内容一般包括时间特性、资源利用性和容量要求，根据系统实际使用情况，执行系统的性能效率测试，如下：（最终检测范围结合被测系统实际情况及用户实际确认的需求为准。）

①依据相关需求文档中针对性能效率测试需求的描述，结合系统调研情况，确定系统关键业务。

②设计测试场景，检测系统关键业务在单点操作时的平均响应时间，是否满足需求。

③调研系统的正常用户量、预期的峰值用户量，设计并发测试场景，检测系统关键业务在并发操作时的平均响应时间、业务处理能力是否满足需求。

(4)人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 软件测评项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（软件评测师、信息系统项目管理师）。 | 开展软件测评工作，能深度覆盖测评全场景，精准识别各环节安全风险，保障测评过程与结果符合国家相关管理规范。 | 工作时间驻场 |

第三包

1.服务目标

在采购人授权范围内协助采购人对天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目进行项目管理和监理及相关信息技术服务，以确保项目实施过程有序、专业、合规，项目交付成果安全、经济、可靠。

2.服务范围

本项目供应商所提供的服务，包括以下项目范围：

项目名称：天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目

3.服务内容

(1)项目管理

A.项目组织结构及职责分工

供应商须结合采购人委托范围内的工程项目具体情况，提出整体项目的组织结构设计与角色职责的方案，并协助采购人确立项目组织结构与职责分工，形成书面文件。

B.项目周期规划及阶段设计

供应商须给出政务信息化项目全生命周期规划，结合采购人委托范围内的工程项目具体情况，提出各个工程项目的合同履行周期的阶段设计，并协助采购人落实到合同文本中。

C.项目实施工作（不同阶段/不同类型）完成标准

供应商须根据项目周期规划及阶段设计，明确各个阶段的目标、主要活动及成果物、里程碑或关键节点，确保项目按阶段有序推进。

D.项目实施日常管理

本项目供应商须承担服务范围内各工程项目实施工作的日常管理，主要是：

a.项目计划各项工作任务的执行跟踪；

b.项目规范性文件的使用指导及有关要求的监督落实；

c.项目进展情况收集、核实、展示与汇报；

d.项目中应由采购人组织或委托第三方的评审事项；

e.采购人临时交办的其他工作。

E.项目款项支付规划

供应商须结合前述有关政务信息化项目全生命周期规划，以及采购人委托范围内的工程项目具体情况，提出工程项目合同价款的组成及支付规划，形成书面文本，并协助采购人落实执行。

(2)信息系统工程监理

供应商应根据《信息技术服务 监理》（GB/T 19668系列）等标准规范，结合“天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目”具体情况进行适当剪裁和补充，开展并落实监理工作，对项目实施工作进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理和文档资料管理，并协调项目各方工作关系，同时为采购人提供管理、技术、经济和法律等方面的咨询意见或建议。

(3)项目内部审计

本项目供应商承担项目内审角色，依据国家、天津市有关法律法规、规范性文件，以及项目批复、初步设计等文件，对服务范围内的项目实施进行监督审查，发现问题，提出整改意见并督导整改落实。

(4)项目资产管理

本项目供应商负责服务范围内项目资产的识别、记录、确认、核查与移交。

(5)项目档案管理

本项目供应商负责服务范围内项目档案的形成、记录、临时归档、核查与移交。相关工作内容包括文档的印制，装订，组卷，装盒等内容。

(6)项目技术管理

受采购人委托，本项目供应商对服务范围内的工程项目的深化设计、实施、验收、售后服务评价等技术工作，以及系统分析、架构设计、安装部署、系统开发、运行维护、信息安全等专业领域，应采购人要求提出独立的第三方意见或建议。包括但不限于对设计方案、实施方案的编制工作给出指导意见和相关要求，验收方案、售后服务评价方案的拟定，以及有关重大、重要技术事项的评审。

4.服务要求

(1)供应商应具备成功实施政务信息化项目管理服务或监理服务的业绩案例。

(2)供应商须为本项目指派唯一的项目负责人，全面负责各项服务的交付。该项目负责人同时承担总监理工程师角色，在“天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目”竣工验收前，其本人现场出勤率不得低于2/3。供应商须在投标文件中给出有拟派项目负责人本人签字和单位盖章的承诺。

(3)供应商须遵循有利于项目实施的原则开展本项目的服务工作，根据本项目的实际情况对服务履行活动进行适应性地优化调整，不得以“公司管理制度要求”、“公司管理体系要求”、“公司审计要求”等供应商自身原因拒绝上述优化调整要求，或对采购人提出的要求推诿、搪塞，或对采购人、承建单位提出与履行本项目服务无关的配合要求以及其他交换性条件。

(4)供应商能够提供软件工具配合下项目管理服务要求在项目管理服务中使用，对项目计划、任务进行分派、管理的，应在投标文件中给出项目管理工具的功能说明。且供应商须向采购人委托范围内工程项目承建单位、其他第三方单位等项目人员授权使用该工具，并不得收取该工具的任何费用。

(5)供应商能够提供软件工具配合货物到货验收工作流程要求在到货验收工作中使用，对货物信息及影像进行记录的，应在投标文件中给出到货验收工具的功能说明。且供应商须向采购人委托范围内各工程项目承建单位、监理单位等参与到货验收人员授权使用该工具，并不得收取该工具的任何费用。

(6)供应商能够提供电子档案管理工具在档案管理中使用，包括电子文档的目录建立、文档上传、在线浏览、全文检索等功能，应在投标文件中给出该软件工具的功能说明。且供应商须应采购人要求提供含有本项目电子文档的软件副本，并向采购人授权该副本的数据查询、统计和修改的功能使用权利，并不得为此再向采购人收取任何费用。

(7)供应商能够实施资产配置管理且能够提供配置管理工具的，应在投标文件中给出配置管理工具的功能说明，包括配置项的属性设计，关系设计，配置项的建立，属性数据录入和修改，数据查询和统计等功能，且供应商须应采购人要求提供含有本项目资产配置数据的软件副本，并向采购人授权该副本的数据查询、统计和修改的功能使用权利。

(8)信息系统工程监理服务要求

A.供应商于本项目提供的监理服务，应在事前就工程项目承建单位的实施活动以书面方式提出意见、建议或要求；事中应对工程项目承建单位的实施活动进行监督、指导，及时纠偏，并形成书面记录；事后应针对该项活动的输出成果进行审查并形成书面意见，以表明该活动成果的完成质量与项目需求或要求的满足或符合程度。

B.本项目供应商在履行服务过程中提出的各类意见、建议、要求应同时说明其依据，包括法律法规、标准规范、行政规范性文件，以及本项目实施过程中形成的经采购人或其委托的第三方机构确认的书面要求，应具体到相应的条款。若在使用过程中对条款进行适用性的剪裁则也应予以说明。

C.供应商在服务履行过程中，应确保：

a.国家及我市有关法律法规、标准规范的落实；

b.项目建设单位及其上级主管部门的规范性文件要求、指导意见的落实；

c.工程项目招标文件要求和投标文件应答与承诺，以及合同约定事项及要求的落实；

d.工程项目实施过程中重要节点工作的见证与记录；

e.工程项目合同资金支付相关凭据的见证与记录；

供应商应从以上要求出发，在服务履行过程中注重留存审计证据并建立证据链，确保本项目及工程项目实施过程中或验收后接受有关部门审计时，审计证据充分，审计轨迹清晰，满足审计要求。

D.监理过程中应及时记录、保存所有相关资料，并根据采购人要求及时将有关资料正本或副本报送采购人。

E.在监理服务过程中，应采购人要求针对工程项目中的发生的事项出具专业且明确的监理意见。

F.监理过程中除图、表、文字等记录形式外，还应对工程项目实施过程中的关键活动进行图像或视频方式的记录。

H.根据工程项目建设实施的要求审核承建单位的进度计划，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控。

I.对于工程项目建设过程中发生的变更，监理方须从有关法律法规、标准规范的角度，从项目质量、进度、成本三个方面给出意见。认为变更内容欠妥的，向建设单位提供具有可操作性的意见或建议。

G.在监理的工程项目的任何一次报审报验之前，监理方须做好先期协调和准备工作，并提前通知建设单位该次审验活动的目的、内容、方法和需要进行的记录，以及建设单位或用户方应参与的人员，在建设单位对上述内容确认后方可进行相应审验活动。

K.监理方应参与项目实施过程中的例会、专题会等会议，负责将各参会单位的会议记录进行整理、审核，形成会议纪要，并跟踪会议结论的落实。

L.监理方须对合同款项申请支付一方的合同履约情况进行检查和核实，确认合同履行是否满足款项支付的约定条件，须对款项支付申请进行核查并出具意见。

M.服务过程中所使用的各种工具均由供应商提供或承担租赁费用，所有工具应具有合法的使用权利，需要国家计量认定的须在认定有效期限内。

N.本项目监理服务应根据工程项目建设实施的任务要求提供现场服务，计划外的临时到场要求在60分钟之内。

(9)关键服务活动要求

A.合同起草

供应商应协助采购人起草、审核有关项目合同，以从根本上维护采购人在项目建设实施过程中的合法权益。供应商应基于自身对于信息化建设项目合同的认知和经验，给出以“软件开发”、“货物采购”为主要内容的信息化建设项目合同范本，以及合同起草流程。

B.到货验收

合同货物（或“服务资产”）的到货验收工作是项目实施的重要节点，供应商应在投标文件中详细描述货验收工作的重点、流程及操作要点和成果样例（可使用模拟数据），供应商在到货验收工作中能够使用软件工具对货物信息及影像进行记录的，应在响应文件中给出到货验收工具的功能说明。

C.质量查验

查验活动指项目实施过程中的各类质量检查、验收活动。供应商应以设备安装、网络性能检查活动为例，阐述有关查验活动的工作方法、流程、操作要点，以及查验活动的输出成果样例（可使用模拟数据）。供应商能够使用软件工具对网络性能进行检查的，应在响应文件中给出网络性能检查工具的功能说明。

D.款项支付

款项支付是合同履约过程中的重要控制节点，供应商应给出合同款项支付方面的工作重点、流程及操作要点，以及款项支付相关记录的样例（可使用模拟数据）。

E.变更处理

变更的处理是项目实施过程中的重要工作。供应商应给出变更处理的原则、流程、要求和操作要点，以及完整的变更记录（可使用模拟数据）。

F.文档编制

项目实施过程中产生的各类文档应保持统一规范。供应商应给出《文档编制格式规范》，对项目文档提出明确、统一、详细的格式要求。

G.文件归档

项目实施过程中产生的各类文档应在验收后统一归档，项目实施过程中产生的各类文档应在验收后统一归档，供应商应结合国家有关档案管理要求，指导工程项目供应商的文档印制，协助建设单位归集文档，并负责档案的组卷、装订。供应商应在投标文件中给出项目文件归档的规范要求，至少应包括组卷方法、装订要求等内容，以及项目文件归档的实际样例图片（可使用模拟数据）。

(10)资产配置管理服务要求

项目资产配置管理是信息化建设项目合同履行的重要管理与技术手段。供应商应给出项目资产配置管理的解决方案，包括概念、配置模型、属性数据设计、配置关系设计，以及属性数据及关系数据收集与记录的流程和方法。

(11)文档电子化服务要求

供应商应根据“项目文档电子化”的目标要求，给出项目文档电子化的解决方案，包括归档范围、文档电子化操作方法及工具、电子文档管理工具的功能，以及电子文档的应用效果。

(12)人员要求

本项目涉及的专业领域包括但不限于项目管理、系统分析与架构设计、软件系统开发与运行维护、数据分析、信息技术服务管理、信息安全、信息系统审计、信息系统工程监理等方面，供应商应为本项目服务团队配备具有相应专业能力和经验的复合型人员。采购人有权对供应商拟派的项目负责人及团队成员进行面试，并可基于面试情况或其在工作中的能力与态度的不足，要求供应商更换相应人员；采购人有权要求项目负责人现场服务。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入的项目负责人 | 1 | （1）投入本项目的项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统监理师） （2）投入本项目的项目负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师）、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（系统架构设计师或系统分析师）、注册信息安全管理人员证书（CISP）、信息系统审计师（ISA） | 在采购人授权范围内协助采购人对天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目进行项目管理和监理及相关信息技术服务，以确保项目实施过程有序、专业、合规，项目交付成果安全、经济、可靠。 | 工作时间驻场 |
| 2 | 投入的项目人员（项目负责人除外） | 10 | （1）投入本项目的项目人员具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统监理师）。 （2）投入本项目的项目人员具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（信息系统项目管理师）、注册信息安全管理人员证书（CISP）、信息系统审计师（ISA）。 | 在采购人授权范围内协助采购人对天津市危险化学品、工贸行业城市安全风险评估项目进行项目管理和监理及相关信息技术服务，以确保项目实施过程有序、专业、合规，项目交付成果安全、经济、可靠。 | 工作时间驻场 |

其中：

A.“项目管理”、“系统分析与架构设计”、“信息技术服务管理”等专业领域的知识体系完整覆盖了项目自需求分析、系统设计、系统实施至上线交付、运行维护的全生命周期各阶段所需的专业知识。

B.“信息安全”是政务信息化项目建设实施乃至运行维护均须重点关注和予以保证的关键目标，因此也是本项目服务专业能力的必备要求。

C.“信息技术审计”的专业知识保证项目实施全过程的合规性和可溯性，是承担本项目中“内部审计”服务的能力要求。

D.“信息系统工程监理”和“系统集成项目管理工程师”作为全国计算机技术与软件专业技术资格考试中设立的中级资格，其专业内容与项目管理工作关联密切。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第一包

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 项 目 |  | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |
| 应用软件 | 开发费 |  |  |
|  | 培训费 |  |  |
|  | 维护费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价保持一致。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件7－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件7－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件7－3）

（5）专业人员简历（详见附件7－4）

附件9-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13：联合体协议

附件14：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件15：投标人认为需要提供的其他资料

第二和第三包

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容 2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料