天津市数据发展中心-天津市社会治安

综合治理中心登记受理系统项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1371）

天津市政府采购中心

2025.12

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市数据发展中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市数据发展中心-天津市社会治安综合治理中心登记受理系统项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市数据发展中心-天津市社会治安综合治理中心登记受理系统项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1371

二、项目内容

第一包：项目建设1项，合同履行期限：签订合同之日起9个月（含不少于3个月试运行）；

第二包：项目监理服务1项，合同履行期限：签订合同之日起至本项目整体验收通过；

第三包：等保测评服务1项，合同履行期限：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作；

第四包：密码测评服务1项，合同履行期限：合同签订起准备相关材料，中标供应商向采购人提供密码应用建设建议等咨询服务，项目具备测评条件，在接到采购人通知的60个工作日内，中标供应商完成全部密码评估服务。

三、项目预算

第一包：2467500元；

第二包：50000元；

第三包：70000元；

第四包：70000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第四包投标人应列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年12月19日至2025年12月26日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年12月19日9:00至2026年1月9日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年1月9日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年1月9日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年1月9日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：张艳、李楠、丁亚天

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-2453

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市数据发展中心

（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号

（三）采购人联系人：司寅

（四）采购人联系电话：022-60619198

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市数据发展中心

2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号

3. 联 系 人：司寅

4. 联系方式：022-60619198

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年12月19日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：签订合同之日起9个月（含不少于3个月试运行）（特殊情况以合同为准）；

第二包：签订合同之日起至本项目整体验收通过（特殊情况以合同为准）；

第三包：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作（特殊情况以合同为准）；

第四包：合同签订起准备相关材料，中标供应商向采购人提供密码应用建设建议等咨询服务，项目具备测评条件，在接到采购人通知的60个工作日内，中标供应商完成全部密码评估服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区友谊路39号、天津市和平区常德道119号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包：签订合同后30个工作日内支付合同总额的30%，初验验收完成后30个工作日支付合同总额的40%，最终验收完成后30个工作日内支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

第二、三、四包：合同签订后30个工作日支付合同总价的30%，项目服务期结束并通过终验后30个工作日内支付合同总价的70%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

# （十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（十三）投标人须于解密当日（2025年  月  日）9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心一楼B厅42号窗口递交软件视频演示讲解光盘，视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过10分钟，未提供视频光盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：

# 1. 统一受理法治化。包括受理录入、委办局录入、公安推送协同化解、受理情况等模块。支持事件列表查询。提供引导台来访登记后的全部事项列表，支持通过当事人姓名、登记时间和诉求类别进行查询。

# 2. 依法办理法治化。待办事项查询。支持不同条件筛选查询对应诉求事项，让工作人员可以更快速精准定位待办事件，高效开展办理工作。打印转送交办单。提供打印转送交办单功能，支持将事件转送到对应单位，按照系统内预设模板生成转送交办单，支持在线编辑，提供一键打印功能。

# 3. 事项跟踪法治化。提供待关联判定事项、办理状态跟踪、临期事项、超期事项、30日跟踪回访功能。临期事项聚焦办理时限预警，工作人员可执行“查看、办理”操作处理临期事件。超期事项支持查看诉求详情，并进行办理。支持对超期事项进行督办发送督办函、工作提示函。提供30日跟踪回访功能。页面按照“全部、待回访、已回访”状态展示。提供查看功能，方便工作人员回访前便捷回顾事项详情。针对回访过程中发现的疑难或风险事件等，支持在该模块直接发送督办、工作提示、风险预警函。

# 4. 督办落实法治化。提供工作提示事项、风险预警事项、督办事项、事项管理功能模块。工作提示事项，支持按照未回复、已回复、已发送及全部分类查看事项列表。提供按照不同维度筛选事项查询功能。支持系统内预设工作提示函模板，发函人员可直接在线编辑相应内容后发送。针对尚未回复工作提示的诉求，支持查看工作提示函并进行回复，回复页面自动生成当前时间，支持填写内容后发送回复。

# 5.决策支持子系统。围绕法治调解业务流程构建数据研判支撑体系，串联纠纷登记受理、先行调解、案结事了等环节数据，呈现各流程节点的事件量。登记受理板块，包含受理概况、来源事项类型、诉求类别事项数、办理结果情况、办理进度情况、依法办理情况、多渠道化解事项状态跟踪、30日跟踪回访事项、超期事项。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备研究生学历毕业证书（计算机专业）、高级工程师职称，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分； （2）团队技术经理具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供证书扫描件得1分，最多2分； （3）团队安全人员具备注册信息安全人员（CISP）证书，提供证书扫描件得1分，最多2分； （4）投入其他团队成员具备高级工程师职称，提供证书扫描件得1分，最多4分。 注：一人持多证不可以重复记分。 | 12 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（62分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含对业务需求的理解分析。包括对项目提出的背景、现状及需求、系统功能及性能等内容的理解和分析 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 至少包含总体设计原则、总体目标、总体建设任务、系统总体架构等方面内容的理解和分析，提供总体架构图、数据架构图、部署架构图、功能结构图 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 业务流程设计评价 | 至少包含针对本项目建设设计的总体业务流程图，以及针对各子系统设计的业务流程图等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 4 | 应用系统设计方案评价 | 至少包含针对本项目的各子系统设计方案，包括各子系统功能模块设计、界面示意图设计等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 5 | 数据库设计方案评价 | 至少包含针对本项目的数据库设计方案，包括数据资源规划、数据库设计、接口设计等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 6 | 运行维护设计方案评价 | 至少包含运维服务人员安排、运维服务目标、运维服务内容、应用系统维护、数据资源维护、运维方式等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 培训方案评价 | 至少包含培训计划、培训方式、培训内容、培训材料等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 演示讲解情况评价 | 评标委员会观看各投标人递交的软件演示讲解光盘，经评委会认定，完全满足技术要求第（十三）项中任意一项内容的得2分，最多10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（27分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化监理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 拟投入的总监理工程师评价 | 投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 总监理工程师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师）、计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师）、高级工程师职称证书（计算机相关专业），提供1份证书扫描件得2分，最多6分 | 6 |
| 3 | 拟投入的监理工程师评价（总监理工程师除外） | 投入的监理工程师为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）监理工程师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师），提供证书扫描件得2分，最多6分； （2）监理工程师具备高级工程师职称证书（计算机相关专业），提供证书扫描件得2分； 注：一人持多证不可以重复记分。 | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（63分） |  |  | 分值 |
| 1 | 总体监理方案评价 | 至少包含监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施、检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果物等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 质量控制措施评价 | 至少包含质量控制措施方案 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 进度控制措施评价 | 至少包含进度控制措施方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 投资控制措施评价 | 至少包含投资控制措施方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 变更控制措施评价 | 至少包含变更控制措施方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 合同管理措施评价 | 至少包含合同管理措施方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 信息管理措施评价 | 至少包含信息管理措施方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 协调管理措施评价 | 至少包含协调管理措施方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的三级（或以上）网络安全等级保护测评服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书或网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，提供证书扫描件得2分 | 2 |
| 3 | 投入人员评价 | # 投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）项目经理具备网络安全等级测评中级证书和注册信息安全管理人员证书(CISP)，提供以上证书扫描件得3分，其他0分； # （2）项目成员（项目经理除外）具备网络安全等级测评初级或以上证书，提供1份合格的证书扫描件得1分，最多2分； # 注：一人持多证不重复计分 | 5 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：13分，其他0分。 | 13 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面的安全测评。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 人员及岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 等级保护测评方案评价 | 至少包含测评的各个环节、测评范围、完成标准等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 人员保密管理制度评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施、制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 安全和风险管理方案 | 至少包含对测评人员的行为管理、项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施、安全和风险预测机制、预案和控制措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的商用密码应用安全性评估业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投标人认证评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分 | 6 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》优秀或75分及以上证书、注册密码安全专业人员证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分； （2）项目成员（项目经理除外）具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。 | 6 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（66分） |  |  | 分值 |
| 1 | 服务方案评价 | 至少包含服务流程、测试服务依据、服务计划、服务质量保障、售后服务、应急响应等内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 测评技术方案评价 | 至少包含服务体系架构、实现思路和关键技术应用，安全技术测评内容分解、安全管理测评内容分解以及常见问题及解决方案等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 工作进度及进度控制措施评价 | 至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 检测设备工具配置符合度评价 | 至少包含投入本项目的国密局认可的密码专用检测工具、漏洞扫描工具等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 培训方案评价 | 至少包含含培训方式、培训内容、师资力量介绍等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 内控和保密制度及措施评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 应急响应方案评价 | 至少包含突发事件应急预案、应急人员配置、应急响应时间、响应内容等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

为深入贯彻中央政法委关于社会治安综合治理中心规范化建设的决策部署，践行落实天津市关于社会治安综合治理中心规范化建设有关要求，紧密结合天津实际情况，着力打造覆盖市、区、街道（乡镇）三级综治中心及委办局的天津市社会治安综合治理中心登记受理系统。该系统以整合全市社会矛盾纠纷多元化解资源为核心，致力于构建科学完善、规范有序、高效运转的社会矛盾纠纷多元化解体系，切实推动综治中心规范化建设向纵深发展。平台全力推动“多中心”向“一中心”线上运转机制转型，与市、区、街道（乡镇）三级实体综治中心建设形成紧密联动、优势互补的工作格局。通过对办事流程进行系统性梳理和优化，打破部门间的信息壁垒和业务壁垒，实现数据共享、业务协同，显著提升服务效能。以群众需求为导向，以提升群众满意度为目标，切实做到让群众解决矛盾纠纷“只进一扇门”，“最多跑一地”，真正实现矛盾纠纷多元化解的便捷化、高效化。同时，平台加快构建调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等多种纠纷化解方式有机衔接、相互协调、高效便捷的多元纠纷化解体系。通过持续跟踪回访每项事件，确保各类矛盾纠纷得到了及时、有效的处理，确保事件可追溯，为矛盾纠纷调处化解工作提供坚实有力的支撑。通过持续推进系统建设与优化，完善排队叫号系统、提升矛盾全流程跟踪监测、明确矛盾纠纷调处化解法治化“路线图”。全方位提升人民群众的安全感和满意度，为天津社会和谐稳定发展筑牢坚实基础，为建设更高水平的平安天津、法治天津贡献力量。

本项目属于软件和信息技术服务业

二、具体要求

第一包

（一）技术要求

本项目建设内容包括：一体化登录子系统、导引登记法治化、统一受理法治化、依法办理法治化、事项跟踪法治化、风险事项法治化、督办落实法治化、统计分析子系统、事项档案子系统、综合管理子系统、决策支持子系统、“津心办”移动端等共计12个子系统160个功能模块（其中：基于矛调系统原有功能升级改造21个功能模块，按照综治中心规范化建设要求新建139个功能模块），以市数据共享交换平台为桥梁，建设与公安全量数据库（非密数据）、市信访、短信平台等18个接口，完成历史数据迁移、治理、规范化，并做好相关硬件设备对接调试，通过三级等保测评、密码测评。

为保障系统安全，针对核心管理人员及项目运维团队提供登录身份认证功能，配置登录身份认证及配套密钥700个（根据使用单位需求购置物理Ukey700个）。其余工作人员通过账号密码、短信验证码等方式登录，有效防范未授权访问、账号盗用等风险，结合用户角色与权限管理，可精准控制不同用户的系统访问范围，保障数据安全与操作合规，为整个系统的稳定运行筑牢安全基础。

本系统通过市共享交换平台与公安全量数据库（非密数据）对接。通过调用市共享交换平台接口完成数据交互，通信接口采取加密方式传输，实现了线上线下、跨部门、跨层级的信息汇聚。

本项目须基于政务云平台进行部署，采用先进的安全防护技术，构建涵盖网络安全、数据安全、应用安全、运维安全的全链条安全保障体系。通过数据加密传输、访问权限控制、安全审计监测等措施，确保系统稳定运行和数据安全可靠，为综治中心规范化建设提供坚实的技术保障。详细要求如下：

	一体化登录子系统

新建一体化登录子系统，通过安全可靠的登录认证机制与便捷的首页功能配置，实现系统访问的安全可控、操作的高效便捷及多环境适配，保障系统稳定运行与用户体验。包括登录、首页等功能。

登录模块包括：系统名称展示、账号输入框、密码输入框、图形验证码、登录按钮等基本元素。提供重要用户登录身份认证及配套密钥（ukey），其余工作人员通过账号密码、短信验证码等方式登录。

首页，主要有主页面、系统搜索、消息中心、个人中心、布局设置等模块。设计主页面，提供功能菜单栏，直观呈现各业务模块层级关系，用户可一键跳转至首页、导引台、统一受理等核心功能模块。系统提供主题模式切换、布局缩放调整、系统字体大小设置，适配不同使用习惯与场景需求；提供退出登录，确保账号安全便捷登出。主页面适配主流浏览器访问，支持用户在国产及非国产操作系统等环境下正常访问，提供一致性访问体验。系统搜索，集成搜索功能，支持关键字快速检索，输入功能名称或关键词即可精准定位对应功能模块并跳转至目标页面。消息中心，实现消息通知的统一接收、统一管理和快速查询功能。对系统内消息信息进行集中管理和分类存储，充分提升管理效能和办事效率。按照未读、已读、全部消息进行分类展示消息标题、消息类别、消息状态、时间，支持查看消息详情及消息删除。个人中心，显著展示当前账号角色及所属部门信息。个人中心呈现用户个人信息，涵盖用户名称、手机号码、用户邮箱、所属部门、所属角色、创建日期等；提供账号基本资料，支持用户自主修改个人资料，包括昵称、手机号、性别等基础信息；同时提供密码修改功能，实现个性化信息管理与账户安全维护。支持首次登录需强制修改密码；支持定期强制要求修改旧密码。支持密码复杂度的校验。布局设置，支持切换主题颜色，个性化配置系统布局，支持保存及重置布局设置。

	导引登记法治化

导引登记法治化子系统，包括新建叫号管理模块，升级改造导引登记、叫号显示屏模块，实现来访登记、叫号管理的规范化。导引登记，含来访登记、登记查询、查询民生服务事项；叫号管理，含多类型事件叫号发起、“一案一码”叫号单生成及打印、叫号语音播报、叫号状态变更、叫号未到窗口等模块；叫号显示屏主要改造现有市级叫号显示屏功能。

导引登记：

（1）来访登记。包括【主页（包括当日来访、今日调解室、窗口排队状态、今日入驻单位等模块。提供当日来访情况统计，包括排号中、办理中、已过号、来访人数。今日调解室支持展示调解室当前使用状态，查看调解室值班表，提供当日及未来几天各调解室预约情况。窗口排队状态支持实时展示各窗口排队人数状态。今日入驻单位展示当日常驻单位、轮驻单位。）当事人历史信息查询（提供通过身份证读取信息功能，支持通过连接身份证读卡器硬件自动填充身份证号，或手动输入身份证号查询页面。支持通过身份证号查询当事人在综治中心受理的历史事件。依托公安大数据基座，通过数据关联比对，自动提示群众历史矛盾纠纷情况。非天津市证件号，提示不在本市范围内。）新增民生服务录入（升级改造新增民生服务录入功能。将矛调系统原“咨询类”事件改造为综治中心“民生服务”类事件。针对首次来访群众，按照群众来访目的不同，若为民生服务类事项，导引台工作人员可进行新增民生服务诉求，根据当事人不同类型提供不同表单内容。将关键基本信息设置为必填项，证件号码自动带入查询时输入或识别的号码，并自动填写出生年月，支持人工修改。）新增诉求（升级改造新增诉求功能，按照综治中心规范化要求，对诉求人基本信息表单内容重构。针对首次来访群众，按照群众来访目的不同，导引台工作人员可进行新增诉求，填写诉求人基本信息表单，根据当事人不同类型，提供不同表单内容。将关键基本信息设置为必填项，证件号码自动带入查询时输入或识别的号码，并自动填写出生年月，可人工修改。支持添加多位诉求人及被申请人。）分配窗口（升级改造分配窗口功能。针对新诉求，完成诉求人基本信息表单填写后支持选择分配窗口并进行叫号单打印。扩大排队凭条提供、叫号机、叫号大屏对接范围，支持与市、各区、街镇综治中心叫号打印机、叫号大屏等硬件设备对接；支持各区、街镇综治中心全部提供。针对已有历史关联事件的诉求，可直接点击对应渠道的叫号功能，分配窗口并进行叫号单打印。叫号单提供事件分配的窗口信息以及当事人排号情况，生成“一案一码”。）二次叫号（导引台工作人员对来访群众诉求先行甄别，针对有诉求内容相同历史记录的情况，根据当事人在各类渠道的历史受理信息，直接进行二次叫号。）】

（2）登记查询。包括【诉求列表（提供所有来访登记记录列表，显示每条诉求的基本信息、叫号状态，按照全部登记查询事件、办理中、排队中、已处理、过号分列表展示对应的来访登记事项，页面仅展示诉求的基本信息，支持通过诉求编号查看诉求详情。）查询（支持通过筛选不同窗口、不同登记时间、不同诉求类别查询，可通过当事人姓名及诉求编码关键字查询。便于群众来访登记情况追溯，实现登记数据的管理。）补打叫号单、告知单。导出功能（支持相关信息导出对应excel表格，便于统计分析。）】

（3）查询民生服务事项。民生服务事项深度衔接来访登记流程。群众的民生服务诉求在导引台来访完成登记后，进行民生服务事项全量列表供工作人员查询，提供多维度查询功能。支持修改诉求内容或删除诉求数据。

叫号管理：

（1）多类型事件叫号发起。接入新来访登记、历史事件、办理中事件记录，支持多类型事件记录叫号功能。

（2）“一案一码”叫号单生成及打印。升级改造叫号单生成及打印功能。根据各区、街镇配置的叫号窗口进行自定义叫号单生成及叫号编码生成，同步生成“一案一码”，当事人可通过扫描叫号单上的唯一二维码查看办理工作进度。适配叫号单打印机一键打印叫号单，提供来访群众排队序号等信息。

（3）叫号语音播报。升级改造叫号语音播报，在原有适配市级中心基础上，同时适配各区、街镇综治中心窗口配置，系统实时更新事件的叫号状态，发起叫号后，事件进入正在呼叫状态，系统按预设窗口参数进行语音播报，同时在大厅显示屏及工作人员操作端同步显示叫号信息，提醒当事人前往对应窗口。

（4）叫号状态变更。群众抵达叫号窗口后，叫号状态由“正在呼叫”变为“已到窗口”，工作人员开始事件受理后事件状态进入已到窗口环节，并触发后续的诉求受理信息填写流程，完成叫号环节与受理环节的无缝衔接。

（5）叫号未到窗口。若超过预设叫号次数或等待时长，当事人仍未到达窗口，工作人员先进行过号处理，避免资源闲置。事件过号后，若当事人一直未到窗口，提供未到窗口选项，未到窗口号码每天自动清理。

叫号显示屏：

改造现有市级叫号显示屏功能，覆盖全市三级综治中心，叫号显示屏动态展示当前窗口排号、姓名、窗口名称、叫号状态。窗口终端深度联动，叫号规则实时呈现，既引导群众有序办事，又辅助工作人员优化窗口调度，提升综治中心现场服务的效率与体验。

	统一受理法治化

新建统一受理法治化子系统，实现对各类诉求的统一受理、多渠道录入与协同处置，提升诉求受理效率与流转规范性，完善多部门协同受理闭环。包括受理录入、委办局录入、公安推送协同化解、受理情况等模块。

统一受理法治化。包括受理录入、委办局录入、公安推送协同化解、受理情况等模块。支持事件列表查询。提供引导台来访登记后的全部事项列表，支持通过当事人姓名、登记时间和诉求类别进行查询。

受理录入：

（1）事件列表查询。提供引导台来访登记后的全部事项列表，支持通过当事人姓名、登记时间和诉求类别进行查询。

（2）受理信息录入。按照综治中心规范化建设要求，在待受理界面显示当前账号窗口叫号情况，针对处于呼叫状态的事件提供受理入口，当前号群众抵达窗口，工作人员可开始诉求受理，填写诉求受理信息表单，包括诉求基本信息和当事人基本信息，限定重点信息为必填项。针对二次叫号未办结的重复来访事项，设置催办提醒功能，工作人员可录入催办记录。针对二次叫号已办结的重复来访事项，工作人员可再次进行受理信息录入。

（3）一键导入信访。调取公安接口查询历史信访记录信息，针对调解不成功识别为信访件等情形，工作人员可一键导入信访信息系统，按照信访数据要求进行数据转换并导入信访平台，后续信访窗口人员可在信访系统继续对该事件进行化解。

（4）受理告知单自动生成及打印。按照受理告知单模板，根据受理单位及受理事项，自动生成受理告知单，完成受理后可打印告知单作为受理回执证明材料提供群众，群众可通过告知单上的二维码进行事件进展跟踪。

（5）多样化办理路径。完成诉求受理表单填写并保存后，提供是否继续办理选项，针对暂不进行业务办理的事项可拒绝继续办理，事件进入待办事项列表，若确定继续办理，填写业务办理表单，根据业务场景需求。

（6）过号事项列表。对于叫号未应答的确认过号后，事件将进入过号事项列表，当前号加一，过号事件叫号状态变为过号，过号清单每天固定时间自动清理。

（7）受理事项列表。提供已受理事项列表，支持打印转送交办单。

（8）未到窗口事项列表。确认当事人未到窗口的情况，支持将事件转入未到窗口事项列表。

委办局录入：

（1）部门自主录入。专为职能部门打造的诉求录入入口，提供多样化办理路径，满足不同处置场景。无需通过导引台登记、窗口叫号、窗口登记功能可直接进行事件受理，部门自主录入新增诉求，填写当事人基本信息和诉求基本信息表单，快速启动内部办理流程，适配不同职能领域的诉求处置需求。

（2）委办局事件查询列表。支持通过当事人姓名、诉求编码、诉求类别、登记时间进行诉求查询。

公安推送协同化解：

（1）公安非警务警情矛盾纠纷协同处置。提供由公安转入本系统的相关诉求列表。聚焦公安非警务警情矛盾纠纷的协同处置，支持公安110非警务警情矛盾纠纷事项的转递受理。打通公安与综治中心登记受理系统的数据通道，将不属公安职责的纠纷类警情事项，精准转入综治中心信息系统，构建“公安发现-系统转递-综治处置”的跨部门协同机制，拓宽纠纷受理渠道，实现非警务警情高效分流、专业化解，助力警调联动体系落地。

（2）公安民警甄别处置。在待处理界面显示当前账号需要处置的公安转递110非警务类矛盾纠纷警情情况，公安民警可登录系统账号进行处置。

（3）公安推送事件列表查询。提供公安推送协同化解的全部事项列表，支持通过当事人姓名、登记时间、诉求编码和诉求类别进行查询。

（4）事件状态查询。提供公安推送协同化解的全部事项列表，支持按照事件待处理、待办理、已上报、已办理、退回派出所事项进行查询。

受理情况：

展示当前账号本级综治中心、本级部门及下级部门受理事项列表，支持多字段查询。

	依法办理法治化

依法办理法治化子系统，将新建待办事项、已办事项、协作指令、吹哨事项、已化解管理、审批中心、调解室模块，升级改造交办事项、上报事项、吹哨事项模块。聚焦调解业务全流程操作，实现调解业务全流程规范化操作与闭环管理，提升依法办理效率和质量，保障矛盾纠纷得到合法合理处置。

依法办理法治化。待办事项查询。支持不同条件筛选查询对应诉求事项，让工作人员可以更快速精准定位待办事件，高效开展办理工作。打印转送交办单。提供打印转送交办单功能，支持将事件转送到对应单位，按照系统内预设模板生成转送交办单，支持在线编辑，提供一键打印功能。

待办事项：

（1）矛盾纠纷化解法治化办理途径。聚焦未处置诉求的集中管理，汇聚待处置的调解诉求。以诉求编码为核心，关联诉求标题、当事人姓名等基础信息，标注来源单位、诉求类别、业务类型等业务属性。提供“办理”操作入口，窗口工作人员根据事权的归属选择业务类型。若事权属于本单位，选择“自行办理”；若事权属于上级单位或部门，选择“上报”，上报至上级管理部门或本级综治中心；若事权属于下级单位或部门，选择“交办”，交办至下级部门或下级综治中心。当选择“自行办理”时，录入办理内容、相关依据，按照矛盾纠纷化解法治化要求，选择调解成功、调解中、引导进入法律程序、行政部门履职、导入信访、法律咨询等办理结果。并可根据事项办理情况，通过“上传附件”方式上传办理材料。

（2）打印转送交办单。提供打印转送交办单功能，支持将事件转送到对应单位，按照系统内预设模板生成转送交办单，支持在线编辑，提供一键打印功能。

（3）待办事项查询。按照本级中心、本级部门、下级部门分别形成对应诉求列表，根据当前登录账号，可对本级中心/部门诉求进行办理，对下级部门事件仅支持查看。支持不同条件筛选查询对应诉求事项，让工作人员可以更快速精准定位待办事件，高效开展办理工作。

已办事项：

（1）事项列表。提供已办事项列表，按照调解成功事项、引导进入法律程序事项、部门履职事项、导入信访事项、法律咨询事项等五大类进行分别展示，对形成办理结果的诉求分类归档，实现精细化管理。

（2）调解成功事项。记录调解成功的诉求详情，关联办理时间，支持“办理”操作回溯处置流程，沉淀成功经验，展现调解工作成效。

（3）引导进入法律程序事项。管理涉及劳动仲裁、行政复议、法院诉讼、检察监督诉求，提供“办理、化解”操作，记录“办理-进入法律程序”全流程信息，保障依法处置闭环管理。

（4）部门履职事项。管理需职能部门处置的诉求，记录部门响应情况。支持职能部门编辑履职内容，提供“办理、化解”操作，推动职能部门事项办理闭环，解决专职领域复杂纠纷。

（5）导入信访事项。管理、办理转入的信访相关诉求，记录信访流转信息，关联原办理事项数据，支持查看转入信访事项进展，实现“办理-信访”双向数据贯通，辅助信访治理优化，分析调解不足。

（6）法律咨询事项。提供已办法律咨询诉求列表，支持法律咨询诉求的再次编辑；支持咨询记录的留存与查询，同时辅助工作人员跟踪咨询事项的处理情况，确保群众的法律疑问得到及时回应，为矛盾纠纷的前期疏导与合理解决提供法律层面的指引。支持按照本级综治中心、本级部门、下级部门等分别形成事项列表。

交办事项：

（1）交办。升级改造交办功能，支持本级发出的交办事件，可跟进指派的下级诉求，关联诉求编码、办理时间等，便于跟踪交办进度，保障指令精准落地，提升跨主体处置效率，解决复杂区域、领域纠纷。

（2）查看本级接收交办事项。提供本级接收的交办事项列表，按照待办理、已办理、全部进行展示，提供“查看、打印”功能，查看事项档案详情和打印转送交办单。下级部门可通过该列表，查询上级部门或综治中心交办事项，及时跟进，重点处置。

上报事项：

（1）上报。升级改造上报功能，实现下级向上级报送的复杂/特殊诉求，关联办理时间，受理部门可上报群众矛盾纠纷诉求事项，支持上报至本级综治中心或上级直属部门，并跟进后续办理进度，实现诉求“分级响应、协同化解”。

（2）查看本级发出上报事项。提供本级发出的上报事项列表，展示所有上报的诉求信息，提供切换查看已回复与未回复的诉求，在主页显示诉求编码等信息；支持通过不同维度进行查询。

协作指令：

提供跨部门协作办理事项功能，构建跨部门/层级的协同处置通道。提供当前账号本级发出及接收协作事项列表，支持对协作事项进行办理，支持对协作指令进行回复。

（1）本级发出模块。管理本级发出协作指令的事项，本级针对需外部门协同的诉求，明确协作指令说明，便于协作部门快速响应。支持“办理”推进流程，快速凝聚多部门合力，应对复杂事项。

（2）接收协作模块。展示接收外部门协作请求，首次在待办事项进行回复，后续在接收协作内通过“回复”反馈实时结果，保障指令闭环，打破数据壁垒，提升协同效率。

吹哨事项：

提供跨部门吹哨办理事项功能，构建多部门协同处置化解通道。提供当前账号本级发出及接收吹哨事项列表，支持对吹哨事项进行办理，支持对接收吹哨请求进行回复。

（1）吹哨。吹哨功能支持跟进下级向上级报送的复杂/特殊诉求，关联办理时间，提供“查看、打印”。受理部门可上报群众矛盾纠纷诉求事项，支持上报至本级综治中心或上级直属部门，并跟进后续办理进度，实现诉求“分级响应、协同化解”。升级改造街道吹哨管理功能，可由街道/区综治中心或委办局发起，吹哨给同级或上级部门请求辅助指导。

（2）本级发出吹哨模块。管理本级吹哨的复杂事项，明确吹哨事由、吹哨部门、报到时限。由综治中心审批，触发多部门应哨响应，支持“办理”推进流程，快速凝聚多部门合力，应对复杂事项。

（3）本级吹哨接收模块。接收其他层级/部门的吹哨请求，查看吹哨详情。

已化解管理：

提供已化解事项列表，涵盖调解成功、法律咨询等事项。支持多关键字段查询。支持查看本级综治中心、本级部门、下级部门化解事项。可查看完整办理流程，为后续纠纷处置提供参考，提升整体治理水平。

审批中心：

把关办理吹哨环节，提供“审批”功能。审核人员根据申请信息判定本次吹哨是否合规，针对吹哨原因不合理的事项可填写审批意见后驳回，避免受理部门不合理吹哨，影响调解工作开展。

调解室：

（1）调解列表。聚焦综治中心现场调解室场景的管理，提供全部、待调解及已调解诉求列表，每项诉求展示对应调解室、诉求编码等信息，可通过诉求编码查看诉求详情。支持通过多关键字段检索相应诉求。同时提供调解室名称选项实现按不同调解室快速检索。

（2）调解预约记录。提供调解预约记录查看功能，可查询预约日期、预约时段、调解室名称及相应调解员。

（3）调解办理。可通过调解选项进入事件调解页面，页面显示诉求基本信息等重要信息，同时支持调解员通过不同页签查看该诉求办理记录、诉求详情、当事人信息等。提供业务办理表单，支持调解员填写办理时间、内容以及调解相关依据、说明等，支持上传相关附件。

（4）预约提醒。提供通知功能，管理员可提前通过该功能提醒调解员已预约调解任务，避免调解员遗漏已预约事项。

（5）未到场说明。预约调解时间到达后，若调解当事人未到现场，提供调解未到场功能，填写未到场说明确认调解未到场。

	事项跟踪法治化

新建事项跟踪法治化子系统，提供待关联判定事项、办理状态跟踪、临期事项、超期事项、30日跟踪回访功能。实现综治中心跟踪事件后续化解情况全过程。根据公安转递、群众来访、部门录入等事件相关信息对接比对，对先行调解后进入仲裁、诉讼、信访、法律监督等法律程序的事件自动碰撞比对，实现事件的关联。

事项跟踪法治化。提供待关联判定事项、办理状态跟踪、临期事项、超期事项、30日跟踪回访功能。临期事项聚焦办理时限预警，工作人员可执行“查看、办理”操作处理临期事件。超期事项支持查看诉求详情，并进行办理。支持对超期事项进行督办发送督办函、工作提示函。提供30日跟踪回访功能。页面按照“全部、待回访、已回访”状态展示。提供查看功能，方便工作人员回访前便捷回顾事项详情。针对回访过程中发现的疑难或风险事件等，支持在该模块直接发送督办、工作提示、风险预警函。

待关联判定事项：

针对登记受理系统受理后的群众矛盾纠纷事项，建立“待关联判定”事项池。通过与公安矛盾纠纷全量数据库比对碰撞，针对诉求状态发生变化的相关信息，自动筛选未匹配关联的事件，引导工作人员人工判定关联关系，执行“关联”操作，进行事项关联。在执行“关联”操作时，页面展示相关关键信息，便于办理人员判定为“关联”或“不相关”。支持按照诉求编码等不同维度查询待关联判定事项。支持按照本级综治中心、本级部门、下级部门分别查看待关联判定事项。对本级综治中心/本级部门支持执行关联操作，对下级部门事件仅支持查看。

办理状态跟踪：

聚焦已关联事项的状态变化跟踪。工作人员可针对已关联事项，执行“查看”操作，实时追溯事项在其他渠道的办理进度和最新进展，动态掌握每个矛盾纠纷是否按照矛盾纠纷化解法治化“路线图”依法流转，确保群众矛盾纠纷诉求跟踪到位，案结事了。支持按照诉求编码等不同维度查询待关联判定事项。支持按照本级综治中心、本级部门、下级部门分别查看待关联判定事项。对本级综治中心/本级部门支持执行关联操作，对下级部门事件仅支持查看。

临期事项：

聚焦办理时限预警，工作人员可执行“查看、办理”操作处理临期事件，领导通过督办、工作提示等方式监督。针对距办理时限不足的事项，提前触发提醒，推动工作人员优先协调资源，避免超期。

超期事项：

系统内可根据用户需求个性化配置事项办理时限，超过办理时限尚未完成办理的事项形成超期事项列表。支持查看诉求详情，并进行办理。支持对超期事项进行督办发送督办函、工作提示函。

30日跟踪回访：

提供30日跟踪回访功能。页面按照“全部、待回访、已回访”状态展示。提供回访功能，通过回访核实实时更新事项近况，通过回访状态精准标记，及时发现办理漏洞，提升矛盾化解质效。提供查看功能，方便工作人员回访前便捷回顾事项详情。针对回访后判定为已化解事项，可填写化解说明，确认事项已化解，后续无需继续跟踪回访。针对回访过程中发现的疑难或风险事件等，支持在该模块直接发送督办、工作提示、风险预警函。

	风险事项法治化

新建风险事项法治化子系统，建设公安推送风险事项、窗口研判风险事项模块。公安推送风险事项通过对接公安全量数据库获取各类风险事项。研判风险事项展示工作人员判定的高风险事项列表，提供风险预警函功能，实现准确管控风险事件，推动风险及时化解。

公安推送风险事项：

通过对接公安全量数据库，每日自动获取各类风险事项，按类形成风险事项列表，推送至对应综治中心。提供查看事项详情功能，便于工作人员全面了解事项情况；市、区街乡镇综治中心提供推送功能，按照事项地址信息，每日自动或手动推送至属地区、街乡镇综治中心及属事单位，并附推送说明，后续由事件属地、属事单位保持线下持续跟进该事项，确保风险可控，及时掌握、跟进处置。提供非本单位职责事项功能，针对属地为外地等情况，支持选择“非本单位职责”筛选剔除。街乡镇综治中心提供签收、化解功能，支持对推送过来的风险事项进行签收，确实化解的，选择“化解”，录入化解情况说明。区、街乡镇综治中心提供退回功能，支持对属地非本辖区内的风险事项执行退回操作，退回至上级综治中心。按照待推送、已推送、已化解、非本单位职责事项、全部事项分类展示事项清单，便于工作人员获取处于不同推送环节的事项，支持通过当事人姓名、诉求编码、诉求标题及日期等进行事项查询。

窗口研判风险事项：

窗口受理事项时，工作人员判定事项风险，形成列表并展示在本模块，提供“查看、办理、发送风险预警函”功能处理窗口研判的风险事项，相关负责同志通过风险预警等方式监督。动态监测处置。通过风险标签标记、预警函推送，推动办理单位化解，从源头遏制风险升级，保障社会稳定，为综治中心精准识别、处置风险提供数据支撑，筑牢安全防线。

	督办落实法治化

新建督办落实法治化子系统，提供工作提示事项、风险预警事项、督办事项、事项管理功能模块，支持发送相应函件并支持分类查看、多维度查询、编辑回复等操作，事项管理还能随机抽查诉求并根据结果发送函件督促办理。通过对各类事项的精准督办与有效管理，确保督查督办任务规范高效推进，防范风险扩大，提升督办工作实效性，保障矛盾纠纷妥善解决。

督办落实法治化。提供工作提示事项、风险预警事项、督办事项、事项管理功能模块。工作提示事项，支持按照未回复、已回复、已发送及全部分类查看事项列表。提供按照不同维度筛选事项查询功能。支持系统内预设工作提示函模板，发函人员可直接在线编辑相应内容后发送。针对尚未回复工作提示的诉求，支持查看工作提示函并进行回复，回复页面自动生成当前时间，支持填写内容后发送回复。

工作提示事项：

针对临近时间节点、易出现疏漏的督查督办任务，支持发送工作提示函，提醒负责矛盾纠纷的工作人员，通过明确的提示内容，助力责任方高效推进工作，降低任务延误、遗漏风险，保障督查督办任务按质按量推进。支持按照未回复、已回复、已发送及全部分类查看事项列表。提供按照不同维度筛选事项查询功能。支持系统内预设工作提示函模板，发函人员可直接在线编辑相应内容后发送。针对尚未回复工作提示的诉求，支持查看工作提示函并进行回复，回复页面自动生成当前时间，支持填写内容后发送回复。针对已回复工作提示的诉求，支持查看工作提示函内容以及回复记录。针对已发送工作提示的诉求，支持查看发送的具体工作提示内容及收函单位的回复内容及时间。

风险预警事项：

专注于对存在风险隐患的任务开展督办工作。针对窗口研判显示相关风险事项，支持发送风险预警函督促工作人员采取措施。支持按照未回复、已回复、已发送及全部分类查看对应事项列表。提供按照不同维度筛选事项查询功能。支持系统内预设风险预警函模板，发函人员可直接在线编辑相应内容后发送。针对尚未回复风险预警的诉求，支持查看风险预警函并进行回复，回复页面自动生成当前时间，支持填写内容后发送回复。针对已回复风险预警的诉求，支持查看风险预警函内容以及回复记录。针对已发送风险预警的诉求，支持查看发送的具体风险预警内容及收函单位的回复内容及时间。

督办事项：

改造督办事项功能。支持按照未回复、已回复、已发送及全部分类查看事项列表。支持系统内预设督办函模板，发函人员可直接在线编辑相应内容后发送。各级综治中心可对责任单位发出事件督办函，各责任单位需对督办信息给与对应回复，说明事件处理情况。如回复不满足要求，可继续反馈。支持通过诉求编码等字段进行查询检索。针对已回复督办的诉求，支持查看督办内容以及回复记录。针对已发送督办函的诉求，支持查看发送的具体督办内容及收函单位的回复内容及时间。

事项管理：

支持按照不同抽查事项数量随机抽查诉求，将抽查结果事项形成列表。支持通过诉求编码等多字段进行查询。按照待检查、已检查、全部事项分别形成事项列表。针对待检查事项，可通过查看功能快速进入事项详情页面，供检查人员了解该事项全面情况。提供检查功能，工作人员可填写检查具体类型及结果，并将检查结果发送，即检查成功。针对检查情况不佳的，事项管理模块支持直接发送督办函、工作提示函、风险预警函，督促该事项的办理效率。

	统计分析子系统

新建统计分析子系统，基于调解业务数据开展深度挖掘。通过统计分析，从业务量、办理效率、风险分布等维度，提炼数据价值，为调解工作优化布局、资源调配、策略调整提供数据参考，助力提升调解工作科学性与精准性。

可视化统计分析：

通过动态图表和数据报表的方式将系统内数据进行统计分析，按照来访情况、事项受理、事项办理分类进行统计。支持按各类区域展示综治中心运行情况。支持按诉求登记时间段查询数据，支持导出该时间段内数据统计情况，提供数据统计的Excel文件。提供每日来访分析生成功能，可根据系统预设来访情况分析报告模板，生成并下载当日来访情况分析报告，便于综治中心领导便捷、全面了解中心情况。

	事项档案子系统

新建事项档案子系统，全量展示系统内所有事项并建立 “一事一档”，记录事项全流程信息，实现各类事项全流程信息的规范存档、便捷查询与可追溯，为纠纷化解工作的复盘、统计提供数据支撑，保障工作可查可总结。

系统所有事项全量展示：

系统内所有事项集合，形成事项档案，方便综治中心管理员随时点击事项编码。

建立“一事一档”事项档案：

各类纠纷事项建立档案，留存业务全流程信息，为后续查询、复盘、统计提供基础数据支撑，保障纠纷化解工作可查、可溯、可总结。

登录用户权限划分：

支持按照当前登录用户划分查看权限，展示对应页面。

多维度条件查询：

支持通过不同维度查询，按需查询相关结果。

	综合管理子系统

升级改造并新建综合管理子系统。实现对调解业务基础资源、系统运行的精细化管理与全面监控，优化资源调度，保障系统稳定安全高效运行，夯实调解工作基础。

综治中心管理：

统筹维护综治中心入驻单位、窗口、调解专家等调解基础资源信息，从多维度夯实调解工作基础。

入驻单位：

管理办理诉求业务参与主体的信息，包括入驻单位的基本信息、联络方式、常驻人员等。明确各单位在调解流程中的角色与权责，支持信息动态更新。

调解室管理：

支持调解室资源新增、预约时间修改等操作，录入调解室基本信息，调解人员可提前锁定场地，避免冲突；支持使用状态（停用、启用）标记，让调解室适配需求，提升调解过程的专业性与舒适性。

办理时限事项：

提供自定义办理时限，可根据不同事项类型自行配置时限长短，针对暂时无需设限的类型可设为非启用状态。系统自动跟踪事项进度，临近时限发送提醒，超期触发通知，督促调解人员加快推进，避免因拖沓激化矛盾。

窗口管理：

升级改造窗口管理功能。支持全市各级综治中心窗口管理，可新增、修改、删除、设置窗口，维护窗口配置。支持定义窗口职责，明确各窗口受理诉求范围。及时调整窗口开放数量，优化群众办事体验。

系统管理：

系统管理模块提供对系统整体运行的全面管理与监控功能。在系统配置方面，支持对系统参数、用户角色、界面风格等进行灵活配置；系统日志管理，记录系统运行过程中的所有操作行为与事件，为系统审计与故障分析提供重要依据。

用户管理：

保留并适配现有用户管理功能，构建完善的用户管理体系，实现从用户创建到状态管控的全流程覆盖。支持用户基本信息录入，完成账号密码创建与部门岗位关联，提供用户账号实施启用、停用、冻结等状态管控，确保系统内人员操作全程合规、可追溯。

角色管理：

保留并适配现有角色管理功能，通过角色管理功能实现权限的灵活分配与动态调整。预定义管理员、导引台人员、窗口人员、调解员等多种角色，并为各角色预设基础操作权限集；支持新增、删减或修改角色权限；支持角色权限批量导入导出功能。

菜单管理：

菜单管理模块支持系统功能菜单的自定义配置，用户可根据业务需求自定义菜单结构，添加、删除、排序功能菜单，支持为不同角色分配专属菜单，避免功能冗余干扰，使每个用户登录系统后，菜单清晰、操作便捷，提升工作效率。

部门管理：

保留并适配现有部门管理功能，支持市、区、街道（乡镇）等多级部门信息录入，明确部门名称、上级隶属关系及职责范围；针对机构改革、部门调整等情况，提供部门合并、拆分、层级变更等操作功能；通过建立用户与部门的强关联关系，实现按部门维度进行业务数据统计分析、工作任务分配及协同管理，确保跨部门矛盾纠纷化解工作组织关系清晰、职责分工明确。

岗位管理：

保留并适配现有岗位管理功能，提供新增、修改、删除、导出功能，支持设置岗位名称、岗位编码、岗位排序，并选择岗位状态是否开启。支持通过岗位编码、岗位名称或岗位状态进行查询。

通知公告管理：

通知公告模块实现系统内信息的高效传递与精准触达。支持业务工作安排、政策文件发布等多种类型通知的创建，可灵活设置通知发布范围（全局/部门/指定用户）；通过已读未读状态跟踪、消息回执确认等功能，确保关键信息传递无遗漏。

日志管理：

构建操作日志与登录日志双轨制审计体系，为系统安全运维与问题追溯提供坚实保障。操作日志模块全程记录用户对系统功能模块的操作行为，包括操作时间、操作人员、操作内容及数据变更前后对比，一旦发生数据异常或业务纠纷，可通过日志回溯完整操作流程，快速定位问题根源、明确责任归属；登录日志模块聚焦用户登录行为监控，详细记录登录时间、IP地址、登录状态及设备信息，通过异常登录行为分析，及时触发安全预警机制，有效防范账号盗用、非法入侵等安全风险，全方位守护系统数据安全。

应用监控：

（1）通用应用指标监控。进程状态：应用主进程/子进程的存活状态（是否崩溃、是否被系统kill）、进程ID（PID）稳定性（频繁重启说明存在异常）。进程资源占用（CPU/内存/句柄数的实时值及峰值，是否超过预设阈值，如Java应用的JVM内存溢出会导致进程崩溃）。进程启动时间、异常退出次数（退出原因：OOM、信号终止、代码错误等，需结合日志分析）。健康状态：应用健康检查结果（如HTTP健康接口的响应码是否为200、自定义心跳检测的成功率）、就绪状态（是否完成初始化并可接收请求）。关键功能模块状态（如认证模块、数据处理模块是否正常工作，可通过内部接口或日志判断）。

（2）应用类型细化指标监控。Web/API应用：请求性能：每秒请求数（RPS）、平均响应时间（RT）、95%/99%分位响应时间（长尾请求是否过多）。错误率：4xx（客户端错误）/5xx（服务端错误）状态码占比、接口调用失败次数（如超时、连接拒绝）。会话状态：用户会话数、会话创建/销毁速率、会话超时异常数（虚拟环境中若VM时钟同步异常，可能导致会话超时错乱）。后台服务/任务类应用：任务处理：每秒任务处理量、任务队列长度（是否堆积）、任务平均处理耗时、失败任务数及重试次数。定时任务：触发成功率（如CRON任务是否按时执行）、执行耗时波动（是否突然变长）。数据处理类应用（如ETL、报表生成）：数据吞吐量（每秒处理记录数）、数据处理成功率（错误记录数/总记录数）、依赖数据源的响应时间（如访问数据库/文件的耗时）。

接口监控：

基础性能监控：响应时间（平均/最大/最小响应时间、95%/99%分位响应时间）、调用量（每秒调用次数TPS、日调用总量）。可用性：调用成功率（失败率=失败次数/总次数）、失败类型（超时失败、500错误、参数错误、权限错误的占比）、接口熔断/限流触发次数（如超过阈值被熔断的次数）。依赖关系：接口依赖的下游服务响应时间、下游服务失败对本接口的影响率、上游调用方的并发量。

	决策支持子系统

新建决策支持子系统，含法治流程板块和登记受理板块，通过对法治调解全流程及登记受理各类数据的可视化呈现与统计分析，辅助管理者把控案件情况，优化资源配置，为决策提供数据支撑。

决策支持子系统。围绕法治调解业务流程构建数据研判支撑体系，串联纠纷登记受理、先行调解、案结事了等环节数据，呈现各流程节点的事件量。登记受理板块，包含受理概况、来源事项类型、诉求类别事项数、办理结果情况、办理进度情况、依法办理情况、多渠道化解事项状态跟踪、30日跟踪回访事项、超期事项。

法治流程板块：

围绕法治调解业务流程构建数据研判支撑体系，串联纠纷登记受理、先行调解、案结事了等环节数据，呈现各流程节点的事件量、处理进度、转化情况，通过流程化可视化布局，清晰展现法治调解工作全链路运转状态，辅助管理者把控业务流程合规性与效率，优化法治调解资源配置。

登记受理板块：

（1）受理概况。显示今日来访数量、今日受理数量以及今日调解数量，便于管理员对当日事件量情况直观了解。

（2）来源事项类型。按照民生服务、新诉求、再次来访、公安转递以及部门录入分类展示不同来源事项类型数量情况。以民生服务和事件基本信息两张表查询当前以及全部下级综治中心的全部事件信息，按来源类型分组统计。

（3）诉求类别事项数。统计不同诉求类别数量，可快速识别量大类别，考虑跟进该类别事件激增原因。诉求类别事项数：以事件基本信息表为主，查询当前以及全部下级部门的事件信息，按事件类别分组统计。

（4）办理结果情况。通过图表直观展示事件不同办理结果比例以及后续进入渠道。办理结果情况：以办理结果表和事件基本信息两张表，查询当前以及全部下级部门的事件办理数据，按办理结果类型分组统计，同一事件多次办理结果均会被统计。

（5）办理进度情况。按照临期事项、超期事项、督办事项、待办事项、工作提示事项、待回复事项分别展示对应数据情况，直观展示超期情况，合理设置办理时限。

（6）依法办理情况。按照上报、交办、协作、吹哨分别显示各综治中心或部门依法办理情况。以事件流转信息表为主，查询当前和全部下级部门的流转数据，按照部门和流转状态分组统计。

（7）多渠道化解事项状态跟踪。针对不同渠道化解事项形成状态跟踪列表，显示相应事项的基本信息及办理结果。以事件基本信息表为主，查询当前和全部下级部门的事件数据，并关联查询每条事件的最新流转状态和办理状态信息。

（8）30日跟踪回访事项。提供导入法律程序且30日无变化事项列表，通过回访核实实时更新事项近况，通过回访状态精准标记，及时发现办理漏洞，提升矛盾化解质效。以事件基本信息表为主，查询当前和全部下级部门的办理状态为引导进入法律程序的事件数据，判断30内是否有数据更新。

（9）超期事项。展示超期事项列表，管理员可快速了解超期事项，及时进行督办，跟进诉求处理情况。查询逻辑同办理进度情况中的超期事项。

（10）风险研判情况。根据公安推送及窗口研判的风险事项，统计各类事项数据，同时按类别分别展示各类事项列表，便于了解风险事件情况。以事件基本信息表为主，查询存在事件关联的事件数据。

（11）督办落实情况。按照督办函、风险预警函、工作提示函分别展示各类型函发送数量，并将对应事件列表呈现，直观了解相关发函事项的诉求标题、当事人姓名和业务类型。基于事件追踪记录表，统计各种发函情况，以及列出发函事件数据。

	“津心办”移动端子系统

部分升级改造并新建“津心办”移动端子系统，升级改造预约调解-解纷码模块，新建“津心办”事项进度查询模块。支持群众预约调解并同步PC端自动叫号、基于“一案一码”查询进度及相关信息，提升群众通过移动端办理调解业务的便捷性，减少现场排队与信息重复填写，优化服务体验，提高登记受理效率。

预约调解-解纷码：

群众可在“津心办”移动端微信小程序、APP进行预约调解，支持填写诉求基本信息并同步至登记受理系统，通过与登记受理系统PC端进行数据交互，避免群众预约到场后重复填写诉求信息，提高登记受理效率。群众完成预约后，可线下按期到访综治中心进行业务办理，按照群众预约时间，PC端后台提供按期自动叫号功能，减少群众来访现场排队时间，提升群众服务体验。

“津心办”事项进度查询：

新建“津心办”事项进度查询。按照综治中心规范化建设要求，群众基于“一案一码”查询办理工作进度。提供事项进度列表，显示当事人全部以往事件基本信息，包括事件编码，事项名称、诉求人及登记时间，提供查看功能。事件进度页面提供事件名称、登记时间、办理状态、受理单位以及当前进展情况说明。

	接口

开发设计包括人员矛盾纠纷事件查询接口、日增人员信息查询、批量推送事件基本信息接口、批量推送事件人员接口、批量推送事件办理接口、批量推送事件调解过程接口、获得基础警务转递事件查询接口、查询户籍人员身份证信息接口、获得基础警务相关事件查询接口、获得公安录入系统信息接口、信访人信息接口、根据身份证号查询个人事件（移动端）、事件当事人身份校验（移动端）、根据事件ID查询个人事件详情（移动端）、短信接口提供短信验证码登录等18个接口。

	其他内容

采购Ukey700个。参数如下：

| 分类 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | (1)支持国密算法，内置硬件真随机数发生器和协处理器；可作为数字证书和私钥的安全载体，并能在Key硬件内部进行加密、解密、签名、验签等运算，签名私钥永远不可导出，采用“硬件 + PIN码”的双因子认证，保证数字证书和私钥的合法使用。 |
| 软件要求 | 1.基本功能要求： - 内嵌32位高性能、高容量智能卡芯片，用户存储空间不少于128KB； - 支持2个以上国密应用，同时支持8个以上证书； - 验证及运算过程在硬件内部完成，私钥永不出Key，具有多种对抗攻击的安全检测和保护手段； - 符合USB2.0规范，兼容USB1.1，兼容3.0规范接口； - 支持国产操作系统（全系列国产CPU和国产操作系统均支持）。 - 支持CSP/PKCS#11、SKF国密标准接口规范； - 支持X.509 V3标准证书格式； - 支持AES/SHA256/RSA2048/SM1/SM2/SM3/SM4算法，对称算法支持ECB、CBC模式； - 支持CSP/PKCS#11/SKF开发接口； - 支持RSA/SM2且同时支持SKF/CSP/P11接口互通调用； 2.性能指标： - SM1加解密 ≥1.4Mbps； - SM4加解密 ≥1.7Mbps； - SM2密钥对生成 ≥4次/秒； - SM2解密 ≥90次/秒； - SM2签名 ≥120次/秒； - SM2验签 ≥90次/秒； - RSA密钥对生成（1024）≤0.7秒/次； - RSA签名（1024）≥95次/秒； - RSA密钥对生成（2048）≤3秒/次； - RSA签名（2048）≥29次/秒。 3.主要技术指标：（提供资质证书证明） - 具有国家密码管理局商用密码产品认证证书； |

本项目建设周期9个月（含3个月试运行），项目建成并通过终验后，承建方需提供软件运维1年，硬件质保3年。其中本项目涉及的网站SSL证书（2个，2年期）、短信服务（自项目建设至运维期结束）费用等由承建方承担。

投入本项目的人员及职责要求：投入本项目的人员包括1名项目经理、至少1名技术经理、至少1名UI/UX设计师、至少1名系统架构师、至少1名信息安全工程师、至少1名前端开发工程师、至少1名后端开发工程师、至少1名数据分析师，以上各岗位不得兼任。运维期间须投入3名运维工程师。

详细要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有计算机专业硕士（或硕士以上）学历，具有高级职称证书。 | 1.负责本项目的全部项目管理工作。 负责制订可行的项目管理计划，组织研发项目的实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整； 2.分析和评估项目管理计划和成果，能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施； 3.负责系统各岗位职责、工作范围、工作规范的建立，并进行定期修订； 4.负责系统服务跟踪与回访的组织管理工作； 5.负责系统服务人员的项目研发相关工作绩效考核； 6.完成系统日常运行状况监测，对系统主要功能模块进行可用性测试； 7.作为项目团队的负责人协调各项工作内容。 | 不驻场 |
| 2 | 技术经理 | 至少1人 | 具备信息系统项目管理师（高级）资格证书。 | 1.负责收集和分析用户需求，制定功能规划； 2.负责规划系统设计研发路径，拆解为短期里程碑； 3.制定版本发布计划，明确每个版本的目标； 4.负责定义功能边界、用户场景、交互流程与验收标准。 | 工作期间驻场 |
| 3 | UI/UX设计师 | 至少1人 | 具备相关软件UI/UX设计工作经验。 | 1.负责系统的界面设计和用户体验优化； 2.负责参与需求评审，从设计角度提出可行性建议； 3.制定设计规范，确保一致性； 4.负责提升产品易用性、美观度和情感化体验。 | 不驻场 |
| 4 | 系统架构师 | 至少1人 | 具备软件架构设计工作经验。 | 根据项目需求，结合应用领域和技术发展的实际情况，考虑有关约束条件，设计正确、合理的软件架构，确保系统架构具有良好的特性；对项目的系统架构进行描述、分析、设计与评估；按照相关标准编写相应的设计文档。 | 不驻场 |
| 5 | 信息安全工程师 | 至少1人 | 具备注册信息安全人员（CISP）证书 | 负责信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作。 | 不驻场 |
| 6 | 前端开发工程师 | 至少1人 | 具备软件前端开发工作经验。 | 1.负责前端页面的编码和调试； 2.负责完成各项开发工作的前端页面开发工作，涉及功能调整、逻辑调整、页面调整等任务的功能交互和优化工作； 3.负责按照用户需求对系统页面展示效果进行调整优化。 | 不驻场 |
| 7 | 后端开发工程师 | 至少1人 | 具备软件后端开发工作经验。 | 1.负责后端逻辑的编写和数据库的设计； 2.负责分析系统需求文档、设计文档，明确功能边界、非功能需求及业务逻辑； 3.负责根据业务需求设计高可用、可扩展的后端架构，划分服务边界，定义接口规范； 4.负责选择合适的技术栈，平衡开发效率、性能与维护成本。 | 不驻场 |
| 8 | 运维工程师 | 3 | 相关软件运行维护工作经验。 | 免费运维期间需要3名运维工程师，承担如下职责： 1.从事系统项目运维管理工作，负责系统的部署、维护和监控； 2.完成系统日常运行状况监测，对系统主要功能模块进行可用性测试； 3.负责对接、理解需求内容，拆解细化需求内容并做好业务技术沟通，形成需求功能设计，确保运维人员可以直接推进系统优化工作。 | 免费运维期间需要3名运维工程师工作期间驻场。 |
| 9 | 数据分析师 | 至少1人 | 相关软件数据分析工作经验。 | 1.负责数据的收集、分析和挖掘，为系统优化提供数据支持； 2.负责项目的数据对接，包括接口文档、开发、联调、测试、上线等。 | 不驻场 |

（二）业务需求

本项目作为支撑天津市综治中心规范化建设的核心信息化平台，围绕矛盾纠纷全流程化解工作，构建集登记受理、协同处置、督办落实、跟踪回访等于一体的标准化应用体系。面向市、区、街道（乡镇）三级综治中心及公安、司法、信访等相关委办局，提供统一规范、高效的政务服务模式，推动综治中心通过标准化运行机制、正规化部门入驻、精细化督办落实，实现信息化建设管理体系规范化；面向群众等社会主体，打造线上线下协同的便捷服务渠道，提升矛盾纠纷多元化解的透明度与满意度。本系统通过整合全市矛盾纠纷数据资源，构建数据资源库，以数据赋能实现综治中心规范化建设目标，保障各项工作有序开展。

（三）功能需求

功能包括：一体化登录子系统、导引登记法治化、统一受理法治化、依法办理法治化、事项跟踪法治化、风险事项法治化、督办落实法治化、统计分析子系统、事项档案子系统、综合管理子系统、决策支持子系统、“津心办”移动端等共计12个子系统160个功能模块（其中：基于矛调系统原有功能升级改造21个功能模块，按照综治中心规范化建设要求新建139个功能模块），以市数据共享交换平台为桥梁，建设与公安全量数据库（非密数据）、市信访、短信平台等18个接口，完成历史数据迁移、治理、规范化，并做好相关硬件设备对接调试，通过三级等保测评、密码测评。

（四）性能需求

运行效率。开发的系统应能达到特定的运行速度，能够达到管理数据的浏览、处理、查询统计等日常工作的响应要求。系统运行时，对系统硬件资源的利用率要合理，避免占用过多系统硬件资源或过于频繁的硬盘访问等，以提升整体运行速度。

响应速度。要求系统对于涉及数据量不大的用户操作能及时的响应，没有明显停滞；对网络流量予以事先估计，根据硬件能力限制网络会话的最大数目，保证网络服务质量。一般查询、统计响应速度不大于3秒，全文检索响应时间不大于7秒。

容错稳定性。通过日常维护使系统具备一定的容错性，避免由于误操作或其他原因导致的系统错误。系统具有对各种可能出现的差错的处理能力。包括正确性和健壮性两个方面。系统设计开发时，将对各种可能存在的数据或操作输入差错、各组件之间信息交换会出现的错误等充分估计，并分析罗列其种类和范围。要求系统能对各种可能存在的差错均有反应，或自动调节和纠错，或停止运行并提示错误，或做纠错记录并继续运行。

可靠性。通过7×24小时不间断的运行，连续运行稳定，确保登记受理系统具有良好的安全性和可靠性，同时结合备份恢复、入侵监测、防火墙等工作，共同构建起多层次，全方位的安全保障体系。系统的年可用率≥99.9%。

系统负荷能力要求。支持不低于200个并发用户同时在线；一般系统操作响应时间不大于3秒，统计查询操作响应时间不大于7秒。

（五）安全需求

本项目安全性需参照《信息系统安全等级保护基本要求(GBT 22239-2019)》三级标准，依据《商用密码应用安全性评估管理办法》及《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》（中网办发文〔2021〕15号）等政策规定。本项目需通过三级等保测评、密码测评，需支持IPv6。

（六）建设周期

本项目建设周期9个月（含不少于3个月试运行）。

项目建设阶段，完成需求调研分析、系统设计、系统开发、系统对接、测试、部署、初验等工作。为确保密码测评通过，项目启动后，承建商拟制《系统密码应用建设方案》，配合开展系统密码应用建设方案商用密码应用安全性评估。按照系统密码应用建设方案组织项目开发。软件开发完毕后，承建商需完成第三方软件测评相关工作，项目终验前，承建商需提供具备CNAS标识的软件测试报告。

项目试运行阶段，完成系统试运行、人员培训、等保测评、密码测评等工作。项目需通过三级等保测评、密码测评，且试运行不少于3个月，方可申请终验。

（七）数据共享开放要求

系统数据共享开放须符合《天津市政务信息资源共享管理暂行办法》等有关规定要求。

（八）安全审查和保密要求

承建方需与采购单位签订保密协议，投入的人员需签订安全保密责任书。

（九）验收标准

完成建设后，承建方需提供具备CNAS标识的软件测评报告。采购人负责组织实施项目各阶段的验收工作，承建方需协助采购人组织各承建商配合采购人完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、各类支撑工具。承建方对于项目各阶段的验收中发现的问题，组织各承建商提出有效解决办法和措施。承建方对于项目各阶段验收中有关本项目的内容提供电子和纸质两种介质的产出物，并保持版本一致，纸质的需经采购人和监理签字认可。承建方提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。

（十）维保服务要求

本项目竣工验收后，供应商提供1年的运维。项目运维期过后，由建设单位会同用户单位制定运维方案，向市数据局申报运维方案立项。

运维期间，主要完成如下任务：

应用系统维护：

a.日常巡检与监测

定期对系统运行状态进行全面检查，涵盖应用服务、中间件、接口调用等模块，实时监测系统资源占用率、服务响应时间等关键指标。

定期对数据库进行深度巡检，检查数据库表空间使用情况、索引性能、事务处理效率，及时清理冗余数据与日志文件。

b.功能优化与升级

根据业务需求变化，定期开展系统功能评估，及时进行功能增加、流程优化、界面改版等升级性开发工作。

c.技术支持

提供7×24小时技术支持服务，实时响应人员权限调整、数据校正、系统操作咨询等需求。

数据资源维护:

a.数据性能优化

定期对数据库性能进行全面分析，通过索引优化、SQL语句调优、存储过程重构等手段，确保数据库处理能力满足业务增长需求。

b.数据全生命周期管理

采集与更新：严格按照数据资源建设方案，确保与公安、信访等部门的数据接口稳定，定期检查数据采集通道，对异常数据及时清洗、转换与补录。

备份与恢复：每天增量备份，定期验证备份数据的完整性与可用性，确保数据恢复成功率100%。

系统升级数据保障：在系统升级前，对数据迁移、格式转换等操作进行风险评估，制定详细的数据保护方案，保障数据完整性与关联性不受影响。

支撑环境维护:

基础设施运维：依托政务云平台资源，由政务云技术支持单位负责主机、存储、网络等基础设施的日常运维，包括资源监控、配置调整、故障诊断与修复，确保资源利用率维持在合理区间。

a.网络安全防护

定期对防火墙、入侵检测系统等安全设备进行升级与策略优化，实时阻断非法访问与恶意攻击。

定期开展系统与网络设备漏洞扫描，及时修复高危漏洞，构建主动防御体系。

b.数据安全管理

对综治数据进行分级分类管理，针对敏感数据采用加密存储、访问控制等措施，严格限制数据访问权限。

运维期间运维方式:

提供7×24小时的响应服务。

运维期内提供如下服务：

驻场运维。承建方在接到技术支持要求时，现场为使用人员解决问题；对本系统软件、模型的稳定运行提供必要的技术支持服务。运维期驻场技术人员不少于3人。

热线服务。提供热线电话、E-mail、传真等途径，随时接受招标方提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

定期跟踪。定期派遣技术人员到现场回访，了解软件平台的运行情况，听取意见和建议，解决存在的问题。。

应急响应：建立应急响应机制，针对不同等级故障启动对应处置流程，确保问题高效解决。

运维期内工作量规划：

应用系统：定期系统运行性能指标测试，系统软件功能测试，重大功能升级前增加专项测试。

数据资源：数据采集与更新定期执行，数据增量备份每日1次，数据全量备份每周1次，定期数据性能优化。

支撑环境：依托政务云统一运维系统进行7×24小时动态监测，网络安全设备策略调整与漏洞修复按需进行，定期全面安全评估。

第二包

- 监理总体要求

- 总体要求

遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。

监理单位负责本项目建设质量、进度、成本、安全保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。

具体应做到：

1、监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。

2、监理机构要求：

监理单位应具有相应专业的监理工程师；

本次监理项目实行总监理工程师负责制。

- 服务需求

- 项目质量控制

监理单位应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标。保证项目实施与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求，根据整个项目实施的要求，定期对工作成果进行审查，并向采购人报告。

监理单位应按照用户方要求，开展问题与风险管理，包括风险规划，风险识别，风险评估与量化，制订对策和风险监控等内容。主要工作包括但不限于以下内容：

- 准备阶段的质量控制

审核施工设计方案，严格要求承建单位按照方案施工；

综合评价设计方案，对方案中的问题提出监理意见及建议；

审核承建方提供的项目组织计划及实施计划；

审核承建方提供的项目进度计划，当实际进度落后于进度计划时，督促承建方采取纠偏手段，并监督其实施；

（2）系统实施阶段的质量控制

对实施过程中出现的质量缺陷，要求承建方整改，并检查整改结果。

检查项目实施情况。

为了保障本项目达到预期的目标，在事前、事中、事后阶段建设进行质量控制，并对组织实施、安装调试和安装结果进行全面检查。

（3）竣工验收阶段质量控制

对项目培训进行监理确认，保证项目培训的质量；

对项目文档的完备性进一步进行审核；

审核项目完成情况，是否达到立项时提出的项目服务目标，是否按项目合同完成；

各种测试报告是否齐全、有效；

对项目是否满足验收要求给出审查意见，对符合要求的，建议验收通过；

根据验收结果，核实已完成服务的数量、质量，报送用户方作为付款的依据。

（4）安全质量控制

负责安全方案的审核和确认；

- 项目进度控制

中标人应针对项目的不同阶段和过程进行分析，并提出各阶段的进入条件、主要实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度。中标人对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议。

中标人对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）监督检查承建方制定的实施计划，反馈并确定合理的工期进度；

（2）发现建设服务进程未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，以使实际进度符合合同的要求；

（3）当建设服务进度拖后，可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供用户方采取措施或做出决定。

- 项目变更控制

建立变更控制系统；对建设变更控制，明确界定建设变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

- 项目合同管理

中标人应对第一包合同中的风险条款进行仔细的分析解释，同时也要对合同条款的更换、延期说明、投资变化等事件进行仔细分析；

在第一包合同签订过程中，投标人要按条款逐条分析，如果发现有对用户方产生风险较大的条款，要增加相应的抵御条款；

中标人采取主动控制和被动控制两种方式对合同进行管理和控制，主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟定和采取预防性措施；被动控制是从合同的执行中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式；

中标人应建立合同及信息管理制度，对项目的所有指令、批复、报告均以书面形式进行，并全部归档；

中标人应跟踪检查合同的执行情况，督促各方严格履行合同，严格按规定的程序和时限对合同工期的延误和延期进行审核确认，严格按规定的程序和时限对合同的变更、索赔等事宜进行审核确认；

中标人应积极协调、处理合同争端，及时记录和纠正用户方的违约行为；

中标人应建立监理工作的合同档案管理体系，制定合同档案管理制度，并按照相关要求开展合同档案的具体工作。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）监督检查承建方履行合同；

（2）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认，协助用户方处理建设实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（3）对合同工期的延误和延期进行审核；

（4）对项目暂停，复工等事宜进行审核；

（5）根据合同约定，审核承建方提交的支付申请；

- 项目安全管理

按用户方要求，中标人监督承建方按照技术标准和建设方案提供服务，检查承建方是否存在设计过程中的非安全隐患行为。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）确立项目安全监督的工作目标；

（2）负责建设实施过程中安全控制，防止出现安全事故；

（3）检查督促承建方建立、完善安全生产制度；

（4）组织项目安全事故的调查。

6、项目信息管理

中标人应对所有资料进行分期、分类管理，保证资料与实际情况的统一；

中标人应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；

中标人做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及工程大事记，合同批复等往来文件，建设协调会、技术专题会的会议纪要；

中标人应做好对项目成果的管理、审核工作；

中标人在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。

- 项目组织和协调

（1）确定承建方的工作范围和职责；协助用户方建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使建设信息在有关各方之间保持顺畅流通，协调各方的工作关系，并协调解决建设过程中的各类纠纷；

（2）通过必要的会议和沟通机制实施协调工作。

（三）组织要求

1、投标人应根据项目需要，配备项目监理工作所需要的人员；监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担采购人与承建单位的信息保密义务。在采购人未提出更换的情况下，中标人如更换总监理师和其他监理工程师，需征得采购人的同意更换相应资格的总监理师和监理工程师。

投标人应为本项目配备1名总监理工程师，需具备信息化监理工作经验，具备信息系统监理师证书、系统集成项目管理工程师、计算机相关专业高级工程师职称证书，从事信息系统监理工作，组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整。

投标人应为本项目配备至少4名总监理工程师，需具备信息化监理工作经验，具备信息系统监理师证书和计算机相关专业高级工程师职称证书，从事信息系统监理相关工作。

2、在3个工作日内，投标人应以采购人要求为各项目实施或验收过程中出现的问题提供的技术处置意见，管理改进意见不超过5个工作日完成。

3、监理服务除应参照GB/T 19668.1-2014履行外，还应满足以下要求：

监理过程中应及时记录、保存所有相关资料，并根据采购人要求及时将有关资料正本或副本报送采购人；

在监理服务过程中，应采购人要求针对项目中发生的事项出具专业且明确的监理意见；

监理过程中除图、表、文字等记录形式外，还应对关键活动进行图像或视频方式的记录；

根据项目建设的要求审核承建单位的进度计划，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控；

对于项目建设过程中发生的变更，中标供应商需从有关法律法规、标准规范的角度，从项目质量、进度、成本三个层面给出意见。认为变更内容欠妥的，向建设单位提供具有可操作性的意见或建议；

在监理的项目的任何一次报审报验之前，中标供应商需做好先期协调和准备工作，并提前通知建设单位该次审验活动的目的、内容、方法和需要进行的记录，以及建设单位应参与的人员，在建设单位对上述内容确认后方可进行相应审验活动；

中标供应商负责与项目相关的所有例会、专题会的会前通知及相关准备工作，并负责会议纪要的记录和整理，以及会议结论的跟踪落实与汇报；

中标供应商需对合同款项申请支付一方的合同履约情况进行检查和核实，确认合同履行是否满足款项支付的约定条件，须对款项支付申请进行核查并出具意见。

第三包

- 等保总体要求

- 测评需求

a.测评对象：天津市社会治安综合治理中心登记受理系统项目（三级等保）。

b.测评时间要求：根据项目进展情况，测评工作在具备进场条件60个工作日内完成，具体完成时间应与采购人沟通确定。

c.在不影响系统正常运行的前提下，根据国家标准对各系统进行等级保护测评。由测评公司根据《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》编写项目计划书，系统等级保护测评实施方案、测评方法，测评指导书，编写各种测评表单、测评报告、系统整改建议书等。

d.等级保护测评的实施方案、工作计划等文档内容应与用户单位被测评系统结构相符合，要求测评单位根据信息系统与应用现状，编写测评实施保障措施，应急处理预案等，应体现系统运行的理解能力，测评组人员要有等保测评三级项目经验，可有效保障测评安全，及时有效处理测评中出现的问题。

（二）服务需求

a.测评服务提供方应具备后续服务支持能力，要对测评结论提出整改建议并提供整改设计方案。全部测评文档装订成册，建立测评档案。

b. 投标人应为本项目成立至少4名人员实施小组，其中包含项目经理1名、技术人员3名。由1名高级测评师、2名中级测评师和1名初级测评师组成，技术人员应具备与本项目服务内容相关的服务经验。

c.项目经理应具有中级测评师及以上和CISP认证（注册信息安全专业人员），在本项目中负责掌控项目实施的各个环节，把握项目的整体进度；协助、指导项目组成员的工作，及时发现并处理项目中存在的问题，对质量监督、项目涉密的所有细则负首要责任。项目组成员需具备初级测评师及以上证书。

（三）安全需求

①投标人能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准，如：《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）以及《天津市公安局关于进一步做好网络安全等级保护有关工作的函》（津公网安函〔2025〕60号）、《关于进一步做好网络安全等级保护有关工作的函》（公网安〔2025〕1001号）等内容有较深的认识。

②投标人应具有完善的测评方案，包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五类技术要求，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五类管理要求。

③投标人在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行，针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范，工具测试操作人员至少包含一名注册网络安全渗透评估专业人员。具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效的控制。

④投标人在现场测评工作中必须在不影响采购人各业务系统对外服务的前提下进行。投标人要加强测评服务期内采购人网络与信息的安全防范工作，形成科学有效、反应迅速的处置机制，提高采购人网络与信息安全事件的处置能力。

⑤投标人在等级保护项目中必须提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

⑥投标人应具有完善的项目管理经验，包括制定项目汇报的体系、项目问题管理体系等，建立信息安全测评服务质量体系。测评实施的质量要素包括：项目的进度，关键节点的服务成果，最终用户的服务反馈等。

⑦投标人应具有快速网络安全应急响应服务能力，以保障在项目测评期间内不影响采购人信息系统的正常运行。测评人员在等保测评过程中，可能会发现信息系统存在安全漏洞或遭受攻击。等保测评人员需要具备应急响应的知识和技能，能够准确地评估信息系统的安全性，能够快速响应并采取相应的应急措施，降低安全事件的影响和损失，并提出有效的安全建议和措施。

（四）安全审查和保密要求

投标人需对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人需遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

（五）验收标准

1、交付成果

按照采购合同的约定和现行国家标准、等级保护2.0标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，包括：

（1）《网络安全等级保护测评报告》（具有CNAS标识）

（2）《等级保护安全整改建议书》

2、验收文档

按照天津市数据发展中心档案工作机制等要求，形成验收文档。通过验收后15日内提交验收备案材料。

第四包

密评总体要求

（1）中标供应商应依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。中标供应商应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。中标供应商为本项目配备能够依据测评结果做出专业判断以及出具测评报告的能力的测评人员，测评人员应具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩证书，遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

（2）中标供应商应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，在签订合同后应立即成立密评工作项目组，中标供应商应严格按照合同履行密评责任。

（3）为保障密评过程中的可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，中标供应商须建立有严格规范的保密管理管理体系，拥有完备的保密技术手段和措施，确保重要数据不被泄露和非授权访问。

（4）为保障系统密码应用测评结果的合规性和准确性，在现场测评阶段，需对采集的密文、杂凑值、签名值、数据包、数字证书等证据进行分析验证，中标供应商所采用的测评工具应具有以下功能：

密码算法的合规性分析功能，测评过程中对取证结果的密码算法进行验证，供应商所采用的测评工具需具备编码转换、哈希运算、对称运算、SM2运算、SM2协商、SM9运算、SM9协商、RSA运算、ECC运算、HMAC、点模运算以及位运算等多种功能；

密码协议的合规性分析功能，测评过程中对取证结果的密码技术进行验证，中标供应商所采用的测评工具需具备SSL PRF、IPSec KEYMAT、IPSec包解析等功能；

密码服务的合规性分析功能，测评过程中对取证结果的密码服务进行验证，中标供应商所采用的测评工具需具备SM2验签、SM2编解码、ASN.1解码、RSA验签、证书验证、签章验证等功能。

（5）中标供应商在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。

（6）中标供应商应根据被测系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员和工具。为保障密评实施与合同约定服务周期内的服务响应，中标供应商须提供拟派人员在本单位的社保证明。

（7）中标供应商应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响采购人信息系统的正常运行。

（8）中标供应商应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。

（9）中标供应商完成商用密码应用安全性评估工作后，应在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。

（10）密码应用要求和密码评估相关培训

从国家法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对被评估单位进行培训，制作培训课件。重点包括密 码应用要求、密码测评要求等，明确密码应用安全性评估的目的和意义。

对被评估单位提供现场答疑和整个项目评估服务周期内电话咨询服务。

培训课程要求内容如下，但不限于以下内容：

| 课程内容 | 培训说明 |
| --- | --- |
| 密码标准要求 | 对国家密码管理相关标准、要求和规范进行宣贯。 |
| 评估工作要求 | 对密码应用安全性评估工作总体要求进行宣贯。对密码应用的合规、正确、有效要求进行培训。 |
| 问题答疑 | 对培训和现场评估问题或疑问进行答疑。 |

（11）制度编制

中标供应商应协助采购人编制包括密码应用安全管理制度、 密码应用方案等相关管理制度和方案。

本项目输出包括但不限于以下成果：

①《商用密码应用安全性评估实施方案》

②《商用密码应用安全性评估报告》

③《密码应用安全管理制度》

④《密码应用方案》

（12）应急服务要求

（a）提供 7×24小时服务响应，应急响应单位需具备信息安全应急处理服务能力，由评估专业人员在1小时内作好服务应答和反馈，需要现场支持时，投标人需在2小时内安排至少1名具有服务能力的专业人员到达现场处理；

（b）提供应急保障工作，针对应急、重保等重要时间节点提供保障方案，包括高层支撑和响应时间等；

（c）测评服务提供方在项目建设阶段提供全程密码测评相关咨询服务。评估服务期及验收结束后1年内，投标人应提供相应的网络安全服务技术支持，包括但不限于技术咨询、应急支持、培训等。

（13）验收要求

中标供应商完成商用密码应用安全性评估工作后，应在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。中标供应商在验收时应提交密码安全测评工作的档案。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 项 目 |  | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |
| 应用软件 | 开发费 |  |  |
|  | 培训费 |  |  |
|  | 维护费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价保持一致。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件9－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件9－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件9－3）

（5）专业人员简历（详见附件9－4）

附件9-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料