天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-D-0230）

天津市政府采购中心

2026.3

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市数据发展中心委托，天津市政府采购中心对天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按本文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、基本概况

（一）项目名称：天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设项目

（二）项目编号：TGPC-2026-D-0230

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：服务

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设 | 2868000元 | 2868000元 | 项目建设工期12个月（包括3个月试运行）。项目竣工验收合格后提供一年免费维保期 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 项目监理服务 | 49500元 | 49500元 | 合同签订之日起至项目竣工验收通过之日起满一年 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 等保评测服务 | 60000元 | 60000元 | 合同签订之日起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 商用密码应用安全性评估服务 | 60000元 | 60000元 | 合同签订之日起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部密码测评工作 | 软件和信息技术服务业 |

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）第四包：根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第四包投标人应为国家密码管理部门认定的密码评测机构，列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内；

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（三）本项目第二包、第三包、第四包专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目第一包对小微企业报价给予20%的扣除。本项目第二包、第三包、第四包专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×50%；

3. 供应商报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年3月30日 | 2026年4月7日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年3月30日9:00 | 2026年4月20日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年4月20日8:30 | 2026年4月20日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年4月20日9:30 | 2026年4月20日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

本项目不组织现场考察，不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：范志刚、傅耀

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538217

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：天津市数据发展中心

（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号

（三）采购人联系人：孙巍

（四）采购人联系电话：022-60619198

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市数据发展中心

2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号

3. 联 系 人：孙巍

4. 联系方式：022-60619198

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年3月30日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

一、项目背景

2024年7月16日，国务院办公厅关于印发《“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单》的通知（国办函〔2024〕53号），市场监管部门牵头完成企业数据填报“一件事”，包含市场监管年报填报、工业产品获证企业年报填报、年度财务报表填报、统计报表填报、社保信息填报、海关管理企业年报填报、外商投资企业（机构）年报填报。2024年12月26日，国家市场监督管理总局下发了《市场监管总局关于做好2024年度经营主体年报公示工作的通知》（国市监发〔2024〕116号），文件要求提升年报精准服务水平，优化年报填报体验。鼓励有条件的地区开发年报填报小程序、APP 等掌上年报功能,做好系统调试并及时与总局的小程序、APP对接。同时要求落实国务院“高效办成一件事”，推进“一个入口，一次报送”，解决重复填报问题，切实减轻经营主体负担，深入推进“多报合一”改革。2023年12月26日，国家市场监督管理总局下发了《市场监管总局关于做好2023年度年报公示工作的通知》（国市监信发〔2023〕107号）文件，要求持续优化个体工商户年报服务、提供便利化的企业年报服务、深入推进企业年报“多报合一”改革、多项并举提升数据质量等工作。文件要求信用监管相关处室负责做好系统建设，配合工业产品生产许可证管理相关处室做好工业产品获证企业名单信息比对核实，及时跟进相关企业年报报送进度。

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）于2023年12月29日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过。本次项目为适应《公司法》修订，完成相关的信息化建设工作，保障《公司法》顺利实施。实现对公司合并公告、公司分立公告、公司减少注册资本公告、清算组备案信息公告、企业即时信息公示、企业解散公告、企业强制注销公告、企业终止公告等相关公告的发布与管理，公司强制注销的审批流程管理。

2024年12月5日，国家市场监管总局下发了市场监管总局办公厅关于印发《市场监管信用修复全国统一平台建设方案》的通知（市监信发〔2024〕92号），文件要求助力高效办成信用修复“一件事”，依托国家企业信用信息公示系统，开发建设市场监管信用修复全国统一平台，完成市场监管信用修复统一入口、实现异地登录修复。

2024年7月24日，国家市场监管总局下发了市场监管总局关于推进个体工商户信用风险分类管理的意见（国市监信发〔2024〕72号），文件要求到 2025 年底，各省级市场监管部门对辖区全量个体工商户实施科学分类，实现个体工商户信用风险分类结果在“双随机、一公开”等监管中常态化运用。到 2026 年底，实现个体工商户信用风险分类结果与专业领域监管有效结合，信用风险监测预警深入推进，监管效能普遍提升，服务发展有力有效。要求全面归集个体工商户信用信息，提升个体工商户数据质量，建立个体工商户信用风险分类指标体系，建设完善个体工商户信用风险分类功能，实现按照信用风险状况对个体工商户实施自动分类。2024年7月30日，市场监管总局办公厅关于印发《市场监管总局关于推进个体工商户信用风险分类管理的意见》配套文件的通知（市监信发〔2024〕56号），文件要求各省级市场监管部门要按照工作部署，抓紧启动个体工商户信用风险分类管理功能模块建设等工作，确保 2025 年底实现对辖区全量个体工商户实施科学分类。

2024年7月13日，国家市场监管总局关于印发《全国市场监管系统深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案（2024—2026）》的通知（国市监信发〔2024〕69号），文件要求健全信用修复。规范市场监管信用修复制度，完善信用修复规则，建立健全权责清晰、运行顺畅的信用修复工作机制。加强信用修复的告知和指导，推动在行政处罚、列入经营异常名录、列入严重违法失信名单等过程中，同步告知信用修复条件、途径和程序，便利失信经营主体重塑信用。提供便捷的信用修复服务，提高信用修复信息化水平，推行网上办、掌上办。加大协同修复工作力度，加快修复信息共享和修复结果互认，实现同步修复。打造标注体系。根据行业领域、风险状况等维度，建立经营主体标注体系，深入挖掘经营主体信用属性，助力经营主体精细化画像。建立标注规则，明确标注设定依据及各级市场监管部门设定标注权限，规范标注体系管理。依法依规公示标注信息，服务社会公众更好掌握经营主体信用状况，提升信息公示的社会价值。推动经营主体标注体系在重点监管、跨部门综合监管等方面的应用，提升监管服务效能。

2024年10月17日，国家市场监管总局下发了市场监管总局关于开展经营主体信用体系建设创新试点工作的通知（国市监信发〔2024〕95号），天津市作为试点之一，要求完成健全信用评价。依托经营主体信用监管数据资源，建立企业信用状况综合评价体系，推动企业信用评价公平统一。研制企业信用报告，推动企业信用报告广泛运用。在个体工商户信用风险分类管理工作基础上，开展个体工商户信用评价。

综上所述，本项目为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，贯彻实施国家市场监管总局相关文件，强化经营主体信息公示、信用评价、信用修复、风险分类、多报合一、企业数据填报“一件事”等信用监管相关业务工作的技术保障工具手段，完善信用管理“工具箱”，进一步发挥经营主体信用在服务高质量发展、降低制度性交易成本、强化信用监管、优化营商环境等方面的基础性作用。

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。

# ★（二）投标人在本项目服务过程中使用的第三方软件费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# ★（三）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归采购人所有，并协助采购人完成版权注册，对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

★（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（五）第一包投标人须于解密当日（2026年XX月XX日）9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心一楼B厅42号窗口递交软件视频演示讲解光盘或U盘（光盘或U盘不退还），视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过10分钟，未提供视频光盘、U盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：

A.经营主体数据填报一件事子系统

1.演示企业工业产品生产许可证信息填报功能。

系统通过对接工业产品业务部门获取的工业产品获证企业名单及其许可证信息，自动关联带入工业产品生产许可证信息，获得工业产品生产许可证的企业，在年报填报时确认工业产品生产许可证信息（可增加、修改、删除），随企业年报一并填报。支持信息保存功能，用户可以将已经填写的信息进行保存操作，提交前可对保存信息进行修改。

2.演示个体工商户一屏展示填报功能：

个体工商户年报页面，填报信息为“一屏填报”样式，并且支持一键导入上一年度年报数据。填报数据包括：基本信息类、从业人数类、资产状况信息类、网站网店信息类、党建信息类。

3.演示个体工商户填报一件事微信小程序功能:

个体工商户通过企业联络员、经营者身份信息、电子营业执照登录小程序。

B.演示国家总局统一信用修复平台（天津）功能：

4.演示信用修复一件事微信小程序功能：经营主体登录后可以查询名下所有的经营异常名录信息，选择对应的经营异常名录信息申请修复，支持下载修复相关的文书，支持上传佐证材料。

C.演示个体工商户分类管理子系统功能：

5.演示生成个体画像功能：汇总个体工商户的风险分类信息、登记信息、行政处罚信息、行政许可信息、经营异常名录信息、严重违法失信名单信息、信用修复记录信息、检查结果信息、年报信息等信用监管相关信息，形成个体工商户画像信息。

（六）具体需求详见项目需求书。

# 三、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：

第一包人员费用、开发费用、培训费用、软件测评及其报告费用、运行维护费用、基础软件购置费、管理费、验收费、税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第二包监理费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第三包人员费用、培训费用、测评及其报告费用、验收费、税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

第四包人员费用、培训费用、测评及其报告费用、验收费、税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：项目建设工期12个月（包括3个月试运行）。项目竣工验收合格后提供一年免费维保期（特殊情况以合同为准）。

第二包：合同签订之日起至项目竣工验收通过之日起满一年（特殊情况以合同为准）。

第三包：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部等级保护测评工作（特殊情况以合同为准）。

第四包：合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内完成全部密码测评工作（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区梅江道20号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

第一包：签订合同后30工作日内，支付合同总额的30%；验收合格后30个工作日内，支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

第二包：签订合同后30工作日内，支付合同总额的30%；项目终验合格且收到乙方发票后30个工作日内，支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

第三包：签订合同后30工作日内，支付合同金额的30%；验收合格后30个工作日内，支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

第四包：签订合同后30工作日内，支付合同总额的30%；验收合格后30个工作日内，支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A.合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 提供与所投系统相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，且著作权人应为投标单位，每个合格的证书扫描件得2分，最多8分。 | 8 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机相关专业本科或以上学历、工程技术系列高级或以上职称证书（计算机相关专业）、计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师），提供证书扫描件，具备1份证书得2分，最多6分。 （2）团队人员（项目经理除外）具备计算机相关专业大专或以上毕业证书扫描件，提供证书扫描件，每个合格的上述证书扫描件得1分，最多5分； 注：项目经理、团队人员不得兼任；团队人员（项目经理除外）1人持多证不重复计分 | 11 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（58分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解评价 | 提供对项目的整体需求理解分析，应至少包括政务目标、业务需求、业务流程、用户规模、功能需求、对接需求、性能需求、相关系统现状等内容，需求理解应符合用户需求实际情况，评标委员会根据方案内容综合评价。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 提供总体设计方案，应至少包括整体架构设计（提供整体架构设计图）、数据库结构设计（提供数据库字段设计）、网络部署设计（提供详细网络拓扑图）、应用部署设计（提供详细应用部署结构）、技术路线设计、安全设计、备份设计、运行维护设计等内容，设计方案应符合用户需求实际情况，评标委员会根据方案内容综合评价。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 3 | 系统功能建设方案评价 | 提供系统功能建设方案，包括经营主体数据填报一件事子系统、国家总局统一信用修复平台（天津）、经营主体信用报告管理子系统、经营主体信用标注管理子系统、个体工商户分类管理子系统、强制注销管理子系统、用户管理子系统的详细建设方案，需包括各个子系统功能模块详细设计，提供各个功能的系统界面设计图，设计方案应符合用户需求实际情况，评标委员会根据方案内容综合评价。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 4 | 系统接口建设方案评价 | 提供系统接口建设方案，包括国家总局数据填报一件事企业名单数据获取接口、国家总局个体工商户分类数据接口、国家总局统一信用修复平台数据接口、国家总局跨省迁移一件事数据接口、统一身份认证平台接口、电子印章系统接口的详细建设方案，需包括各个接口用途、各个接口详细对接字段、接口对接技术方式等，设计方案应符合用户需求实际情况，评标委员会根据方案内容综合评价。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 5 | 项目实施方案评价 | 提供项目实施方案，包括但不限于项目组织架构、实施进度计划、开发实施方案、应急处理措施等内容，评标委员会根据方案内容综合评价。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 6 | 项目保障方案评价 | 提供项目保障方案，包括但不限于质量保证方案、系统培训方案、保密管理方案、售后服务方案等内容，评标委员会根据方案内容综合评价。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 7 | 演示讲解情况评价 | 供应商按讲解演示要求提交演示视频，每项完全满足演示要求的模块或子系统得2分，最多10分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化监理项目业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投入总监理工程师评价 | # 投入的总监理工程师为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为以上人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 投入的总监理工程师具备本科（或以上）学历、ITSS IT项目经理证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得3分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 投入的监理工程师评价（总监理工程师除外） | 投入的以下人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 投入的监理工程师具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师），提供证书扫描件，每个具备上述证书的人员得2分，最多4分。 | 4 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：12分，其他0分。 | 12 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 总体监理方案评价 | 至少包含监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施、检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果物。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 | 9 |
| 2 | 质量控制措施评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 3 | 进度控制措施评价 | 至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 4 | 投资控制措施评价 | 至少包含投资控制措施、审核报送工作、项目决算初审工作等方面内容的方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 5 | 变更控制措施评价 | 至少包含对监理所采取的变更控制措施、方法的合理性的描述情况进行综合比较。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 6 | 合同及信息管理措施评价 | 至少包含合同管理规章制度、如何建立变更控制系统、信息管理等工作内容的方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 7 | 人员保密方案评价 | 至少包含人员分级与权限管理、设备及介质管理、离岗与离职程序、事故响应与违规处理、沟通报告机制等内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 8 | 项目安全管理方案评价 | 至少包含目标、工作依据、职责分工、保障措施、沟通协调、调查处理等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 9 | 知识产权管理方案评价 | 至少包含知识产权记录、识别、监督、咨询、争议解决等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 10 | 协调管理措施评价 | 至少包含协调组织方案、建立协调会议制度、协调沟通效果反馈机制等工作内容的方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的网络安全等级保护测评业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日以来）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书或网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，提供证书扫描件得2分。 | 2 |
| 3 | 投入人员评价 | # 投入的本项目人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）项目经理具备网络（信息）安全等级高级测评师证书、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息安全工程师），提供1份证书扫描件得2分，最多4分； # （2）项目组成员（项目经理除外）： # 项目组成员：具备网络（信息）安全初级及以上测评师证书，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多8分。 # 注：项目组成员（项目经理除外）1人持多证不重复计分 | 12 |
| 4 | 投标人承诺评价 | # 投标人承诺满足报价要求、时间地点要求、付款方式要求和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分 | 6 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 服务方案评价 | 至少包含针对本项目的进度安排、应急处置措施、保密管理等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 | 12 |
| 2 | 人员岗位、职责评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 | 12 |
| 3 | 等级保护测评方案评价 | 至少包含等级保护测评计划，包含三级系统测评的各个环节、测评范围、完成标准，实施方案充分体现等级保护测评工序，在工期表中详细体现测评工作量 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 | 12 |
| 4 | 安全和风险管理方案评价 | 至少包含对测评人员的行为管理、项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施、安全和风险预测机制、预案和控制措施。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 | 12 |
| 5 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施、制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减3分，最低0分。 | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的商用密码应用安全性评估或网络安全检测评估领域业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2022年1月1日或以后）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分。 |  | 10 |
| 2 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单、计算机类相关专业高级（或以上）职称，提供上述证书扫描件，每个合格的上述材料得2分，最多4分； （2）项目组成员（项目经理除外），投入人员具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单，提供上述材料扫描件，每个合格的上述材料得2分，最多12分； | 16 |
| 3 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：14分，其他0分。 | 14 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目测评方案评价 | 至少包含咨询服务方案、密码应用安全性评估方案、技术支持和应急服务方案、培训服务方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2.5分，最低0分。 |  | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 至少包含密评实验室，具备自主知识产权的商用密码应用安全性评估综合工具平台、点及大数据运输工具、量化评估工具、证书验证工具等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2.5分，最低0分。 |  | 10 |
| 3 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2.5分，最低0分。 |  | 10 |
| 4 | 项目质量管理方案评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的控制措施、对出现项目质量问题时如何挽回、服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2.5分，最低0分。 |  | 10 |
| 5 | 档案管理制度评价 | 至少包含档案管理方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2.5分，最低0分。 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 项目需求书

# 第一包

| 序号 | 建设系统 | 功能明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经营主体数据填报一件事子系统 | 见附件：需求书—功能需求5.1 |
| 2 | 国家总局统一信用修复平台（天津） | 见附件：需求书—功能需求5.2 |
| 3 | 经营主体信用报告管理子系统 | 见附件：需求书—功能需求5.3 |
| 4 | 经营主体信用标注管理子系统 | 见附件：需求书—功能需求5.4 |
| 5 | 新建个体工商户风险分类管理子系统 | 见附件：需求书—功能需求5.5 |
| 6 | 强制注销管理子系统 | 见附件：需求书—功能需求5.6 |
| 7 | 用户管理子系统 | 见附件：需求书—功能需求5.7 |
| 8 | 数据接口 | 见附件：需求书—功能需求5.8 |
| 9 | 数据交换 | 见附件：需求书—功能需求5.9 |

二、人员要求

为保障项目进度和建设质量，投标人在服务期提供不少于10人的建设团队，至少包括：项目经理1名、技术人员9人。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员资质要求 | 岗位职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备计算机相关专业本科或以上学历、工程技术系列高级或以上职称证书（计算机相关专业）、计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师） | 项目整体统筹与合规把控。统筹项目全生命周期管理;对接采购方及跨省协作省份相关部门，明确需求边界，协调跨部门跨区域资源,解决项目推进中的重大问题负责项目质量管控:管理项目团队;监督项目合规性，确保数据安全、知识产权等条款落实到位，规避法律与信用风险;从事信息系统项目管理工作 | 不驻场 |
| 2 | 技术人员 | 不少于9人 | 至少5人具备计算机相关专业大专或以上学历。 | 至少包括需求分析、产品设计、项目研发数据治理、信息安全、系统测试等职责。 | 不驻场 |

团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。在重大活动或迎检等特殊时期，为保障项目进度和系统安全，需要按照采购人要求，进行7×24小时值守或者驻场服务。

附件：

- 总体目标

实现企业数据填报“一件事”，企业信用修复“一件事”，落实总局信用修复平台要求，完成相关的信息化建设工作，助力经营主体高质量发展三年行动方案要求，建设系统功能，开展信用评价、信用积分、信用标注、年报惠企政策精准推送、国家总局统一信用修复平台（天津）等信用提升工作，适应《公司法》修订，保障《公司法》顺利实施。在市场监管委统一的小程序内实现开发企业、个体工商户、农民专业合作社填报一件事等功能，畅通企业年报渠道，为企业提供便利化服务。实现与税务部门“多报合一”，减少企业数据重复填报，让数据多跑路，减少企业办事环节，优化营商环境。

- 建设规模

本次项目建设属于新建项目，建设7个子系统，包括经营主体数据填报一件事子系统、国家总局统一信用修复平台（天津）、经营主体信用报告管理子系统、经营主体信用标注管理子系统、个体工商户风险分类管理子系统、强制注销管理子系统、用户管理子系统。实现与国家总局统一信用修复平台、信用修复一件事等系统的数据接口与对接。

- 建设内容

本次项目建设属于新建项目，建设7个子系统，包括经营主体数据填报一件事子系统、国家总局统一信用修复平台（天津）、经营主体信用报告管理子系统、经营主体信用标注管理子系统、个体工商户风险分类管理子系统、强制注销管理子系统、用户管理子系统，同时完成对接国家总局统一信用修复平台、国家总局跨省迁移平台等系统，对接方式通过数据接口、库表、数据交换等方式实现。

3.1经营主体数据填报一件事子系统主要功能包括数据填报一件事（经营主体端）、数据填报一件事（后台管理端）、在市场监管委统一的小程序内建设企业填报一件事、个体工商户填报一件事和农民专业合作社填报一件事相关功能。

3.2国家总局统一信用修复平台（天津）主要功能包括国家总局统一信用修复平台（天津）（经营主体端）、国家总局统一信用修复平台（天津）（后台管理端）、在市场监管委统一的小程序内建设信用修复一件事等功能。

3.3经营主体信用报告管理子系统主要功能模块包括：公示版信用报告、年报版信用报告、信用报告查询、信用评价结果查询、信用评价结果批量查询。

3.4经营主体信用标注管理子系统主要功能模块包括：标签管理、信用积分、惠企政策推送、业绩信息管理、其他信息管理、金融监管异常信息管理、天津辖区私募基金管理人备案情况信息管理、公示信息目录管理。

3.5个体工商户风险分类管理子系统主要功能包括实现指标模型管理、个体工商户画像、风险分类查询、风险分类分析、风险分类算法设计。

3.6制注销管理子系统实现对企业的强制注销管理流程，主要功能包括拟定拟强制注销名单、拟强制注销审核、强制注销异议提出、强制注销异议审查、拟强制注销公告撤销、强制注销恢复初审、强制注销恢复审核、强制注销记录查询统计、强制注销文件归档。

3.7用户管理子系统主要功能包括实现组织管理、用户管理、权限管理。

3.8数据对接主要实现4个国家总局年报企业名单数据获取接口、2个国家总局个体工商户分类数据接口、20个国家总局统一信用修复平台数据交换接口、1个统一身份认证平台接口、1个电子印章接口、4个国家总局跨省迁移一件事数据接口。

3.9数据交换主要实现登记数据交换、工业产品许可数据交换、执法总队行政处罚数据交换、税务部门数据交换、信用中国（天津）数据交换。

- 建设期

项目建设期为合同签订后12个月（包括试运行3个月），完成设计、开发、测试、部署、培训、试运行等工作。项目竣工验收通过并系统正式上线后，提供1年免费运维服务。

- 功能需求

5.1经营主体数据填报一件事子系统

经营主体数据填报一件事子系统功能包括：数据填报一件事（经营主体端）、数据填报一件事（后台管理端）、在市场监管委统一的小程序内建设企业填报一件事、个体工商户填报一件事、农民专业合作社填报一件事相关功能。

5.1.1.数据填报一件事（经营主体端）

5.1.1.1.企业填报一件事

5.1.1.1.1.用户登录

企业登录方式为统一身份认证平台登录。

5.1.1.1.2.登录后首页

企业用户登录后实现市场监管年报和年度财务报表填报。

5.1.1.1.3.填报须知

开发填报须知功能，企业填报数据前需要设置强制阅读须知环节，强制阅读的年报须知包括：国家填报须知、天津填报须知、经营者集中风险预警提示内容、信用承诺书、企业“多报合一”填报须知，涉及年报类型包括10公司-非私营，11公司-私营，20非公司企业法人、合伙等-非私营，21非公司企业法人、合伙等-私营。

5.1.1.1.4.工业产品生产许可证信息填报

系统通过对接工业产品业务部门获取的工业产品获证企业名单及其许可证信息，自动关联带入工业产品生产许可证信息，获得工业产品生产许可证的企业，在年报填报时确认工业产品生产许可证信息（可增加、修改、删除），随企业年报一并填报。支持信息保存功能，用户可以将已经填写的信息进行保存操作，提交前可对保存信息进行修改。填报内容包括：

- 操作功能设计

工业产品生产许可证支持添加多条信息，在提交前支持对添加的信息进行删除，但至少需保留一条数据，初始化数据不支持删除。

支持信息保存功能，用户可以将已经填写的信息进行保存操作，提交前可对保存信息进行修改。

支持预览打印功能，用户提交前可以预览打印已经填写的信息，方便用户检查核对信息。

页面上方有温馨提示：年报填写过程中如遇到填报内容不知如何填写，如:主营业务活动，社保信息，报关信息，外商投资经营情况等信息，请拨打业务咨询电话。点击业务咨询电话可以链接跳转到业务咨询电话页面。

点击工业产品生产许可证模块提示弹窗【该年报项填报如有疑问请咨询工业产品生产许可证管理部门，业务咨询电话XXXX】，并在顶部显示【温馨提示：该年报项填报如有疑问请咨询工业产品生产许可证管理部门，业务咨询电话XXXX】。

5.1.1.1.5.资产状况信息填报

实现经营主体资产状况信息填报，支持企业选择填报方式，填报方式包括多报合一和自主填报。选择多报合一方式的，实现从税务部门接收数据自动代入，选择自主填报方式的实现企业自行逐项填报，填报数据需符合数据校验规则。

5.1.1.1.6.信息自动代入

企业年报信息自动关联代入功能，当企业填报年报时，系统自动为企业带出上一年度年报部分内容供其确认，无需再次输入。

5.1.1.1.7.企业名称自动更新

企业登录年报系统后，系统自动代入的企业名称需要显示企业的最新名称。

5.1.1.1.8.党建信息填报

支持经营主体完成党建信息填报，经营主体填报年报党建信息时数据间的逻辑关联关系校验。规则如下：

1)	有党组织建制的，党员人数至少3人。

2)	如果党员人数是0，经营者是否为党组织书记、经营者是否为党员，不能选是。

3)	如果党组织建制选择未成立党组织，经营者是否为党组织书记，不能选是。

4)	如果经营者是否为党组织书记选是，那么党组织建制不能为未成立党组织。

5)	如果经营者是否为党组织书记选否，那么党组织建制只能选择未成立党组织。

6)	如果经营者是否为党员选是，那么党员人数不能为0。

7)	如果党员人数填1或2，那么经营者是否为党组织书记不能选是。

5.1.1.1.9.年报提交预览

年报预览功能，工业产品生产许可获证企业，预览内容应包含工业产品生产许可证信息的所有内容，农民专业合作社预览内容应包含年报的所有内容。

5.1.1.1.10.年报修改

对于工业产品生产许可获证企业，疫苗生产许可证、特种设备生产许可证等年报修改内容，实现记录修改痕迹。

5.1.1.1.11.提交公示提示

开发信息提示功能，通过统一身份认证平台登录的企业提交并公示成功后反馈结果对话框，内容为：是否继续填报税务部门年度财务报表。点击“是”，则跳转为企业数据填报一件事系统登录后页面；点击“否”，则结束填报。

通过统一身份认证平台登录的因未年报列异并补报年报申请信用修复的企业提示内容：如需继续填报税务部门年度财务报表，点击跳转为企业数据填报一件事系统登录后页面。

5.1.1.2.个体工商户填报一件事

5.1.1.2.1.一屏展示填报

个体工商户年报页面，填报信息为“一屏填报”样式，并且支持一键导入上一年度年报数据。填报数据包括：基本信息类、从业人数类、资产状况信息类、网站网店信息类、党建信息类。

5.1.1.2.2.工业产品许可证填报

个体登录后，系统根据“工业产品获证名单”（名单通过数据库对接方式获取）自动判断是否为工业产品获证个体。针对工业产品获证个体在XXXX年及以后的年度报告填报中实现工业产品生产许可证模块。

许可信息填报系统自动代入初始化数据，个体可修改，不支持删除，许可情况全部为必填；自查情况按照【有效期自】判断：年报年度的上一年度12月31日（含）前的，必须填写自查情况。

许可证信息：许可证名称、生产许可证编号、有效期自、有效期至、住所、生产地址、获证产品名称。

自查情况填报：企业是否正常生产，企业生产条件是否发生变化，企业名称是否变更，企业住所、生产地址、场点是否发生变化，企业是否存在委托加工行为，企业获证产品是否发生变化，企业是否按规定进行标识标注，企业是否存在监督检查或监督抽查不合格情况，企业是否存在相关质量违法行为。

- 规则校验

工业产品获证企业名单中的企业填写此类信息。许可信息全部为必填项，许可信息至少要必填1条。按照有效期自判断,2023年12月31日（含）前的，许可信息填写自查情况，以后年度年报以此类推。

- 公示规则

只公示信息项，不公示填报内容。

- 填报信息项设计

- 许可情况填报：

- 许可证名称（文本输入）

- 生产许可证编号（文本输入）

- 有效期自（日期选择）

- 有效期至（日期选择，有效期至需大于有效期自）

- 住所（文本输入）

- 生产地址（文本输入）

- 获证产品名称（文本输入）

- 获证产品明细（文本输入）

- 自查情况填报：企业逐项选择是/否

- 企业是否正常生产

- 企业生产条件是否发生变化

- 企业名称是否变更

- 企业住所、生产地址、场点是否发生变化

- 企业是否存在委托加工行为

- 企业获证产品是否发生变化

- 企业是否按规定进行标识标注

- 企业是否存在监督检查或监督抽查不合格情况

- 企业是否存在相关质量违法行为

- 初始化数据来源

工业产品生产许可证-许可情况填报初始化数据通过数据库对接方式获取。

- 操作功能设计

工业产品生产许可证支持添加多条信息，在提交前支持对添加的信息进行删除，但至少需保留一条数据，初始化数据不支持删除。

支持信息保存功能，用户可以将已经填写的信息进行保存操作，提交前可对保存信息进行修改。

支持预览打印功能，用户提交前可以预览打印已经填写的信息，方便用户检查核对信息。

页面上方有温馨提示：年报填写过程中如遇到填报内容不知如何填写，如:主营业务活动，社保信息，报关信息，外商投资经营情况等信息，请拨打业务咨询电话。点击业务咨询电话可以链接跳转到业务咨询电话页面。

点击工业产品生产许可证模块进行弹窗提示【该年报项填报如有疑问请咨询工业产品生产许可证管理部门，业务咨询电话XXXX】，并在顶部增加【温馨提示：该年报项填报如有疑问请咨询工业产品生产许可证管理部门，业务咨询电话XXXX】。

5.1.1.2.3.提交公示确认提示信息

选择网上报送公示的个体工商户填写完成所有项目后提示个体工商户“报送”，个体工商户选择提交并公示确定成功后，年报系统向其反馈结果对话框：1.“XXXX年度年报已完成报送公示”。2.如需查看年报报送公示内容，请返回“年度报告填写”页面查看。

选择网上报送不公示的个体工商户填写完成所有项目后提示个体工商户“报送”，个体工商户选择提交不公示确定成功后，年报系统向其反馈结果对话框：1.“XXXX年度年报已完成报送”。2.如需查看年报报送公示内容，请返回“年度报告填写”页面查看。

5.1.1.2.4.异常名录关联自动修复

因未年报被列入经营异常名录的个体工商户，当个体工商户提交并公示该年度的年报后可直接完成修复流程。

5.1.1.3.农民专业合作社填报一件事

5.1.1.3.1.资产状况信息填报

XXXX年度年报开始农民专业合作社年报实现与农业农村部门“多报合一”，农民专业合作社在年报填报资产状况信息时包括可分配盈余、按交易量（额）返还成员总额、剩余盈余分配总额3项统计数据，由农民专业合作社填报。

规则校验：实现3项全部为必填项，填报值大于等于零。

公示规则：只公示信息项，不公示填报内容。

5.1.1.3.2.工业产品许可证信息填报

农专登录后，系统根据“工业产品获证名单”（名单通过数据库对接方式获取）自动判断是否为工业产品获证农专。针对工业产品获证农专在XXXX年及以后的年度报告填报中实现工业产品生产许可证模块。

许可信息填报系统自动代入初始化数据，农专可修改，不支持删除，许可情况全部为必填；自查情况按照【有效期自】判断：年报年度的上一年度12月31日（含）前的，必须填写自查情况。

许可证信息：许可证名称、生产许可证编号、有效期自、有效期至、住所、生产地址、获证产品名称。

自查情况填报：企业是否正常生产，企业生产条件是否发生变化，企业名称是否变更，企业住所、生产地址、场点是否发生变化，企业是否存在委托加工行为，企业获证产品是否发生变化，企业是否按规定进行标识标注，企业是否存在监督检查或监督抽查不合格情况，企业是否存在相关质量违法行为。

- 规则校验

工业产品获证企业名单中的企业填写此类信息。许可信息全部为必填项，许可信息至少要必填1条。按照有效期自判断,XXXX年12月31日（含）前的，许可信息填写自查情况，以后年度年报以此类推。

- 公示规则

只公示信息项，不公示填报内容。

- 填报信息项设计

- 许可情况填报：

- 许可证名称（文本输入）

- 生产许可证编号（文本输入）

- 有效期自（日期选择）

- 有效期至（日期选择，有效期至需大于有效期自）

- 住所（文本输入）

- 生产地址（文本输入）

- 获证产品名称（文本输入）

- 获证产品明细（文本输入）

- 自查情况填报：企业逐项选择是/否

- 企业是否正常生产

- 企业生产条件是否发生变化

- 企业名称是否变更

- 企业住所、生产地址、场点是否发生变化

- 企业是否存在委托加工行为

- 企业获证产品是否发生变化

- 企业是否按规定进行标识标注

- 企业是否存在监督检查或监督抽查不合格情况

- 企业是否存在相关质量违法行为

- 初始化数据来源

工业产品生产许可证-许可情况填报初始化数据通过数据库对接方式获取。

- 操作功能设计

工业产品生产许可证支持添加多条信息，在提交前支持对添加的信息进行删除，但至少需保留一条数据，初始化数据不支持删除。

支持信息保存功能，用户可以将已经填写的信息进行保存操作，提交前可对保存信息进行修改。

支持预览打印功能，用户提交前可以预览打印已经填写的信息，方便用户检查核对信息。

5.1.1.3.3.提交公示确认提示信息

选择网上报送公示的农民专业合作社填写完成所有项目后提示农民专业合作社“报送”，农民专业合作社选择提交并公示确定成功后，年报系统向其反馈结果对话框：1.“XXXX年度年报已完成报送公示”。2.如需查看年报报送公示内容，请返回“年度报告填写”页面查看。

选择网上报送不公示的农民专业合作社填写完成所有项目后提示农民专业合作社“报送”，农民专业合作社选择提交不公示确定成功后，年报系统向其反馈结果对话框：1.“XXXX年度年报已完成报送”。2.如需查看年报报送公示内容，请返回“年度报告填写”页面查看。

5.1.1.4.外商投资企业填报一件事

外商投资企业年报填报数据进行数据校验机制，校验说明：1.强制校验指未通过校验时，提示未通过原因，且企业无法提交。2.逻辑校验和数值校验在未明确标注时均为非强制校验，指未通过校验时，提示未通过原因，但不影响企业提交。3.数值指标容错率为±0.5%。详细校验规则如下。

5.1.1.4.1.基本情况数据

| 数据项名称 |  | 编号 | 必填校验 | 逻辑检验 | 数值校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | （中文）* | 101 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | （英文） | 102 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 统一社会信用代码* |  | 103 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 联系电话* |  | 104 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 电子邮箱* |  | 105 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 通信地址* |  | 106 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 邮政编码* |  | 107 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 经营范围 | 经营范围： | 108 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 经营范围是否涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施：□是 □否 | 109 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 特别管理措施：（勾选） | 110 | 如109项选择“是”，则110项应当不为空 |  |  |
|  | 符合条件的港澳投资者、服务提供者经营范围是否涉及内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》《CEPA投资协议》负面清单内的领域：□是 □否 | 111 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 行业许可情况 | 许可名称： | 112 | 如109或111选择“是”，则112、113、114均应当不为空 |  |  |
|  | 许可编号： | 113 |  |  |  |
|  | 许可时间： | 114 |  |  |  |
| 企业属性 | □上市公司 □ A股上市 □ B股上市 □ H股上市 □ N股上市 □ S股上市 □ 其他证券市场上市 □非上市的公众公司 | 115 | 如115选择“上市公司”，则需选择子项 |  |  |
|  | □功能性机构 □地区总部 □采购中心 □财务管理中心 □结算中心□销售中心 □分拨中心 □其他 | 116 | 如116选择“功能性机构”，则需选择子项 |  |  |
|  | □研发中心 □独立法人研发中心 □非独立法人研发中心 □设立分公司研发中心： □内设独立研发部门： | 117 | 如117选择“研发中心”，则需选择子项 |  |  |
|  | □外商投资的投资性公司 □外商投资的创业投资企业 □外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 | 118 |  |  |  |
|  | □高新技术企业* 高新技术企业认定证号*： | 119 |  |  |  |
|  | □技术先进型服务企业* 技术先进型服务企业认定证号*： | 120 |  |  |  |
| 年末从业人数 | 总计*： | 121 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 ▲强制校验 | ≥10000且同比增长10倍以上 |
|  | 其中外籍职工： | 122 | 必填，否则提示“**为空” | 应≤121项 |  |
|  | 大学及以上学历： | 123 | 必填，否则提示“**为空” | 应≤121项 |  |
| 本年职工薪酬 |  | 1124 | 必填，否则提示“**为空” | 如121项≠0，则124项不应为0 | ≥10000且同比增长10倍以上 |
| 有效发明专利数 | 境内知识产权行政部门授权： | 125 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 |  |
|  | 境外知识产权行政部门授权： | 126 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 |  |

5.1.1.4.2.投资者情况数据

| 数据项名称 |  | 编号 | 必填校验 | 逻辑检验 | 数值校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称或姓名 | （中文）* | 201 | 201项或202项必填其一 |  |  |
|  | （英文） | 202 |  |  |  |
| 国别（或地区） | （勾选） | 203 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 证件类型 | （勾选） | 204 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 证件号码 |  | 205 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 认缴出资额* |  | 2206 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 ▲强制校验 |  |
| 实缴出资额* |  | 2207 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 ▲强制校验 |  |
| 资金来源地 | 国别（地区）：（勾选） | 208 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 世界500强企业参与投资情况 | 是否有世界500强企业参与投资：□是 □否 | 209 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 世界500强企业名称：（勾选） | 210 | 如209项选择“是”，则210项应当不为空 |  |  |
| 反向投资 | 股权投资额： | 211 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 |  |
|  | 股权比例： | 212 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0且小于等于100 |  |
| 投资者类型 | □境外投资者（从以下选项中勾选）： □境外投资者（不属于以下投资类企业） □境内设立的外商投资的投资性公司 □境内设立的外商投资的创业投资企业 □境内设立的外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 | 213 | 必须在213项内部选择其一 |  |  |
|  | □境内投资者（从以下选项中勾选）： □境内投资者为外商投资企业或外商投资企业境内投资的企业（含多层次投资） □不存在前述情况 |  |  |  |  |
|  | 境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》规定的香港/澳门服务提供者：□是 □否 | 214 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA投资协议》规定的香港/澳门投资者：□是 □否 | 215 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 境外投资者是否为定居在国外的中国公民： □是 □否 | 216 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
| 最终实际控制人 (可按实际控制人数量下拉填报） | 名称或姓名（中文） | 217 | 217项或218项必填其一，否则提示“投资者最终实际控制人名称为空” |  |  |
|  | 名称或姓名（英文） | 218 |  |  |  |
|  | 国别（地区）：（勾选） | 219 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 证件类型：（勾选） | 220 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 证件号码： | 221 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 类别： □境外上市公司□境外自然人 □外国政府机构（含政府基金） □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □境内国有/集体企业 □其他 | 222 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 实际控制方式： □直接或者间接持有企业百分之五十以上的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益的。 □直接或者间接持有企业的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益虽不足百分之五十，但具有以下情形之一的： 1.有权直接或者间接任命企业董事会或者类似决策机构半数以上成员； 2.有能力确保其提名人员取得企业董事会或者类似决策机构半数以上席位； 3.所享有的表决权足以对股东会、股东大会或者董事会等决策机构的决议产生重大影响。 □通过合同、信托或者其他方式能够决定企业的经营、财务、人事或者技术等事项的。 | 223 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 是否为企业（机构）最终实际控制人：□是 □否 | 224 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |

5.1.1.4.3.经营情况数据

| 数据项名称 |  | 编号 | 必填校验 | 逻辑检验 | 数值校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营情况 | 进口额* | 301 |  |  |  |
|  | 出口额* | 302 |  |  |  |
|  | 销售（营业）收入* | 303 | 必填，否则提示“**为空” |  | ≥100000且同比增长10倍以上（去年未参报则≥100000，下同）或者<0 |
|  | 其中：主营业务收入* | 304 | 必填，否则提示“**为空” | 应≤303项 ▲强制校验 | ≥100000且同比增长10倍以上或者<0 |
|  | 营业成本 | 305 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 营业费用 | 306 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 研发投入 | 307 | 必填，否则提示“**为空” |  | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 纳税总额* | 308 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥（309项+310项+311项+312项+313项+314项）且≤303项 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 其中：增值税 | 309 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 消费税 | 310 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 营业税 | 311 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 企业所得税 | 312 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 个人所得税 | 313 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 关税 | 314 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 利润总额* | 315 | 必填，否则提示“**为空” |  | ≥10000且同比增长10倍以上，或者≤-5000 |
|  | 净利润* | 316 | 必填，否则提示“**为空” |  | ≥10000且同比增长10倍以上，或者≤-5000 |
|  | 其中：外方股东享有的净利润 | 317 | 必填，否则提示“**为空” | 应与316项同正/同负/同为0； 绝对值应≤316项 ▲强制校验 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者≤-5000 |
|  | 分配外方股东的利润 | 318 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 ▲强制校验 | ≥10000且同比增长10倍以上 |
|  | 汇往外方股东的利润 | 319 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 ▲强制校验 | ≥10000且同比增长10倍以上 |
|  | 外方股东利润转投资 | 320 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 其中：转增本企业（机构）注册资本 | 321 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0且≤320项 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 转投其他企业（机构）注册资本 | 322 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0且≤320项 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
| 债权、债务情况 | 本年外方股东贷款借款 | 323 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 本年外方股东贷款还款 | 324 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 对境外投资者的债务合计 | 325 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 在境外投资者的存款合计 | 326 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 对境外投资者的债权合计 | 327 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
| 进口设备减免税情况 | 是否享受国家规定的进口设备减免税： □是 □否 | 328 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 项目性质及适用产业政策条目： □国家鼓励外商投资的产业 ：条目（勾选） □中西部地区外商投资优势产业：条目（勾选） □其他 （研发中心） | 329 | 如328项选择“是”，则329项应当不为空 |  |  |
|  | 本年度减免税*： | 330 |  |  |  |
| 资产负债情况 | 资产总额* | 331 | 必填，否则提示“**为空” | 应等于332项+334项； 应等于338项+343项 ▲强制校验 | ≥100000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 其中：流动资产 | 332 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 其中：其他应收款 | 333 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 非流动资产 | 334 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 其中：长期股权投资 | 335 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 固定资产 | 336 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 无形资产 | 337 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 负债总额* | 338 | 必填，否则提示“**为空” | 应等于339项+342项； 应等于331项-343项 ▲强制校验 | ≥100000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 其中：流动负债 | 339 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 其中：应付外方股利 | 340 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 ▲强制校验 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者<0 |
|  | 其他应付款 | 341 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 非流动负债 | 342 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 所有者权益合计* | 343 | 必填，否则提示“**为空” | 应等于331项-338项；应等于344项+345项+346项+347项+348项 ▲强制校验 | ≥100000且同比增长10倍以上，或者≤-10000 |
|  | 其中：实收资本 | 344 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 |  |
|  | 资本公积 | 345 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 |  |
|  | 盈余公积 | 346 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0 |  |
|  | 未分配利润 | 347 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 其他 | 348 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |
|  | 其中：归属于外方股东的权益 | 349 | 必填，否则提示“**为空” | 应与343项同正/同负/同为0；绝对值应≤343项； 如343项≠0，则本项不应为0；应等于350项+351项+352项+353项+354项 ▲强制校验 | ≥100000且同比增长10倍以上，或者≤-10000 |
|  | 其中：实收资本 | 350 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0； 应≤344项； 如344项≠0，则本项不应为0 ▲强制校验 |  |
|  | 资本公积 | 351 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0； 应≤345项； 如345项≠0，则本项不应为0 ▲强制校验 |  |
|  | 盈余公积 | 352 | 必填，否则提示“**为空” | 应≥0； 应≤346项； 如346项≠0，则本项不应为0 ▲强制校验 |  |
|  | 未分配利润 | 353 | 必填，否则提示“**为空” | 绝对值应≤347项； 如347项≠0，则本项不应为0 ▲强制校验 | ≥10000且同比增长10倍以上，或者≤-1000 |
|  | 其他 | 354 | 必填，否则提示“**为空” |  |  |

5.1.1.4.4.外商投资的投资性公司子公司情况数据

| 数据项名称 |  | 编号 | 必填校验 | 逻辑检验 | 数值校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司情况 | 子公司应付外方股利 | 401 | 如118项选择“外商投资的投资性公司”，则401-407项均为必填 | 应≥0 |  |
|  | 子公司归属于外方股东的权益 | 402 |  | 应等于403项+404项+405项+406项+407项 | ≥100000且同比增长10倍以上，或者≤-10000 |
|  | 其中：实收资本 | 403 |  | 应≥0 |  |
|  | 资本公积 | 404 |  | 应≥0 |  |
|  | 盈余公积 | 405 |  | 应≥0 |  |
|  | 未分配利润 | 406 |  |  | ≥10000且同比增长10倍以上，或者≤-1000 |
|  | 其他 | 407 |  |  |  |

5.1.1.5.外国企业常驻代表机构填报一件事

外国企业常驻代表机构实现修改历史年度年报，开发数据修改权限控制，由市场监管人员在年报后台管理系统中开通对应年度的数据修改权限后才能进行修改。

5.1.1.6.终止公告填报

对已发布的公司合并、公司分立、公司减少注册资本、营业执照作废声明（企业自行发布）等公告实现终止公告发布功能。支持企业发布终止公告。

5.1.1.7.减少注册资本公告

实现经营主体减资公告发布功能，实现填报、修改、查询和发布等功能。

5.1.1.8.企业即时信息填报

实现企业公示即时信息填报功能，支持信息填报、修改和查询。，

（三）股东及出资信息

实现企业股东及出资信息填报功能，支持信息填报、修改和查询。

（四）行政处罚信息

实现企业行政处罚信息填报功能，支持信息填报、修改和查询。在行政处罚信用修复申请时，可勾选企业自行填报的行政处罚信息，由决定机关对企业自行填报的行政处罚信息增加“公示截止期”数据项，同步进行修复并告知企业。

5.1.1.9.企业解散公告填报

（一）解散公示填报内容

在省局公示系统企业信息填报的注销填报模块中实现公司“解散公示”填报模块，填报内容包含公司名称、统一信用代码、公司成立日期、解散事由，解散信息公示后不可以修改，只能撤销。解散事由包括营业期限届满、章程规定的其他解散事由出现、公司股东会决议解散、合并或者分立、被吊销营业执照、责令关闭、被撤销、强制解散，选择不同的解散事由后由公司补充填写下列内容

1.营业期限届满：公司于_____年_____ 月______ 日营业期限届满。

2.章程规定的其他解散事由出现：公司于_____年____月_____日出现规章规定的其他解散事由。

3.公司股东会决议解散：公司于 _____ 年 _____月 _____日召开股东会决议解散。

4.合并或者分立：公司于___ 年___ 月___日召开股东会（董事会）决议合并或者分立。

5.被吊销营业执照：公司于_____年____月___日因________被_____ 机关吊销营业执照。

6.责令关闭：公司于____年___月___日因________被_____机关责令关闭。

7.被撤销：公司于____年___月___日因________被_____机关撤销登记。

8.强制解散：公司于____年___月___日被_____法院判决解散。

（二）公司实现解散公示后，需向企业注明公司注销三个公示公告的逻辑关系（解散公示、清算组公告、债权人公告）

公司解散事由公示后，才能相继发布清算组公告和债权人公告。公司应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算，清算组自成立之日起10日内，依法发布清算组公告。同时，清算组应及时通知债权人，并于60日内通过公示系统免费向社会发布债权人公告，也可依法通过报纸发布，公告期为45日。

（三）撤销“解散公示”功能

1.对于营业期限届满、章程规定的其他解散事由、公司股东会决议解散的，按照公司法的规定，可以在股东未分配财产前，恢复经营活动。实现撤销“解散公示”功能，需通过公示系统公示公司撤销解散公示的承诺声明（见附录3公司撤销解散公示承诺声明）。

2.对因依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的企业及人民法院强制解散的公司，属于法律规定的行政和司法解散，不适用撤销解散公示的功能，只能办理注销登记。

3.撤销解散公示的公司，其在公示系统的信息展示页面将标注“该公司已撤销解散公示（清算组和债权人公告）”，相关提示信息保留45天，45天后自动取消。

4.对于后续通过公示系统同时办理了清算组公告的，在撤销解散公示后，清算组公告同步撤销。后续通过公示系统同时办理了清算组公告和债权人公告的，撤销解散公示后，清算组公告和债权人公告同步撤销。

5.对于通过公示系统办理清算组公告，通过报纸发布债权人公告的企业，企业需自行通过报纸发布有关撤销债权人公告的声明，无法通过公示系统撤销债权人公告。

6.公司的清算组公告和债权人公告不能单独撤销，必须和解散公示联动撤销。清算组公告内容可以修改，债权人公告不可以修改。

5.1.1.10.经营主体信息公示

5.1.1.10.1.信息首页

首页设置【企业数据填报一件事】入口，企业点击后，跳转链接统一身份认证平台登录页面。

经营异常名录栏目为【近期经营异常名录经营主体】。对近期经营异常名录、行政处罚、严重违法失信名单的滚动信息按照列入时间倒序排列滚动显示。

5.1.1.10.2.企业详细信息页面

企业详情页面，具体为企业自行公示信息-企业年报-年报详情页面，企业获工业产品生产许可证，公示规则：信息项进行公示，填报内容不公示。

农民专业合作社资产状况信息可分配盈余、按交易量（额）返还成员总额、剩余盈余分配总额，公示规则：信息项进行公示，填报内容不公示。按照变更时间倒序排列显示。

5.1.1.10.3.主体标签信息

5.1.1.10.3.1.除名标签

经营主体的名称后显示“除名”标签，标签颜色为红色，用户点击标签可以查看除名原因。搜索结果列表页面中显示的主体名称为红色。

5.1.1.10.3.2.假冒国企标签

实现经营主体的名称后显示“假冒国企已立案调查”标签，标签颜色为红色。

5.1.1.10.4.企业终止公告

实现对已终止的公司合并、公司分立、公司减少注册资本、营业执照作废声明（企业自行发布）等公告，公示时在原公告下实现“终止公告”公示模块，终止公告内容为公告状态（已终止）、终止公告理由、终止公告日期。

5.1.1.10.5.公司减少注册资本公告

实现公司减少注册资本公告公示，分为一般减资、简易减资和股东失权减资。

5.1.1.10.6.简易注销公告

实现“异议信息”模块和“我要异议”链接，可在“异议信息”公示模块查看异议信息，点击“我要异议”链接，可跳转到“一窗通”系统的系统链接提交异议信息。

5.1.1.10.7.涉企信息记于企业名下公示

公司合并、公司分立、公司减少注册资本、营业执照作废声明（企业自行发布）等公告都归集到企业名下或调整企业名下的公示项进行公示，公告时间按相关规定限定，公示设置为长期。

5.1.1.10.8.企业即时信息公示

（1）股东及出资信息

股份有限公司公示发起人认购的股份数。股份有限公司使用公示模板，公示发起人及出资信息公示项包括发起人名称、认购股份数、实缴出资方式、实缴出资额、实缴出资日期、公示日期。

（2）行政处罚信息

行政处罚信息公示时，系统判断作出行政处罚决定日期满三年的不公示，公示截止期小于等于当前日期的不公示。

5.1.1.10.9.企业解散公告

（1）企业列表页

企业列表页企业名称后显示提示信息，提示信息公示规则，解散公示的状态为“已发布”，则提示“该企业已发布解散公示”，解散公示的状态为“已撤销”，则提示“该公司已撤销解散公示（清算组和债权人公告）” ，撤销相关提示信息保留45天，45天后自动取消。

（2）企业详情页

企业详情页公告信息中显示“解散公示”模块，公示项包括解散事由、公示日期、状态（已发布、已撤销）、详情等，详情中“解散公示信息”模块公示项包括企业名称、统一社会信用代码、登记机关、成立日期、解散事由、公示日期等，状态为“已撤销”时，公示“撤销解散公示信息”模块公示项包括状态（已撤销）、撤销解散公示承诺声明、撤销解散公示日期。

（3）企业状态标志

企业详情页名称模块中显示提示信息，提示信息公示规则，解散公示的状态为“已发布”，则提示“该企业已发布解散公示”，解散公示的状态为“已撤销”，则提示“该公司已撤销解散公示（清算组和债权人公告）” ，撤销相关提示信息保留45天，45天后自动取消。

5.1.1.10.10.企业强制注销公告

（1）公告栏

信息公告中注销公告显示“强制注销公告”栏目 ，公告内容包括公司名称、统一社会信用代码、登记机关、作出决定日期、公告日期、公告期自、公告期至、强制注销事由、强制注销事由日期、异议途径。

（2）企业列表页

企业列表页企业名称后显示提示信息“该企业正在进行强制注销公告”，提示信息的公示规则为在强制注销公告期内。

（3）企业详情页

企业详情页公告信息中显示“强制注销公告”公示模块，公示数据项包括公告名称、公告期限、公告日期、详情等，详情中公示数据项包括企业名称、统一社会信用代码、登记机关、作出决定日期、公告日期、公告期限、强制注销事由、强制注销事由日期等。

（4）企业状态标志

企业详情页摘要模块中显示提示信息“正在进行强制注销公告，公告期：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日”，并显示“我要异议”按钮，点击链接到强制注销公告异议提交页面，提示信息的公示规则为在强制注销公告期内公示。

强制注销公司与一般注销区分标注，在公司名称处直接标记“强制注销”。

5.1.1.10.11.依人民法院判决申请撤销登记信息公示

实现“协助涤除信息”公示模块，公示项包括执行法院、协助执行通知书文号、被涤除人姓名、被涤除人身份类型。

5.1.1.10.12.天津辖区私募基金管理人备案情况信息

实现天津辖区私募基金管理人备案情况信息公示，公示项包括：机构名称、统一社会信用代码、登记编号、登记部门、是否已注销私募基金管理人登记、注销私募基金管理人登记日期。

5.1.1.10.13.金融监管异常信息

实现【金融监管异常信息】公示，公示信息项包括：标记原因和标记日期。

5.1.2.数据填报一件事（后台管理端）

5.1.2.1.税务“多报合一”企业名单管理

支持用户查询通过企业年报子系统选择“多报合一”的企业信息。

查询条件：企业名称、统一社会信用代码、管辖机关、行政区划、市场监管所、年报报送状况、选择“多报合一”时间、年报年度、登记机关，查询结果项包括主体名称、统一社会信用代码、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、住所、登记联系电话、年报年度、企业联络员姓名、企业联络员手机号、年报报送状况、公示时间、操作。操作实现查看税务推送的资产状况信息和企业详情。

选择多报合一的企业，系统支持将企业从名单中删除。

查询结果支持导出Excel文件。

操作包括：

查看企业详情：支持查看企业详情页面信息。

查看年报详情：支持查看年报详情页面信息。

查看税务数据：支持查看税务8项数据信息。

5.1.2.2.未办理税务信息确认企业名单查询

新建未办理税务信息确认企业名单查询功能，支持用户查询未办理税务信息确认企业信息查询。

数据来源：每年12月31日前，由税务部门提供名单，运维人员将名单导入数据库。

数据关联作用：对于在对应年度“未办理税务信息确认企业名单”中的企业，系统不进行填报方式的选择确认，系统直接将填报方式置为【自行填报】，由企业直接自行填报数据。

查询条件：企业名称、统一社会信用代码、年报年度、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、年报报送状况。

查询结果：企业名称、注册号、统一社会信用代码、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、住所、登记联系电话、企业联络员姓名、企业联络员手机号、年报年度、年报报送状况、公示时间。

文件导出：查询结果支持导出为Excel文件。

查看企业详情：支持查看企业详情页面信息。

查看年报详情：支持查看年报详情页面信息。

5.1.2.3.“赋值过零”企业名单查询

“赋值过零”企业名单查询功能，支持用户查询系统对资产状况信息赋值过零的企业信息查询。每年6月30日生成系统赋值为零的名单，该名单每年生成1次。

查询条件：企业名称、统一社会信用代码、年报年度、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、年报报送状况。

查询结果：企业名称、注册号、统一社会信用代码、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、住所、登记联系电话、企业联络员姓名、企业联络员手机号、年报年度、年报报送状况、公示时间。

文件导出：查询结果支持导出为Excel文件。

查看企业详情：支持查看企业详情页面信息。

查看年报详情：支持查看年报详情页面信息。

查看资产详情：支持查看资产状况8项数据信息。

5.1.2.4.“零填报”企业名单查询

“零填报”企业名单查询功能，支持用户查询资产状况8项信息全部为0的企业，数据来源包括企业填报、系统赋值、税务推送。

查询条件：企业名称、统一社会信用代码、年报年度、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、年报报送状况、数据来源。

查询结果：企业名称、注册号、统一社会信用代码、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、住所、登记联系电话、企业联络员姓名、企业联络员手机号、年报年度、年报报送状况、数据来源、公示时间。

文件导出：查询结果支持导出为Excel文件。

查看企业详情：支持查看企业详情页面信息。

查看年报详情：支持查看年报详情页面信息。

5.1.2.5.统计部门信息查询

统计部门信息查询功能，支持统计部门用户查询企业年报中的统计信息，包括主营业务活动、女性从业人数、企业控股情况、分支机构隶属母公司的统一社会信用代码。

查询条件：企业名称、统一社会信用代码、年报年度、年报报送状况。

查询结果：企业名称、统一社会信用代码、登记机关、行政区划、年报年度、年报报送状况、公示时间、主营业务活动、女性从业人数、企业控股情况、分支机构隶属母公司的统一社会信用代码。

查询结果支持导出Excel文件。

5.1.2.6.社保部门信息查询

社保部门信息查询功能，支持社保部门用户查询企业年报中的社保信息，包括城镇职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险；单位缴费基数：单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数、单位参加失业保险缴费基数、单位参加职工基本医疗保险缴费基数、单位参加生育保险缴费基数；本期实际缴费金额：参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额、参加失业保险本期实际缴费金额、参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额、参加工伤保险本期实际缴费金额、参加生育保险本期实际缴费金额；单位累计欠缴金额：单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额、单位参加失业保险累计欠缴金额、单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额、单位参加工伤保险累计欠缴金额、单位参加生育保险累计欠缴金额。

查询条件：企业名称、统一社会信用代码、年报年度、年报报送状况。

查询结果：企业名称、统一社会信用代码、登记机关、行政区划、年报年度、年报报送状况、公示时间、社保详细信息。

查询结果支持导出Excel文件。

5.1.2.7.大型企业名单管理

【年报报送情况】查询条件中，实现“保存未提交”状态的数据查询条件。

大型企业名单查询结果信息项，信息项包括：主体名称、统一社会信用代码、注册号、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、住所、登记联系电话、年报年度、年报报送状况、公示时间、是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情形、企业联络员姓名、企业联络员手机号、操作。操作实现查看逾期信息和企业详情。

设置查询条件主体名称、统一社会信用代码，设置筛选条件年报年度、登记机关、行政区划。

查询结果支持导出Excel文件。

5.1.2.8.特种设备生产企业名单管理

特种设备生产企业名单查询结果信息项，信息项包括：主体名称、统一社会信用代码、注册号、登记机关、管辖机关、行政区划、市场监管所、住所、登记联系电话、年报年度、年报报送状况、公示时间、办理使用登记特种设备总台数、检验有效期内特种设备总台数、企业联络员姓名、企业联络员手机号。

设置查询条件主体名称、统一社会信用代码，设置筛选条件年报年度、登记机关、行政区划。

查询结果支持导出Excel文件。

5.1.2.9.企业年报统计报表

津南区整合海河教育园区数据统计

统计表中登记机关为海河教育园区的数据计入津南区，涉及选择行政区划的报表中行政区划的下拉列表中无需显示海河教育园区选项，在选择津南区时，统计结果数据显示为津南区与海河教育园区数据的总数。

滨海新区整合各功能区数据统计

统计表中登记机关为自贸区、经济技术开发区、保税区、高新技术产业开发区、中新天津生态城的数据计入滨海新区，涉及选择行政区划的报表中行政区划的下拉列表中无需显示自贸区、经济技术开发区、保税区、高新技术产业开发区、中新天津生态城选项，在选择滨海新区时，统计结果数据显示为滨海新区与自贸区、经济技术开发区、保税区、高新技术产业开发区、中新天津生态城数据的总数。

5.1.2.10.外国企业常驻代表机构年报管理

外国企业常驻代表机构年报管理模块，涉及的功能包括：已通过年报代表机构查询、未报年报补录、年报审查、年报进度查询。

已通过年报代表机构查询

实现登记机关和年报机关两个筛选条件。登记机关和年报机关选项为天津市市场监督管理委员会、天津市滨海新区市场监督管理局、天津市自由贸易试验区市场监督管理局。

各部门数据查看权限，市场监管委用户可以查看所有登记机关的代表机构数据，滨海新区与自贸区只能查看各自区内的代表机构数据。

未报年报补录

未年报判断逻辑，代表机构未报历史年度年报的均属于未报，需要管理员开启权限后进行补报。当前应报年度在年报期外未提交的均属于未报，需要管理员开启权限后进行补报，在填报期内不需要开启权限。

年报审查

实现对代表机构补报历史年度年报的审核功能，在筛选条件中显示年报年度，查看对应年度代表机构补报的年报进行审核。

年报进度查询

实现成立日期限制条件。将查询条件中的【年报年度】与年报进度查询列表中的【成立日期】进行关联，当筛选年报年度时，查询结果列表将显示成立日期小于等于该年报年度的12月31日的数据。例如当年报年度选择为【2022】，则结果列表中将显示外国企业常驻代表机构成立日期小于等于2022-12-31的数据。

5.1.2.11.企业终止公告管理

对企业已经发布的各类终止公告进行管理，支持条件查询、数据导出等功能。

5.1.2.12.企业解散公告管理

对企业已经发布的企业解散公告进行管理，支持条件查询、数据导出等功能。

5.1.2.13.公司减少注册资本公告管理

公司减少注册资本公告按照一般减资、简易减资和股东失权减资3类分类管理，支持条件查询、数据导出等功能。

5.1.2.14.企业即时信息管理

实现企业即时信息查询功能，包括行政许可信息、行政处罚信息、股东及出资信息、股权变更信息、知识产权出质信息，支持条件查询、数据导出等功能。

5.1.2.15.数据修改权限审批

【年报修改审批】修改模块权限完成工业产品获证企业信息、农民专业合作社实现3项信息等本期填报内容的权限控制。

5.1.2.16.小微企业名录查询

支持用户按照经营主体名称、统一社会信用代码搜索定位经营主体查询小微企业分型信息，包括分型结果、分型所需各指标的详细数值，包括成立日期、行业类别、注册资本、是否年报、资产总额、主营业务收入、从业人数等。

支持用户按照登记机关、行政区划等条件组合筛选经营主体查询企业分型结果信息。

支持用户按照经营主体名称、统一社会信用代码搜索定位经营主体查询该户不是小微企业的具体原因，例如注册资本不符、资产总额不符、从业人数不符等。如果该户原来是小微企业，还需查询该户退出小微企业的时间。

5.1.3.企业填报一件事微信小程序功能

5.1.3.1.用户登录

企业通过企业联络员方式、电子营业执照方式登录小程序。

5.1.3.2.填报须知查看

企业登录后强制阅读国家总局填报须知、天津市场委填报须知、信用承诺书等相关文件。支持阅读后进行查看。

5.1.3.3.填报说明查看

支持查看当前企业对应填报类型的数据填报说明文件。

5.1.3.4.企业年报信息填报

企业年报分为6种类型，小程序自动识别当前企业年报填报类型，展示对应的企业年报填报内容。6种类型为01公司年报（非私营）、02公司年报（私营）、03非公司年报（非私营）、04非公司年报（私营）、05分支机构年报（非私营）、06分支机构年报（私营）。

企业年报信息类别主要包括：企业基本信息、股东及出资信息、网站或网店信息、股权变更信息、对外投资信息、资产状况信息、对外担保信息、党建信息、社保信息、特种设备信息、特种设备生产许可证信息、充装单位许可证信息、疫苗生产许可证信息、逾期尚未支付合同情况信息。

海关管理企业年报信息类别增加：报关信息、海关减免税监督货物信息。

外商投资企业年报信息类别增加：外商投资基本情况信息、投资者信息、外商投资经营情况信息、债权债务情况信息、进口设备减免税情况信息、资产负债情况信息。

工业产品获证企业需要年报信息类别增加：工业产品许可证信息。

5.1.3.4.1.企业年报基本信息

5.1.3.4.1.1.公司年报（非私营）

| 本表适用于有限责任公司、股份有限责任公司 （非私营企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 企业电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业经营状态 | □开业 □歇业 □清算 |  |  |  |  |  |  | 主营业务活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股东（发起人）出资情况表 （万元，币种应与注册资本币种相同） | 股东（发起人）姓名或名称 |  | 认缴出资额 |  | 认缴出资时间 |  |  |  | 认缴出资方式 |  | 实缴出资额 |  |  |  | 实缴出资时间 |  |  | 实缴出资方式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |  |  |
| 是否有网站或网店 | □ 是 □ 否 | 类型 | 名称 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 | □ 是 □ 否 | 股东 |  |  |  |  |  |  | 变更前 股权比例 |  |  |  | 变更后 股权比例 |  |  |  |  |  | 变更时间 |  |
| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | □ 是 □ 否 | 投资设立企业或购买股权企业名称 |  |  |  |  |  |  | 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资产状况信息（币种：人民币） | 资产总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 所有者权益合计 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 负债总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 营业总收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 其中：主营业务收入 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 净利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 纳税总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 对外提供保证担保情况 | 债权人 | 债务人 |  | 主债权种类 |  | 主债权数额 |  |  | 履行债务的期限 |  |  | 保证的期间 |  |  |  | 保证的方式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  |  |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  |  |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 从业人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |  |
| 女性从业人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |  |
| 参保各险种人数 |  | 城镇职工基本养老保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职工基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位缴费基数 |  | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 单位参加失业保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加生育保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 |  | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 |  | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

5.1.3.4.1.2.公司年报（私营）

| 本表适用于有限责任公司、股份有限责任公司 （私营企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业经营状态 |  | □开业 □歇业 □清算 |  |  |  |  |  |  | 主营业务活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业控股情况 |  | 私营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股东（发起人）出资情况表 |  | 股东（发起人）姓名或名称 | 认缴出资额 |  | 认缴出资时间 |  |  | 认缴出资方式 |  |  |  |  | 实缴出资额 |  |  |  | 实缴出资时间 |  | 实缴出资方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □货币 □实物 □知识产权 □债权 □土地使用权 □股权 □其他 |
| 是否有网站或网店 |  | □ 是 □ 否 | 类型 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 |  | □ 是 □ 否 | 股东 |  | 变更前 股权比例 |  |  |  |  |  | 变更后 股权比例 |  |  |  |  |  | 变更时间 |  |  |
| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 |  | □ 是 □ 否 | 投资设立企业或购买股权企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资产状况信息（币种：人民币） |  | 资产总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  | 所有者权益合计 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  | 负债总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  | 营业总收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  |  | 其中：主营业务收入 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利润总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  | 净利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  | 纳税总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
| 对外提供保证担保情况 |  | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 |  |  | 主债权数额 |  |  | 履行债务的期限 |  | 保证的期间 |  |  |  | 保证的方式 |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  |  |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 |  |  |  |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  |  |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
| 从业人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
| 女性从业人员 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
| 参保各险种人数 |  |  | 城镇职工基本养老保险 |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职工基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位缴费基数 |  |  | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  |  | 单位参加失业保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加生育保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 |  |  | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  |  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 |  |  | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |
|  |  |  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | 高校毕业生人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
|  | 退役士兵人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
|  | 残疾人人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
|  | 失业人员再就业人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
| 党建信息 | 中共党员（包括预备党员）人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
|  | 党组织建制 |  | □党委 □党总支 □党支部 □未成立党组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
|  | 法定代表人是否为党员 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |
|  | 法定代表人是否为党组织书记 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

5.1.3.4.1.3.非公司年报（非私营）

| 本表适用于非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业 （非私营企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 企业电子邮箱 |  |  |  |  |
| 企业通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 企业经营状态 | □开业 □歇业 □清算 |  |  |  |  |  |  | 主营业务活动 |  |  |  |  |
| 企业控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 | □ 是 □ 否 | 类型 |  |  | 名称 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | □ 是 □ 否 | 投资设立企业或购买股权企业名称 |  |  |  |  |  | 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 企业资产状况信息（币种：人民币） | 资产总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 所有者权益合计 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 负债总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 营业总收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 其中：主营业务收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 净利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 纳税总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 对外提供保证担保情况 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 |  |  | 主债权数额 | 履行债务的期限 |  | 保证的期间 |  | 保证的方式 |  |
|  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
| 从业人数 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 女性从业人员 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 参保各险种人数 | 城镇职工基本养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | 职工基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 单位参加失业保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加生育保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

5.1.3.4.1.4.非公司年报（私营）

| 本表适用于非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业 （私营企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业经营状态 |  | □开业 □歇业 □清算 |  |  |  |  |  |  | 主营业务活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业控股情况 |  | 私营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 |  | □ 是 □ 否 | 类型 |  | 名称 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |
| 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 |  | □ 是 □ 否 | 投资设立企业或购买股权企业名称 |  |  |  |  |  |  | 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资产状况信息（币种：人民币） |  | 资产总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 所有者权益合计 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 负债总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 营业总收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：主营业务收入 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 利润总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 净利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  | 纳税总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
| 对外提供保证担保情况 |  | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 |  |  | 主债权数额 | 履行债务的期限 |  |  |  | 保证的期间 |  |  | 保证的方式 |  |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
| 从业人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
| 女性从业人员 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
| 参保各险种人数 |  |  | 城镇职工基本养老保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职工基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
| 单位缴费基数 |  |  | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加失业保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加生育保险缴费基数 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 |  |  | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  |  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 |  |  | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 其中： | 高校毕业生人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
|  | 退役士兵人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
|  | 残疾人人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
|  | 失业人员再就业人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
| 党建信息 | 中共党员（包括预备党员）人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
|  | 党组织建制 |  | □党委 □党总支 □党支部 □未成立党组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
|  | 执行事务合伙人（投资人、负责人）是否为党员 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |
|  | 执行事务合伙人（投资人、负责人）是否为党组织书记 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |  |  |  |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

5.1.3.4.1.5.分支机构年报（非私营）

| 本表适用于分支机构、在中国境内从事生产经营活动的 外国（地区）企业、内资非法人企业（非私营企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系电话 |  |  |  |  |  | 企业电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 企业通信地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 隶属企业名称 |  |  |  |  |  | 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 企业经营状态 | □开业 □歇业 □清算 |  |  |  |  | 主营业务活动 |  |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 | □ 是 □ 否 | 类型 |  | 名称 |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 生产经营情况（币种：人民币） | 主营业务收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 纳税总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 净利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 对外提供保证担保情况 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 |  | 主债权数额 | 履行债务的期限 |  | 保证的期间 |  | 保证的方式 |  |
|  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
| 从业人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 女性从业人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 参保各险种人数 |  | 城镇职工基本养老保险 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 失业保险 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 职工基本医疗保险 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 工伤保险 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 生育保险 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 单位缴费基数 |  | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 单位参加失业保险缴费基数 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加生育保险缴费基数 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 |  | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 |  | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

5.1.3.4.1.6.分支机构年报（私营）

| 本表适用于分支机构、内资非法人企业 （私营企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 企业电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 企业通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 隶属企业名称 |  |  |  |  |  |  | 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 企业经营状态 |  | □开业 □歇业 □清算 |  |  |  |  | 主营业务活动 |  |  |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 |  | □ 是 □ 否 | 类型 |  | 名称 |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营情况（币种：人民币） |  | 主营业务收入 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 纳税总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  | 净利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 对外提供保证担保情况 |  | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 |  | 主债权数额 |  | 履行债务的期限 |  | 保证的期间 |  | 保证的方式 |  |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  |  | □合同 □其他 |  |  |  |  |  | □期限 □未约定 |  | □一般保证 □连带保证 □未约定 | □选择公示 □选择不公示 |
| 从业人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 女性从业人员 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
| 参保各险种人数 |  |  | 城镇职工基本养老保险 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 职工基本医疗保险 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生育保险 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 单位缴费基数 |  |  | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  | 单位参加失业保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加生育保险缴费基数 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 |  |  | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 |  |  | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  |  |  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 其中： | 高校毕业生人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
|  | 退役士兵人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
|  | 残疾人人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
|  | 失业人员再就业人数 |  | 经营者 人； 雇工 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
| 党建信息 | 中共党员（包括预备党员）人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
|  | 党组织建制 |  | □党委 □党总支 □党支部 □未成立党组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
|  | 负责人是否为党员 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |
|  | 负责人是否为党组织书记 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不公示 |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

5.1.3.4.2.大型企业填报信息

| 逾期尚未支付中小企业款项 | 是否存在《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）规定的逾期尚未支付中小企业款项的情形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 逾期尚未支付中小企业款项的合同数量 |  |
|  | 逾期尚未支付中小企业款项的合同金额 |  |
|  | 填报说明 |  |

5.1.3.4.3.疫苗生产企业填报信息

| 疫苗生产许可证 | 许可证名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 许可证编号 |  |
|  | 有效期自 |  |
|  | 有效期至 |  |

5.1.3.4.4.充装单位企业填报信息

| 充装单位许可证 | 许可证名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 许可证编号 |  |
|  | 有效期自 |  |
|  | 有效期至 |  |

5.1.3.4.5.特种设备生产企业填报信息

| 特种设备生产许可证 | 许可证名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 许可证编号 |  |
|  | 有效期自 |  |
|  | 有效期至 |  |

5.1.3.4.6.工业产品生产许可证获证企业填报信息

| 工业产品生产许可证 | 许可证名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 许可证编号 |  |
|  | 有效期自 |  |
|  | 有效期至 |  |
|  | 住所 |  |
|  | 生产地址 |  |
|  | 获证产品名称 |  |
|  | 获证产品明细 |  |
|  | 企业是否正常生产 | □是 □否 |
|  | 企业生产条件是否发生变化 | □是 □否 |
|  | 企业名称是否变更 | □是 □否 |
|  | 企业住所、生产地址、场点是否发生变化 | □是 □否 |
|  | 企业是否存在委托加工行为 | □是 □否 |
|  | 企业获证产品是否发生变化 | □是 □否 |
|  | 企业是否按规定进行标识标注 | □是 □否 |
|  | 企业是否存在监督检查或监督抽查不合格情况 | □是 □否 |
|  | 企业是否存在相关质量违法行为 | □是 □否 |

5.1.3.4.7.海关管理企业填报信息

| 注册信息 | 英文名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨境贸易电子商务企业类型 |  | □电子商务企业 □电子商务交易平台 □物流企业 □支付企业 □监管场所运营人 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  | 开户账号 |  |  |
|  | 特殊贸易区域 |  |  |  | 经济区划 |  |  |
|  | 关务负责人 |  |  |  | 身份证件类型 |  |  |
|  |  |  |  |  | 身份证件号码 |  |  |
|  |  |  |  |  | 关务负责人固定电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 关务负责人移动电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 关务负责人电子邮箱 |  |  |
|  | 海关业务联系人 |  |  |  | 海关业务联系人固定电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人移动电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人电子邮箱 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人传真 |  |  |
|  | 经营场所性质 |  | □自有 □租赁 □借用 □其他 |  |  |  |  |
|  | 是否上市公司 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 是否实行会计电算化 |  | □是 □否 |  | 财务管理软件名称 |  |  |
|  | 记账方式 |  | □自理记账 □委托代理记账 |  | 委托代理记账单位名称 |  |  |
|  | 委托代理记账单位统一社会信用代码 |  |  |  | 委托代理记账单位地址 |  |  |
|  | 委托代理记账单位联系人 |  |  |  | 委托代理记账单位联系人电话 |  |  |
| 经营补充信息（币种：人民币） | 存货 |  | 万元 |  | 流动负债 |  | 万元 |
|  | 流动资产 |  | 万元 |  | 经营现金净流量 |  | 万元 |
|  | 营业利润 |  | 万元 |  | 年初所有者权益 |  | 万元 |
|  | 最近三年是否连续亏损 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 企业自律管理情况 | 年度内是否开展内外部审计 |  | □内审 □外审 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 审计执行机构名称 |  |  |  | 审计期间 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在内外部审计等企业自律管理中，是否发现一般贸易业务、加工贸易及保税业务、减免税业务或其他进出口业务存在违反海关管理规定的问题。 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  | 具体问题 |  |  |  |  |  |  |

| 减免税货物使用状况报告书 | 减免税进口货物安装地点、使用情况 | □正常 □异常 |
| --- | --- | --- |
|  | 减免税进口货物调换、抵押、质押、留置、转让、出售、移作他用、退运境外或进行其他处置的情事 | □有 □无 |
|  | 减免税进口货物未按照特定用途、特定地区、特定企业使用的情事 | □有 □无 |
|  | 实际进口的减免税货物的规格、型号和技术参数是否与申报减免税申请时相同 | □相同 □不相同 |
|  | 减免税申请人改制、股权转让、合并、分立及其他资产重组情况 | □有 □无 |
|  | 减免税进口货物是否已入本单位固定资产账 | □是 □否 |
|  | 其他需要向海关说明的情况 |  |

5.1.3.4.8.外商投资企业填报信息

5.1.3.4.8.1.基本情况

| 数据项名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | （中文）* |  |
|  | （英文） |  |
| 统一社会信用代码* |  |  |
| 联系电话* |  |  |
| 电子邮箱* |  |  |
| 通信地址* |  |  |
| 邮政编码* |  |  |
| 经营范围 | 经营范围*： |  |
|  | 经营范围是否涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施：□是 □否 |  |
|  | 特别管理措施：（勾选） |  |
|  | 符合条件的港澳投资者、服务提供者经营范围是否涉及内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》《CEPA投资协议》负面清单内的领域：□是 □否 |  |
| 行业许可情况 | 许可名称： | 仅在经营范围涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施，内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》《CEPA投资协议》负面清单时填报 |
|  | 许可编号： |  |
|  | 许可时间： |  |
| 企业属性 | □上市公司 □ A股上市 □ B股上市 □ H股上市 □ N股上市 □ S股上市 □ 其他证券市场上市 □非上市的公众公司 |  |
|  | □功能性机构 □地区总部 □采购中心 □财务管理中心 □结算中心□销售中心 □分拨中心 □其他 |  |
|  | □研发中心 □独立法人研发中心 □非独立法人研发中心 □设立分公司研发中心： （个） □内设独立研发部门： （个） |  |
|  | □外商投资的投资性公司 □外商投资的创业投资企业 □外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 |  |
| 年末从业人数 | 总计*： （人） |  |
|  | 其中外籍职工： （人） |  |
|  | 大学及以上学历： （人） |  |
| 本年职工薪酬 | （万元） |  |
| 有效发明专利数 | 境内知识产权行政部门授权： （项） |  |
|  | 境外知识产权行政部门授权： （项） |  |

5.1.3.4.8.2.投资者情况

| 数据项名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 股东名称或姓名 | （中文）* |  |
|  | （英文） |  |
| 国别（或地区） | （勾选） |  |
| 证件类型 | （勾选） |  |
| 证件号码 |  |  |
| 认缴出资额* | （万元） |  |
| 实缴出资额* | （万元） |  |
| 资金来源地 | 国别（地区）：（勾选） |  |
| 世界500强企业参与投资情况 | 是否有世界500强企业参与投资：□是 □否 |  |
|  | 世界500强企业名称：（勾选） |  |
| 反向投资 | 股权投资额： （万元） |  |
|  | 股权比例： |  |
| 投资者类型 | □境外投资者（从以下选项中勾选）： □境外投资者（不属于以下投资类企业） □境内设立的外商投资的投资性公司 □境内设立的外商投资的创业投资企业 □境内设立的外商投资的以投资为主要业务的合伙企业 |  |
|  | □境内投资者（从以下选项中勾选）： □境内投资者为外商投资企业或外商投资企业境内投资的企业（含多层次投资） □不存在前述情况 |  |
|  | 境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA服务贸易协议》规定的香港/澳门服务提供者：□是 □否 |  |
|  | 境外投资者是否为内地与香港、澳门《CEPA投资协议》规定的香港/澳门投资者：□是 □否 |  |
|  | 境外投资者是否为定居在国外的中国公民：□是 □否 |  |
| 持股比例 |  | 单位“%” |
| 最终实际控制人 (可按实际控制人数量下拉填报） | 名称或姓名（中文） |  |
|  | 名称或姓名（英文） |  |
|  | 国别（地区）：（勾选） |  |
|  | 证件类型：（勾选） |  |
|  | 证件号码： |  |
|  | 类别： □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构（含政府基金） □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □境内国有/集体企业 □其他 |  |
|  | 实际控制方式： □直接或者间接持有企业百分之五十以上的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益的。 □直接或者间接持有企业的股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益虽不足百分之五十，但具有以下情形之一的： 1.有权直接或者间接任命企业董事会或者类似决策机构半数以上成员； 2.有能力确保其提名人员取得企业董事会或者类似决策机构半数以上席位； 3.所享有的表决权足以对股东会、股东大会或者董事会等决策机构的决议产生重大影响。 □通过合同、信托或者其他方式能够决定企业的经营、财务、人事或者技术等事项的。 |  |
|  | 是否为企业（机构）最终实际控制人：□是 □否 |  |

5.1.3.4.8.3.经营情况

| 数据项名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 经营情况 | 销售（营业）收入* （万元） |  |
|  | 其中：主营业务收入* （万元） |  |
|  | 营业成本 （万元） |  |
|  | 营业费用 （万元） |  |
|  | 研发投入 （万元） |  |
|  | 纳税总额* （万元） |  |
|  | 其中：增值税 （万元） |  |
|  | 消费税 （万元） |  |
|  | 营业税 （万元） |  |
|  | 企业所得税 （万元） |  |
|  | 个人所得税 （万元） |  |
|  | 关税 （万元） |  |
|  | 利润总额* （万元） |  |
|  | 净利润* （万元） |  |
|  | 其中：外方股东享有的净利润 （万元） |  |
|  | 分配外方股东的利润 （万元） |  |
|  | 汇往外方股东的利润 （万元） |  |
|  | 外方股东利润转投资 （万元） |  |
|  | 其中：转增本企业（机构）注册资本（万元） |  |
|  | 转投其他企业（机构）注册资本（万元） |  |

5.1.3.4.8.4.债券债务情况

| 数据项名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 债权、债务情况 | 本年外方股东贷款借款 （万美元） |  |
|  | 本年外方股东贷款还款 （万美元） |  |
|  | 对境外投资者的债务合计 （万元） |  |
|  | 在境外投资者的存款合计 （万元） |  |
|  | 对境外投资者的债权合计 （万元） |  |

5.1.3.4.8.5.进口设备减免税情况

| 数据项名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 进口设备减免税情况 | 是否享受国家规定的进口设备减免税： □是 □否 |  |
|  | 项目性质及适用产业政策条目： □国家鼓励外商投资的产业 ：条目（勾选） □中西部地区外商投资优势产业：条目（勾选） □其他（研发中心） |  |

5.1.3.4.8.6.资产负债情况

| 数据项名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资产负债情况 | 资产总额* （万元） |  |
|  | 其中：流动资产 （万元） |  |
|  | 其中：其他应收款 （万元） |  |
|  | 非流动资产 （万元） |  |
|  | 其中：长期股权投资 （万元） |  |
|  | 固定资产 （万元） |  |
|  | 无形资产 （万元） |  |
|  | 负债总额* （万元） |  |
|  | 其中：流动负债 （万元） |  |
|  | 其中：应付外方股利 （万元） |  |
|  | 其他应付款 （万元） |  |
|  | 非流动负债 （万元） |  |
|  | 所有者权益合计* （万元） |  |
|  | 其中：实收资本 （万元） |  |
|  | 资本公积 （万元） |  |
|  | 盈余公积 （万元） |  |
|  | 未分配利润 （万元） |  |
|  | 其他 （万元） |  |
|  | 其中：归属于外方股东的权益 （万元） |  |
|  | 其中：实收资本 （万元） |  |
|  | 资本公积 （万元） |  |
|  | 盈余公积 （万元） |  |
|  | 未分配利润 （万元） |  |
|  | 其他 （万元） |  |

5.1.3.5.导入上一年度年报信息

如果企业已提交上一年度年报信息，小程序支持企业一键导入上一年度的年报中基本信息，代入的信息可以修改。

5.1.3.6.年报信息预览

企业填报信息后支持预览年报信息，便于企业对已填写的信息进行检查。

5.1.3.7.年报信息修改

支持企业对已填报的信息进行修改，在年报提交前，企业可以任意修改已填报的信息；提交年报后，在当前年度年报期内，企业可以修改年报信息，系统自动记录企业修改记录并公示；提交年报后，在年报期外企业修改年报内容需向所在登记机关提交修改申请后，市场监管人员在年报后台管理系统开启该户企业的修改权限后，该企业可以修改年报信息，系统自动记录企业修改记录并公示。

5.1.3.8.年报信息提交公示

企业对已填报的年报信息检查无误后，可以点击提交，提交后企业年报信息自动在企业信用信息公示网站上记于该企业名下进行对外公示。企业选择不对外公示的项目除外。

5.1.3.9.年报信息查询

支持企业查看各个已填报年度的年报信息。

5.1.3.10.年报信息下载

支持企业下载各个已填报年度的年报信息。

5.1.4.个体工商户填报一件事微信小程序功能

5.1.4.1.用户登录

个体工商户通过企业联络员、经营者身份信息、电子营业执照登录小程序。

5.1.4.2.填报须知查看

个体工商户登录后强制阅读国家总局填报须知、天津市场委填报须知、信用承诺书等相关文件。支持阅读后进行查看。

5.1.4.3.填报说明查看

支持查看个体工商户对应填报类型的数据填报说明文件。

5.1.4.4.个体工商户年报信息填报

个体工商户年报信息包括：个体基本信息、网站或网店信息、资产状况信息、行政许可信息、党建信息、特种设备信息。

海关管理企业年报信息类别增加：报关信息、海关减免税监督货物信息。

工业产品获证的个体工商户增加：工业产品生产许可证信息填报。

详细填报内容如下：

| 本表适用于个体工商户 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |
| 注册号 |  |  | 资金数额 | 万元 |  |
| 经营者姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 是否有网站或网店 | □ 是 □ 否 | 网址 |  |  |  |
| 资产状况信息（币种：人民币） | 营业额或营业收入 | 万元 |  |  | □公示 □不公示 |
|  | 纳税总额 | 万元 |  |  | □公示 □不公示 |
| 从业人数 |  | 人 |  |  |  |
| 其中： | 高校毕业生人数 | 经营者 人； 雇工 人 |  |  | 不公示 |
|  | 退役士兵人数 | 经营者 人； 雇工 人 |  |  | 不公示 |
|  | 残疾人人数 | 经营者 人； 雇工 人 |  |  | 不公示 |
|  | 失业人员再就业人数 | 经营者 人； 雇工 人 |  |  | 不公示 |
| 党建信息 □ 是 □ 否 | 中共党员（包括预备党员）人数 |  |  |  | 不公示 |
|  | 党组织建制 | □党委 □党总支 □党支部 □未成立党组织 |  |  | 不公示 |
|  | 经营者是否为党员 | □是 □否 |  |  | 不公示 |
|  | 经营者是否为党组织书记 | □是 □否 |  |  | 不公示 |

| 工业产品生产许可证 |  |  | 许可证名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有效期自 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产地址 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 获证产品名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 获证产品明细 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个体工商户是否正常生产 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户生产条件是否发生变化 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户名称是否变更 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户住所、生产地址、场点是否发生变化 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户是否存在委托加工行为 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户获证产品是否发生变化 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户是否按规定进行标识标注 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户是否存在监督检查或监督抽查不合格情况 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  | 个体工商户是否存在相关质量违法行为 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 注册信息 | 英文名称 |  |  |  | 英文地址 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  | 开户账号 |  |  |
|  | 税务登记号 |  |  |  | 进出口企业代码 |  |  |
|  | 特殊贸易区域 |  |  |  | 经济区划 |  |  |
|  | 海关业务联系人 |  |  |  | 海关业务联系人固定电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人移动电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人电子邮箱 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人传真 |  |  |
|  | 经营场所性质 |  | □自有 □租赁 □借用 □其他 |  |  |  |  |
|  | 是否实行会计电算化 |  | □是 □否 |  | 财务管理软件名称 |  |  |
|  | 记账方式 |  | □自理记账 □委托代理记账 | 委托代理记账单位名称 |  |  |  |
|  | 委托代理记账单位统一社会信用代码 |  |  |  | 委托代理记账单位地址 |  |  |
|  | 委托代理记账单位联系人 |  |  |  | 委托代理记账单位联系人电话 |  |  |
| 经营补充信息 | 最近三年是否连续亏损 |  | □是 □否 |  |  |  |  |

| 减免税货物使用状况报告书 | 减免税进口货物安装地点、使用情况 | □正常 □异常 |
| --- | --- | --- |
|  | 减免税进口货物调换、抵押、质押、留置、转让、出售、移作他用、退运境外或进行其他处置的情事 | □有 □无 |
|  | 减免税进口货物未按照特定用途、特定地区、特定企业使用的情事 | □有 □无 |
|  | 实际进口的减免税货物的规格、型号和技术参数是否与申报减免税申请时相同 | □相同 □不相同 |
|  | 减免税申请人改制、股权转让、合并、分立及其他资产重组情况 | □有 □无 |
|  | 减免税进口货物是否已入本单位固定资产账 | □是 □否 |
|  | 其他需要向海关说明的情况 |  |

5.1.4.5.导入上一年度年报信息

如果个体工商户已提交上一年度年报信息，小程序支持个体工商户一键导入上一年度的年报信息，代入的信息可以修改。

5.1.4.6.年报信息预览

个体工商户填报信息后支持预览年报信息，便于个体工商户对已填写的信息进行检查。

5.1.4.7.年报信息修改

支持个体工商户对已填报的信息进行修改，在年报提交前，个体工商户可以任意修改已填报的信息；提交年报后，在当前年度年报期内，个体工商户可以修改年报信息，系统自动记录企业修改记录并公示；提交年报后，在年报期外个体工商户修改年报内容需向所在登记机关提交修改申请，后市场监管人员在年报后台管理系统开启该户个体工商户的修改权限后，该个体工商户可以修改年报信息，系统自动记录个体工商户修改记录并公示。

5.1.4.8.年报信息提交公示

个体工商户对已填报的年报信息检查无误后，可以点击提交，提交后个体工商户年报信息自动在企业信用信息公示网站上记于该个体工商户名下进行对外公示。个体工商户选择不对外公示的项目除外。

选择网上报送公示的个体工商户填写完成所有项目后提示个体工商户“报送”，个体工商户选择提交并公示确定成功后，年报系统向其反馈结果对话框：1.“XXXX年度年报已完成报送公示”。2.如需查看年报报送公示内容，请返回“年度报告填写”页面查看。

选择网上报送不公示的个体工商户填写完成所有项目后提示个体工商户“报送”，个体工商户选择提交不公示确定成功后，年报系统向其反馈结果对话框：1.“XXXX年度年报已完成报送”。2.如需查看年报报送公示内容，请返回“年度报告填写”页面查看。

个体工商户报送成功后，重新进入XXXX年年度报告填报页面，显示为绿色的提示语“XXXX年度年报已完成报送”。未完成报送的个体工商户，登录进入XXXX年度年报填报页面时，红色的提示语为“XXXX年度年报未完成报送”。

5.1.4.9.年报信息查询

支持个体工商户查看各个已填报年度的年报信息。

5.1.4.10.年报信息下载

支持个体工商户下载各个已填报年度的年报信息。

5.1.5.农民专业合作社填报一件事微信小程序功能

5.1.5.1.用户登录

农民专业合作社通过企业联络员、电子营业执照登录小程序。

5.1.5.2.填报须知查看

农民专业合作社登录后强制阅读国家总局填报须知、天津市场委填报须知、信用承诺书等相关文件。支持阅读后进行查看。

5.1.5.3.填报说明查看

支持查看农民专业合作社对应填报类型的数据填报说明文件。

5.1.5.4.农民专业合作社年报信息填报

农民专业合作社年报信息包括：农民专业合作社基本信息、网站或网店信息、分支结构信息、资产状况信息、行政许可信息、社保信息、特种设备信息。

海关管理企业年报信息类别增加：报关信息、海关减免税监督货物信息。

工业产品获证的增加：工业产品生产许可证信息填报。

详细信息如下：

| 本表适用于农民专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 成员人数 | 共 人，其中农民人数： 人。 本年度新增 人，退出 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人数 | 人 |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |
| 女性从业人员 | 人 |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |  |  |
| 主营业务活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有网站或网店 | □ 是 □ 否 | 类型 |  | 名称 |  | 网址 |  |  |  |
| 行政许可情况 | 许可文件名称 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |
| 分支机构情况 | 分支机构名称 |  |  |  |  | 分支机构注册号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 资产状况信息（币种：人民币） | 销售额或营业收入 |  | 万元 |  |  |  |  | □公示 □不公示 |  |
|  | 盈余总额 |  | 万元 |  |  |  |  | □公示 □不公示 |  |
|  | 纳税金额 |  | 万元 |  |  |  |  | □公示 □不公示 |  |
|  | 获得政府扶持资金、补助 |  | 万元 |  |  |  |  | □公示 □不公示 |  |
|  | 金融贷款 |  | 万元 |  |  |  |  | □公示 □不公示 |  |
|  | 可分配盈余 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按交易量（额）返还成员总额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 剩余盈余分配总额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 参保各险种人数 | 城镇职工基本养老保险 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 失业保险 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工基本医疗保险 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工伤保险 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生育保险 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |  | 万元 |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 单位参加失业保险缴费基数 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加生育保险缴费基数 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 参加失业保险本期实际缴费金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加生育保险本期实际缴费金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 单位累计欠缴金额 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  | □选择公示 □选择不公示 |
|  | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

| 特种设备情况 | 办理使用登记特种设备总台数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验有效期内特种设备总台数 |  |

| 工业产品生产许可证 | 许可证名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 许可证编号 |  |
|  | 有效期自 |  |
|  | 有效期至 |  |
|  | 住所 |  |
|  | 生产地址 |  |
|  | 获证产品名称 |  |
|  | 获证产品明细 |  |
|  | 农民专业合作社是否正常生产 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社生产条件是否发生变化 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社名称是否变更 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社住所、生产地址、场点是否发生变化 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社是否存在委托加工行为 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社获证产品是否发生变化 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社是否按规定进行标识标注 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社是否存在监督检查或监督抽查不合格情况 | □是 □否 |
|  | 农民专业合作社是否存在相关质量违法行为 | □是 □否 |

| 注册信息 | 英文名称 |  |  |  | 英文地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开户银行 |  |  |  | 开户账号 |  |  |
|  | 特殊贸易区域 |  |  |  | 经济区划 |  |  |
|  | 关务负责人 |  |  |  | 身份证件类型 |  |  |
|  |  |  |  |  | 身份证件号码 |  |  |
|  |  |  |  |  | 关务负责人固定电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 关务负责人移动电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 关务负责人电子邮箱 |  |  |
|  | 海关业务联系人 |  |  |  | 海关业务联系人固定电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人移动电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人电子邮箱 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海关业务联系人传真 |  |  |
|  | 经营场所性质 |  | □自有 □租赁 □借用 □其他 |  |  |  |  |
|  | 是否实行会计电算化 |  | □是 □否 |  | 财务管理软件名称 |  |  |
|  | 记账方式 |  | □自理记账 □委托代理记账 |  | 委托代理记账单位名称 |  |  |
|  | 委托代理记账单位统一社会信用代码 |  |  |  | 委托代理记账单位地址 |  |  |
|  | 委托代理记账单位联系人 |  |  |  | 委托代理记账单位联系人电话 |  |  |
| 经营补充信息（币种：人民币） | 存货 |  | 万元 |  | 流动负债 |  | 万元 |
|  | 流动资产 |  | 万元 |  | 经营现金净流量 |  | 万元 |
|  | 营业利润 |  | 万元 |  | 年初所有者权益 |  | 万元 |
|  | 最近三年是否连续亏损 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 企业自律管理情况 | 年度内是否开展内外部审计 |  | □内审 □外审 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 审计执行机构名称 |  |  |  | 审计期间 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在内外部审计等企业自律管理中，是否发现一般贸易业务、加工贸易及保税业务、减免税业务或其他进出口业务存在违反海关管理规定的问题。 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  | 具体问题 |  |  |  |  |  |  |

| 减免税货物使用状况报告书 | 减免税进口货物安装地点、使用情况 | □正常 □异常 |
| --- | --- | --- |
|  | 减免税进口货物调换、抵押、质押、留置、转让、出售、移作他用、退运境外或进行其他处置的情事 | □有 □无 |
|  | 减免税进口货物未按照特定用途、特定地区、特定企业使用的情事 | □有 □无 |
|  | 实际进口的减免税货物的规格、型号和技术参数是否与申报减免税申请时相同 | □相同 □不相同 |
|  | 减免税申请人改制、股权转让、合并、分立及其他资产重组情况 | □有 □无 |
|  | 减免税进口货物是否已入本单位固定资产账 | □是 □否 |
|  | 其他需要向海关说明的情况 |  |

5.1.5.5.导入上一年度年报信息

如果农民专业合作社已提交上一年度年报信息，小程序支持企业一键导入上一年度的年报中基本信息，代入的信息可以修改。

5.1.5.6.年报信息预览

农民专业合作社填报信息后支持预览年报信息，便于农民专业合作社对已填写的信息进行检查。

5.1.5.7.年报信息修改

支持农民专业合作社对已填报的信息进行修改，在年报提交前，农民专业合作社可以任意修改已填报的信息；提交年报后，在当前年度年报期内，农民专业合作社可以修改年报信息，系统自动记录企业修改记录并公示；提交年报后，在年报期外农民专业合作社修改年报内容需向所在登记机关提交修改申请后，市场监管人员在年报后台管理系统开启该户农民专业合作社的修改权限后，该农民专业合作社可以修改年报信息，系统自动记录农民专业合作社修改记录并公示。

5.1.5.8.年报信息提交公示

农民专业合作社对已填报的年报信息检查无误后，可以点击提交，提交后农民专业合作社年报信息自动在企业信用信息公示网站上记于该农民专业合作社名下进行对外公示。农民专业合作社选择不对外公示的项目除外。

5.1.5.9.年报信息查询

支持农民专业合作社查看各个已填报年度的年报信息。

5.1.5.10.年报信息下载

支持农民专业合作社下载各个已填报年度的年报信息。

5.2国家总局统一信用修复平台（天津）

国家总局统一信用修复平台（天津）功能包括：国家总局统一信用修复平台（天津）（经营主体端）、国家总局统一信用修复平台（天津）（后台管理端）、在市场监管委统一的小程序内建设信用修复一件事相关功能。

5.2.1国家总局统一信用修复平台（天津）（经营主体端）

5.2.1.1.异地主体登录

支持异地经营主体通过电子营业执照方式登录信用修复一件事企业端系统。

5.2.1.2.信用修复申请

支持异地主体查询到名下本地机关作出的行政处罚信息、经营异常名录信息、严重违法失信名单信息。支持对信息进行修复申请，下载相关文书模块，上传相关佐证材料。

5.2.1.3.修复记录查询

支持异地主体查询已经提交申请的修复记录，支持查看审批进度。

5.2.2.国家总局统一信用修复平台（天津）（后台管理端）

5.2.2.1.异地主体网上申请修复管理

5.2.2.1.1.异地主体修复申请分拨

实现查询通过异地主体受到的本地机关作出的行政处罚信息修复申请，实现对修复申请的分拨。

5.2.2.1.2.异地主体修复信息初审

实现对异地主体信用修复申请信息的初审流程，初审流程按照本地主体的初审流程设计。

5.2.2.1.3.异地主体修复信息审核

实现对异地主体信用修复申请信息的审核流程，初审流程按照本地主体的审核流程设计。

5.2.2.1.4.异地主体修复记录查询

支持查看所有的修复处理记录信息，支持按照企业名称、统一社会信用代码查询申请，支持查看佐证材料、决定书等信息。

5.2.2.2.本地主体网上申请修复管理

实现【准予信用修复】的判断机制，增加经办【退回】区局管理员功能，实现查看【企业经办人员联系电话】，实现决定书生成机制，支持多次生成和多次上传。

实现修复申请审批进度查询，支持查询经营主体的信用修复申请当前在哪个审批阶段，在哪个审批人员的名下。

5.2.2.3.本地主体异地修复信息管理

5.2.2.3.1.异地修复信息处理

实现本地主体异地修复信息查询，系统按照行政处罚文书号将从总局统一修复平台流转的异地处罚修复信息与数据归集子系统中用户录入的异地处罚信息比对，匹配成功的支持用户进行修复操作处理。

5.2.2.3.2.修复记录查询

支持查看所有的修复处理记录信息，支持按照企业名称、统一社会信用代码查询申请，支持查看佐证材料、决定书等信息。

5.2.2.4.经营异常名录修复管理

实现主体申请记录查看，经营主体提交了移出申请，则进入该列表，列表显示企业名称、统一社会信用代码、主体类型、法定代表人、登记机关、申请日期、受理状态、移出状态、处理状态。点击查看详情显示主体信息、列入信息、移出信息。

实现经办人员选择准予修复/不予修复，选择准予修复，决定书为《准予信用修复决定书》；选择不予修复，决定书为《不予信用修复决定书》。

实现修复申请审批进度查询，支持查询经营主体的信用修复申请当前在哪个审批阶段，在哪个审批人员的名下。

5.2.2.5.严重违法失信名单修复管理

实现经办人员选择准予修复/不予修复，选择准予修复，决定书为《准予信用修复决定书》；选择不予修复，决定书为《不予信用修复决定书》。

实现修复申请审批进度查询，支持查询经营主体的信用修复申请当前在哪个审批阶段，在哪个审批人员的名下。

5.2.3.信用修复一件事微信小程序功能

5.2.3.1.用户登录

经营主体通过电子营业执照方式登录小程序。

5.2.3.2.行政处罚信息修复申请

经营主体登录后可以查询名下所有的行政处罚信息，选择对应的处罚信息申请修复，支持下载修复相关的文书，支持上传佐证材料。

5.2.3.3.经营异常名录修复申请

经营主体登录后可以查询名下所有的经营异常名录信息，选择对应的经营异常名录信息申请修复，支持下载修复相关的文书，支持上传佐证材料。

5.2.3.4.严重违法失信名单修复申请

经营主体登录后可以查询名下所有的严重违法失信名单信息，选择对应的严重违法失信名单信息申请修复，支持下载修复相关的文书，支持上传佐证材料。

5.2.3.5.信用修复进度查询

支持经营主体查询已经提交的信用修复申请记录，支持查看每条记录的审核进度。

5.3经营主体信用报告管理子系统

5.3.1.公示版信用报告

业务部门制定公示版信用报告的模版，系统根据信用报告模版生成经营主体信用报告，报告信息至少包括基础信息、评价结果信息等。公示版信用报告对外开放，支持经营主体下载信用报告。

5.3.2.年报版信用报告

业务部门制定年报版信用报告的模版，系统根据信用报告模版生成经营主体信用报告，报告信息包括年报事项的历年情况、同行业占比、全市占比等分析信息。年报版信用报告不对外开放，仅供监管用户查询查看。

5.3.3.信用报告查询

支持用户按照经营主体名称、统一社会信用代码搜索定位查询经营主体的公示版信用报告和年报版信用报告，支持查看每个报告的详细信息，支持下载报告。

5.3.4.信用评价结果查询

支持用户按照经营主体名称、统一社会信用代码搜索定位查询经营主体评价结果信息。支持用户按照登记机关、行政区划、行业类别等条件组合查询信用评价结果信息。

5.3.5.信用评价结果批量查询

匹配模版下载：支持用户下载批量匹配所需的文件模版，模版文件中包括经营主体名称、统一社会信用代码。

批量上传：支持用户上传需要批量查询信用评价结果的模版文件。

系统匹配：系统对用户上传的文件进行分析，先确认经营主体名称是否存在于公示系统数据库中。匹配成功进行信用评价结果的查询，匹配失败返回失败文件，标注失败原因。

批量查询：上传文件中匹配成功的经营主体系统批量查询其信用评价结果信息。

查询结果下载：系统查询完成后生成查询结果文件，支持用户下载结果文件。

5.4经营主体信用标注管理子系统

5.4.1.标签管理

5.4.1.1.标签库管理

显示当前已有的标签列表信息，包括标签名称、创建时间、创建用户、标签用途等信息，支持用户增加、删除、查询标签信息。例如假冒国企、除名标记、天津老字号标签。

5.4.1.2.标注主体

支持用户按照经营主体名称、统一社会信用代码搜索定位经营主体，对该主体可以添加标签库中已有的标签。支持按照登记机关、行政区划等条件组合筛选经营主体，支持对筛选结果批量添加标签。

批量上传添加：支持用户按照上传模版对文件中的经营主体批量添加标签库中已有的标签。

5.4.1.3.标签名单查询

支持用户按照标签库中的标签查询该标签下的经营主体名单，名单信息包括经营主体名称、统一社会信用代码、登记机关、行政区划、法定代表人姓名等信息。

支持用户选择多个标签组合查询，支持用户按照登记机关、行政区划等条件组合查询名单。

5.4.1.4.标签主体统计

设计统计报表，支持统计标签库中单个标签名下各区的经营主体数量。支持统计某个行政区划下各个标签下的经营主体数量。

5.4.2.信用积分

5.4.2.1.信用积分算法设计

对经营主体赋予信用积分，设计信用积分的相关算法，根据不同的违法行为进行扣分，按照信用积分区间设置等级，当前等级积分扣完后，自动降入下一等级。对符合条件的信用积分需要对外公示。

5.4.2.2.信用积分查询

支持用户按照经营主体名称、统一社会信用代码搜索定位经营主体查询信用积分，支持查看信用积分详情，包括扣分原因等。

5.4.3.惠企政策推送

5.4.3.1.政策文件管理

支持用户上传惠企政策文件，形成惠企政策文件库。上传文件格式支持PDF、Word、JPG等格式。

5.4.3.2.政策文件推送

支持用户将惠企政策文件库中文件推送给目标企业，可以设置目标企业的条件，例如行政区划、登记机关、行业类别等。

5.4.3.3.政策文件查看

目标企业在数据填报一件事系统、移动端的惠企政策专区，将收到惠企政策文件，支持查看文件、下载文件。

5.4.4.业绩信息管理

业绩信息管理的实现业绩信息按照数据来源部门进行拆分管理，实现每一类信息单独的录入、上传、查询和统计功能。

5.4.5.其他信息管理

其他信息管理实现其他信息按照数据来源部门进行拆分管理，实现每一类信息单独的录入、上传、查询和统计功能。

5.4.6.金融监管异常信息管理

金融监管异常信息管理，数据来源部门为市金融局，数据录入项包括企业名称、统一社会信用代码、标记原因、标记日期。标记原因选项包括：【被市金融局取消小额贷款公司经营资格】和【经监管部认定，该企业为“非正常经营”企业】。实现数据的录入、上传和查询功能。

5.4.7.天津辖区私募基金管理人备案情况信息管理

天津辖区私募基金管理人备案情况信息管理，数据来源部门为市证监局，数据录入项包括企业名称、统一社会信用代码、登记编号、登记部门、是否已注销私募基金管理人登记、注销私募基金管理人登记日期。

5.4.8.公示信息目录管理

5.4.8.1.部门公示目录查询

按照部门对各部门名下的公示目录进行梳理，形成公示目录清单，梳理内容包括信息类别名称、公示项名称、公示项数据标准、数据条数等信息。

支持按照部门名称查询公示目录。

支持导出部门公示目录信息。

5.4.8.2.信息类别目录查询

按照信息类别梳理公示目录，梳理内容包括公示项名称、公示项数据标准、数据条数等信息、所属部门等。

支持按照信息类别名称查询公示目录。

支持导出信息类别公示目录信息。

5.5个体工商户风险分类管理子系统

5.5.1.指标模型管理

5.5.1.1.模型指标管理

指标增减：支持用户增加新的指标，包括一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、指标属性、权重等信息。支持按照指标名称搜索定位，将某个指标进行删除。

指标查询：个体工商户支持查询当前个体工商户风险分类的所有指标项信息，包括指标名称、指标数据来源等。

5.5.1.2.模型配置管理

配置模型模块支持根据不同的应用场景建立不同的模型，每种模型可以自定义关联指标，可以查询每种模型关联的指标数量以及详细指标。

5.5.1.3.指标数据查询

支持查询个体工商户的各项指标具体数值的查询，支持按照个体工商户名称、统一社会信用代码搜索定位。

5.5.2.个体工商户画像

5.5.2.1.生成个体画像

汇总个体工商户的风险分类信息、登记信息、行政处罚信息、行政许可信息、经营异常名录信息、严重违法失信名单信息、信用修复记录信息、检查结果信息、年报信息等信用监管相关信息，形成个体工商户画像信息。

5.5.2.2.个体画像查询

支持按照个体工商户名称、统一社会信用代码搜索定位，查询个体工商户的画像信息。画像信息展示需要结合数据、图表、图形等多种方式结合进行展示，样式简洁直观，突出重点信息。

5.5.3.风险分类查询

5.5.3.1.名单条件查询

风险分类名单信息包括个体工商户名称、统一社会信用代码、登记机关、行政区划、风险分数、风险类别、详细信息等。

支持按照个体工商户名称、统一社会信用代码查询单户个体的风险分类级别，支持查看风险分类详细信息，包括分数、指标数据等。

支持按照风险类别、登记机关、行政区划、市场监管所等条件筛选风险分类名单信息。

5.5.3.2.批量匹配查询

匹配模版下载：支持用户下载批量匹配所需的文件模版，模版文件中包括个体工商户名称、统一社会信用代码。

批量上传：支持用户上传需要批量查询风险分类的模版文件。

系统匹配：系统对用户上传的文件进行分析，先确认个体工商户名称是否存在于公示系统数据库中。匹配成功进行风险分类的查询，匹配失败返回失败文件，标注失败原因。

批量查询：上传文件中匹配成功的个体工商户系统批量查询其风险分类信息，包括风险类别和风险分数。

查询结果下载：系统查询完成后生成查询结果文件，支持用户下载结果文件。

5.5.4.风险分类分析

5.5.4.1.风险态势概览

通过可视化方式展现区域总体风险指数及变化情况，高风险个体工商户情况，区域风险总体分布，风险类别分布情况以及重点警示信息等内容。个体工商户风险信息包括：个体工商户名称、统一社会信用代码、行政区划代码、行政区划名称、截止日期、风险得分、风险类别、当前是否列异、当前是否列入黑名单、当前是否列入失信被执行人、是否行政处罚等信息。

5.5.4.2.风险多维分析

针对选定个体工商户，通过总量分析、结构分析、趋势分析对相关个体工商户进行多角度统计分析，了解个体工商户总体状况、发展趋势和风险特征。

5.5.5.风险分类算法设计

按照个体工商户风险分类指标模型设计个体工商户风险分类自动算法，定期生成个体工商户风险分类结果信息。

5.6强制注销管理子系统

实现对企业的强制注销管理流程，主要实现包括拟定拟强制注销名单、拟强制注销审核、强制注销异议提出、强制注销异议审查、拟强制注销公告撤销、强制注销恢复初审、强制注销恢复审核、强制注销记录查询统计、强制注销文件归档。

5.6.1.拟定拟强制注销名单

设置筛选条件，形成总体公司列表。筛选条件描述：吊销营业执照、责令关闭、被撤销或者强制注销程序终止之日起，满三年未向公司登记机关申请注销公司登记的公司。对列表内企业增加“限制状态”，状态包括：无限制、限制。

对未设定限制的主体，形成拟强制注销公司名单，发起强制注销流程。名单可维护，支持增加、删除公司信息。

5.6.2.拟强制注销审核

用户对拟强制注销名单进行审核。

强制注销审核通过即发布拟强制注销公告，公告通过两种途径发布：一是公示系统公告栏目内以列表形式公告；二是公告记于企业名下公示。企业名下的公告同时增加“拟强制注销异议申请”链接。

公告模板按照总局模板格式设置，或者根据业务部门需求制定，其中包括但不限于“公告时间起”，“公告时间止”（系统自动生成“公告时间起+90日”）等内容。拟强制注销公告录入完成后，用户确认提交，进入拟强制注销审核环节。

拟强制注销名单和拟强制注销公告可导出、打印。

对于拟强制注销名单中的企业，增加“拟强制注销结果信息”状态类别，该类别包括五种情形：正在进行拟强制注销公告、拟强制注销公告期满、终止拟强制注销登记、已强制注销、注销恢复登记。按照强制注销工作流程进度，系统自动选择对应情形标记在企业名下并公示。

5.6.3.强制注销异议提出

线下异议受理和录入。用户线下受理强制注销异议后，线上录入异议申请材料。

线上异议提交。信息公告中“拟强制注销公告”模块的公告标题列表上方增加“异议指引”提示，异议指引内容包括异议流程描述和异议申请书模板下载，同时拟强制注销公告中异议方式，即公司登记机关确定的信息化系统中，需加挂异议申请书模板，供异议人下载。拟强制注销公告期内，相关部门、债权人、其他利害关系人、其他人员均可通过企业名下的“拟强制注销异议申请”，填写异议理由、上传相关材料（可选）提出异议。

5.6.4.强制注销异议审查

用户进行异议审查，填写异议处理意见表，包括处理意见（异议成立、异议不成立），审查人，审查日期（确认异议是否成立的日期）等。

对于异议不成立的公司，填写“异议不成立理由”。形成异议成立（不成立）文书，可下载打印。

对于异议成立的公司，根据审查日期自动调整为“公告终止”。公告终止的公司，自终止之日起3年内不列入拟强制注销名单。

5.6.5.拟强制注销公告撤销

企业在完成主动注销登记后，登记系统应自动触发通知流程，向监管平台推送信息，撤销针对该企业的拟强制注销公告，避免程序冲突，保障企业依法退出的合规性与完整性。

5.6.6.强制注销恢复初审

在已强制注销公司名单中，录入拟恢复主体名称或统一社会信用代码进行定位。定位成功后，生成恢复公司登记审批表，录入“申请人姓名或者名称、主体资格文件（可选）、类型（相关部门、债权人、其他利害关系人、其他行政机关、登记机关、其他）、”可上传相关文件资料，包括建议处理意见、提交人、提交时间。

5.6.7.强制注销恢复审核

审核权限用户录入强制注销恢复审核意见（同意恢复，不同意恢复，驳回）、不同意恢复/驳回理由、审核人、审核审核时间。

同意恢复的，形成《恢复公司登记决定书》，支持下载打印。不同意恢复或者驳回的，返回强制注销恢复初审环节。

被强制注销的企业恢复后，状态向B/S系统推送，“企业标志”由“强制注销”恢复为原状态“吊销”“撤销”，时间为“审核日期”。涉及名称管理内容按规章规定执行。

5.6.8.强制注销记录查询统计

对“吊销营业执照、责令关闭或者被撤销之日起，满三年未向公司登记机关申请注销公司登记的公司”查询各类状态，日期，来源等，可统计、下载打印。

5.6.9.强制注销文件归档

对于启动拟强制注销程序的公司，自动生成强制注销文件档案。拟强制注销审批、拟强制注销公告、异议申请、受理和审核、以及强制注销公司登记决定书等各环节形成等表单、文书和上传材料，同步推送公示系统进入电子档案，支持下载打印。

5.7用户管理子系统

用户管理子系统，实现组织管理、用户管理、权限管理。

5.7.1.组织管理

实现系统组织机构的管理，实现市区街道三级机构管理，实现增加、删除、修改和查询。

5.7.2.用户管理

实现系统用户的管理，包括用户的增加、删除、修改和查询。

5.7.3.权限管理

实现系统用户权限管理，包括权限的增加、删除、修改和查询。

5.8数据接口

5.8.1.国家总局数据填报一件事企业名单数据获取接口

按照国家总局年报企业清单数据获取接口规范开发数据获取接口，包括海关管理企业名单获取接口、特种设备生产企业名单及许可表获取接口、大型企业名单获取接口、疫苗生产企业清单获取接口。

5.8.1.1.海关管理企业名单获取接口

按照总局数据接口标准，开发获取海关管理企业名单的数据接口。接口获取数据标准如下：

| 字段名称 | 类型 | 字段说明 | 对应数据库字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 响应码 | 无需入库 |
| msg | String | 响应信息（ | 无需入库 |
| data | Object | 结果数据，包括以下字段 | 无需入库 |
| currentPage | Integer | 当前查询页码 | 无需入库 |
| pageSize | Integer | 每页数据条数 | 无需入库 |
| total | Integer | 数据总条数 | 无需入库 |
| totalPageNum | Integer | 数据总页数 | 无需入库 |
| batchDate | Date | 名单批次日期（参见4.2章节） | 可入库 |
| resultList | List | 名单信息，包含以下字段 | 无需入库 |
| cuSeqno | String | 主键（海关统一编号） | CU_SEQNO |
| cuUniscid | String | 统一社会信用代码 | CU_UNISCID |
| cuEntname | String | 企业名称 | CU_ENTNAME |
| cuApanageregion | String | 行政区划（代码） | CU_APANAGEREGION |
| cuDepcodechg | String | 注册海关（代码） | CU_DEPCODECHG |
| cuDepcodechgname | String | 注册海关（中文） | CU_DEPCODECHGNAME |
| cuRevokeflag | String | 登记状态（代码） | CU_REVOKEFLAG |
| cuTradetype | String | 企业标记（企业类型） | CU_TRADETYPE |
| cuNote | String | 备用字段 | CU_NOTE |
| uniscid | String | 统一社会信用代码 | UNISCID |
| entname | String | 企业名称 | ENTNAME |
| nodenum | String | 省局节点号 | NODENUM |

5.8.1.2.特种设备生产企业名单及许可表获取接口

按照总局数据接口标准，开发获取特种设备生产企业名单及许可数据接口。接口获取数据标准如下：

| 字段名称 | 类型 | 字段说明 | 对应数据库字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 响应码 | 无需入库 |
| msg | String | 响应信息 | 无需入库 |
| data | Object | 结果数据，包括以下字段 | 无需入库 |
| currentPage | Integer | 当前查询页码 | 无需入库 |
| pageSize | Integer | 每页数据条数 | 无需入库 |
| total | Integer | 数据总条数 | 无需入库 |
| totalPageNum | Integer | 数据总页数 | 无需入库 |
| batchDate | Date | 名单批次日期 | 可入库 |
| resultList | List | 名单信息，包含以下字段 | 无需入库 |
| id | Integer | 序号 | ID |
| province | String | 省份 | PROVINCE |
| entname | String | 企业名称 | ENTNAME |
| licname | String | 许可证名称 | LICNAME |
| licno | String | 许可编号 | LICNO |
| valfrom | String | 有效期自 | VALFROM |
| valto | String | 有效期至 | VALTO |
| uniscid | String | 社会信用代码 | UNISCID |
| mtcUniscid | String | 统一社会信用代码 | MTC_UNISCID |
| mtcEntname | String | 企业（机构）名称 | MTC_ENTNAME |
| mtcNodenum | String | 省局节点号 | MTC_NODENUM |

5.8.1.3.大型企业名单获取接口

按照总局数据接口标准，开发获取大型企业名单的数据接口。接口获取数据标准如下：

| 字段名称 | 类型 | 字段说明 | 数据库字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 响应码 | 无需入库 |
| msg | String | 响应信息 | 无需入库 |
| data | Object | 结果数据，包括以下字段 | 无需入库 |
| currentPage | Integer | 当前查询页码 | 无需入库 |
| pageSize | Integer | 每页条数 | 无需入库 |
| total | Integer | 数据总条数 | 无需入库 |
| totalPageNum | Integer | 数据总页数 | 无需入库 |
| batchDate | Date | 名单批次日期（参见4.2章节） | 可入库 |
| resultList | List | 名单信息，包含以下字段 | 无需入库 |
| id | Integer | 序号 | ID |
| entname | String | 企业名称 | ENTNAME |
| uniscid | String | 统一社会信用代码 | UNISCID |
| orgcode | String | 组织机构代码 | ORGCODE |
| province | String | 省份代码 | PROVINCE |
| mtcUniscid | String | 统一社会信用代码 | MTC_UNISCID |
| mtcEntname | String | 企业（机构）名称 | MTC_ENTNAME |
| mtcNodenum | String | 省局节点号 | MTC_NODENUM |

5.8.1.4.疫苗生产企业清单获取接口

按照总局数据接口标准，开发获取疫苗生产企业名单的数据接口。接口获取数据标准如下：

| 字段名称 | 类型 | 字段说明 | 数据库字段类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 响应码 | 无需入库 |
| msg | String | 响应信息 | 无需入库 |
| data | Object | 结果数据，包括以下字段 | 无需入库 |
| currentPage | Integer | 当前查询页码 | 无需入库 |
| pageSize | Integer | 每页条数 | 无需入库 |
| total | Integer | 数据总条数 | 无需入库 |
| totalPageNum | Integer | 数据总页数 | 无需入库 |
| batchDate | Date | 名单批次日期（参见4.2章节） | 可入库 |
| resultList | List | 名单信息，包含以下字段 | 无需入库 |
| id | Integer | 序号 | ID |
| entname | String | 企业名称 | ENTNAME |
| uniscid | String | 统一社会信用代码 | UNISCID |
| licno | String | 药品生产许可证编号 | LICNO |
| valdate | String | 药品生产许可证有效期 | VALDATE |
| province | String | 省份 | PROVINCE |
| mtcUniscid | String | 统一社会信用代码 | MTC_UNISCID |
| mtcEntname | String | 企业（机构）名称 | MTC_ENTNAME |
| mtcNodenum | String | 省局节点号 | MTC_NODENUM |

5.8.1.5.工业产品生产许可获证企业名单接口

按照总局数据接口标准，开发批量获取特种设备生产企业名单及许可信息数据接口。接口获取数据标准如下：

| 字段名称 | 类型 | 字段说明 | 对应数据库字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 响应码 | 无需入库 |
| msg | String | 响应信息 | 无需入库 |
| data | Object | 结果数据，包括以下字段 | 无需入库 |
| currentPage | Integer | 当前查询页码 | 无需入库 |
| pageSize | Integer | 每页数据条数 | 无需入库 |
| total | Integer | 数据总条数 | 无需入库 |
| totalPageNum | Integer | 数据总页数 | 无需入库 |
| batchDate | Date | 名单批次日期节 | 可入库 |
| resultList | List | 名单信息，包含以下字段 | 无需入库 |
| id | Integer | 序号 | ID |
| province | String | 省份 | PROVINCE |
| entname | String | 企业名称 | ENTNAME |
| prodtype | String | 产品类别 | PRODTYPE |
| dom | String | 住所 | DOM |
| yieldly | String | 生产地址 | YIELDLY |
| prodliccontent | String | 获证产品明细 | PRODLICCONTENT |
| cercode | String | 许可证编号 | CERCODE |
| invaliddate | String | 有效期 | INVALIDDATE |
| isscertdate | String | 发证日期 | ISSCERTDATE |
| indlicapplytype | String | 申请类型 | INDLICAPPLYTYPE |
| uniscid | String | 企业信用代码 | UNISCID |
| mtcUniscid | String | 统一社会信用代码 | MTC_UNISCID |
| mtcEntname | String | 企业（机构）名称 | MTC_ENTNAME |
| mtcNodenum | String | 省局节点号 | MTC_NODENUM |

5.8.2.国家总局个体工商户分类数据接口

个体工商户分类数据接口包括：个体工商户风险分类上传接口、个体工商户分类指标订阅接口。

5.8.2.1.个体工商户分类指标订阅接口

按照总局数据接口标准，开发个体工商户风险分类订阅指标下载的数据接口。下载数据标准如下表：

5.8.2.2.个体工商户风险分类上传接口

按照总局数据接口标准，开发上传个体工商户风险分类的数据接口。

5.8.3.国家总局统一信用修复平台数据交换接口

国家总局统一信用修复平台数据交换接口包括：企业行政处罚信用修复上传接口、企业行政处罚信用修复下载接口、企业严重违法信用修复上传接口、企业严重违法信用修复下载接口、个体行政处罚信用修复上传接口、个体行政处罚信用修复下载接口、个体严重违法信用修复上传接口、个体严重违法信用修复下载接口、自然人行政处罚信用修复上传接口、自然人行政处罚信用修复下载接口、自然人严重违法信用修复上传接口、自然人严重违法信用修复下载接口、跨地域涉企企业行政许可信息上传接口、跨地域涉企企业行政许可信息下载接口、跨地域涉企企业行政处罚信息上传接口、跨地域涉企企业行政处罚信息下载接口、异地案件协同企业行政处罚信息上传接口、异地案件协同企业行政处罚信息下载接口、跨省企业严重违法信息上传接口、跨省企业严重违法信息下载接口。

5.8.3.1.企业行政处罚信用修复上传接口

按照总局数据接口标准，开发用于上传企业（含农专）行政处罚信用修复数据的接口。

本接口用于上传企业（含农专）行政处罚信用修复数据，将若干条行政处罚信用修复信息形成一个excel（xls格式）文档，以DataHandler方式上传。

5.8.3.2.企业行政处罚信用修复下载接口

按照总局数据接口标准，开发用于下载企业（含农专）行政处罚信用修复数据的接口。

本接口用于下载企业（含农专）行政处罚信用修复数据。通过输入四项可选的筛选条件：企业名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.3.企业严重违法信用修复上传接口

按照总局数据接口标准，开发用于上传企业（含农专）严重违法信用修复数据的接口。

本接口用于上传企业（含农专）严重违法信用修复数据。需将若干条严重违法信用修复信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.4.企业严重违法信用修复下载接口

按照总局数据接口标准，开发用于下载企业（含农专）严重违法信用修复数据的接口。

本接口用于下载企业（含农专）严重违法信用修复数据。通过输入四项可选的筛选条件：企业名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.5.个体行政处罚信用修复上传接口

按照总局数据接口标准，开发用于上传个体工商户行政处罚信用修复数据的接口。

本接口用于上传个体行政处罚信用修复数据。需将若干条行政处罚信用修复信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.6.个体行政处罚信用修复下载接口

按照总局数据接口标准，开发用于下载个体工商户行政处罚信用修复数据的接口。

本接口用于下载个体行政处罚信用修复数据。通过输入四项可选的筛选条件：字号名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.7.个体严重违法信用修复上传接口

按照总局数据接口标准，开发用于上传个体工商户严重违法信用修复数据的接口。

本接口用于上传个体严重违法信用修复数据。需将若干条严重违法信用修复信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.8.个体严重违法信用修复下载接口

按照总局数据接口标准，开发用于下载个体工商户严重违法信用修复数据的接口。

本接口用于下载个体严重违法信用修复数据。通过输入四项可选的筛选条件：字号名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.9.自然人行政处罚信用修复上传接口

按照总局数据接口标准，开发用于上传自然人行政处罚信用修复数据的接口。

本接口用于上传自然人行政处罚信用修复数据。需将若干条行政处罚信用修复信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.10.自然人行政处罚信用修复下载接口

按照总局数据接口标准，开发用于下载自然人行政处罚信用修复数据的接口。

本接口用于下载自然人行政处罚信用修复数据。通过输入四项可选的筛选条件：自然人姓名、证件号码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.11.自然人严重违法信用修复上传接口

按照总局数据接口标准，开发用于上传自然人严重违法信用修复数据的接口。

本接口用于上传自然人严重违法信用修复数据。需将若干条严重违法信用修复信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.12.自然人严重违法信用修复下载接口

按照总局数据接口标准，开发用于 自然人严重违法信用修复数据的接口。

本接口用于下载自然人严重违法信用修复数据。通过输入四项可选的筛选条件：自然人姓名、证件号码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.13.跨地域涉企企业行政许可信息上传接口

按照总局数据接口标准，开发跨地域涉企企业行政许可信息上传接口。

本接口用于上传跨地域流转的外部门的行政许可信息。需将若干条行政许可信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.14.跨地域涉企企业行政许可信息下载接口

按照总局数据接口标准，开发跨地域涉企企业行政许可信息下载接口。

本接口用于下载跨地域流转的外部门的行政许可信息。通过输入四项可选的筛选条件：企业名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.15.跨地域涉企企业行政处罚信息上传接口

按照总局数据接口标准，开发跨地域涉企企业行政处罚信息上传接口。

本接口用于上传跨地域流转的外部门的行政处罚信息。需将若干条行政处罚信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.16.跨地域涉企企业行政处罚信息下载接口

按照总局数据接口标准，开发跨地域涉企企业行政处罚信息下载接口。

本接口用于下载跨地域流转的外部门的行政处罚信息。通过输入四项可选的筛选条件：企业名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.17.异地案件协同企业行政处罚信息上传接口

按照总局数据接口标准，开发异地案件协同企业行政处罚信息上传接口。

本接口用于上传跨省传输的本部门的行政处罚信息。需将若干条行政处罚信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.18.异地案件协同企业行政处罚信息下载接口

按照总局数据接口标准，开发异地案件协同企业行政处罚信息下载接口。

本接口用于下载跨省传输的本部门的行政处罚信息。通过输入四项可选的筛选条件：字号名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.3.19.跨省企业严重违法信息上传接口

按照总局数据接口标准，开发跨省企业严重违法信息上传接口。本接口用于上传需要异地流转的严重违法信息。需将若干条严重违法信息写入excel（xls格式）文档，以DataHandler方式，将该文档通过本接口上传至系统。

5.8.3.20.跨省企业严重违法信息下载接口

按照总局数据接口标准，开发跨省企业严重违法信息下载接口。

本接口用于下载异地流转到本省的严重违法信息数据。通过输入四项可选的筛选条件：字号名称、统一社会信用代码、上传日期自、上传日期至，对数据进行查询。接口会以DataHandler方式，将符合条件的数据装入excel文件并返回。

5.8.4.国家总局跨省迁移一件事数据接口

5.8.4.1企业迁移数据上传接口

迁出省份调用该接口，可上传迁出本省的企业登记信息、企业信用信息和企业电子档案文件数据。本接口可多次调用，用于上传不同类型的数据。接口数据如下：

5.8.4.2.迁出省份上传迁移数据对账接口

迁出省份调用该接口，上传企业信用数据迁移对账信息。接口数据如下：

5.8.4.3.迁入省份上传迁移数据对账接口

迁入省份调用该接口，上传企业信用数据迁移对账信息。接口数据如下：

5.8.4.4.下载迁移数据对账接口

省局调用该接口，下载企业信用数据迁移对账信息。接口数据如下：

5.8.5.统一身份认证平台接口

开发统一身份认证平台对接接口，实现企业通过统一身份认证平台登录企业年报子系统。

登录规则：对用户类型进行校验判断，只允许企业进行登录。登录用户信息校验包括：企业名称、统一社会信用代码、法定代表人姓名、法定代表人证件号码。统一身份认证平台发送的传输的4项信息与企业年报子系统中4项信息一致时，允许用户登录。有1项或者多项信息不一致时，返回错误信息。

5.8.6.电子印章接口

开发电子印章调用接口，实现市场监管部门电子印章的调用，实现在信用修复一件事流程中涉及的相关电子文书均可加盖电子印章后生成。

5.9数据交换

5.9.1.登记数据交换

向登记系统推送数据，通过委内数据交换机制实现。

新建各阶段数据抽取ETL流程。对于“拟强制注销公告期满”名单且不存在“异议成立”情形的公司，进行强制注销审核，形成拟强制注销公司登记审核单，内容包括提交人、审查人、处理意见（作出强制注销公司登记决定）、审核人、审核日期。可单独或者批量形成《强制注销公司登记决定书》，支持下载打印，同步推送公示系统进入电子档案。公司名下的“拟强制注销结果信息”状态变为“已强制注销”，向社会公示。与登记系统数据推送。公司被强制注销登记后，状态向B/S系统推送，“企业标志”由“吊销”“撤销”调整为“强制注销”，时间为“审核日期”。

5.9.2.工业产品许可数据交换

接收工业产品系统数据，通过委内数据交换机制实现。

新建各阶段数据抽取ETL流程，获取市场委质监处工业产品获证企业名单和获证产品基本情况数据，获取许可相关信息、检查相关信息，同时共享信用相关信息。通过委内数据交换机制实现。

5.9.3.执法总队行政处罚数据交换

接收执法办案系统数据，通过委内数据交换机制实现。

新建各阶段数据抽取ETL流程，获取市场监管执法总队的行政处罚信息，按照业务要求对数据进行校验清洗，同时改造国家数据上传相关ETL和推送信用天津数据相关ETL。

对后续行政处罚信息数据的相关系统进行数据存储和调用机制的调整适配，包括信用信息公示网站、数据归集管理子系统、严重违法失信名单管理子系统、信用修复一件事管理系统、双随机一公开平台等。通过委内数据交换机制实现。

5.9.4.税务部门数据交换

新建各阶段数据抽取ETL流程，实现获取未办理税务信息确认企业名单，推送“多报合一”企业名单，定期获取更新税务资产状况信息，每年度定期推送当前年度的企业、个体工商户、农民专业合作社的年报资产状况信息和网站网店信息等。通过委内数据交换机制实现。

5.9.5.信用中国（天津）数据交换

新建各阶段数据抽取ETL流程，将市场监管部门行政处罚修复结果信息数据、承诺信息数据推送信用中国网站。通过市场委与市发改委部门间网络前置机数据交换机制实现。

- 系统性能指标

6.1平台整体性能指标

（1）应用性能需求

所有的软件系统可保证主机、操作系统、网络、数据库和应用软件能7×24小时平稳运行。系统有效工作时间≥99.99％，系统故障平均间隔时间≥180天。

（2）系统响应时间

在500M带宽网络环境下，一般查询、统计响应速度不大于3秒。在运行复杂与大量的查询、统计、计算时，需要用户做一些处理时间较长的操作时，根据复杂程度不同时间为1-3分钟，等待时能给出提示信息提醒用户等待。

（3）系统兼容性

系统应兼容主流浏览器版本，至少包括：Google Chrome 谷歌浏览器、Mozilla Firefox 火狐浏览器、Internet Explorer 10.0及以上版本、360浏览器、移动端兼容微信平台

- 安全需求

    - 7.1总体要求

（1）本项目按照等保三级的保障指标要求进行建设。

（2）须编制符合要求并通过评审的《商用密码应用方案》（相关费用由中标供应商承担），在项目建设实施中申请政务云密码安全服务资源，提高系统密码应用安全防护水平。

（3）本项目系统部署在天津市电子政务云平台，按照政务外网公共区、互联网区两部分进行建设。外网和内网之间采用网络安全信息交换系统进行隔离来确保内网和外网之间数据交互的安全性。

（4）本项目建设实施中，租用政务云防火墙、漏扫、堡垒机、web应用防火墙、主机防病毒、数据库审计、日志审计等安全服务资源，租用政务云密码安全服务资源。

    - 7.2系统安全

用户中心系统安全主要包含：规避常见web安全漏洞、代码逻辑安全、单点登录安全、访问控制、接入应用鉴权等。

系统在功能方面、代码层、服务层面需具备有效的安全性，包括帐号与信证安全、资源授权、访问控制、日志管理、参数操作安全、配置管理、错误处理、安全监控等安全，并在代码层实现限制DDos攻击及防篡改功能。

    - 7.3数据安全

（1）数据脱敏

结合业务对象的数据特征，能有效地发现认证服务系统中的敏感数据，为敏感数据推荐脱敏算法，在数据脱敏过程中确保数据的完整和业务关联性。同时该系统实时监测脱敏任务、分析脱敏日志，进行数据脱敏审计，实现了全方位、一体化的数据脱敏管理与数据安全防护。

- （2）剩余信息保护

对残余信息的风险进行防范，确保共享数据不会恶意流转，通过业务控制对共享服务器的历史数据定时清除，保证用户的残余信息所在的存储空间在退出时被释放或再分配给其他用户前得到清除；在设备更换时，对数据完全擦除，对单个文件、文件夹以及磁盘剩余空间做清除。

- （3）数据安全防护

数据中心中存储大量的信息资源数据（基础数据、业务数据），为保证数据安全，需通过数据加密、密文检索等手段保护数据隐私，并对数据库进行实时/定期审计，保证数据访问可追溯，同时对数据库的漏洞做到及时发现、响应和修补。

- （4）数据加密保护

各应用系统应实现关键字段和信息的加密存储，以防止重要信息外泄风险。

- （5）数据备份

对重要的用户数据、业务数据、操作日志、关键数据、数据库及操作系统进行备份，备份方式支持普通备份、复制备份、差量备份、增量备份四种方式。系统和数据库服务器采用集群方式构建，给关键任务提供高可靠、高性能、高扩展性服务。

数据库备份：根据安全管理要求，结合使用部门实际情况，须对数据库进行多重方式备份，每日进行全量备份，备份数据至少保留30天；定期进行恢复测试，检验备份数据的可用性。

文件数据备份：每日对文件数据做增量备份；每月做1次全量备份。

系统程序备份：每月对本政务系统程序做完全备份；当系统程序发生变更、升级等涉及程序更新操作时，做好新、旧系统程序整体按需备份工作，并保证备份数据在系统恢复时可访问。

日志备份：根据安全管理要求，留存系统相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。

    - （6）数据使用安全

为更好的保障数据资源不受非法窃取和侵害，需要从安全防范角度出发，充分考虑到系统的信息安全建设，采取有效合理的安全技术措施，配置相应的安全产品，来保证系统的运行安全和信息安全。

对访问数据库的用户和访问过程实施全程监控与审计。建立完善的分级授权访问控制体系，保障信息使用中的安全。拟租用政务云数据库审计、日志审计服务。

系统应当设置访问控制策略。对接入的IP地址段或设备实施访问限制，确需境外访问的，按照白名单方式开通特定时段、特定设备或账号的访问权限。

##### 按照《网络安全法》等相关管理规定，定期对各类密码进行更换、保管等安全管理，并进行登记管理。

    - 7.4运行安全

##### （1）后台管理安全

##### 后台安全管理涉及多层面的安全措施，以确保系统的稳健运行和用户数据的安全。这包括单独部署仅能从指定网络访问的用户中心服务器，用于后台账号的管理和维护；实施三权分离机制，即系统管理员、安全员和审计员各自承担不同职责，确保职责明确和相互制约；系统层面实现应用级的操作日志记录和审计功能，以便追踪和验证用户的每个行为；同时，规范管理员操作流程，例如用户在更换手机号码或忘记密码时，管理员需通过短信验证码验证用户身份后方可进行相应操作，从而保障用户信息的安全性和操作的合规性。这些综合措施共同构成了后台安全管理的坚实防线。

##### （2）接入应用安全

##### 在申请接入时需提供接入IP，并在IP变动时提前通知用户中心项目组；用户中心项目组将为每个应用系统分配唯一的接入ID和密码，各单位需妥善保管并不得泄露；同时，任何接入的应用系统均不得泄露用户的个人信息。

- 适配要求

- 本项目须部署在天津市政务信创云上，租用政务云统一规划的基础资源、安全服务资源、密码服务资源，以及操作系统、数据库、中间件等基础软件资源。不在政务云提供范围内的资源，由软件开发商自行解决。

- 8.1操作系统适配

本项目需适配符合安全可靠测评要求的服务器操作系统，确保系统能够正常运行。

8.2数据库适配

本项目需适配符合安全可靠测评要求的数据库（集中式和分布式），确保系统适配正常运行。

- 8.3中间件适配

本项目需适配主流中间件，对系统服务进行支撑，适配系统正常运行。

- 8.4系统测试与调整

本项目需完成基于国产化操作系统的兼容性、安全性、并发性等测试，对测试中发现的系统适配性问题做进一步调整改造，提高系统的稳定性，保障迁移后能正常稳定运行。

- 部署要求

依托天津市政务外网互联网区部署前端应用服务器集群、中间件服务器，用以接入VPN、堡垒机等安全设备，同时经HTTPS安全证书（相关费用由中标供应商承担）链路加密与天津市共享交换平台交换数据。

- 测试要求

10.1第三方软件测试

中标方须委托第三方软件评测机构开展软件评测，至少包括软件功能测试、性能效率测试（负载测试）、渗透测试，并出具符合国家标准的《第三方软件评测报告》和《渗透测试报告》作为验收依据，测评费用由中标方承担。

10.2安全检测

系统上线试运行前需进行安全检测，并完成整改修复。

- 安全审查和保密要求

#### 安全审查。本项目安全性须参照《信息系统安全等级保护基本要求(GBT22239-2019)》三级标准。在项目建设期间须积极配合开展与该项目相关的网络安全监测与风险评估、数据安全检测评估或密码应用安全性评估等安全审查工作。

#### 保密要求。与建设方签署《保密协议》《数据安全保密承诺书》，对项目技术文件以及由用户提供的和测试过程中接触的所有内部资料、技术文档和信息予以严格保密，不得以任何形式向第三方透露；要建立完善的保密措施，确保接触项目人员不得私自将项目有关的技术资料带离指定场所,不得泄露测试信息。

- 培训要求

培训内容。包括系统软件培训、安全管理培训、平台软件培训、用户操作培训、应用软件系统结构、源代码构成和设计培训、关键技术培训等。

培训资料和形式。包括分发电子文档、印刷物，集中式培训、跟踪式培训，自学课程等。具体的内容和时间按照建设方、需求方、使用用户的实际要求协商而定。

- 运行维护要求

项目终验合格后正式上线运行，提供一年免费运维服务。

14.1系统巡检

日常巡检。建立按日巡检机制，对系统运行情况、系统安全每日巡检，并做好巡检日志记录，确保系统的可靠性、可用性、运行性能和安全。巡检内容包括：系统日志、网络状况、平台空间状况、系统性能、数据库各种文件的状态与配置、运行效率等。每月、季度、年度提供运维报告。若在日巡检过程中，发现问题应第一时间上报并及时解决，事后提交详细的《应急响应服务报告》。

漏洞处置。对各个渠道开展的漏洞扫描、代码审计、渗透测试等服务检查出的安全漏洞进行排查并排除安全隐患。

重保服务。 在重要时期为关键信息系统提供重保组织架构设计、积极防御、实时检测、响应处置、攻击预测等安全服务，以提高组织的网络安全保障能力，保障重大活动的顺利进行。在重大活动或迎检等特殊时期，以“事前准备、事中保障（值守、监控、应急、处置）、事后总结（复盘、提升）”的思路来保障用户信息系统的安全。进行7×24小时值守。

14.2故障恢复及应急处置

故障恢复.保证系统稳定性，建立系统日志，排除系统故障，保障系统稳定运行，无特殊情况不可中断。提供7×24小时响应，一般性问题要求2小时内响应，4小时内解决；重大问题要求2小时内响应，8小时解决。

应急处置。（1）制定信息系统安全、个人信息保护、网络和数据安全以及密码安全等相关应急预案。（2）建立应急响应小组，制定并实施有效的《应急预案》，对于系统突发安全事件提供应急响应服务。配合开展应急演练，完成应急演练实施报告，提升应急处置能力。如发生突发事件后立即按照《应急预案》进行快速处置，并第一时间通知中心联系人，安全事件包括但不限于：由于网络攻击行为或者内部安全事故造成系统遭到破坏、更改、泄露、应用服务中断、系统异常宕机等不良后果，对系统正常运行产生影响的事件，包括但不限于：SQL注入、跨站扫描、网页篡改、网站挂马、非法链接、域名劫持、DDOS攻击、黑客入侵、病毒爆发等。及时解决安全故障，修复系统，使网络和信息系统恢复正常运行，尽可能挽回或减少损失。同时，需提交《应急响应服务报告》，内容包括在应急响应服务中的所遇到的安全问题、安全事故处理过程、处理结果等，事故处理完毕后根据应急时发现的问题完善应急预案。

14.3系统及数据备份

数据库备份，根据安全管理要求，结合使用部门实际情况，须对数据库进行多重方式备份，每日进行全量备份，备份数据至少保留30天；定期进行恢复测试，检验备份数据的可用性。文件数据备份，每日对文件数据做增量备份；每月做1次全量备份。系统程序备份，每月对本政务系统程序做完全备份；当系统程序发生变更、升级等涉及程序更新操作时，运维商须做好新、旧系统程序整体按需备份工作，并保证备份数据在系统恢复时可访问。日志备份，根据安全管理要求，留存系统相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。

14.4程序修改

根据业务实际需求，在现有系统的基础上，完成代码量<10%的功能完善和BUG修复。

14.5安全服务

定期申请政务云对系统进行漏洞扫描，至少每季度对系统做1次漏洞扫描，形成漏扫报告，根据报告内容及时排除风险并形成整改报告。

按照《网络安全法》等相关管理规定，定期对各类密码进行更换、保管等安全管理。

系统应当设置访问控制策略，对接入的IP地址段或设备实施访问限制，确需境外访问的，按照白名单方式开通特定时段、特定设备或账号的访问权限。

配合第三方网络安全服务机构对互联网政务应用网络和数据安全每年至少进行一次安全检测评估。

本项目安全性须参照《信息系统安全等级保护基本要求(GBT22239-2019)》三级标准。在项目运维期间须积极配合用户开展的与该项目相关的网络安全监测与风险评估、数据安全检查评估或密码应用安全性评估等安全审查工作。

14.6技术支持及培训

电话支持服务。提供7×24小时的电话技术支持服务，用户可以拨打客服专线，获得直接的技术咨询和问题解决服务。

网络支持服务。用户可通过现有的网络方式，如邮箱、微信提出疑问后，技术人员及时给予解答。

用户指导服务。为用户提供业务系统使用指导服务，根据用户的工作需要，派遣技术人员提供现场技术指导，帮助用户更好地理解和使用业务系统。

系统用户培训服务。根据用户的业务需求，提供现场或远程的系统用户培训服务，包括技术培训、业务培训和系统培训等。帮助用户更好地理解和使用产品和服务。全年不少于2次培训，每次培训时长不少于4小时。

# 第二包  项目监理服务

#### 一、工作内容

#### 在服务范围内，依据国家有关信息系统的法律法规、技术规程、规范、标准以及项目建设文件，供应商承担全部工作的监理服务，按照国家相关规范《GB/T 19668 信息技术服务监理规范》总则及各分册的要求，对系统的质量、进度、投资、风险进行全方位、全过程控制，进行项目的合同管理、变更管理、配置管理、文档管理、人员管理、信息管理以及安全文明实施管理，负责系统建设过程中的组织协调等工作，使项目建设按既定目标顺利进行。

#### 二、服务内容

#### ①项目启动阶段

#### 梳理用户的业务需求，并将其作为监理依据之一。

#### 工程实施前，应组织审核承建单位提交的质量管理计划、工程实施方案，并提出监理意见。对质量管理计划中存在的问题，责令承建单位整改。

#### 按照项目的要求成立项目监理组，提交项目监理规划，监理规划应包括人员组织计划、项目管理方案、质量管理计划、进度和变更控制计划等。

#### 妥善管理工程招标阶段所产生的与监理相关的文档资料，包括需求说明、招投标文件和监理文档等。

#### 按照项目总体进度要求进行总体工期监理，用合理的进度控制方法，确保项目按步骤、分阶段、有计划的推进，并能按期完成。

#### ②项目实施阶段

#### 协助用户对项目进行规范的管理，制定各项工作的流程，明确各个项目参建单位在项目中的工作内容。

#### 按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性。

#### 对承建单位提供的产品及服务进行验收，重点检查产品及服务应与承建合同要求和产品文档的说明一致。

#### 执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志，出现工程质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单，报业主单位、承建单位，责令承建单位整改。

#### 审查承建方提交的技术方案、实施方案、进度计划、组织计划等并提出监理意见。

#### 依据合同清单监理设备到货检验和确认工作，跟踪监督设备及相关软件系统的安装、调试，及时发现问题。

#### 依据承建合同要求、国家及相关标准规范要求，监督各个子系统及整体系统的阶段检测，并协调各方解决测试中发现的问题，及时做好复核测试工作，保证系统的功能、性能、安全性，满足用户及相关标准规定的质量要求，确保工程质量达到预计的目标。

#### 按照建设单位总体工期要求对项目的进度进行监理。协调各个承建单位按照合同进度要求制定详

#### 细的进度计划，用合理的进度控制方法，确保项目按步骤、分阶段、有计划的推进，并按期完成。

#### 对工程实施中出现实际进度与计划的偏差，应及时要求承建单位及时修改工程进度计划，落实纠偏措施；应组织审查进度纠偏措施的合理性、可行性，并报业主单位审核。

#### 供应商应利用相关的技术手段和方法、依据有关的监理规范流程进行监督和控制，及时发现项目的问题，并协调各方进行解决。

#### 对项目的投资、款项支付进行审核，确保款项支付符合合同要求。

#### 审核项目变更，分析变更对项目质量、进度、投资带来的影响，向用户提出监理意见，并监督变更的实施。

#### 对工程合同进行管理，以合同为依据，结合实际工程进展情况，及时协调解决工程中存在的争议事宜。

#### 采用例会、专题会等形式及时协调各参建单位之间存在的问题，解决工程实施过程中的各种专项问题，并以会议纪要的形式存档。

#### 制定项目文档管理规范，为项目建设提供完整规范的技术和管理资料。

#### 编写监理周报、月报，及时向用户汇报项目实施进展情况和出现的问题。

#### ③项目验收阶段：

#### 协助用户进行系统验收，督促项目承建单位制定验收方案，审查验收方案和计划；协助用户编制项目的决算书，并完成项目的决算。

#### 协调用户和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致。

#### 供应商应检查系统的功能、性能、安全性是否满足用户及相关标准规定的质量要求，确保工程质量达到预计的目标。

#### 供应商应协助用户对验收中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的验收方式，以监理通知单的形式告知承建单位。

#### 检查、审核承建单位的最终交付物是否完整、齐备，是否符合合同的约定，是否已经按照指定的时间和方式提交给用户。

#### 监督检查系统的试运行，提交试运行阶段监理监控报告。

#### 监督检查工程是否已经完成合同中所规定的各项内容；检查最终交付的信息系统是否已经经过验收测试，各项性能、功能是否已经达到设计要求，并处于正常工作状态。

#### 进行监理总结，提交工程监理报告并移交全部监理资料和其它有关资料。

#### 免费运维期结束后，监理机构负责项目的免费运维期结项工作，配合建设单位完成验收。

#### 三、工作要求

质量控制措施

1）组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工和有关质量监督制度，落实质量控制的责任。

2）技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施。

3）经济、合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定和相关标准规范要求的。

进度控制措施

1）组织措施：落实质量控制的责任，建立进度控制协调制度。

2）技术措施：建立实施进度计划体系。

软件功能评测

配合第1包中标供应商请专业第三方的软件测评公司进行评测，配合沟通软件试运行进度。

#### 四、组织要求

①投标人应根据项目需要，配备不少于3人的监理项目组，其中总监理工程师1人，监理工程师不少于2人。监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担采购人与承建单位的信息保密义务。在采购人未提出更换的情况下，监理单位如更换总监理工程师和监理工程师，需征得采购人的同意更换相应资格的总监理工程师和监理工程师。

②在3个工作日内，投标人应以采购人要求为项目实施或验收过程中出现的问题提供技术处置意见，管理改进意见不超过5个工作日完成。

③监理服务除应参照GB/T 19668.1-2014履行外，还应满足以下要求：

1）监理过程中应及时记录、保存所有相关资料，并根据采购人要求及时将有关资料正本或副本报送采购人。

2）在监理服务过程中，应采购人要求针对项目中发生的事项出具专业且明确的监理意见。

3）监理过程中除图、表、文字等记录形式外，还应对关键活动进行图像或视频方式的记录。

4）根据项目建设的要求审核承建单位的进度计划，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控。

5）对于项目建设过程中发生的变更，中标供应商须从有关法律法规、标准规范的角度，从项目质量、进度、成本三个层面给出意见。认为变更内容欠妥的，向建设单位提供具有可操作性的意见或建议。

6）在监理项目的任何一次报审报验之前，中标供应商须做好先期协调和准备工作，并提前通知建设单位该次审验活动的目的、内容、方法和需要进行的记录，以及建设单位应参与的人员，在建设单位对上述内容确认后方可进行相应审验活动。

7）监理单位负责与项目相关的所有例会、专题会的会前通知及相关准备工作，并负责会议纪要的记录和整理，以及会议结论的跟踪落实与汇报。

8）监理单位须对合同款项申请支付一方的合同履约情况进行检查和核实，确认合同履行是否满足款项支付的约定条件，须对款项支付申请进行核查并出具意见。

9）本项目监理服务要求根据项目进展情况提供5×8小时服务，临时到场要求在60分钟之内。

#### 五、人员要求

#### 投标人应根据项目需要，配备不少于3人的监理项目组，其中总监理工程师1人，监理工程师不少于2人。监理过程中，在采购人未提出更换的情况下，监理单位如更换总监理工程师和监理工程师，需征得采购人的同意更换相应资格的总监理工程师和监理工程师。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 资质要求 | 岗位职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1 | 具备本科（或以上）学历、ITSS IT项目经理证书 | 组织制订可行的项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；从事信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作；从事信息系统监理工作；从事IT服务项目管理工作：IT服务项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理。 | 不驻场 |
| 2 | 监理工程师 | 2 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统监理师） | 从事信息系统监理工作 | 不驻场 |

团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。在重大活动或迎检等特殊时期，为保障项目进度和系统安全，需要按照采购人要求，进行7×24小时值守或者驻场服务。

# 第三包  等保评测服务

#### 一、等保测评服务内容

①总体要求

根据《国家网络安全法》第二十一条关于信息安全等级保护制度、《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，按照国家《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019标准，对天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设项目开展专项安全等级保护测评工作。

②等级保护测评服务内容

按照国家关于网络安全等级保护工作相关文件的要求，服务期内开展天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设项目等级保护测评工作，出具符合国家标准的等级保护测评报告。

| 序号 | 信息系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市市场监管委信用监管综合业务平台 | 三级 |

通过本次项目，完成对天津市市场监管委信用监管综合业务平台测评，并给出安全整改建议，委派技术专家到场解读建议，提高网络安全性与可靠性。

#### 二、测评要求

①按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）等相关标准规范进行测评，并根据《等级测评报告模版》出具测评报告，保证信息系统可以顺利通过信息系统等级保护测评。

②测评时间要求：根据项目进展情况，测评工作在60个工作日内完成，测评工作量不少于30人天。

③在不影响系统正常运行的前提下，根据国家标准对各系统进行等级保护测评。由测评方根据《等保测评过程指南》编写项目计划书，系统等级保护测评实施方案、测评方法，测评指导书，编写各种测评表单、测评报告、系统整改建议书等。

④等级保护测评的实施方案、工作计划等文档内容应与用户单位被测评系统结构相符合，要求测评方根据信息系统与应用现状，编写测评实施保障措施，应急处理预案等，应体现系统运行的理解能力，测评组人员要有三级或三级以上系统的等保测评项目经验，可有效保障测评安全，及时有效处理测评中出现的问题。

#### 三、技术要求

①测评方能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。

②测评方应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效的控制。

③测评方在现场测评工作中必须在不影响用户单位各业务系统对外服务的前提下进行。

④测评公司应具有较强的信息安全服务质量保证，在项目实施期间可以根据现场测评实际情况，提出符合等级保护要求的完善建议。

⑤测评方应具有完善的项目管理经验，包括制定项目汇报的体系、项目问题管理体系等。

⑥为维护用户单位的利益，测评方在实际测评工作中对用户的系统、信息、数据有安全保密的义务，测评方以及组建的测评组需在入场前签署保密协议。

⑦供应商应具备完善的网络安全等级保护2.0测评方案，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理等。

⑧投标人需为采购人提供一年的新信息系统的等级保护定级、备案咨询等相关服务。

#### 四、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、等级保护2.0标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

#### 五、法律责任及保密要求

①供应商应按照国家有关法规规定提供等级保护测评服务，并承担相应的法律责任。

②供应商必须遵守法律、行政法规，遵守商业道德，诚实信用，履行网络安全保护义务，接受政府和社会的监督，承担社会责任。

③供应商的服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当向用户明示并取得同意；涉及公民个人信息的，应当遵守有关法律、行政法规关于公民个人信息保护的规定。

④供应商必须对在履行职责中知悉的个人信息、隐私和商业秘密严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

⑤供应商按照国家有关法规规定提供等保测评服务，并承担相应的法律责任。

⑥供应商应在项目管理知识体系的指导下，根据本次测评实际情况，结合以往类似项目管理和实施经验，通过科学、先进、规范、严密、扎实的项目管理和质量控制，保证高效、优质完成建设任务。

# ⑦供应商在服务期间违反上述约定或有关人员出现违法违规行为的，则无条件终止合同并承担由此造成的损失和相关法律责任。

#### 六、人员要求

#### 测评方应为本项目成立至少5名人员实施小组，其中包含项目经理1名、技术人员至少4名。项目经理需具备高级测评师，项目组成员须具备网络安全等级测评师证书。

#### 项目组长在本项目中负责掌控项目实施的各个环节，把握项目的整体进度；协助、指导项目组成员的工作，及时发现并处理项目中存在的问题，对质量监督、项目涉密的所有细则负首要责任。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 资质要求 | 岗位职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备网络（信息）安全等级高级测评师证书、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息安全工程师） | 从事信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作；从事信息安全测试及测评、信息安全运维和信息安全集成工作;从事信息系统安全设施的运行维护和配置管理，处理信息系统一般安全风险问题 | 不驻场 |
| 2 | 项目组成员 | 不少于4人 | 具备网络（信息）安全初级及以上测评师证书 | 从事信息安全测试及测评、信息安全运维和信息安全集成工作 | 不驻场 |

团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。在重大活动或迎检等特殊时期，为保障项目进度和系统安全，需要按照采购人要求，进行7×24小时值守或者驻场服务。

七、售后服务

等级保护测评项目验收后一年内，中标供应商需为采购人提供新信息系统的等级保护定级咨询服务。

# 第四包：项目商用密码应用安全性评估服务

#### 一、测评内容和服务要求

①测评内容

| 序号 | 信息系统名称 | 安全保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市市场监管委信用监管综合业务平台 | 三级 |

中标供应商应按照密评相关的标准和规范要求，对系统进行商用密码应用与安全性评估；对评估对象实际情况以及系统使用的密码产品情况，选择并确定测评依据，在系统真实环境下进行测评，以评估密码保障是否安全有效；针对评估对象编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制，协助用户认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议。

②密评服务范围

项目商用密码应用安全性评估包括评估系统使用的密码产品情况，评估密码保障系统是否安全有效，并通过测评发现系统存在的安全隐患和风险，提出可行性完善建议；针对评估对象编制密码应用安全性评估报告；针对密码应用要求和密码评估提供相关咨询、培训与保障，从国家法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对被评估单位进行培训；协助建设方和第一包供应商完成符合相关要求的密码应用方案编制工作。

③密评依据标准

《GB/T 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》。

《信息系统密码应用测评要求》

《信息系统密码应用测评过程指南》

④密评主要工作内容

A.获取测评委托单位及被测信息系统的基本情况，了解整个系统的构成和密码保护情况；

B.分析整个被测信息系统及其涉及的业务应用系统，以及与此相关的密码应用情况，根据等级保护定级结果，确定测评对象、测评指标和测试检查点。

C.召开测评项目启动会，安排测评人员在现场完成测评工作，记录测评结果，对现场测评中发现的问题、问题的证据和证据源进行汇总，形成电子输出记录。

D.完成现场测评工作后，对获得的测评结果（或称测评证据）进行汇总分析，形成测评结论，并编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制。协助用户认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议。

E.针对密码应用要求和密码评估提供相关咨询、培训与保障，对系统密码应用与方案提供咨询服务，对被评估系统提供问题咨询和整个项目评估服务周期内的应急评估服务。

F.从国家法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对被评估单位进行培训。

#### 二、技术要求

①中标供应商应依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。中标供应商为本项目配备的测评人员应遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

②中标供应商应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，在签订密评合同后应立即成立密评工作小组，密评机构应严格按照合同履行密评责任。

③为保障密评过程中可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，密评机构须具备安全保密管理能力，建立有严格规范的保密管理机构与制度体系，明确对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场测评前必须签订保密协议。

④中标供应商在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。

⑤中标供应商应遵守相应的密评工作制度，包括会议制度、密评文件制度、密评记录制度、工作报告制度等，保证密评工作协调有序的进行。

⑥中标供应商应根据被测系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员、设备和工具。

⑦中标供应商应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响委托单位信息系统的正常运行。

⑧中标供应商应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。

⑨中标供应商完成商用密码应用安全性评估工作后，应在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。

⑩中标供应商在验收时应提交密码安全测评工作的档案。

#### 三、验收要求

按照本项目涉及的评测内容，提供符合相关要求的评估工作成果（纸质版和电子版），包括：《商用密码应用安全性评估报告》、《密码应用改进建议书》

#### 四、人员要求

#### 投标人应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。投标人应为本项目成立至少7名人员的密评工作小组，其中包含项目经理1名、技术人员至少6名，测评人员应具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书（成绩合格），能够依据测评结果做出专业判断以及出具测评报告的能力。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 资质要求 | 岗位职责 | 是否驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单、计算机类相关专业高级（或以上）职称 | 从事IT服务项目管理工作：IT服务项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理；从事信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作 | 不驻场 |
| 2 | 项目组成员 | 不少于6人 | 具备商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩单或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩单 | 从事信息系统安全设施的运行维护和配置管理，处理信息系统一般安全风险问题;从事信息安全测试及测评、信息安全运维 | 不驻场 |

团队所有成员均需为中标单位正式员工或者是与中标单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员。在重大活动或迎检等特殊时期，为保障项目进度和系统安全，需要按照采购人要求，进行7×24小时值守或者驻场服务。

# 五、售后服务

项目验收后一年内，中标供应商需为采购人提供信息系统的密码评估咨询服务。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第   包，      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （五）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我单位郑重承诺：所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。我单位在本项目服务过程中使用的第三方软件费用由投标人负责。我单位与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由我单位负责。我单位提供本项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归采购人所有，并协助采购人完成版权注册，对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。我单位严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 |  |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

第一包

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天津市市场监管委信用监管综合业务平台建设（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第二包

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 项目监理服务（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第三包

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 等保评测服务（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第四包

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 商用密码应用安全性评估服务（请填写标的名称），属于  软件和信息技术服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：售后服务承诺及培训内容

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料