天津市公安局滨海分局采购视频监控网图像分析检索平台及共享服务平台运维项目招标文件

（项目编号：TJBH-2026-D-0061）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.5

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市公安局滨海分局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市公安局滨海分局采购视频监控网图像分析检索平台及共享服务平台运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市公安局滨海分局采购视频监控网图像分析检索平台及共享服务平台运维项目

（二）项目编号：TJBH-2026-D-0061

二、项目内容

第一包：运维服务，合同履行期限12个月。

三、项目预算

第一包：9978998元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；

3. 投标人报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年5月8日至2026年5月14日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年5月8日9:00至2026年6月3日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年6月3日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年6月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年6月3日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866129

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市公安局滨海分局

（二）采购人地址： 天津市滨海新区营口道734号

（三）采购人联系人： 李凯

（四）采购人联系电话：022-66977165

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门： 天津市公安局滨海分局

2.联系人：李凯

3.联系方式：13516165190

4.联系地址： 天津市滨海新区营口道734号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年5月8日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：调试费、线路连接费、维护维修费、保修费、测试费、人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 满足项目需求书要求。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：完成平台升级工作且确保系统能够正常运行，经过采购人确认后，项目正式进入运维期，持续时间为12个月（特殊情况以合同为准）

2. 服务地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

合同分三个周期进行支付：运维服务第3个月结束后30天内，在合同金额25%的基础上扣除交接期考核扣罚金额、第1至3个月运维考核扣罚金额，作为第一阶段付款金额进行支付；运维服务第9个月结束后30天内，在合同金额50%的基础上扣除第4至9个月运维考核扣罚金额，作为第二阶段付款金额进行支付；运维服务期结束后，在合同金额25%的基础上扣除第10至12个月运维考核扣罚金额、年度考核扣罚金额，作为第三阶段付款金额进行支付（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的本项目内容相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、服务双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少6个月的时间）、服务内容。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个案例2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | （1）投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得1分，最多4分。 （2）投标人具备有效期内的信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务），提供证书扫描件，一级得3分，二级得2分，三级及以下得1分，不提供的不得分。 （3）投标人具备有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书，提供证书扫描件，一级得3分，二级得2分，三级及以下得1分，未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 派驻人员评价 | 投入的派驻人员为投标单位正式员工，提供派驻人员姓名、派驻人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 - 项目经理， A.具备大学本科（或以上）学历毕业证书 B.具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书或PMP证书 C. 具备注册信息安全管理人员证书（CISO）证书 提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； - 派驻人员 - 具备计算机或通信等相关专业高级工程师证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分； - 具备计算机或通信等相关专业工程师（中级或以上）证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分； - 具备注册信息安全专业人员（CISP）认证，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分； 注：人员一人持多证不重复记分。 | 9 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分主观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目整体服务方案评价 | 至少包含需求分析（网络系统、安全系统、主机存储系统、备份系统、系统软件、应用系统求等方面的需求分析）、系统升级服务方案（系统架构、数据流向、系统扩容）等方面内容： 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容： 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、检查方案、发现问题后的解决方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 合计 |  | 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

## 项目背景

天津市公安局滨海分局建设了视频监控网图像检索分析平台及共享服务平台（以下简称“检索分析及信息共享服务平台”），包括图像检索分析平台（以下简称“检索分析平台”）和信息共享服务平台，用于加强对天津市滨海新区社会治安防控体系防控的能力，该项目的建设适应了当前社会治安新的形势和新的挑战，实现了精确的指挥、打击、管理、防控和保障的主动警务工作模式，提高了警务工作效率。随着滨海新区视频监控系统投入使用的时间不断增长，系统的硬件、软件不间断运行，硬件设备的功能性逐渐减弱，故障率升高，现亟需对该系统开展维护保养、故障排查和安全管理等运维工作。

检索分析及信息共享服务平台通过国标级联方式整合接入大量公安一类点、二类点与社会资源，涉及公安视频专网、各功能区自建专网、电子政务外网（政法委视频专网）、互联网等多种网络环境，并将汇聚的视频资源与数据资源推送到天津市公安局视综平台，同时部分资源与政法委雪亮平台及其它委办局进行共享推送。

天津市公安局滨海分局的信息共享服务平台包括硬件、软件、安全设备、配套网络、机柜租赁等，检索分析平台包括硬件、软件及巡特警支队地下一层机房。平台技术门类繁杂，需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养，并能及时应对和解决突发状况。维护工作一方面保证了系统的正常高效稳定运行，另一方面延长了设备使用寿命。

目前2个项目均已结束5年服务期，天津市公安局滨海分局启动天津市公安局滨海分局检索分析及信息共享服务平台运维项目，对以上两个项目所建设的内容进行软硬件设备运维及平台升级服务。

本项目所属行业：软件和信息技术服务业

## 服务目标

（1）升级服务目标

通过购买服务方式对检索分析及信息共享服务平台进行升级，中标供应商须在服务期内持续提供覆盖升级范围的系统质保、运行维护、技术支持等全部服务。

检索分析平台方面，显著提升平台人脸、人体、特征、以文搜图等核心智能算法的分析速度与精度，各项关键性能指标满足要求，以支撑智慧警务实战技战法应用。优化并增强结构化数据的存储、计算与关联分析能力，确保平台能够高效、稳定处理数据存储、检索与聚类任务，为上层应用提供坚实的数据基础。

信息共享服务平台方面，新增平台授权接入能力5万路，视频推送与流媒体转发核心服务的并发处理能力与带宽得到显著增强，满足大规模、高并发的实战业务需求。完成平台标准化总线架构改造，提升系统内部数据流转效率与对外标准接口的兼容性、稳定性，确保与上级平台的数据级联更高效规范。

（2）运维服务目标

升级服务完成后需达到以下运维目标：

- 检索分析及信息共享服务平台7*24小时正常运行；

- 与检索分析及信息共享服务平台对接的天津市公安局滨海分局现有系统正常运行；

- 检索分析及信息共享服务平台对滨海新区、天津市相关部门提供的现有服务正常运行。

## 运维范围

检索分析及信息共享服务平台运维范围包括但不限于项目服务清单，最终以采购人确认的运维资产底册为准。

## 运维期限

本次项目签订合同后，中标供应商应在60天内完成运维交接与资产核查工作，与采购人确认运维资产底册（最终的运维资产底册作为补充合同的附件），完成机房设备搬迁（如需）、平台升级工作且确保系统能够正常运行，经过采购人确认后，项目正式进入运维期，持续时间为12个月，包含运维服务和升级服务。

# 项目服务清单

## 运维服务清单

检索分析及信息共享服务平台维护对象包括但不限于检索分析平台和信息共享服务平台中的服务器、存储设备、软件系统、网络设备、边界及安全设备、机房基础环境设备，以及配套网络链路和机柜租赁等。

本次项目签订合同后，中标供应商与采购人进行运维材料交接，对资料进行整理，并对本项目检索分析平台运维清单、信息共享服务平台清单内软硬件设备及配套设施进行核查，核查内容包括设备名称、设备编号、设备数量、厂家、型号、参数配置、部署位置、用途、当前状态、是否正常运行、设备序列号、IP地址等。

中标供应商在核查过程中，发现故障设备须进行修复，评估运维清单是否缺失设备，如有缺失须向采购人申请新增设备纳入运维清单中（新增设备由采购人提供），确保所有运维设备能够支撑平台系统正常运行，并在运维期开始时均处于可正常工作状态。

中标供应商将核查后运维清单提交采购人进行确认，由采购人确认最终运维资产底册，底册中软硬件设备种类、数量不得少于本需求书运维服务清单中内容。

    - 检索分析平台运维清单

| 序号 | 维保设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器（视频网关）1 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 30 | 台 |
| 2 | 服务器（视频接入） | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 |
| 3 | 服务器（地图接入） | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 |
| 4 | 服务器（结构化数据库） | 海康威视 | DS-VH4214X-DJI | 27 | 台 |
| 5 | 服务器（集群管理） | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 4 | 台 |
| 6 | 服务器（视频结构化） | 海康威视 | DS-GPKIA0100-AB | 52 | 台 |
| 7 | 服务器（图片结构化） | 海康威视 | DS-GPKIB0116-V | 4 | 台 |
| 8 | 服务器（数据应用）1 | 海康威视 | DS-VE2208D-BBC | 2 | 台 |
| 9 | 服务器（综合应用） | 海康威视 | DS-VE2208D-BBC | 1 | 台 |
| 10 | 服务器（视频网关）2 | 海康威视 | Ds-VE2208C-BBC | 3 | 台 |
| 11 | 服务器（数据应用）2 | 海康威视 | DS-VE2208D-BBD | 3 | 台 |
| 12 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S8610E | 1 | 台 |
|  |  | 锐捷 | RG-PA600I | 4 | 块 |
|  |  | 锐捷 | M8610E-FE-DI | 2 | 张 |
|  |  | 锐捷 | M8610E-48XS-DB | 1 | 块 |
|  |  | 锐捷 | M8610E-48GT-ED | 1 | 块 |
|  |  | 锐捷 | XG-SFP-SR-MM850 | 14 | 块 |
| 13 | 高密行间空调1 | 易事特 | 室内机:ER040室外机:ECR55 | 3 | 台 |
| 14 | 高密行间空调2 | 易事特 | 室内机:ER025室外机:ECR27 | 3 | 台 |
| 15 | 机房精密空调 | 易事特 | 室内机:EC70-DCA室外机:ECA54(2台) | 3 | 台 |
| 16 | 电池间空调 | 易事特 | 室内机: EC30-UAA 室外机:ECA54 | 2 | 台 |
| 17 | 空调 | 易事特 | 室内机:EC12室外机:ECA12M | 4 | 台 |
| 18 | 新风系统 | 亚都 | YHQ-D3000 (3000m3/H) | 3 | 套 |
| 19 | 进线柜 | 易事特 | EAPD-380/1250A-N | 2 | 台 |
| 20 | 切换柜 | 易事特 | EAPD-380/1250A-N | 2 | 台 |
| 21 | UPS配电柜 | 易事特 | EAPD-380/800A-N | 3 | 台 |
| 22 | 动力配电柜 | 易事特 | DPF-380/500A-N | 1 | 台 |
| 23 | 高密区列头柜 | 易事特 | DPF-380/200A-N | 2 | 台 |
| 24 | 低密区列头柜 | 易事特 | DPF-380/125A-N | 3 | 台 |
| 25 | UPS机框 | 易事特 | EA66400 | 2 | 套 |
| 26 | 模块化UPS | 易事特 | EA66-50PMD | 16 | 块 |
| 27 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 1 | 台 |
| 28 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725F-IS | 24 | 台 |
| 29 | 4T硬盘 | 海康威视 | ST4000Vx000 | 6 | 块 |
| 30 | 红外探测器 | 海康威视 | DS-1T21DN-B | 12 | 台 |
| 31 | 门禁控制器（两门WEB控制器） | 海康威视 | DS-K2602 | 5 | 台 |
| 32 | 火灾报警控制器 | 海湾 | JB-QB-GST200/128 | 1 | 台 |
| 33 | 气体灭火控制器 | 海湾 | GST-QKP04 | 1 | 台 |
| 34 | 消防联动电源 | 海湾 | GST-DY-100 | 1 | 只 |
| 35 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3 | 7 | 只 |
| 36 | 感温探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 7 | 只 |
| 37 | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-M8502 | 2 | 只 |
| 38 | 紧急起停按钮 | 海湾 | GST-LD-8318 | 2 | 只 |
| 39 | 手自动转换开关 | 海湾 | GST-LD-8316 | 2 | 只 |
| 40 | 输入输出模块 | 海湾 | GST-LD-8301 | 2 | 只 |
| 41 | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3 | 7 | 只 |
| 42 | 感温探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 8 | 只 |
| 43 | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-M8502 | 5 | 只 |
| 44 | 紧急起停按钮 | 海湾 | GST-LD-8318 | 5 | 只 |
| 45 | 手自动转换开关 | 海湾 | GST-LD-8316 | 5 | 只 |
| 46 | 输入输出模块 | 海湾 | GST-LD-8301 | 5 | 只 |
| 47 | 消防联动控制模块 | 易事特 | LDK-24V | 2 | 套 |
| 48 | 监控主机 | 易事特 | EAST-A3-MDCC32-Wo2 | 3 | 台 |
| 49 | 管理软件 | 易事特 | s80智慧物联网系统软件V3.0 | 1 | 套 |
| 50 | BS架构软件 | 易事特 | s80系统WEB工作站软件V3.0 | 1 | 套 |
| 51 | 管理服务器 | DELL | R620 | 1 | 台 |
| 52 | 串口IO联网模块 | 易事特 | s80-Z4-DINI16-A03 | 5 | 个 |
| 53 | 声光报警组件 | 易事特 | HC-103 | 3 | 个 |
| 54 | 精密配电监控适配器 | 易事特 | JRJ-PD2 | 1 | 套 |
| 55 | 三相UPS监控适配器 | 易事特 | JRJ-UPS | 1 | 套 |
| 56 | 精密空调监控适配器 | 易事特 | JRJ-JMKT | 1 | 套 |
| 57 | 温湿度传感器（OLED） | 易事特 | S80-A3-ATHTO2-A02 | 12 | 个 |
| 58 | 烟雾传感器 | 易事特 | LH-94(II) | 12 | 个 |
| 59 | 不带定位线式漏水采集器 | 易事特 | S80-A3-AFNSO3-A01 | 8 | 个 |

    - 信息共享服务平台运维清单

| 序号 | 维保设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息共享服务平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总控管理模块 | 天地伟业 | V7.0（BMS-G） | 2 | 套 |
| 2 | 存储模块 | 天地伟业 | V7.0（Recorder） | 2 | 套 |
| 3 | 数据库模块 | 天地伟业 | V7.0（DB） | 2 | 套 |
| 4 | 平台管理服务器 | 天地伟业 | TC-RV5230S | 2 | 台 |
| 5 | 数据库服务器 | 天地伟业 | TC-RV5230S | 2 | 台 |
| 6 | 流媒体转发服务器 | 天地伟业 | TC-RV3120L-L7P | 40 | 台 |
| 7 | 容灾热备管理软件 | 天地伟业 | V7.0（RZ） | 4 | 套 |
| 8 | 双机热备模块 | 天地伟业 | V7.0（HA） | 2 | 套 |
| 9 | 大数据检索服务器 | 天地伟业 | TC-RV7220L | 30 | 台 |
| 10 | 时钟同步服务器 | 上海锐呈 | K801 | 1 | 台 |
| 11 | 结构化数据接收模块 | 天地伟业 | V7.0（JDS） | 3 | 套 |
| 12 | 结构化数据接收服务器 | 天地伟业 | TC-RV5230S | 3 | 台 |
| 13 | 图片代理服务器 | 天地伟业 | TC-RV5230L-TDR | 2 | 台 |
| 14 | 事件检测服务器 | 天地伟业 | TC-RV3120L-W7D | 1 | 套 |
| 15 | 千兆网络交换机 | H3C | S5110-28P | 3 | 台 |
| 16 | 千兆光模块 | H3C | SFP-GE-LH40-SM1310 | 3 | 个 |
| 17 | 万兆三层交换机1 | H3C | S7510E-X | 1 | 台 |
| 18 | 万兆光模块 | H3C | SFP-XG-LH40-SM1550 | 6 | 个 |
| 19 | 核心交换机(新区公安局) | H3C | S12508X-AF | 1 | 台 |
| 20 | 服务器汇聚交换机(新区公安局) | H3C | S6800-4C | 4 | 台 |
| 21 | 服务器汇聚交换机(分局) | H3C | S5800-56C-EI | 12 | 台 |
| 22 | 网络边界交换机 | H3C | S5800-32C-EI | 7 | 台 |
| 23 | 汇聚交换机 | H3C | S7506E-X | 6 | 台 |
| 24 | 派出单位接入交换机 | H3C | S5560-34C-EI | 65 | 台 |
| 25 | 网络、应用管理平台(新区公安局) | H3C | iMC 智能管理中心 | 1 | 套 |
| 26 | 网络管理平台服务器(新区公安局) | H3C | R4900 | 1 | 台 |
| 二、边界及安全设备运维 |  |  |  |  |  |
| （一）互联网-视频专网视频边界/数据边界 |  |  |  |  |  |
| 27 | 安全视频接入系统 | 天行网安 | Topwalk-MTP/V3.0（千兆） | 1 | 套 |
| 28 | 单向隔离光闸 | 天行网安 | Topwalk-FGAP TG7250-F | 2 | 台 |
| 29 | 集控探针 | 天行网安 | Topwalk-TZ | 1 | 台 |
| 30 | 设备准入控制系统 | 深信服 | AC-1000-B1100 | 1 | 台 |
| （二）其他专网-视频专网视频边界/数据边界 |  |  |  |  |  |
| 31 | 下一代防火墙 | 天行网安 | Topwalk-FW 4000-M20 | 1 | 台 |
| 32 | 设备准入控制系统 | 深信服 | AC-1000-B1100 | 1 | 台 |
| 33 | 交换机 | 迪普 | LSW5662-28GT8XGS | 1 | 台 |
| 34 | 安全视频交换系统 | 天行网安 | Topwalk-MTP/V3.0 | 1 | 套 |
| 35 | 安全隔离网闸 | 天行网安 | Topwalk-GAP/V3.0 | 1 | 台 |
| 36 | 集控探针 | 天行网安 | Topwalk-TZ | 1 | 台 |
| （三）政法委专网-视频专网视频边界 |  |  |  |  |  |
| 37 | 下一代防火墙 | 天行网安 | Topwalk-FW 4000-M20 | 1 | 台 |
| 38 | 设备准入控制系统 | 深信服 | AC-1000-B1100 | 1 | 台 |
| 39 | 交换机 | 迪普 | LSW5662-28GT8XGS | 1 | 台 |
| 40 | 集控探针 | 天行网安 | Topwalk-TZ | 1 | 台 |
| 41 | 安全隔离网闸 | 天行网安 | Topwalk-GAP/V3.0 | 1 | 台 |
| 42 | 安全视频交换系统 | 天行网安 | Topwalk-MTP/V3.0 | 1 | 套 |
| （四）视频专网-应急局专网视频边界 |  |  |  |  |  |
| 43 | 防火墙 | 领信数科 | SEC6000-FW-H3010 | 1 | 台 |
| 44 | 入侵防御 | 领信数科 | SEC6000-DAG-H400 | 1 | 台 |
| 45 | 集控探针 | 天行网安 | Topwalk-TZ | 1 | 台 |
| 46 | 交换机 | H3C | S5560-30S-EI | 1 | 台 |
| 47 | 安全视频交换系统 | 天行网安 | Topwalk-MTP/V3.0 | 1 | 套 |
| （五）安全设备 |  |  |  |  |  |
| 48 | 防火墙1 | 网神 | 网神 SecGate 3600 防火墙 V3.6.6.0（万兆） | 14 | 台 |
| 49 | 防火墙2 | 网神 | 网神SecGate3600防火墙 NSG (千兆）/V3.6.6.0 | 2 | 台 |
| 50 | 入侵检测1 | 启明星辰 | 天阗入侵检测与管理系统V7.0（万兆）NT10000 | 5 | 台 |
| 51 | 入侵检测2 | 启明星辰 | 天阗入侵检测与管理系统（千兆）/V7.0 | 4 | 台 |
| 52 | 防毒墙 | 网神 | 网神 SecAV3600 防毒墙 V3.1 | 1 | 项 |
| 53 | 脆弱性扫描系统 | 启明星辰 | 天镜脆弱性扫描与管理系统 V6.0 | 1 | 台 |
| 54 | 堡垒机 | 启明星辰 | 天玥运维安全网关V6.0/千兆 （身份鉴别）网络（TJCS-NS-L） | 1 | 台 |
| 55 | 终端防病毒扩容和升级 | 瑞星 | 瑞星企业终端安全管理系统软件,1000路1年的授权 | 1 | 项 |
| 56 | 桌面安全管理 | 金盾 | 金盾全面内网安全与网络行为管理系统V7.0 | 1 | 项 |
| 57 | 态势感知服务 | / | 针对滨海分局视频平台情况，提供态势感知服务，以实现原信息共平台中“大数据集中信息安全分析平台1、大数据集中信息安全分析平台2、视频网络安全数据采集系统、安全在线服务系统、持续等保在线服务系统”的功能，详见此表备注。 | 1 | 项 |
| 58 | 服务器6 | 天地伟业 | TC-RS2016D | 50 | 台 |
| 59 | 终端防病毒服务器 | 天地伟业 | TC-RS2016S | 5 | 台 |
| 四、其他内容 |  |  |  |  |  |
| 1、视频云存储运维 |  |  |  |  |  |
| 60 | 视频网汇聚交换机 | 中兴 | ZXR10 9908 | 1 | 台 |
| 61 | 视频网接入交换机 | 中兴 | ZXR10 5956 | 3 | 台 |
| 62 | 云存储系统管理平台及服务器 | 天地伟业 | V7.0、TC-RV3120L-W7D、TC-RV3220L-L7C | 1 | 项 |
| 63 | 云存储系统存储阵列2 | 天地伟业 | TS-CS10000-H36 | 1 | 项 |
| 2、政务外网视频推送平台运维 |  |  |  |  |  |
| 64 | 视频管理服务软件 | 宇视 | SWP-VM5.0 | 1 | 项 |
| 65 | 流媒体转发服务软件 | 宇视 | SWP-MS5.0 | 1 | 项 |
| 3、分局机房运维服务 |  |  |  |  |  |
| 66 | 空调及UPS运维服务 | 海瑞弗 | 型号P12500（2台空调） 型号HAUR0322（3台空调） 型号YMK3320-200KVA（5台UPS） | 1 | 项 |

备注：

针对滨海分局视频平台情况，本次运维项目需提供态势感知服务，满足以下功能：

（1）态势总览：需支持对全网安全态势信息的综合展示，包括全网总览打分、资产态势评价、运行态势评价、攻击态势情况、脆弱性态势评价、运营态势评价等；

（2）攻击态势：需支持以全网攻击事件为基础，利用内置多维统计分析模型进行攻击统计和分析；需支持从攻击状态、攻击趋势展示当前遭受攻击的宏观现状；需支持从情报命中情况、攻击源国家、受攻击安全域、受攻击资产、攻击端口分布、攻击源TOP排名、攻击事件列表等展示当前被攻击详情；

（3）风险态势：需支持全网和各区域的风险量化和风险赋值，使用户把握风险态势；

（4）风险预警：需支持对业务系统中潜在的安全隐患或攻击行为进行威胁预警。通过内部预警和外部预警全面分析业务系统中安全事件的影响范围，并持续监测事件的状态，快速完成业务系统安全事件的预警和处置；系统预警支持内部预警和外部预警；

（5）历史关联分析：需支持针对历史日志的关联分析的能力，支持选择指定时间范围内的不同的历史日志进行关联分析，发掘潜在的信息；

（6）资产异常分析：需支持对资产异常判定的规则设定，包括但不限于如下13个维度：使用弱团体字符串、使用不安全协议、资产开放违规端口、资产中开放FTP服务、资产开放端口服务超出阈值数量、资产开放非常见端口服务超出阈值数量、资产开放远程运维类端口服务超出阈值数量、开放高危端口、关注端口关闭、发现无主资产、发现未知资产、疑似设备被替换、资产宕机等；同时支持对规则的启用和停用；需支持对异常资产加入白名单，加白后的资产不再产生异常信息；

（7）级联对接：需支持与天津市公安局进行级联对接；

（8）风险分析：需支持内置风险计算模型，综合考虑资产的价值、脆弱性和威胁，计算风险的可能性和风险的影响性；需支持定期自动地计算出资产、安全域和业务系统的风险值，并刻画出资产、安全域和业务系统随时间变化的风险变化曲线，支持风险钻取与分析；

（9）资产管理：系统需具备完善的资产管理能力，支持对IT资产分组、分域的统一维护能力；具备对全部资产的收集管理能力，支持资产的增删改查、导入导出、批量处理，多样化展示、多维度关联能力；支持资产的过保提醒；需支持资产属性列配置设置，并可灵活控制展示哪些属性列，包含风险值、资产价值、地理位置展示。

### 链路租赁清单

（1）本项目需提供链路情况如下：

| 序号 | 名称 | 带宽 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频专网-政务网 | 10000M | 条 | 1 |
| 2 | 视频专网-交警设备网 | 1000M | 条 | 1 |
| 3 | 视频专网 | 10000M | 条 | 4 |

（2）中标供应商承担项目维护期间所有链路的租赁费用，以及光缆及管线维修、更换、调整、施工等产生的一切费用，满足网络畅通要求。

运维服务期间，采购人因业务需求变化，可增减中标供应商租用的网络链路，网络链路费用据实结算。

### 机柜租赁清单

（1）本项目需配置自建或租赁符合标准、满足项目需求的机房，依据实际情况以及采购人后期需求，提供适合且数量足够的机柜，放置本项目设备。具体包括运维服务机柜和升级服务机柜：

| 序号 | 名称 | 时间 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务存储机房服务 | 1年 | 配置不低于3.5KW的42U标准机柜，依据实际情况以及采购人后期需求，提供适合且数量足够的机柜（暂估22个机柜，数量以实际发生为准），用于放置本项目运维部分设备（不含检索分析平台已部署在天津市公安局滨海分局部分）。 | 1 | 项 |
| 2 | 升级服务机柜服务 | 1年 | 配置不低于3.5KW的42U标准机柜，依据实际情况提供适合且数量足够的机柜（暂估9个机柜，数量以实际发生为准），放置检索分析平台升级服务设备，保障升级服务的实现。 | 1 | 项 |

（2）上述机房需为运维、升级设备的正常运行提供电力保障及网络服务，产生电力费用包含在机房租赁服务中，提供温湿度管理、不间断电源、备用电机、消防等基础保障；提供可控的独立存放位置保证设备、网络、数据的安全隔离；具备独立的UPS不间断电源供电系统，UPS系统采取1＋1模式，保证系统平台的不间断运行；视频监控系统分布在机房的各出入口，各监控点可以实现24小时录像监控；机柜租赁所产生费用按照实际租赁数量据实结算。

（3）如需搬迁设备，中标供应商应在的20天内完成搬迁工作，并充分考虑设备停机、搬迁过程中出现的设备损坏风险，搬迁过程中平台运行不得中断，搬迁完成后平台系统能够正常运行。

（4）投标人必须保证系统实时整体正常运行（投标文件中提供承诺书，格式自拟）。

## 升级服务清单

本项目需通过购买服务的方式对检索分析平台及信息共享服务平台进行升级，进一步优化检索分析及信息共享服务平台的各项警务应用，匹配智能警务技战法要求，满足滨海分局在视频图像领域的实战应用需求，从而大幅提升滨海分局视图综合应用智能化水平，更好地服务于公安滨海分局一线民警实战需求。

本次项目需优化各类智能应用服务能力，将承载公安滨海分局数据汇聚上传能力，负责按天津市公安局要求，将公安滨海分局各类数据上联推送共享给天津市公安局视综平台，并充分利用市局视综平台能力，深化各类最新警务实战应用。中标供应商须在服务期内持续提供覆盖升级范围的系统质保、运行维护、技术支持等全部服务。投标人需提供满足应用需求的软硬件设备的使用权限，1年服务期内的数据产权归采购人所有，设备产权归投标人所有。

### 检索分析平台升级功能清单

参考《公安视频图像信息系统建设任务书》中相关建设要求，以及天津市公安局关于提升视图建设要求，从公安滨海分局视频专网发展实际情况出发，原检索分析平台建设于2018年，建设侧重于视频结构化与车辆数据分析两方面智能能力，而当前技术能力发展及前端设备建设逐年优化，人脸抓拍、全结构化抓拍摄像机逐年增加，从而导致中心端检索分析平台智能能力不足，需要在运维服务当中增加智能化应用服务能力要求，从而在保障平台稳定运行前提下，结合各项警务工作，匹配智能警务技战法要求，满足新区公安在视频图像领域的实战应用需求，从而大幅提升新区公安局视图综合应用智能化水平，更好的服务于公安滨海分局一线民警警务实战。

智能应用服务中提供建模数据版本不低于天津市公安局在用版本，支持上联推送到天津市公安局视综平台、“830”平台等实战应用平台，并充分结合市局平台应用层能力，丰富各类最新警务实战应用在滨海新区辖区内数据基础，为公安滨海分局一线民警提供更加丰富且实用的智慧警务应用。

本次项目内所提升优化的各项内容，可支撑滨海分局自建结构化前端采集数据的接入、分析、存储、运算等，并充分考虑冗余，优化各项智能应用能力。

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸分析能力优化 | 为满足日益新增智能化前端设备，采集人脸数据日益增加，但原检索智能分析算法中无人脸分析能力，需在原应用基础上进行算法能力优化，结合滨海新区公安局数据量估算，优化后需支持不少于330张/秒人脸分析能力，支持对人脸图片进行检测、建模，生成人脸特征值，并进行识别。 | 1 | 项 |
| 2 | 智能人体分析能力优化 | 原系统算法技术采用2016年结构化算法，算法分析针对人体数据，且产生特征值偏少目前已无法满足警务实战应用，需在原应用基础上进行算法能力优化，结合滨海新区公安局数据量估算，优化后需支持不少于450张/秒分析能力，支持对图片中的人体、机动车、非机动车进行检测、属性分析、建模，提取人体、机动车、非机动车的相关属性和向量化特征。 | 1 | 项 |
| 3 | 特征分析能力优化 | 原系统算法无局部特征分析能力，无法支持目前如以鞋搜人、以背包搜人、以帽子搜人、特征搜车等最新警务技战法应用，需原应用基础上进行算法能力优化，结合滨海新区公安局数据量估算，优化后需支持不少于450张/秒的分析能力，支持通过对图片左脚鞋子、右脚鞋子、帽子、背包车辆等特征进行特征建模。 | 1 | 项 |
| 4 | 以文搜图能力优化 | 结合市局应用平台智能警务应用能力，更新滨海新区公安局智能分析能力，支持不少于90张/秒处理能力，在原人车分析算法基础上，深化利用人物结构化开放式大模型检索技术，针对输入的人物特征描述的文本，跨模态提取、融合、匹配并检索出相似图片，针对输入的描述文本，支持自动匹配出相似度较高的图片数据，并按照相似度降序排列。对输入文本可与时空信息结合进行更小范围的搜索。支持输入人物全量特征，包括年龄、性别等生物特征；保安、外卖员、快递员、背包、衣裤颜色、帽子、口罩等着装特征；抽烟、喝酒、钓鱼、遛狗等行为特征。进一步深化智能警务应用能力。 | 1 | 项 |
| 5 | 聚类比对能力优化 | 原系统算法无聚类比对分析能力，无法支持目前人员档案、车辆档案等新警务应用，需原应用基础上进行算法能力优化，结合滨海新区公安局数据量估算，优化后需支持不低于1500万数据的聚类比对能力，支持人像打标签，对抓拍人脸实时标记身份ID，利用ID可实现人脸大数据业务应用等功能。 | 1 | 项 |
| 6 | 结构化数据库及存储能力优化 | 支持上述算法二次结构化所产生的大小图片、结构化特征值、关联关系数据、标签数据等多种类型数据的存储、运算、关联分析等功能需求,确保视频存储时间不少于30天，图片和结构化数据存储时间不少于180天，以及支撑上述应用重点点位视频中心存储，应用部署及流转发所需能力等。 支持不少于5.8PB存储，18亿结构化冷数据存储，2.4亿热数据存储，864线程CPU处理能力，满足用户数据存储及业务应用需求。 | 1 | 项 |

以上服务清单中所列升级服务内容的服务期限为1年，自正式进入运维期之日起计算。

### 信息共享服务平台升级功能清单

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频推送能力提升 | 提供视频推送能力服务，确保软件为最新版本，匹配市局视频相关需求： 1、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 2、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 3、具备主流品牌设备兼容服务，可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 4、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性。 5、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 6、推送带宽满足400Mbps（UDP）、600 Mbps（TCP）。 | 9 | 项 |
| 2 | 流媒体转发能力提升 | 提供流媒体转发能力服务，确保软件为最新版本，匹配市局视频相关需求： 1、支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备。 2、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。 3、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 4、采用中间件技术，可分布式部署，提供存储效率和数据安全性。 5、支持管理平台根据指定路由规则，自动组件中间件集群路由连接。 6、接入转发带宽为各2000M。 | 2 | 项 |
| 3 | 平台标准化优化总线架构改造 | 1、提供平台标准化总线架构改造服务，提供软件改造更新服务，确保视图数据传输通畅、并发能力得到整体提升。 2、遵循“全国公安视频图像信息数据库建设联网方案”等相关标准进行设计，遵循公安部下发的数据资源编目和数据元标准要求建库的软件服务。 3、遵循公安视频图像信息应用系统的相关规范的要求对视频图像信息进行管理软件服务。 4、提供FTP-URL地址转换服务，总线服务标准化改造升级图片数据推送定制软件服务。 5、提供平台推送及接收接口标准化软件服务。 6、提供数据汇聚、数据处理、数据资源存储、数据级联、数据开放标准化软件服务。 7、提供基础视频库的更新和维护服务。 视图库平台汇聚接入的结构化与非结构化感知数据，在未经数据清洗、转换与关联融合之前，需要在基础视频库中存储一份副本，该库存储了最原始的数据记录，作为数据重建、数据质量管理的重要参考归档。基础视频库包括人像数据、视频结构化数据、WiFi数据、电围数据、卡口过车数据等各类接入的数据。基础视频库的数据经过进一步处理、分析与挖掘后，进入各专题库。 8、提供视频索引库的更新和维护服务 视频索引库存储联网设备资源信息（即联网的前端摄像机信息，包括设备ID、归属警种、设备名称、设备厂商、设备型号、行政区域、经度、纬度、安装地址等），以及原始视频索引信息，即全部联网摄像机的历史视频（含中心存储和前端存储）的索引信息，包括存储设备ID、媒体服务器ID、媒体类型、录像开始时间、录像结束时间、媒体文件名、比特率、分辨率等。 9、提供视频图像信息库的更新和维护服务 基础视频库中的视频图像数据内容，经过数据解析服务，汇入视频图像信息库；同时，省级视频图像信息解析系统的重点关注人员、车辆、案事件数据和公安业务系统的相关业务数据，经过大数据汇聚服务，也汇入视频图像信息库。视频图像信息库的存储可分为人员信息库、车辆信息库、案事件库。视频图像信息库的内容包括人车图片，及对应的结构化信息。 | 1 | 项 |
| 4 | 平台登录界面定制 | 提供平台登录界面定制化服务，每年可多次更新平台登录界面，包括：A、登陆事由；B、地图地名搜索等。 | 1 | 项 |
| 5 | 平台性能优化提升 | 1、提供平台性能优化服务，确保软件为最新版本，匹配市局视频相关需求。 2、基于GA/T 1400的采集接口、数据服务接口、级联接口等协议规定的接口规范的软件服务，通过标准接口与采集设备/系统、分析设备/系统、应用平台以及上下级视图库进行互通的软件服务； 3、提升平台应用数据检索服务速度的软件服务； 4、提升视频图像信息对象特征属性及其组合的查询与检索性能软件服务； 5、完善视频案事件的创建、更新及删除等管理功能的软件服务； 6、提供动态负载均衡软件服务，系统内部各服务之间对硬件资源的利用可以相互均衡调度，不断提高利用效率； | 1 | 项 |
| 6 | 平台接入能力扩容 | 1、提供信息共享服务平台50000路一年接入授权扩容到100000路； 2、信息共享服务平台接入能力提升，提供平台内核升级软件服务； 3、平台提升接入电子地图检索能力，支持电子地图在线、非在线按需求显示的软件服务； 4、支持树状结构按需显示在线前端通道的软件服务； 5、支持扩容GA/T 1400推送能力的管理软件服务； 6、支持平台分布式部署的软件服务，提升平台响应时间，支持数据秒级检索能力。 | 1 | 项 |

以上服务清单中所列升级服务内容的服务期限为1年，自正式进入运维期之日起计算。

## 运维人员清单

| 序号 | 名称 | 时间 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1年 | 1、全面负责项目管理，统筹任务分工、工作质量把控、计划制定、进度跟踪以及监督：全面负责对内对外沟通、协调工作，协调公司内部、外部公司、用户等方面关系；完成领导交办的其他任务。 2、按采购人要求统筹安排6名运维工程师日常排班，确保工作时间有6名运维工程师驻场值守，非工作时间按采购人要求安排值班；6名运维工程师包括本项目运维人员服务中的2名安全运维工程师、2名信息共享服务平台运维工程师、2名检索分析平台运维工程师。 3、负责平台网络的运维服务工作，对网络进行，日常巡检，配置维护告警处理、故障排查等基础工作，做好应急保障工作。 4、项目负责人需具备5年以上视频监控类相关项目实施经验。 | 1 | 人 |
| 2 | 安全运维工程师 | 1年 | 提供7*24小时服务，负责做好采购人视频网区域网络安全设备日常巡检，配置维护、告警处理、故障排查、数据备份等基础工作，重点做好安全管理中心巡检维护、资产管理、数据接入、性能调优、情报更新、通报预警和模型优化等工作。 安全运维工程师需具备5年以上从事相关行业的工作经验。 | 2 | 人 |
| 3 | 信息共享服务平台运维工程师 | 1年 | 提供7*24小时服务，负责进行信息共享服务平台运行维护，及时巡检发现系统运行问题，及时处理，修复平台故障、修复平台漏洞软件运行优化等，确保平台稳定运行，并提供用户使用培训。负责平台的前端巡检、派单、回单、输出报表、维护时限统计等工作。 平台运维工程师需具备5年以上从事相关行业的工作经验。 | 2 | 人 |
| 4 | 检索分析平台运维工程师 | 1年 | 提供7*24小时服务，负责进行滨海新区检索分析平台运行维护，及时巡检发现系统运行问题，及时处理，修复平台故障、修复平台漏洞、软件运行优化等，确保平台稳定运行，并提供用户使用培训。负责平台的前端巡检、派单、回单、输出报表、维护时限统计等工作。 平台运维工程师需具备5年以上从事相关行业的工作经验。 | 2 | 人 |

# 项目运维服务内容

## 运维保障方案

投标人应提供一套完整运维保障方案，涵盖运维服务台建设、运维交接与资产核查、设备搬迁（如需）、平台升级、巡检与维保服务、故障处理服务、报警处理服务、备品备件管理、重大活动/节假日保障服务、培训服务、成果文档管理、运维期满移交、人员服务、保密要求等内容，进行集中统一管控。

## 统一服务台建设

投标人应设立并提供全天候的服务热线电话和故障申告电话，确保每天24小时不间断地受理与本项目相关的所有服务需求。该服务包括但不限于平台运维服务、平台升级服务、网络链路、机房等各方面的疑难问题解答、技术指导以及故障申告处理。

## 运维交接期要求

中标供应商与采购人签订合同后，进入为期60天的运维交接期，应进行以下几项工作：

    - 运维交接与资产核查

中标供应商在运维交接期内与采购人进行运维材料交接，对资料进行整理，并对本项目检索分析平台运维清单、信息共享服务平台清单内软硬件设备及配套设施进行核查，核查内容包括设备名称、设备编号、设备数量、厂家、型号、参数配置、部署位置、用途、当前状态、是否正常运行、设备序列号、IP地址等。

中标供应商在核查过程中，发现故障设备须进行修复，评估运维清单是否缺失设备，如有缺失须向采购人申请新增设备纳入运维清单中（新增设备由采购人提供），确保所有运维设备能够支撑平台系统正常运行，并在运维期开始时均处于可正常工作状态。

中标供应商将核查后运维清单提交采购人进行确认，由采购人确认最终运维资产底册，底册中软硬件设备种类、数量不得少于本需求书运维服务清单中内容。

确认运维资产底册后，中标供应商编制详细的《运维服务保障方案》，方案涵盖设备搬迁（如需）、平台升级、运维服务等各项内容，全面评估工作范围与技术风险，制定详细实施计划，明确各类突发状况应急措施，方案提交采购人审核通过后，方可启动后续工作。

以上工作应在运维交接期的前10天内完成。

### 设备搬迁

如需搬迁设备，中标供应商应在的20天内完成搬迁工作，并充分考虑设备停机、搬迁过程中出现的设备损坏风险，搬迁过程中平台运行不得中断，搬迁完成后平台系统能够正常运行。

### 平台升级服务

设备搬迁（如需）完成后，中标供应商应完成本次项目平台升级工作并确保系统能够正常运行，需由采购人验证确认后（由中标供应商向采购人证明、演示等），项目正式进入运维期。

## 巡检与维保服务要求

    - 保养周期

  - 中标供应商运维人员每天通过系统平台检查平台功能的使用情况，确保各功能模块能够完好使用，确保视频、图片等数据能够正常存储，通过网络管理平台检查本次项目网络运行状态，巡查周期为不少于1次/天；

  - 中标供应商对安装部署在机房内的软硬件设备进行现场巡查，此项工作包括但不限于检查、调整、测试、优化系统、软件升级、备份数据、排查隐患、应急维修、处置问题、更新运维资产底册等工作，巡查周期为不少于1次/月；

  - 中标供应商对机房中的设备进行内部不停机清洗除尘工作，周期不少于1次/半年。

### 保养原则

（1）系统优化原则

中标供应商提供系统优化服务，应遵循以下原则：

- 稳定性原则：任何系统优化操作（包括参数调整、软件更新、配置变更等）必须不能影响平台核心功能业务7×24小时连续稳定运行，优化前需进行充分的影响评估和测试，并制定详细的回退方案。

- 性能导向原则：优化应以提升系统整体性能为目标，重点解决已知的性能瓶颈问题，确保各项关键性能指标持续满足或优于平台运行要求。

- 安全合规原则：所有优化措施必须符合国家网络安全法律法规、公安信息网安全管理规定及本项目的保密要求，优化过程中不得降低系统安全防护水平，不得引入新的安全漏洞。涉及网络安全策略、访问控制的变更，需经过严格审批。

- 标准化与文档化原则：优化操作应遵循标准的管理流程，所有优化方案、实施步骤、测试结果、参数变更记录及回退预案，均须形成书面文档，并纳入项目成果文档统一管理，保证运维工作的可追溯性。

- 资源优化与成本控制原则：在保证性能和稳定性的基础上，充分利用运维范围内现有资源进行优化，提高服务器、存储、网络等硬件资源的利用率，实现运维成本的合理控制。

（2）报警信息处理原则：

为建立高效、精准的预警与响应机制，保障平台安全隐患和故障隐患能被及时发现与处置，报警信息处理应遵循以下原则：

- 实时性原则：中标供应商应对各类报警信息进行实时提醒、收集、汇聚并呈现，不得随意关闭或忽略所有报警信息。

- 分级分类原则：中标供应商应依据报警的紧急程度、影响范围和对业务造成的潜在风险，建立明确的报警分级（如紧急、重要、一般、提示等）和分类（硬件故障、性能阈值、安全事件、业务异常等）标准，并依据此标准分级分类处理。

- 快速响应处理原则：中标供应商接到系统报警信息后，严格遵守“3.6报警处理服务要求”章节中规定的时间，进行报警信息的响应、处理及修复。

- 关联分析原则：中标供应商不应孤立看待单条报警信息，定期对报警日志进行关联分析，识别重复性报警、关联性故障以及潜在的系统性风险趋势，基于分析结果，提出前瞻性的优化或整改建议，变被动响应为主动预防。

- 处理记录原则：所有报警信息、处理过程、处理结果都需要详细记录在案，形成《报警处理记录》纳入运维文档中，这些记录是考核运维质量、复盘重大事件、优化报警规则的重要依据，用于驱动平台运行维护服务的持续改进。

（3）故障处理原则

故障处理原则详见“3.5故障处理服务要求”章节。

    - 保养内容

#### 通信及网络保养

在不影响网络使用的情况下，中标供应商每1个月至少测试一次交换机、链路等相关技术指标。对存在的故障隐患、安全隐患、安装规范问题等立即或在8小时内修复。

中标供应商每1个月对本项目视频监控网络进行一次巡检，每逢重大节假日之前要进行一次系统巡检，巡检完毕后填写《通信及网络巡检报告》纳入运维文档中，定期上报给采购人。

在运维期间，如接入点位的空间位置发生变化，中标供应商须免费提供网络链路迁移服务；采购人如果因为实际业务情况需要对接入点网络链路带宽进行调整，中标供应商须免费调整。

#### 平台保养

中标供应商每1个月至少对平台进行1次定期保养，包含软硬件设备巡检及系统优化。

（1）巡检服务：每1个月对机房内软硬件设备进行至少1次定期巡检：

- 每月检查机房内服务器、存储设备、交换机、安全设备等设备外观，确保无明显异常、损坏；

- 查看设备指示灯、硬盘灯显示状态，判断设备、硬盘等是否正常运行；

- 查看存储设备存储容量使用情况，确保其能够满足视频监控系统数据存储和读取要求；

- 网络设备查看端口状态指示灯，确认端口连接正常，检查设备配置，确保IP地址配置正确，检测设备吞吐量、丢包率等性能指标，保证网络传输稳定；

- 查阅设备/系统运行记录，核实运行状态，排查系统存在的问题或隐患。

- 检查视频监控网检索分析平台及信息共享服务平台、操作系统、数据库、边界、态势感知、防病毒系统、防火墙、漏洞扫描等软件和系统的运行状态，确保各项功能正常。

- 对于巡检中发现的问题，能现场解决的立即解决；无法现场解决的问题详细记录，及时上报采购人，制定解决方案，针对一般问题，应该48小时内解决，针对重大问题，应在24小时内解决。

- 巡检完成后整理巡检报告，包括时间、内容、设备型号、结果、发现的问题及处理情况等，纳入运维文档中。

（2）系统优化方面，根据系统运行情况及使用/管理要求，每1月至少1次或按需对平台内各系统、软件进行优化，具体包括：

- 调整系统的相关设置参数，优化系统性能，提高现有资源利用率；

- 针对视频监控网检索分析平台及信息共享服务平台、操作系统、数据库、边界、态势感知、防病毒系统、防火墙、漏洞扫描等软件和系统，升级/更新所需补丁、病毒库等，确保均为最新版本，防止存在系统漏洞，防止病毒攻击入侵。

- 检查各系统日志信息，分析是否存在异常事件等。

- 对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求。

- 系统优化完成后整理优化文档，编制优化报告，包括优化方案、优化时间、优化内容、优化结果、回溯预案等，纳入运维文档中。

## 故障处理服务要求

（1）投标人负责做好本项目全天候、全时段运行维护服务，做好日常故障修复、视频图像调取、安全隐患排查及突发状况应急处置等服务内容，保障系统正常稳定运行。

（2）中标供应商应提供7*24维保技术支持服务响应，所有故障问题在15分钟内响应，并安排技术人员在规定时间内达到事故现场：白天2小时内到场，晚上4小时内到场。针对平台一般故障（单点故障、局部故障等影响较小故障），中标供应商在48小时内完成修复；针对平台重大故障（平台瘫痪、数据库崩溃、平台网络中断、系统性故障、数据泄露、网络安全事故、数据丢失等），在24小时内完成修复。针对由于硬件设备问题导致的故障，应使用备品备件进行更换以修复故障，坚持“先恢复、后修复”原则，优先保障平台恢复正常运行，设备更换时间遵循故障修复时间要求。

由于中标供应商原因导致以上故障在72小时内无法全面修复的，采购人有权利安排第三方单位对该故障进行维修，所产生维修费用从中标供应商当月运维费用中扣除，并支付给第三方单位。

（3）中标供应商应建立每日报告制度，当采购人发现故障通知中标供应商时，并详细记录故障情况、报修时间等，并及时组织维修。同时，建立故障处理记录，对故障原因、维修工作进度进行记录，纳入运维文档中，定期上报给采购人。

## 报警处理服务要求

为确保平台隐患能被提前发现、及时处置，有效预防故障发生，投标人应遵循报警处理服务要求。

（1）中标供应商应制定并严格执行报警分级分类标准，根据报警对业务的影响程度、紧迫性，明确划分为“紧急”、“重要”、“一般”、“提示”四个级别，以及“硬件故障”、“性能阈值”、“安全事件”、“业务异常”等类别。

（2）所有报警信息在15分钟内响应，不得随意关闭或忽略，遵循“3.5.故障处理服务要求”章节中针对故障处理的要求进行处理和修复，“提示”、“一般”报警信息视同为“一般故障”，“重要”、“紧急”报警信息视同为重大故障。

（3）报警处置完成后，验证报警触发条件是否消除，确保报警闭环。

（4）详细记录报警信息、处理过程、根本原因及解决措施，形成《报警处理记录》，每月对报警数据进行分析，统计报警数量、类型、重复报警率、平均解决时间等，形成《报警分析报告》，持续优化系统设置，降低系统误报，推动运维工作由被动响应向主动预防转变，处理记录、分析报告均纳入运维文档中，定期上报给采购人。

## 备品备件

当运维设备出现故障时，为了快速排除故障并恢复系统的正常功能，本项目需结合之前运维中发现的故障情况，常备部分关键设备的备品和备件，以确保在发生故障时能够迅速替换故障设备，减少系统的停机时间和对业务的影响。

故障处理过程中，中标供应商须严格遵循“先恢复、后修复”的原则，在故障发生时，运维团队使用备品备件进行替换迅速维修故障。

备品备件包括软硬件设备与相关配件，软硬件设备包括软件平台、服务器、网络安全设备、网络交换机、硬盘等，由运维服务方无偿提供并更换（更换设备配置不得低于原设备），先恢复系统，再对故障设备进行维修，维修完成后可再次替换下备用设备；如故障设备无法修复则交由采购人进行报废处理，所更换备用设备作为采购人资产继续运维。

相关配件包括网线、光纤、跳线、光纤跳线、网络水晶头、光模块、电源适配器等常用辅材由中标供应商无偿提供。

在备品备件申请、使用的过程中，应即时、定期整理备品备件清单，记录使用情况，并由采购人进行监督管理。

## 重大活动、重点节假日保障服务要求

运维期内涉及元旦、春节、国庆节等重点时间段内加派人员协助保障，确保24小时有人值守。要求组织安排人力物力加大巡查力度，以保证巡查、维修工作的正常运行。中标供应商在项目启动前编制完善的运维应急预案，该预案明确运维应急指挥和执行机构的成员名单、联系方式及职责分工，确保各方责任明确、协调高效；预案还包括详细的应急响应流程和操作指南，以应对各种可能的突发情况。所有应急预案提前向采购人报备，以便在重大节假日或突发事件发生时，方便进行统一指挥、调度和资源调配。定期组织针对可能出现的突发事件的应急预案演练。演练内容包括突发事件的发现、通报、响应、抢修及恢复的全过程，以检验和提高应急队伍的协同作战能力。

## 培训要求

在运维期间内，中标供应商按照采购人的要求，派遣技术人员对采购人的工作人员进行系统使用培训，培训时间双方可进行协商，培训每年度不少于2次，每次培训的讲师不低于2人次，课程内容包括本项目中涉及软件、硬件及网络等相关知识。

## 成果文档管理要求

（1）中标供应商须及时更新《运维值班日志》、《运维周报》、《运维月报》、《运维季报》、《巡检报告》、《故障派修单》、《故障处理记录》、《报警处理记录》、《报警分析报告》、《系统优化报告》、《运维资产底册（每月更新）》等表格以及相关照片和视频等巡检、维修、维护服务佐证材料，并在每月结束后5天内统一上报采购人留档，其中《运维季报》在每季度结束后5天内上报。

（2）为满足系统网络安全、数据安全的运维要求，中标供应商须及时更新安全相关文档，包括《安全日志审计报告》、《安全漏洞扫描与修复记录》《安全策略变更记录》、《网络安全态势月报》等，并在每月结束后5天内统一上报采购人留档。其中：

- 安全日志审计报告：每月定期对关键安全设备（如防火墙、入侵检测、入侵防御、堡垒机、防毒墙等）安全日志进行汇总分析，形成简要报告，记录异常登录、策略变更、病毒事件等。

- 安全漏洞扫描与修复记录：每月使用脆弱性扫描系统对运维资产进行全面或专项扫描，记录发现的漏洞、风险等级、修复建议、修复时限等，并持续跟踪直至闭环。

- 安全策略变更记录：所有网络安全策略的变更，必须事前提交采购人审批通过方可实施，并记录变更原因、内容、实施时间、实施人及回滚方案。

- 网络安全态势月报：每月基于安全类运维记录、报警信息和威胁情报，对视频监控网的整体安全态势进行分析，报告包括本月安全事件统计、攻击趋势分析、主要风险点、处置情况总结及下月安全工作计划等。

（3）中标供应商在服务期满前1月内，应向滨海分局提交运维报告，报告包括但不限于运维期内的《运维基本情况总结》、《故障维修总结》、《平台安全总结报告》、《运维资产底册》等。中标供应商在运维期内根据实际情况更新系统架构图、运维边界等，以及采购人要求的相关运维资料，以便满足滨海分局随时调阅最新资料的工作需求。运维服务期满后，中标供应商根据服务期最后一天的实际情况，更新运维报告及运维资产底册，并在运维结束后与采购人完成资料移交工作。

## 运维期满移交要求

在本次项目运维期满后，中标供应商就运维、升级服务内容向采购人进行资产、资料移交工作，具体要求如下：

### 移交范围

（1）平台运维部分：移交范围以运维期最后一次更新且经采购人确认的《运维资产底册》为准，包含运维资产底册内全部软硬件设备，并涵盖运维过程中所有成果文档（含3.10成果文档管理章节中要求文档）。

（2）平台升级部分：移交范围包括“信息共享平台能力升级”中的“平台标准化优化总线架构改造”、“平台登录界面定制”、“平台性能优化提升”。

### 产权归属

（1）平台运维部分：运维期最后一次更新且经采购人确认的《运维资产底册》中全部软硬件设备产权归采购人所有。

（2）平台升级部分：

| 序号 | 项目名称 | 产权归属 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 中标供应商 |
| 一 | 检索分析平台升级服务 |  |  |
| 1 | 智能人脸分析能力优化 |  | √ |
| 2 | 智能人体分析能力优化 |  | √ |
| 3 | 特征分析能力优化 |  | √ |
| 4 | 以文搜图能力优化 |  | √ |
| 5 | 聚类比对能力优化 |  | √ |
| 6 | 结构化数据库及存储能力优化 |  | √ |
| 二 | 信息共享服务平台升级服务 |  |  |
| 1 | 视频推送能力提升 |  | √ |
| 2 | 流媒体转发能力提升 |  | √ |
| 3 | 平台标准化优化总线架构改造 | √ |  |
| 4 | 平台登录界面定制 | √ |  |
| 5 | 平台性能优化提升 | √ |  |
| 6 | 平台接入能力扩容 |  | √ |

如上表所示，部分平台升级内容产权归采购人所有，中标供应商在运维服务期结束后向采购人移交；产权归中标供应商所有部分，运维服务期结束后，在采购人监督下，从平台中移除升级内容，并确保移除后平台核心业务功能不受影响，能够正常运行。

### 移交原则

移交时，所有归属于采购人的资产须处于可正常工作的状态，平台升级部分移除后，系统平台须保持稳定、可用的运行状态。

### 移交时间

中标供应商在运维期最后一个月启动移交准备工作，须在运维期满后1个月内完成全部移交工作，包括资产移交、资料移交等，移交完成后双方签署《移交清单确认书》。

## 人员服务要求

### 项目负责人

提供项目负责人1名

（1）具备5年以上视频监控类相关项目实施经验；

（2）按采购人要求统筹安排6名运维工程师日常排班，确保工作时间有6名运维工程师驻场值守，非工作时间按采购人要求安排值班；6名运维工程师包括本项目运维人员服务中的2名安全运维工程师、2名信息共享服务平台运维工程师、2名检索分析平台运维工程师。

（3）全面负责项目管理，统筹任务分工、工作质量把控、计划制定、进度跟踪以及监督；全面负责对内对外沟通、协调工作，具备运维所涉及全部环节的沟通、协调能力。

### 运维团队人员

采购人要求投标人必须提供不少于6人的运维服务队伍。

（1）其中检索分析平台运维服务技术人员不少于2人，信息共享服务平台运维服务技术人员不少于2人，应熟悉本项目涉及软硬件产品性能、操作、内部架构等专业知识，具备5年以上从事相关行业的工作经验，专职负责本项目涉及的视频监控类后端软硬件的巡检、维护工作，每日对系统及相关设备进行巡检，确保相关软硬件正常使用要求，针对平台及后端设备故障问题，应能够及时响应，提供7×24小时运维服务，并接受采购人考勤管理。

（2）视频安全类软硬件运维服务技术人员不少于2人，具备5年以上从事相关行业的工作经验，主要负责视频监控网内各类安全设备、平台系统的巡检维护和故障维修工作，并依托现有安全防护系统开展视频网内的风险监测等工作，提供7×24小时运维服务，并接受采购人考勤管理。

## 保密要求

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《公安信息网安全管理规定(试行)》等法律法规，为保障公安网络和数据安全，投标人须遵循采购人要求签署保密协议。

# 项目考核管理

## 考核总则

本次项目由采购人对检索分析平台及信息共享服务平台运维及升级工作进行监督管理，包括交接期考核、运维期考核、年度考核。

交接期考核，即对中标供应商在运维交接期阶段运维交接、资产核查、设备搬迁（如需）、平台升级工作完成情况的考核。

运维期考核，即正式进入运维期后，对中标供应商运维服务情况进行定期每月考核和不定期抽查考核。

年度考核，即对全年整体运维情况进行考核，考核平台全年可用情况和重大故障发生次数。

## 交接期考核

在运维交接期内，采购人对中标供应商针对运维交接与资产核查、设备搬迁（如需）、平台升级服务的完成时间进行考核，如无法按期完成，经采购人确认后对运维服务费进行扣罚，扣罚标准详见“4.6.1.交接期考核扣费”章节。

## 运维期考核

本项目正式进入运维期后，采购人对中标供应商运维服务情况进行定期每月考核和不定期抽查考核。

中标供应商每月基准满分为100分，采用减分扣款法，采购人根据运维服务情况，直接对中标供应商基准分数进行扣分，当中标供应商当月得分低于80分时，采购人不支付当月运维费用，造成采购人损失的应按照损失情况赔偿。运维考核结果以采购人指定的算法为准。

### 定期月度考核

采购人每月对运维人员、故障处理、系统可用性、运维文档上报情况进行考核扣分，考核标准如下：

#### 运维人员考勤

运维服务人员出现未到岗、迟到、离岗、早退等情况，均视为缺岗，缺岗按0.05分/人次扣除，针对每月缺岗情况进行扣分：

| 序号 | 每月缺岗人次（m） | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | m=0 | 0分/人次 |
| 2 | m=1 | 0.05分/人次 |
| 3 | m=2 | 0.15分/人次 |
| 4 | m=3 | 0.35分/人次 |
| 5 | m=4 | 0.75分/人次 |
| 6 | m=5 | 1.55分/人次 |
| 7 | m | 0.05*（2m-1） |

运维人员缺岗扣分按照以上表格执行，以此类推，以每月缺岗人次数量为计量单位进行扣罚。

扣除分数=0.05*（2m-1），其中m为每月缺岗人次数量。

#### 故障处理

（1）故障响应时间

采购人以任何形式反馈的故障，由于中标供应商自身原因15分钟内未响应的，扣除0.05分/次，持续未响应的进行累计扣分：

| 序号 | 故障响应分钟数（t） | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | t≤15分钟 | 0分 |
| 2 | 15分钟＜t≤30分钟 | 0.05分 |
| 3 | 30分钟＜t≤45分钟 | 0.15分 |
| 4 | 45分钟＜t≤60分钟 | 0.35分 |
| 5 | 60分钟＜t≤75分钟 | 0.75分 |
| 6 | 75分钟＜t≤90分钟 | 1.55分 |
| 7 | t | 0.05*（2n-1） |

故障未响应扣分按照以上表格执行，以此类推，以15分钟为计量单位进行扣罚。

响应时间未超过15分钟的，不扣分；

超过15分钟后，扣除分数=0.05*（2n-1），其中n=ceil(t/15)-1，ceil为向上取整函数，即小数部分进位取整。

（2）故障修复时间

针对一般故障和重大故障，由于中标供应商原因造成在规定时间内未修复的，进行扣分，具体如下：

| 序号 | 故障修复小时数（t） | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 一般故障 |  |  |
| 1 | t≤48小时 | 0分/次 |
| 2 | 48小时＜t≤72小时 | 1分/次 |
| 3 | 72小时＜t≤96小时 | 3分/次 |
| 4 | 96小时＜t≤120小时 | 7分/次 |
| 5 | t | 2n-1 |
| 重大故障 |  |  |
| 1 | t≤24小时 | 0分/次 |
| 2 | 24小时＜t≤48小时 | 1.5分/次 |
| 3 | 48小时＜t≤72小时 | 4.5分/次 |
| 4 | 72小时＜t≤96小时 | 10.5分/次 |
| 5 | 96小时＜t≤120小时 | 22.5分/次 |
| 6 | t | 1.5*（2n-1） |

故障修复时间扣分按照以上表格执行，以此类推，以24小时为计量单位进行扣罚。

针对一般故障，48小时内修复，不扣分；

超过48小时未修复，扣除分数=2n-1，其中n=ceil（t/24）-2，ceil为向上取整函数，即小数部分进位取整。

针对重大故障，24小时内修复，不扣分；

超过24小时未修复的，扣除分数=1.5*（2n-1），其中n=ceil（t/24）-1，ceil为向上取整函数，即小数部分进位取整。

#### 重大故障每月发生次数

（1）数据泄露

如因中标供应商原因（如配置错误、权限滥用、违规外联、未修复安全漏洞等）导致敏感数据（如视频片段、人脸信息、车辆信息、用户信息）被未授权访问、下载或传播的，无论涉及数据量大小，一经采购人发现并确认后，采购人视情况严重程度，扣除5-20分/次，直接责任运维人员须更换，中标供应商须承担全部法律责任及因此给采购人造成的一切损失。

如中标供应商违反运维服务内容中保密要求造成数据泄露的，一经采购人发现，采购人视情况严重程度，每次扣5-20分，并依法追究责任。

（2）网络安全事故

如因中标供应商原因导致本项目被攻击成功入侵系统，并在系统内驻留、传播或破坏，如挖矿病毒爆发、勒索病毒感染、核心系统被恶意篡改等，一经采购人发现并确认后，采购人视情况严重程度，扣除5-20分/次，中标供应商须承担全部法律责任及因此给采购人造成的一切损失。

（3）数据丢失

数据丢失是指平台内存储的数据（包含人脸/车辆等结构化数据、视频/图片等非结构化数据等）发生不可恢复的永久性缺失，且该数据缺失对平台业务功能（如证据调取、检索、分析等）造成实质性影响。

如因中标供应商自身原因（包括但不限于操作失误、备份机制失效、存储设备故障未及时处理、系统升级或迁移过程中的数据遗失等）发生数据丢失，一经采购人发现并确认后，采购人视情况严重程度，扣除5-20分/次，并须在24小时内向采购人提交书面报告说明原因、影响范围及后续整改措施，中标供应商须承担全部法律责任及因此给采购人造成的一切损失。

（4）其他重大故障

重大故障指由于平台瘫痪、数据库崩溃、平台网络中断、系统性故障等原因，导致平台整体核心功能（如视频调阅、推送、检索、分析等）无法使用，如因中标供应商自身导致重大故障发生的，经采购人确认后，直接扣除5分/次，中标供应商须在规定时间内完成重大故障修复。

#### 系统可用性

系统整体正常运行，但由于中标供应商自身原因导致超过100路监控点位的视频核心业务（调阅、推送、检索、分析等）无法使用的，经采购人确认后扣分，扣分规则如下：

系统可用情况扣分从2个维度进行计算。

（1）影响路数扣分

| 序号 | 影响路数（c） | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | c≤100路 | 0分/次 |
| 2 | 100＜c≤500路 | 0.5分/次 |
| 3 | 500＜c≤1000路 | 1.5分/次 |
| 4 | 1000＜c≤1500路 | 3.5分/次 |
| 5 | 1500＜c≤2000路 | 7.5分/次 |
| 6 | c | 0.5*（2n-1） |

影响路数扣分按照以上表格执行，以此类推，单次影响路数超过100路后开始扣分；超过500路后，以500路为计量单位进行扣罚，扣除分数=0.5*（2n-1），其中n=ceil（c/500），ceil为向上取整函数，即小数部分进位取整。

（2）持续时间扣分

| 序号 | 持续分钟数（t） | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | t≤30分钟 | 0分/次 |
| 2 | 30＜t≤60分钟 | 0.1分/次 |
| 3 | 60＜t≤120分钟 | 0.3分/次 |
| 4 | 120＜t≤180分钟 | 0.7分/次 |
| 5 | 180＜t≤240分钟 | 1.5分/次 |
| 6 | t | 0.1*（2n-1） |

当单次影响路数超过100路后，开始按照以上表格计算持续时间扣分。当单次持续时间超过30分钟，开始扣分；单次持续时间超过60分钟后，以60分钟为计量单位进行扣罚，扣除分数=0.1*（2n-1），其中n=ceil（t/60），ceil为向上取整函数，即小数部分进位取整，以此类推。

（3）综合扣分

单次影响路数超过100路后，系统不可用单次扣分=影响路数扣分+持续时间扣分。

#### 运维文档按期上报

中标供应商须按照“3.10.	成果文档管理要求”章节要求，定期上报运维文档。如中标供应商未按期上报，视为逾期提交，进行扣分：

| 序号 | 上报文档逾期天数（d） | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | d=1 | 0.5分/天 |
| 2 | d=2 | 1.5分/天 |
| 3 | d=3 | 3.5分/天 |
| 4 | d=4 | 7.5分/天 |
| 5 | d=5 | 15.5分/天 |
| 6 | d | 0.5*（2d-1） |

未按期上报运维文档扣分按照以上表格执行，以此类推，以上报运维文档逾期天数为计量单位进行扣罚。

扣除分数=0.5*（2d-1），其中d为逾期天数。

#### 每月被通报的次数

在中标供应商运维服务期间，采购人及其内部处室和下辖单位收到公安系统内部或外部下发的通报（包含采购人及内部处室对中标供应商的通报），通报内容与中标供应商的运维服务直接或间接相关，采购人将按公安系统内部通报和外部通报两类情况对中标供应商进行扣分。

在上述扣分的基础上，采购人综合考虑通报产生的负面影响后果严重程度和影响范围，有权对中标供应商的月度考核得分进行加扣，加扣分数的幅度为0-10分。例如：采购人收到公安部的通报，该通报内容与中标供应商运维服务直接相关，采购人按公安系统内部通报扣分规则，扣除中标供应商10分；考虑到通报影响后果较重，采购人加扣7分。综上所述：此次通报共计扣除17分。

同时，中标供应商在须在接到通报后24小时内向采购人提交书面报告，说明原因、影响范围及后续整改措施，中标供应商须承担全部法律责任及因此给采购人造成的一切损失。

（1）公安系统内部通报

公安系统内部包括公安部、天津市公安局、滨海分局及内部处室和下辖各基层单位。

公安系统内部通报扣分表

| 序号 | 通报来源 | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安部 | 10分/次 |
| 2 | 天津市公安局 | 5分/次 |
| 3 | 天津市公安局滨海分局及内部处室和下辖各基层单位 | 2分/次 |

（2）公安系统外部通报

公安系统外部通报包括除公安系统之外的市级单位、区级单位下发的通报。

市级单位包括但不限于天津市委、市政府等单位。

区级单位包括但不限于滨海新区区委、区政府等单位。

公安系统外部通报扣分表

| 序号 | 通报来源 | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市级单位（市委、市政府等单位） | 8分/次 |
| 2 | 区级单位（区委、区政府等单位） | 5分/次 |

#### 每月被投诉的次数

在中标供应商运维服务期间，采购人及其内部处室和下辖单位收到公安系统内部或外部的投诉（包含采购人及内部处室对中标供应商的投诉），投诉原因与中标供应商的运维服务直接或间接相关，采购人将按公安系统内部投诉和外部投诉两类情况对中标供应商进行扣分。

在上述扣分的基础上，采购人综合考虑投诉产生的负面影响后果严重程度和影响范围，有权对月度考核得分进行加扣，加扣分数的幅度为0-3分。例如：采购人收到公安系统外部单位投诉，该投诉内容与中标供应商运维服务直接相关，采购人按公安系统外部投诉扣分规则，扣除中标供应商0.5分；考虑到投诉影响后果较小，采购人决定不加扣分。综上所述：此次通报共计扣除0.5分。

同时，中标供应商在须在接到投诉后24小时内向采购人提交书面报告说明原因、影响范围及后续整改措施，中标供应商须承担全部法律责任及因此给采购人造成的一切损失。

（1）公安系统内部投诉

公安系统内部投诉扣分表

| 序号 | 投诉来源 | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市公安局滨海分局内各处室、支队 | 1分/次 |
| 2 | 天津市公安局滨海分局下辖基层单位 | 1分/次 |

（2）公安系统外部投诉，指来自外部其他单位、社会公众的投诉事件。

外部其他单位包括但不限于滨海新区区委各部门、各委办局、群团组织、企事业单位、各街道办事处等单位。

社会公众投诉指由社会公众通过12345政务服务便民热线、110报警服务台、官方信访渠道、媒体、网络等渠道，向采购人提交的与本次项目相关的投诉。

公安系统外部投诉扣分表

| 序号 | 投诉来源 | 扣除分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部其他单位 | 0.5分/次 |
| 2 | 社会公众 | 0.5分/次 |

### 不定期抽查考核

#### 平台升级性能

（1）平台升级性能抽查

采购人针对检索分析平台及信息共享服务平台升级性能进行不定期抽查，平台升级性能指标具体包括：

智能人脸分析能力优化：是否满足不少于330张/秒人脸分析能力；

智能人体分析能力优化：是否满足不少于450张/秒分析能力；

特征分析能力优化：是否满足不少于450张/秒的分析能力；

以文搜图能力优化：是否满足不少于90张/秒以文搜图处理能力；

聚类比对能力优化：是否满足不低于1500万数据的聚类比对能力；

结构化数据库及存储能力优化：视频存储时间是否不少于30天，图片和结构化数据存储时间是否不少于180天，是否满足不少于5.8PB存储，18亿结构化冷数据存储，2.4亿热数据存储，864线程CPU处理能力；

视频推送能力提升：视频通道数量管理能力是否满足5万路，推送带宽是否满足400Mbps（UDP）/600 Mbps（TCP）；

流媒体转发能力提升：接入转发带宽是否都能达到2000Mbps；

平台接入能力扩容：信息服务共享平台接入能力授权是否由50000路扩容到100000路。

当采购人初步评估以上升级性能未达到上述指标时，可要求中标供应商出具证明证实已按照要求完成升级工作，如无法证实则扣除5分/次（扣除抽查当月得分），同时在24小时内完成系统整改并达到上述升级性能指标。若采购人对证明材料仍存疑，可委托有资质的第三方单位使用专用工具对中标供应商提供的证明材料，以及平台升级结果进行测试验证；如证实中标供应商未达到上述平台升级性能指标，则扣除10分/次（扣除抽查当月得分）；中标供应商须在24小时内完成系统整改并达到上述升级性能指标，并向第三方单位支付相应测试费用。

（2）结构化数据处理及存储数据量抽查

采购人针对检索分析平台的系统结构化数据处理及存储数据量进行不定期抽查。

升级前，系统产生结构化数据量约为人脸200万条/天、人体100万条/天、车辆800万条/天；

本次升级后新增的结构化数据产生能力为：人脸400万条/天、人体400万条/天、车辆200万条/天；

综上所述，升级后系统产生的结构化数据量理论可达：人脸600万条/天、人体500万条/天、车辆1000万条/天。

采购人可对系统某天新增人脸/人体/车辆结构化数据进行抽查，当抽查结果未达到升级后上述数据量时，可要求中标供应商出具证明证实已按照上述要求完成升级工作并达到上述约定的性能指标，如无法证实则扣除5分/次（扣除抽查当月得分），同时在24小时内完成系统整改并达到上述约定的性能指标；若采购人对证明材料仍存疑，可委托有资质的第三方单位使用专用工具对中标供应商提供的证明材料，以及升级结果进行测试验证，如证实中标供应商未达到上述约定的性能指标，则扣除10分/次（扣除抽查当月得分），同时在24小时内完成系统整改并达到上述约定的性能指标，并要求中标供应商向第三方单位支付相应测试费用。

#### 运维文档内容抽查

采购人对中标供应商上报的运维文档进行不定期抽查，若存在文档内容不实或不完整，一经采购人发现并确认后，直接扣除2分/次（扣除抽查当月得分），中标供应商须在24小时内完成运维文档整改并通过采购人审核。

## 年度考核

在运维期最后一个月结束后，采购人对全年运维期内系统整体可用性、重大事故发生次数进行考核。

### 系统整体可用性考核

将全年累计不可用天数（全年累计不可用天数=全年累计不可用小时数/24，最终天数四舍五入）作为考核依据，当由于中标供应商自身原因导致平台整体核心业务功能（调阅、推送、检索、分析等）无法使用的，视为平台整体不可用，经采购人确认后对运维服务费进行扣罚，扣罚标准详见“4.6.3.1.不可用天数考核扣费”章节。

### 重大事故发生次数考核

重大故障包括平台瘫痪、数据库崩溃、平台网络中断、系统性故障、数据泄露、网络安全事故、数据丢失等，当由于中标供应商自身原因导致的重大故障事件发生，经采购人确认后对运维服务费进行扣罚，扣罚标准详见“4.6.3.2.重大故障次数考核扣费”章节。

## 特殊事件处置

经采购人认定的非中标供应商原因，造成一般故障、重大故障发生，以及故障在规定时间内未完全修复的，不对中标供应商进行考核计分扣罚，中标供应商应积极配合故障修复工作，以尽快恢复系统正常运行。

## 运维服务费计算

### 交接期考核扣费

在运维交接期内对中标供应商前期工作进行考核，包括运维交接与资产核查、设备搬迁（如需），以及平台升级服务。

（1）本次项目签订合同后，若中标供应商未在10天内完成运维交接与资产核查工作，未提交经采购人确认的运维资产底册、运维服务保障方案，经采购人确认后可扣罚运维合同总额的1%，扣罚费用从第一笔运维费付款中扣除。

（2）如已确定需要进行设备搬迁，若中标供应商未在20天内完成设备搬迁工作且系统正常运行，经采购人确认后可扣罚运维合同总额的1%，扣罚费用从第一笔运维费付款中扣除。

（3）本次项目签订合同后，若中标供应商未在60天内完成运维交接、资产核查、设备搬迁（如需）、平台升级工作（通过采购人验证），且系统能够正常运行，经采购人确认后可认定中标供应商合同违约，采购人有权解除合同，中标供应商须向采购人支付合同总额10%的违约金，并赔偿由此造成的全部经济损失。

### 运维期考核服务费

采购人根据上述扣分标准对中标供应商每月运维情况进行确认与评分，即作为每月运维服务费用的依据，具体如下：

（1）中标供应商当月得分≥90分时，当月运维费=运维合同总额/12；

（2）80≤当月得分＜90分，当月运维费=月度考评得分/100*运维合同总额/12；

（3）中标供应商当月得分＜80分时，采购人当月不支付任何费用，造成采购人损失的中标供应商须按照损失情况赔偿。

（4）中标供应商当月得分＜0分时，视为严重违反合同约定，中标供应商须承担上述第（3）条约定的惩罚责任外，还须向采购人支付违约金，金额=（运维合同总额/12）*10%。

### 年度考核扣费

#### 不可用天数考核扣费

采购人根据平台系统全年累计不可用天数对运维服务费进行扣罚：

10天≤全年累计不可用天数＜15天的，扣罚运维合同总额的1%；

15天≤全年累计不可用天数＜20天的，扣罚运维合同总额的3%；

全年累计不可用天数≥20天的，扣罚运维合同总额的5%；

以上扣罚，需由采购人确认后执行，扣罚费用从最后一笔运维费付款中扣除。

#### 重大故障次数考核扣费

采购人根据平台全年重大事故事件发生次数对运维服务费进行扣罚：

发生次数≤2次，不进行扣罚；

发生次数=3次，扣罚运维合同总额的1%；

发生次数=4次，扣罚运维合同总额的3%；

发生次数=5次，扣罚运维合同总额的5%；

发生次数≥6次，扣罚运维合同总额的7%；

以上扣罚，需由采购人确认后执行，扣罚费用从最后一笔运维费付款中扣除。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：年月日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| 检索分析平台运维服务费 |  |  | 1项 |  |
| 信息共享服务平台运维服务费 |  |  | 1项 |  |
| 链路租赁服务 |  |  |  |  |
| 10000M链路 |  |  | 5条 |  |
| 1000M链路 |  |  | 1条 |  |
| 机柜租赁服务 |  |  |  |  |
| 运维服务存储机房服务 |  |  | 1项 |  |
| 升级服务机柜服务 |  |  | 1项 |  |
| 检索分析平台升级服务 |  |  |  |  |
| 智能人脸分析能力优化 |  |  | 1项 |  |
| 智能人体分析能力优化 |  |  | 1项 |  |
| 特征分析能力优化 |  |  | 1项 |  |
| 以文搜图能力优化 |  |  | 1项 |  |
| 聚类比对能力优化 |  |  | 1项 |  |
| 结构化数据库及存储能力优化 |  |  | 1项 |  |
| 信息共享服务平台升级 |  |  |  |  |
| 视频推送能力提升 |  |  | 1项 |  |
| 流媒体转发能力提升 |  |  | 1项 |  |
| 平台标准化优化总线架构改造 |  |  | 1项 |  |
| 平台登录界面定制 |  |  | 1项 |  |
| 平台性能优化提升 |  |  | 1项 |  |
| 平台接入能力扩容 |  |  | 1项 |  |
| 运维服务人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 1人 |  |
| 安全运维工程师 |  |  | 2人 |  |
| 信息共享服务平台运维工程师 |  |  | 2人 |  |
| 检索分析平台运维工程师 |  |  | 2人 |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 投标单位须按上述表格报价，分项价格汇总应等于总价，否则报价无效按废标处理。

投标人名称：

日期：     年  月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料